4.2 Экономические показатели вариантов разработки

Расчет экономической эффективности проекта проводился на основе технико-технологических показателей добычи нефти и газа по представленным вариантам. В результате проведенных расчетов были определены выручка от реализации продукции, эксплуатационные затраты на добычу нефти и газа, инвестиций в капитальное строительство, чистая прибыль недропользователя, а также налоги и отчисления в бюджет.

Экономическая эффективность представляет собой результат производственной деятельности, выражаемый в виде соотношения между доходами и расходами по проекту.

При оценке экономической эффективности вариантов разработки в работе использовались основные и оценочные показатели. К основным показателям эффективности относятся:

- денежные потоки;

- дисконтированные денежные потоки (NPV);

- индекс доходности (PI);

- срок окупаемости проекта;

- рентабельный период.

К оценочным показателям относятся:

- капитальные вложения;

- эксплуатационные затраты на добычу нефти и газа;

- доход государства - налоги и платежи, отчисляемые в бюджетные и внебюджетные фонды Республики Казахстан.

Чистый денежный поток представляет собой разность между суммами поступлений и выплат денежных средств компании за определенный период времени. Чистый денежный поток или поток наличных денег используется для расчёта показателей экономической эффективности инвестиций, а также для анализа движения денежных средств.

В целях определения ценности проекта был рассчитан дисконтированный поток денежных средств, который является основным критерием оценки эффективности проекта. На основе денежного потока были рассчитаны внутренняя норма дохода и срок окупаемости проекта.

Дисконтирование – метод приведения разновременных затрат и результатов к единому моменту времени, в данном случае к началу реализации проекта, отражающий ценность прошлых и будущих доходов с современных позиций.

Срок окупаемости инвестиций наступает при переходе дисконтированного потока денежной наличности в положительную величину.  Чем меньше значение этого показателя, тем эффективнее рассматриваемый проект.

Каждый из перечисленных критериев сам по себе не является достаточным для решения вопроса об эффективности предложенного проекта. Решение о принятии его к реализации принимается с учетом результатов анализа всех полученных интегральных показателей и подходов к разработке месторождения.

Результаты расчетов экономических показателей разработки месторождения по рекомендуемому варианту приведены в таблицах 4.2.1-4.2.5, Экономические показатели по альтернативным вариантам приведены в табличных приложениях 4.2.1- 4.2.10.

Таблица 4.2.1  - Капитальные вложения, 2 вариант

| Наименование работ объектов и затрат | Ед.изм | Итого за рентабельный период | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИН (подземное строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод из бурения добывающих вертикальных скв | тыс.тг. | 595 366 | 0 | 0 | 0 | 198455 | 198455 | 198455 | 0 | 0 | 0 |
| Итого строительство скважин (подземное строительство) | тыс.тг. | 595 366 | 0 | 0 | 0 | 198455 | 198455 | 198455 | 0 | 0 | 0 |
| Итого с инфляцией | тыс.тг. | 665 817 | 0 | 0 | 0 | 216316 | 222270 | 227231 | 0 | 0 | 0 |
| НАДЗЕМНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство промысла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство скважины | тыс.тг. | 225 000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 |
| ПИР на бурение | тыс.тг. | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция системы сбора и транспорта жидкости | тыс.тг. | 346 363 | 29858 | 95549 | 95549 | 95549 | 29858 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производственные объекты | тыс.тг. | 340 582 | 582 | 220000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автодороги | тыс.тг. | 460 000 | 460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Модернизация | тыс.тг. | 226 732 | 218144 | 2761 | 3154 | 1335 | 1337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объекты электроснабжения | тыс.тг. | 2 532 | 0 | 0 | 676 | 1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Замена РВС-2000м3 | тыс.тг. | 170 000 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие затраты не входящие в СМР | тыс.тг. | 2 326 | 45 | 591 | 578 | 555 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПИР по строительству | тыс.тг. | 69 042 | 17911 | 237 | 24582 | 79 | 26234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Закуп ОС | тыс.тг. | 1 419 398 | 280983 | 301679 | 290003 | 278725 | 268008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО надземное строительство: | тыс.тг. | 3 285 974 | 1007523 | 790817 | 534543 | 461100 | 408992 | 83000 | 0 | 0 | 0 |
| Итого с инфляцией | тыс.тг. | 3 444 384 | 1007523 | 814541 | 566615 | 502599 | 458071 | 95035 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | тыс.тг. | 3 881 340 | 1007523 | 790817 | 534543 | 659555 | 607447 | 281455 | 0 | 0 | 0 |
| Всего с учетом инфляции | тыс.тг. | 4 110 202 | 1007523 | 814541 | 566615 | 718915 | 680341 | 322266 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 4.2.2 - Бюджетная эффективность, 2 вариант

|  | Ед.изм | Итого за рентабельный период | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| НДС (с выручки) | тыс.тг. | 6 150 955 | 442 081 | 437 521 | 415 614 | 441 784 | 474 868 | 512 648 | 516 376 | 489 071 | 464 425 | 440 573 | 418 910 | 388 969 | 364 419 | 343 695 |
| Налоговые платежи от ФОТ ОПП (соц.налог) | тыс.тг. | 4 496 154 | 229 026 | 251 523 | 275 454 | 306 683 | 332 757 | 353 709 | 356 077 | 358 343 | 360 500 | 362 540 | 357 312 | 344 270 | 307 828 | 300 133 |
| Налог на имущество | тыс.тг. | 367 328 | 18 608 | 27 448 | 32 166 | 35 573 | 39 196 | 39 746 | 35 875 | 30 528 | 25 980 | 22 112 | 18 821 | 16 021 | 13 640 | 11 613 |
| Прочие налоги | тыс.тг. | 131 348 | 8 942 | 8 893 | 8 723 | 9 331 | 10 007 | 10 733 | 10 834 | 10 366 | 9 948 | 9 545 | 9 183 | 8 670 | 8 257 | 7 916 |
| Рентный налог на экспорт нефти | тыс.тг. | 4 872 934 | 369 401 | 348 342 | 325 634 | 341 371 | 353 609 | 381 742 | 384 518 | 386 947 | 367 447 | 348 576 | 331 436 | 307 748 | 322 244 | 303 919 |
| Экспортная таможенная пошлина на нефть | тыс.тг. | 4 377 711 | 366 469 | 333 508 | 311 767 | 322 097 | 333 644 | 351 403 | 345 325 | 340 360 | 315 325 | 310 075 | 287 637 | 275 892 | 252 175 | 232 033 |
| НДПИ на добычу нефти | тыс.тг. | 2 936 187 | 216 144 | 203 805 | 198 632 | 208 645 | 219 370 | 235 798 | 237 220 | 229 526 | 222 476 | 215 669 | 207 835 | 195 762 | 179 816 | 165 489 |
| Корпоративный подоходный налог | тыс.тг. | 926 549 | 215 389 | 153 129 | 74 341 | 68 278 | 71 933 | 105 110 | 123 816 | 75 144 | 39 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на сверхприбыль | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие поступления Государству | тыс.тг. | 11 957 257 | 981 898 | 889 126 | 811 103 | 850 194 | 885 648 | 965 593 | 977 291 | 942 143 | 876 660 | 827 944 | 793 315 | 759 394 | 719 541 | 677 407 |
| Поступления Государству НДС от подрядчиков | тыс.тг. | 4 443 738 | 377 932 | 333 967 | 317 376 | 369 796 | 383 486 | 358 525 | 319 813 | 313 758 | 307 981 | 302 383 | 293 745 | 274 573 | 250 025 | 240 378 |
| Возврат НДС Государством | тыс.тг. | -1 707 217 | -64 150 | -103 555 | -98 238 | -71 988 | -91 382 | -154 123 | -196 563 | -175 313 | -156 444 | -138 190 | -125 164 | -114 396 | -114 394 | -103 317 |
| Недисконированные поступления Государству | тыс.тг. | 18 108 212 | 1 423 980 | 1 326 648 | 1 226 717 | 1 291 978 | 1 360 517 | 1 478 241 | 1 493 666 | 1 431 214 | 1 341 085 | 1 268 517 | 1 212 224 | 1 148 363 | 1 083 960 | 1 021 102 |

Таблица 4.2.3 - Производственный доход, 2 вариант

| Производственный доход | Ед.изм | Итого за рентабельный период | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Продажа продукции по направлениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на экспорт | тыс. тонн | 117,001 | 9,958 | 9,461 | 8,844 | 9,137 | 9,465 | 9,969 | 9,796 | 9,052 | 8,386 | 7,762 | 7,200 | 6,5 | 6,0 | 5,5 |
| на внутренний рынок | тыс. тонн | 468,005 | 39,834 | 37,845 | 35,378 | 36,550 | 37,860 | 39,876 | 39,186 | 36,209 | 33,545 | 31,046 | 28,800 | 26,1 | 23,8 | 21,9 |
| Цена реализации продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на экспорт | тг/тонн |  | 231840,00 | 230112,00 | 230112,00 | 233496,00 | 233496,00 | 239333,40 | 245316,74 | 251449,65 | 257735,89 | 264179,29 | 270783,77 | 277553,4 | 284492,2 | 291604,5 |
| на внутренний рынок | тг/тонн |  | 92485,00 | 96341,00 | 97899,00 | 100726,00 | 104522,00 | 107135,05 | 109813,43 | 112558,76 | 115372,73 | 118257,05 | 121213,48 | 124243,8 | 127349,9 | 130533,7 |
| Производственная прибыль от реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на экспорт | тыс.тг. | 29197415,6 | 2308756,07 | 2177138,79 | 2035213,55 | 2133568,99 | 2210058,25 | 2385887,07 | 2403235,63 | 2276157,54 | 2161454,54 | 2050446,40 | 1949623,62 | 1810279,9 | 1696022,7 | 1599572,5 |
| на внутренний рынок | тыс.тг. | 51257959,7 | 3684011,47 | 3646011,13 | 3463450,34 | 3681534,08 | 3957236,24 | 4272067,85 | 4303131,43 | 4075590,81 | 3870208,51 | 3671442,05 | 3490913,07 | 3241410,2 | 3036826,1 | 2864126,5 |
| Итоговый производственный доход | тыс.тг. | 80 455 375,25 | 5992767,53 | 5823149,92 | 5498663,89 | 5815103,07 | 6167294,49 | 6657954,92 | 6706367,06 | 6351748,35 | 6031663,05 | 5721888,44 | 5440536,68 | 5051690,1 | 4732848,8 | 4463699,0 |

Таблица 4.2.4 - Расчет операционных затрат, чистой прибыли, 2 вариант

| Составляющие | Ед.изм | Итого за рентабельный период | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ (Себестоимость продукции) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на химреагенты | тыс.тг. | 102 367,95 | 7 150,54 | 7 065,28 | 6 868,89 | 7 380,34 | 7 950,73 | 8 583,27 | 8 645,69 |
| Затраты на материалы | тыс.тг. | 2 148 068,68 | 150 045,53 | 148 256,44 | 144 135,44 | 154 867,62 | 166 836,47 | 180 109,73 | 181 419,36 |
| Ремонт прочего оборудования | тыс.тг. | 115 519,07 | 6 874,81 | 7 149,80 | 7 435,79 | 7 881,94 | 8 351,88 | 8 877,74 | 8 937,19 |
| Ремонт скважин | тыс.тг. | 1 205 637,92 | 86 024,55 | 68 236,77 | 61 680,42 | 24 483,92 | 33 557,36 | 51 888,58 | 110 888,80 |
| НИР | тыс.тг. | 2 134 175,86 | 127 009,78 | 132 090,18 | 137 373,78 | 145 616,21 | 154 298,23 | 164 013,31 | 165 111,61 |
| Геофизические работы | тыс.тг. | 108 736,28 | 6 471,15 | 6 730,00 | 6 999,20 | 7 419,15 | 7 861,50 | 8 356,48 | 8 412,44 |
| Маркшейдерские работы | тыс.тг. | 136 089,90 | 8 099,03 | 8 422,99 | 8 759,91 | 9 285,50 | 9 839,13 | 10 458,63 | 10 528,66 |
| Транспортные услуги | тыс.тг. | 4 052 052,37 | 241 147,09 | 250 792,97 | 260 824,69 | 276 474,18 | 292 958,30 | 311 403,82 | 313 489,11 |
| Техобслуживание и содержание ОС | тыс.тг. | 3 327 598,05 | 198 033,12 | 205 954,45 | 214 192,63 | 227 044,18 | 240 581,16 | 255 728,86 | 257 441,33 |
| Охрана труда | тыс.тг. | 908 607,13 | 54 073,33 | 56 236,26 | 58 485,71 | 61 994,86 | 65 691,15 | 69 827,26 | 70 294,86 |
| Охрана объектов | тыс.тг. | 1 532 570,79 | 92 471,35 | 96 170,21 | 100 017,02 | 104 017,70 | 108 178,40 | 110 882,86 | 113 654,94 |
| Аренда | тыс.тг. | 1 424 604,87 | 84 781,56 | 88 172,82 | 91 699,74 | 97 201,72 | 102 997,14 | 109 482,15 | 110 215,29 |
| Страхование | тыс.тг. | 479 942,50 | 28 562,50 | 29 705,00 | 30 893,20 | 32 746,79 | 34 699,24 | 36 884,01 | 37 131,00 |
| Расходы на экологию | тыс.тг. | 197 419,52 | 11 748,90 | 12 218,85 | 12 707,61 | 13 470,06 | 14 273,18 | 15 171,86 | 15 273,46 |
| Прочие услуги | тыс.тг. | 47 573,11 | 2 831,19 | 2 944,43 | 3 062,21 | 3 245,94 | 3 439,48 | 3 656,04 | 3 680,52 |
| Командировочные расходы | тыс.тг. | 26 516,48 | 1 578,06 | 1 641,18 | 1 706,83 | 1 809,24 | 1 917,11 | 2 037,81 | 2 051,46 |
| Почтовые услуги и связь | тыс.тг. | 95 903,55 | 5 707,44 | 5 935,74 | 6 173,17 | 6 543,56 | 6 933,71 | 7 370,27 | 7 419,63 |
| Затраты на оплату труда ОПП | тыс.тг. | 21 547 436,21 | 1 282 338,20 | 1 333 631,73 | 1 386 977,00 | 1 470 195,62 | 1 557 852,57 | 1 655 939,58 | 1 667 028,46 |
| Затраты на персонал | тыс.тг. | 2 207 895,27 | 131 397,00 | 136 652,88 | 142 118,99 | 150 646,13 | 159 628,05 | 169 678,71 | 170 814,95 |
| Услуги по хранению | тыс.тг. | 40 650,38 | 2 419,20 | 2 515,97 | 2 616,61 | 2 773,60 | 2 938,97 | 3 124,02 | 3 144,94 |
| Потери нефти | тыс.тг. | 536 964,62 | 32 447,17 | 33 632,36 | 34 885,00 | 37 139,50 | 39 450,31 | 41 830,62 | 42 030,53 |
| Услуги по информатизации | тыс.тг. | 134 883,60 | 8 027,24 | 8 348,33 | 8 682,26 | 9 203,20 | 9 751,91 | 10 365,92 | 10 435,34 |
| Услуги по комплексному обслуживанию АЗС | тыс.тг. | 266 358,27 | 15 851,60 | 16 485,67 | 17 145,09 | 18 173,80 | 19 257,37 | 20 469,87 | 20 606,94 |
| Перевод из ППД в добывающий фонд | тыс.тг. | 9 087,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 087,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Перевод на другой нефтяной горизонт | тыс.тг. | 237 915,90 | 0,00 | 14 428,17 | 30 010,60 | 62 422,05 | 81 148,66 | 49 906,43 | 0,00 |
| Ликвидация | тыс.тг. | 112 677,60 | 8 395,11 | 0,00 | 9 080,15 | 9 443,36 | 0,00 | 20 133,24 | 10 318,28 |
| Вывод из консервации нагнетательных | тыс.тг. | 15 531,50 | 0,00 | 15 531,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОРЭ ТО | тыс.тг. | 5 705,30 | 0,00 | 0,00 | 1 353,14 | 2 814,52 | 0,00 | 0,00 | 1 537,64 |
| Перфорация | тыс.тг. | 5 554,08 | 3 654,00 | 1 900,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого прямые производственные затраты | тыс.тг. | 43 164 044,67 | 2 597 139,45 | 2 690 850,06 | 2 785 885,06 | 2 953 382,61 | 3 130 392,01 | 3 326 181,08 | 3 350 512,44 |
| Налоговые платежи от ФОТ ОПП (соц.налог) | тыс.тг. | 4 496 154,11 | 229 025,60 | 251 522,94 | 275 453,63 | 306 682,81 | 332 757,31 | 353 708,69 | 356 077,28 |
| Налог на имущество | тыс.тг. | 367 328,08 | 18 608,01 | 27 448,36 | 32 166,10 | 35 573,04 | 39 195,97 | 39 746,38 | 35 875,28 |
| Земельный налог | тыс.тг. | 8 200,45 | 472,57 | 491,47 | 511,13 | 531,58 | 552,84 | 566,66 | 580,83 |
| Плата в фонд охраны природы | тыс.тг. | 112 337,83 | 7 846,95 | 7 753,39 | 7 537,87 | 8 099,13 | 8 725,07 | 9 419,22 | 9 487,71 |
| Прочие налоги и фонды | тыс.тг. | 10 810,20 | 622,96 | 647,88 | 673,80 | 700,75 | 728,78 | 747,00 | 765,68 |
| НДПИ на добычу нефти | тыс.тг. | 2 936 187,49 | 216 143,86 | 203 804,59 | 198 632,36 | 208 644,59 | 219 370,34 | 235 798,01 | 237 220,27 |
| Итого производственных затрат | тыс.тг. | 51 095 062,85 | 3 069 859,42 | 3 182 518,70 | 3 300 859,95 | 3 513 614,50 | 3 731 722,31 | 3 966 167,05 | 3 990 519,49 |
| Расходы по реализации готовой продукции и оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы по погрузке, транспортировке и хранению | тыс.тг. | 9 582 174,13 | 673 598,80 | 658 011,39 | 633 340,56 | 689 607,17 | 737 641,55 | 796 327,18 | 802 117,53 |
| Итого расходы по реализации | тыс.тг. | 18 832 819,20 | 1 409 468,98 | 1 339 861,38 | 1 270 741,51 | 1 353 074,98 | 1 424 894,93 | 1 529 472,30 | 1 531 960,45 |
| Общехозяйственные расходы | тыс.тг. | 1 993 375,64 | 154 089,61 | 174 176,06 | 164 178,85 | 166 928,32 | 174 908,86 | 183 648,53 | 179 508,36 |
| Отчисления в фонд ликвидации (резервный) | тыс.тг. | 632 667,45 | 63 619,45 | 60 443,15 | 56 502,92 | 58 375,07 | 60 467,84 | 63 686,41 | 62 584,87 |
| Затраты на обучение персонала | тыс.тг. | 453 497,17 | 8 701,44 | 36 046,62 | 35 053,91 | 33 525,00 | 36 722,98 | 38 107,33 | 36 484,47 |
| Плата в фонд экологии | тыс.тг. | 352 588,98 | 35 455,46 | 33 685,29 | 31 489,38 | 32 532,74 | 33 699,05 | 35 492,78 | 34 878,89 |
| Выделение средств на социальные проекты | тыс.тг. | 554 622,04 | 46 313,26 | 44 001,00 | 41 132,62 | 42 495,50 | 44 018,98 | 46 362,01 | 45 560,12 |
| Итого не производственные затраты | тыс.тг. | 20 826 194,84 | 1 563 558,60 | 1 514 037,44 | 1 434 920,35 | 1 520 003,30 | 1 599 803,79 | 1 713 120,83 | 1 711 468,81 |
| Итого затраты | тыс.тг. | 71 921 257,69 | 4 633 418,01 | 4 696 556,14 | 4 735 780,31 | 5 033 617,81 | 5 331 526,11 | 5 679 287,88 | 5 701 988,30 |
| Доходы (убытки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственный доход | тыс.тг. | 80 455 375,25 | 5 992 767,53 | 5 823 149,92 | 5 498 663,89 | 5 815 103,07 | 6 167 294,49 | 6 657 954,92 | 6 706 367,06 |
| Расходы на реализованную продукцию | тыс.тг. | 71 921 257,69 | 4 633 418,01 | 4 696 556,14 | 4 735 780,31 | 5 033 617,81 | 5 331 526,11 | 5 679 287,88 | 5 701 988,30 |
| Операционный доход | тыс.тг. | 8 534 117,56 | 1 359 349,52 | 1 126 593,77 | 762 883,59 | 781 485,27 | 835 768,38 | 978 667,04 | 1 004 378,76 |
| Амортизационные отчисления, включаемые в с/c | тыс.тг. | 3 014 310,33 | 118 304,65 | 143 797,22 | 158 445,04 | 208 234,50 | 263 501,96 | 302 712,95 | 296 797,75 |
| Балансовая прибыль | тыс.тг. | 5 519 807,23 | 1 241 044,87 | 982 796,56 | 604 438,55 | 573 250,77 | 572 266,42 | 675 954,09 | 707 581,01 |
| Амортизационные отчисления, относимые на вычеты | тыс.тг. | 4 276 095,26 | 282 402,70 | 360 947,88 | 391 177,03 | 440 095,22 | 476 103,55 | 453 116,12 | 385 296,37 |
| Налогооблагаемая прибыль до переноса убытков | тыс.тг. | 4 258 022,30 | 1 076 946,82 | 765 645,90 | 371 706,55 | 341 390,04 | 359 664,83 | 525 550,92 | 619 082,39 |
| Налогооблагаемая прибыль после переноса убытков | тыс.тг. | 4 632 744,84 | 1 076 946,82 | 765 645,90 | 371 706,55 | 341 390,04 | 359 664,83 | 525 550,92 | 619 082,39 |
| Корпоративный подоходный налог | тыс.тг. | 926 548,97 | 215 389,36 | 153 129,18 | 74 341,31 | 68 278,01 | 71 932,97 | 105 110,18 | 123 816,48 |
| Чистая прибыль (дефицит) после уплаты налогов | тыс.тг. | 4 593 258,26 | 1 025 655,50 | 829 667,38 | 530 097,24 | 504 972,76 | 500 333,45 | 570 843,91 | 583 764,53 |
| Налог на сверхприбыль | тыс.тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ПОСЛЕ ВСЕХ ВЫПЛАТ | тыс.тг. | 4 593 258,26 | 1 025 655,50 | 829 667,38 | 530 097,24 | 504 972,76 | 500 333,45 | 570 843,91 | 583 764,53 |

продолжение таблицы 4.2.4

| Составляющие | Ед.изм | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ (Себестоимость продукции) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на химреагенты | тыс.тг. | 8 188,52 | 7 775,87 | 7 376,52 | 7 013,81 | 6 512,52 | 6 101,47 | 5 754,49 |
| Затраты на материалы | тыс.тг. | 171 826,29 | 163 167,40 | 154 787,44 | 147 176,36 | 136 657,36 | 128 032,12 | 120 751,13 |
| Ремонт прочего оборудования | тыс.тг. | 8 994,07 | 9 048,20 | 9 099,41 | 8 968,17 | 8 640,83 | 7 726,19 | 7 533,04 |
| Ремонт скважин | тыс.тг. | 112 949,59 | 113 428,63 | 113 861,02 | 100 391,29 | 118 674,48 | 106 112,66 | 103 459,85 |
| НИР | тыс.тг. | 166 162,32 | 167 162,37 | 168 108,57 | 165 683,93 | 159 636,47 | 142 738,78 | 139 170,31 |
| Геофизические работы | тыс.тг. | 8 465,97 | 8 516,92 | 8 565,13 | 8 441,60 | 8 133,48 | 7 272,54 | 7 090,73 |
| Маркшейдерские работы | тыс.тг. | 10 595,67 | 10 659,44 | 10 719,77 | 10 565,16 | 10 179,53 | 9 102,02 | 8 874,47 |
| Транспортные услуги | тыс.тг. | 315 484,04 | 317 382,79 | 319 179,30 | 314 575,75 | 303 093,73 | 271 010,94 | 264 235,67 |
| Техобслуживание и содержание ОС | тыс.тг. | 259 079,59 | 260 638,87 | 262 114,18 | 258 333,69 | 248 904,51 | 222 557,70 | 216 993,76 |
| Охрана труда | тыс.тг. | 70 742,19 | 71 167,95 | 71 570,79 | 70 538,52 | 67 963,86 | 60 769,81 | 59 250,57 |
| Охрана объектов | тыс.тг. | 120 976,94 | 121 705,04 | 122 393,93 | 120 628,64 | 116 225,69 | 103 923,08 | 101 325,00 |
| Аренда | тыс.тг. | 110 916,66 | 111 584,21 | 112 215,82 | 110 597,32 | 106 560,52 | 95 280,98 | 92 898,95 |
| Страхование | тыс.тг. | 37 367,29 | 37 592,18 | 37 804,97 | 37 259,70 | 35 899,72 | 32 099,70 | 31 297,21 |
| Расходы на экологию | тыс.тг. | 15 370,66 | 15 463,17 | 15 550,69 | 15 326,40 | 14 766,99 | 13 203,89 | 12 873,79 |
| Прочие услуги | тыс.тг. | 3 703,94 | 3 726,23 | 3 747,32 | 3 693,28 | 3 558,47 | 3 181,80 | 3 102,26 |
| Командировочные расходы | тыс.тг. | 2 064,52 | 2 076,94 | 2 088,70 | 2 058,57 | 1 983,43 | 1 773,49 | 1 729,15 |
| Почтовые услуги и связь | тыс.тг. | 7 466,84 | 7 511,78 | 7 554,30 | 7 445,35 | 7 173,59 | 6 414,26 | 6 253,90 |
| Затраты на оплату труда ОПП | тыс.тг. | 1 677 636,83 | 1 687 733,71 | 1 697 286,92 | 1 672 806,82 | 1 611 749,37 | 1 441 143,99 | 1 405 115,39 |
| Затраты на персонал | тыс.тг. | 171 901,95 | 172 936,55 | 173 915,44 | 171 407,04 | 165 150,68 | 147 669,31 | 143 977,58 |
| Услуги по хранению | тыс.тг. | 3 164,95 | 3 184,00 | 3 202,02 | 3 155,84 | 3 040,65 | 2 718,79 | 2 650,82 |
| Потери нефти | тыс.тг. | 42 042,64 | 41 986,36 | 41 835,78 | 40 997,26 | 39 285,25 | 35 230,78 | 34 171,06 |
| Услуги по информатизации | тыс.тг. | 10 501,75 | 10 564,95 | 10 624,75 | 10 471,51 | 10 089,30 | 9 021,34 | 8 795,80 |
| Услуги по комплексному обслуживанию АЗС | тыс.тг. | 20 738,08 | 20 862,89 | 20 980,98 | 20 678,37 | 19 923,61 | 17 814,68 | 17 369,31 |
| Перевод из ППД в добывающий фонд | тыс.тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Перевод на другой нефтяной горизонт | тыс.тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ликвидация | тыс.тг. | 10 576,24 | 10 840,65 | 11 111,66 | 22 778,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вывод из консервации нагнетательных | тыс.тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОРЭ ТО | тыс.тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Перфорация | тыс.тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого прямые производственные затраты | тыс.тг. | 3 366 917,51 | 3 376 717,11 | 3 385 695,43 | 3 330 993,29 | 3 203 804,07 | 2 870 900,32 | 2 794 674,24 |
| Налоговые платежи от ФОТ ОПП (соц.налог) | тыс.тг. | 358 343,23 | 360 499,92 | 362 540,49 | 357 311,54 | 344 269,67 | 307 828,36 | 300 132,65 |
| Налог на имущество | тыс.тг. | 30 527,99 | 25 980,13 | 22 111,76 | 18 821,04 | 16 021,49 | 13 639,60 | 11 612,92 |
| Земельный налог | тыс.тг. | 595,35 | 610,23 | 625,49 | 641,13 | 657,15 | 673,58 | 690,42 |
| Плата в фонд охраны природы | тыс.тг. | 8 986,02 | 8 533,19 | 8 094,94 | 7 696,90 | 7 146,79 | 6 695,71 | 6 314,94 |
| Прочие налоги и фонды | тыс.тг. | 784,82 | 804,44 | 824,55 | 845,16 | 866,29 | 887,95 | 910,15 |
| НДПИ на добычу нефти | тыс.тг. | 229 525,90 | 222 476,49 | 215 669,03 | 207 835,48 | 195 761,65 | 179 816,09 | 165 488,84 |
| Итого производственных затрат | тыс.тг. | 3 995 680,81 | 3 995 621,50 | 3 995 561,69 | 3 924 144,53 | 3 768 527,11 | 3 380 441,61 | 3 279 824,16 |
| Расходы по реализации готовой продукции и оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы по погрузке, транспортировке и хранению | тыс.тг. | 759 703,23 | 721 419,31 | 684 368,60 | 650 717,42 | 629 437,38 | 589 709,96 | 556 174,06 |
| Итого расходы по реализации | тыс.тг. | 1 487 010,48 | 1 404 192,04 | 1 343 019,26 | 1 269 790,54 | 1 213 077,28 | 1 164 129,06 | 1 092 126,00 |
| Общехозяйственные расходы | тыс.тг. | 165 662,27 | 156 105,59 | 147 082,60 | 138 972,64 | 66 619,87 | 64 076,08 | 57 418,01 |
| Отчисления в фонд ликвидации (резервный) | тыс.тг. | 57 829,77 | 53 576,14 | 49 584,95 | 45 996,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты на обучение персонала | тыс.тг. | 33 505,12 | 33 669,18 | 33 767,17 | 33 856,95 | 33 309,93 | 32 038,04 | 28 709,00 |
| Плата в фонд экологии | тыс.тг. | 32 228,84 | 29 858,27 | 27 633,96 | 25 634,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выделение средств на социальные проекты | тыс.тг. | 42 098,53 | 39 002,00 | 36 096,52 | 33 484,50 | 33 309,93 | 32 038,04 | 28 709,00 |
| Итого не производственные затраты | тыс.тг. | 1 652 672,76 | 1 560 297,63 | 1 490 101,85 | 1 408 763,19 | 1 279 697,14 | 1 228 205,14 | 1 149 544,01 |
| Итого затраты | тыс.тг. | 5 648 353,57 | 5 555 919,13 | 5 485 663,54 | 5 332 907,72 | 5 048 224,25 | 4 608 646,76 | 4 429 368,17 |
| Доходы (убытки) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственный доход | тыс.тг. | 6 351 748,35 | 6 031 663,05 | 5 721 888,44 | 5 440 536,68 | 5 051 690,08 | 4 732 848,80 | 4 463 698,97 |
| Расходы на реализованную продукцию | тыс.тг. | 5 648 353,57 | 5 555 919,13 | 5 485 663,54 | 5 332 907,72 | 5 048 224,25 | 4 608 646,76 | 4 429 368,17 |
| Операционный доход | тыс.тг. | 703 394,78 | 475 743,92 | 236 224,90 | 107 628,96 | 3 465,83 | 124 202,04 | 34 330,80 |
| Амортизационные отчисления, включаемые в с/c | тыс.тг. | 274 018,34 | 253 677,07 | 234 635,08 | 217 530,09 | 197 023,60 | 180 035,74 | 165 596,35 |
| Балансовая прибыль | тыс.тг. | 429 376,43 | 222 066,86 | 1 589,82 | -109 901,12 | -193 557,77 | -55 833,70 | -131 265,55 |
| Амортизационные отчисления, относимые на вычеты | тыс.тг. | 327 675,80 | 278 705,51 | 237 077,42 | 201 684,63 | 171 589,18 | 145 995,51 | 124 228,33 |
| Налогооблагаемая прибыль до переноса убытков | тыс.тг. | 375 718,98 | 197 038,41 | -852,52 | -94 055,66 | -168 123,35 | -21 793,47 | -89 897,53 |
| Налогооблагаемая прибыль после переноса убытков | тыс.тг. | 375 718,98 | 197 038,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Корпоративный подоходный налог | тыс.тг. | 75 143,80 | 39 407,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистая прибыль (дефицит) после уплаты налогов | тыс.тг. | 354 232,64 | 182 659,18 | 1 589,82 | -109 901,12 | -193 557,77 | -55 833,70 | -131 265,55 |
| Налог на сверхприбыль | тыс.тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ПОСЛЕ ВСЕХ ВЫПЛАТ | тыс.тг. | 354 232,64 | 182 659,18 | 1 589,82 | -109 901,12 | -193 557,77 | -55 833,70 | -131 265,55 |

Таблица 4.2.5 - Анализ движения денежных средств предприятия после налогооблажения, 2 вариант

| Составляющие | Ед.изм | Итого за рентабельный период | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Выручка от реализации (без НДС) | тыс.тг. | 80 455 375 | 5 992 768 | 5 823 150 | 5 498 664 | 5 815 103 | 6 167 294 | 6 657 955 | 6 706 367 |
| Итого приток средств | тыс.тг. | 80 455 375 | 5 992 768 | 5 823 150 | 5 498 664 | 5 815 103 | 6 167 294 | 6 657 955 | 6 706 367 |
| Эксплуатационные затраты (без амортизации) | тыс.тг. | 71 921 258 | 4 633 418 | 4 696 556 | 4 735 780 | 5 033 618 | 5 331 526 | 5 679 288 | 5 701 988 |
| прямые затраты | тыс.тг. | 43 164 045 | 2 597 139 | 2 690 850 | 2 785 885 | 2 953 383 | 3 130 392 | 3 326 181 | 3 350 512 |
| налоги и платежи, относимые на вычеты | тыс.тг. | 7 931 018 | 472 720 | 491 669 | 514 975 | 560 232 | 601 330 | 639 986 | 640 007 |
| расходы периода | тыс.тг. | 20 826 195 | 1 563 559 | 1 514 037 | 1 434 920 | 1 520 003 | 1 599 804 | 1 713 121 | 1 711 469 |
| Капитальные Вложения (без НДС) | тыс.тг. | 4 110 202 | 1 007 523 | 814 541 | 566 615 | 718 915 | 680 341 | 322 266 | 0 |
| Бурение | тыс.тг. | 665 817 | 0 | 0 | 0 | 216 316 | 222 270 | 227 231 | 0 |
| Обустройство | тыс.тг. | 3 444 384 | 1 007 523 | 814 541 | 566 615 | 502 599 | 458 071 | 95 035 | 0 |
| Корпоративный подоходный налог | тыс.тг. | 926 549 | 215 389 | 153 129 | 74 341 | 68 278 | 71 933 | 105 110 | 123 816 |
| Налог на сверхприбыль | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс НДС | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого отток средств | тыс.тг. | 76 958 009 | 5 856 330 | 5 664 227 | 5 376 737 | 5 820 811 | 6 083 800 | 6 106 664 | 5 825 805 |
| Поток денежной наличности | тыс.тг. | 3 497 367 | 136 437 | 158 923 | 121 927 | -5 708 | 83 494 | 551 291 | 880 562 |
| Чистая приведенная стоимость: | тыс.тг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при ставке дисконта КМГ (WACC) в 10,85% | тыс.тг. | 1 909 116 | 136 437 | 143 368 | 99 227 | -4 191 | 55 299 | 329 384 | 474 620 |
| при ставке дисконта в 15% | тыс.тг. | 1 567 706 | 136 437 | 138 194 | 92 194 | -3 753 | 47 738 | 274 089 | 380 691 |
| при ставке дисконта в 20% | тыс.тг. | 1 264 538 | 136 437 | 132 436 | 84 672 | -3 303 | 40 265 | 221 551 | 294 899 |
| Накопленный поток денежной наличности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при ставке дисконта в 0% | тыс.тг. | 3 497 367 | 136 437 | 295 361 | 417 288 | 411 580 | 495 074 | 1 046 365 | 1 926 927 |
| при ставке дисконта КМГ (WACC) в 10,85% | тыс.тг. | 1 909 116 | 136 437 | 279 805 | 379 032 | 374 841 | 430 140 | 759 524 | 1 234 144 |
| при ставке дисконта в 15% | тыс.тг. | 1 567 706 | 136 437 | 274 632 | 366 826 | 363 073 | 410 811 | 684 900 | 1 065 591 |
| при ставке дисконта в 20% | тыс.тг. | 1 264 538 | 136 437 | 268 874 | 353 545 | 350 242 | 390 507 | 612 059 | 906 957 |

продолжение таблицы 4.2.5

| Составляющие | Ед.изм | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Выручка от реализации (без НДС) | тыс.тг. | 6 351 748 | 6 031 663 | 5 721 888 | 5 440 537 | 5 051 690 | 4 732 849 | 4 463 699 | 4 173 901 |
| Итого приток средств | тыс.тг. | 6 351 748 | 6 031 663 | 5 721 888 | 5 440 537 | 5 051 690 | 4 732 849 | 4 463 699 | 4 173 901 |
| Эксплуатационные затраты (без амортизации) | тыс.тг. | 5 648 354 | 5 555 919 | 5 485 664 | 5 332 908 | 5 048 224 | 4 608 647 | 4 429 368 | 4 494 203 |
| прямые затраты | тыс.тг. | 3 366 918 | 3 376 717 | 3 385 695 | 3 330 993 | 3 203 804 | 2 870 900 | 2 794 674 | 2 922 917 |
| налоги и платежи, относимые на вычеты | тыс.тг. | 628 763 | 618 904 | 609 866 | 593 151 | 564 723 | 509 541 | 485 150 | 487 703 |
| расходы периода | тыс.тг. | 1 652 673 | 1 560 298 | 1 490 102 | 1 408 763 | 1 279 697 | 1 228 205 | 1 149 544 | 1 083 583 |
| Капитальные Вложения (без НДС) | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бурение | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обустройство | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Корпоративный подоходный налог | тыс.тг. | 75 144 | 39 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на сверхприбыль | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс НДС | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого отток средств | тыс.тг. | 5 723 497 | 5 595 327 | 5 485 664 | 5 332 908 | 5 048 224 | 4 608 647 | 4 429 368 | 4 494 203 |
| Поток денежной наличности | тыс.тг. | 628 251 | 436 336 | 236 225 | 107 629 | 3 466 | 124 202,04 | 34 330,80 | -320 301,41 |
| Чистая приведенная стоимость: | тыс.тг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при ставке дисконта КМГ (WACC) в 10,85% | тыс.тг. | 305 480 | 191 397 | 93 477 | 38 421 | 1 116 | 36 083 | 8 997 | -75 728 |
| при ставке дисконта в 15% | тыс.тг. | 236 183 | 142 639 | 67 150 | 26 604 | 745 | 23 214 | 5 580 | -45 268 |
| при ставке дисконта в 20% | тыс.тг. | 175 333 | 101 478 | 45 782 | 17 383 | 466 | 13 930 | 3 209 | -24 947 |
| Накопленный поток денежной наличности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при ставке дисконта в 0% | тыс.тг. | 2 555 178 | 2 991 514 | 3 227 739 | 3 335 368 | 3 338 834 | 3 463 036 | 3 497 367 | 3 177 065 |
| при ставке дисконта КМГ (WACC) в 10,85% | тыс.тг. | 1 539 624 | 1 731 021 | 1 824 498 | 1 862 919 | 1 864 036 | 1 900 118 | 1 909 116 | 1 833 387 |
| при ставке дисконта в 15% | тыс.тг. | 1 301 774 | 1 444 413 | 1 511 563 | 1 538 167 | 1 538 912 | 1 562 126 | 1 567 706 | 1 522 438 |
| при ставке дисконта в 20% | тыс.тг. | 1 082 290 | 1 183 768 | 1 229 550 | 1 246 933 | 1 247 399 | 1 261 329 | 1 264 538 | 1 239 591 |