8. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ПЛАНА ДОБЫЧИ НЕФТИ, ГАЗА И ОБЪЕМОВ БУРОВЫХ РАБОТ

Динамика ввода новых скважин, объемов эксплуатационного бурения, добычи нефти, жидкости, попутного газа, динамика фонда и средних дебитов скважин, а также другие показатели разработки по эксплуатационным объектам и месторождению в целом по рекомендуемому 2 варианту разработки приведены в таблицах 8.1-8.5.

Таблица 8.1 - Обоснование проекта плана добычи нефти и объемов буровых работ в целом по месторождению Уаз. Вариант 2 (Рекомендуемый)

| №№ п/п | Показатели | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| 1 | Добыча нефти всего, тыс.т | 50,3 | 47,8 | 44,7 | 46,2 | 47,8 | 50,4 | 49,5 | 45,7 | 42,4 | 39,2 | 36,4 | 33,0 | 30,1 | 27,7 |
| 2 | В том числе из: переходящих скважин | 50,3 | 47,8 | 44,7 | 45,0 | 46,7 | 48,7 | 49,5 | 45,7 | 42,4 | 39,2 | 36,4 | 33,0 | 30,1 | 27,7 |
| 3 | новых скважин | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 1,1 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | механизированным способом | 50 | 48 | 45 | 46 | 48 | 50 | 50 | 46 | 42 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 |
| 5 | Ввод новых добывающих скважин, всего, шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | В т.ч.: из эксплуатационного бурения | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | из разведочного бурения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Среднесуточный дебит нефти новой скважины, т/сут | 0 | 0 | 0 | 5,7 | 5,7 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Среднее число дней работы новой скважины, дни | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Расчетное время работы новых скважин предыдущего года в данном году, скв.дни | 347 | 0 | 0 | 0 | 347 | 347 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Расчетная добыча нефти из новых скважин предыдущего года в данном году, тыс.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 2,0 | 2,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Добыча нефти из переходящих скважин предыдущего года, тыс.т | 56,1 | 50,3 | 47,8 | 44,7 | 45,0 | 46,7 | 48,7 | 49,5 | 45,7 | 42,4 | 39,2 | 36,4 | 33,0 | 30,1 |
| 13 | Расчетная добыча нефти из переходящих скважин данного года, тыс.т | 56,1 | 50,3 | 47,8 | 44,7 | 47,0 | 48,7 | 51,6 | 49,5 | 45,7 | 42,4 | 39,2 | 36,4 | 33,0 | 30,1 |
| 14 | Коэффициент изменения доб. нефти перех. скв. данного года, доли ед. | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 15 | Ожидаемая добыча нефти из переходящих скважин данного года, тыс.т | 50,3 | 47,8 | 44,7 | 45,0 | 46,7 | 48,7 | 49,5 | 45,7 | 42,4 | 39,2 | 36,4 | 33,0 | 30,1 | 27,7 |
| 16 | Изменение добычи нефти из переходящих скважин, тыс.т | -5,7 | -2,5 | -3,1 | 0,3 | -0,3 | 0,0 | -2,1 | -3,8 | -3,4 | -3,2 | -2,8 | -3,4 | -2,8 | -2,4 |
| 17 | Процент изменения добычи нефти из переходящих скважин, % | -10,2 | -5,0 | -6,5 | 0,8 | -0,7 | 0,0 | -4,1 | -7,6 | -7,4 | -7,4 | -7,2 | -9,4 | -8,6 | -8,0 |
| 18 | Мощность новых скважин, тыс.т | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 1,1 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Выбытие добывающих скважин, шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 20 | В т.ч. под закачку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Фонд добывающих скважин на конец года, шт. | 43 | 44 | 43 | 45 | 46 | 48 | 48 | 47 | 46 | 45 | 43 | 40 | 38 | 36 |
| 22 | В том числе нагнет, в отработке | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Действующий фонд добывающих скважин на конец года, шт. | 43 | 44 | 43 | 45 | 46 | 48 | 48 | 47 | 46 | 45 | 43 | 40 | 38 | 36 |
| 24 | Перевод скважин на механизированную добычу, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Фонд механизированных скважин, шт. | 43 | 44 | 43 | 45 | 46 | 48 | 48 | 47 | 46 | 45 | 43 | 40 | 38 | 36 |
| 26 | Ввод скважин под нагнетание. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Выбытие нагнетательных скважин, шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Фонд нагнетательных скважин на конец года, шт. | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 29 | Действ, фонд нагнетательных скважин на конец года, шт. | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 30 | Фонд введенных резервных скважин на конец года, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Средний дебит действующих скважин по жидкости, т/сут | 23,3 | 23,1 | 23,3 | 19,3 | 19,5 | 20,6 | 23,1 | 24,3 | 25,2 | 27,0 | 29,8 | 32,5 | 34,3 | 37,8 |
| 32 | Средний дебит переходящих скважин по жидкости, т/сут | 23,3 | 23,1 | 23,3 | 22,4 | 21,8 | 22,0 | 23,1 | 24,3 | 25,2 | 27,0 | 29,8 | 32,5 | 34,3 | 37,8 |
| 33 | Средний дебит новых скважин по жидкости, т/сут | 0 | 0 | 0 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Средняя обводненность продукции действующего фонда скважин, % | 85,6 | 86,4 | 87,1 | 86,5 | 86,0 | 86,1 | 87,1 | 88,4 | 89,5 | 90,7 | 91,8 | 92,7 | 93,4 | 94,1 |
| 35 | переходящих | 85,6 | 86,4 | 87,1 | 86,8 | 86,3 | 86,4 | 87,1 | 88,4 | 89,5 | 90,7 | 91,8 | 92,7 | 93,4 | 94,1 |
| 36 | новых | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Средний дебит действующих скважин по нефти, т/сут | 3,4 | 3,1 | 3,0 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,2 |
| 38 | переходящих | 3,4 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,2 |
| 39 | Средняя приемистость нагнетательных скважин, м3/сут | 80,8 | 79,9 | 78,6 | 83,9 | 80,5 | 83,5 | 101,8 | 105,0 | 106,2 | 112,0 | 120,1 | 122,4 | 122,7 | 129,2 |
| 40 | Добыча жидкости, всего, тыс.т | 348,6 | 352,9 | 347,5 | 342,6 | 341,9 | 361,3 | 385,1 | 396,0 | 402,7 | 420,8 | 444,7 | 450,5 | 453,8 | 471,5 |
| 41 | В т.ч. из переходящих скважин, тыс.т | 348,6 | 352,9 | 347,5 | 341,0 | 340,3 | 358,9 | 385,1 | 396,0 | 402,7 | 420,8 | 444,7 | 450,5 | 453,8 | 471,5 |
| 42 | из новых скважин | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 1,6 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Добыча жидкости с начала разработки, тыс. т | 3064,5 | 3417,4 | 3764,8 | 4107,4 | 4449,4 | 4810,7 | 5195,8 | 5591,7 | 5994,4 | 6415,3 | 6860,0 | 7310,5 | 7764,3 | 8235,9 |
| 45 | Добыча нефти с начала разработки, тыс. т | 795,1 | 842,9 | 887,6 | 933,8 | 981,6 | 1032,0 | 1081,5 | 1127,3 | 1169,7 | 1208,9 | 1245,3 | 1278,3 | 1308,4 | 1336,1 |
| 46 | Коэффициент нефтеизвлечения, доли ед. | 0,182 | 0,193 | 0,203 | 0,214 | 0,225 | 0,236 | 0,248 | 0,258 | 0,268 | 0,277 | 0,285 | 0,293 | 0,299 | 0,306 |
| 47 | Отбор от утвержденных извлекаемых запасов, % | 59,5 | 63,1 | 66,4 | 69,9 | 73,5 | 77,2 | 81,0 | 84,4 | 87,6 | 90,5 | 93,2 | 95,7 | 97,9 | 100,0 |
| 48 | Темп отбора от начальных утвержденных извлекаемых запасов, % | 3,8 | 3,6 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 3,8 | 3,7 | 3,4 | 3,2 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,1 |
| 49 | Темп отбора от текущих, % | 8,5 | 8,8 | 9,1 | 10,3 | 11,9 | 14,2 | 16,3 | 18,0 | 20,3 | 23,6 | 28,6 | 36,3 | 52,2 | 100,4 |
| 50 | Закачка рабочего агента, тыс. м3 (млн. м3)/год | 253,0 | 249,5 | 245,2 | 232,7 | 223,8 | 231,5 | 247,2 | 254,9 | 258,5 | 271,8 | 291,5 | 297,1 | 298,7 | 313,5 |
| 51 | Закачка рабочего агента с начала разработки, тыс.м3 (млн.м3) | 2123,4 | 2372,9 | 2618,1 | 2850,8 | 3074,6 | 3306,2 | 3553,3 | 3808,2 | 4066,7 | 4338,5 | 4630,1 | 4927,1 | 5225,8 | 5539,3 |

Таблица 8.2 - Обоснование проекта плана добычи нефти и объемов буровых работ. I объект. Вариант 2 (Рекомендуемый)

| №№ п/п | Показатели | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| 1 | Добыча нефти всего, тыс.т | 38,5 | 33,7 | 30,6 | 27,1 | 24,6 | 23,9 | 23,7 | 22,0 | 20,5 | 19,0 | 17,9 | 16,0 | 14,4 | 13,2 |
| 2 | В том числе из: переходящих скважин | 38,5 | 33,7 | 30,6 | 27,1 | 24,6 | 22,2 | 23,7 | 22,0 | 20,5 | 19,0 | 17,9 | 16,0 | 14,4 | 13,2 |
| 3 | новых скважин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | механизированным способом | 38,5 | 33,7 | 30,6 | 27,1 | 24,6 | 23,9 | 23,7 | 22,0 | 20,5 | 19,0 | 17,9 | 16,0 | 14,4 | 13,2 |
| 5 | Ввод новых добывающих скважин, всего, шт. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | В т.ч.: из эксплуатационного бурения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | из разведочного бурения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | переводом с других объектов | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Среднесуточный дебит нефти новой скважины, т/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Среднее число дней работы новой скважины, дни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Средняя глубина новой скважины, м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Эксплуатационное бурение, всего, тыс.м | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| 14 | В т.ч.- добывающие скважины | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| 15 | вспомогательные и специальные скважины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Расчетное время работы новых скважин предыдущего года в данном году, скв.дни | 693,5 | 0 | 0 | 346,8 | 346,8 | 346,8 | 346,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Расчетная добыча нефти из новых скважин предыдущего года в данном году, тыс.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Добыча нефти из переходящих скважин предыдущего года, тыс.т | 42,0 | 38,5 | 33,7 | 30,6 | 27,1 | 24,6 | 22,2 | 23,7 | 22,0 | 20,5 | 19,0 | 17,9 | 16,0 | 14,4 |
| 19 | Расчетная добыча нефти из переходящих скважин данного года, тыс.т | 42,0 | 38,5 | 33,7 | 30,6 | 27,1 | 24,6 | 25,1 | 23,7 | 22,0 | 20,5 | 19,0 | 17,9 | 16,0 | 14,4 |
| 20 | Коэффициент изменения доб. нефти перех. скв. данного года, доли ед. | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 21 | Ожидаемая добыча нефти из переходящих скважин данного года, тыс.т | 38,5 | 33,7 | 30,6 | 27,1 | 24,6 | 22,2 | 23,7 | 22,0 | 20,5 | 19,0 | 17,9 | 16,0 | 14,4 | 13,2 |
| 22 | Изменение добычи нефти из переходящих скважин, тыс.т | -3,6 | -4,8 | -3,1 | -3,4 | -2,6 | -2,4 | -1,4 | -1,6 | -1,5 | -1,5 | -1,1 | -1,9 | -1,7 | -1,2 |
| 23 | Процент изменения добычи нефти из переходящих скважин, % | -8,5 | -12,4 | -9,2 | -11,3 | -9,5 | -9,8 | -5,7 | -6,9 | -6,8 | -7,3 | -5,8 | -10,6 | -10,3 | -8,5 |
| 24 | Мощность новых скважин, тыс.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Выбытие добывающих скважин, шт. | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 26 | В т.ч. под закачку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Фонд добывающих скважин на конец года, шт. | 33 | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 20 | 18 | 17 |
| 28 | В том числе нагнет, в отработке | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Действующий фонд добывающих скважин на конец года, шт. | 33 | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 20 | 18 | 17 |
| 30 | Перевод скважин на механизированную добычу, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Фонд механизированных скважин, шт. | 33 | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 20 | 18 | 17 |
| 33 | Выбытие нагнетательных скважин, шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Фонд нагнетательных скважин на конец года, шт. | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 35 | Действ, фонд нагнетательных скважин на конец года, шт. | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 36 | Фонд введенных резервных скважин на конец года, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Средний дебит действующих скважин по жидкости, т/сут | 23,3 | 23,4 | 24,3 | 24,8 | 26,4 | 28,2 | 29,0 | 30,3 | 31,1 | 33,3 | 35,0 | 37,9 | 40,5 | 43,8 |
| 38 | Средний дебит переходящих скважин по жидкости, т/сут | 23,3 | 23,4 | 24,3 | 24,8 | 26,4 | 28,6 | 29,0 | 30,3 | 31,1 | 33,3 | 35,0 | 37,9 | 40,5 | 43,8 |
| 39 | Средний дебит новых скважин по жидкости, т/сут | - | - | - | - | - | 13,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Средняя обводненность продукции действующего фонда скважин, % | 85,6 | 87,0 | 87,9 | 88,8 | 89,7 | 90,1 | 90,6 | 91,3 | 91,7 | 92,5 | 93,3 | 93,9 | 94,3 | 94,9 |
| 41 | переходящих | 85,6 | 87,0 | 87,9 | 88,8 | 89,7 | 90,7 | 90,6 | 91,3 | 91,7 | 92,5 | 93,3 | 93,9 | 94,3 | 94,9 |
| 42 | новых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Средний дебит действующих скважин по нефти, т/сут | 3,4 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 |
| 44 | переходящих | 3,4 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 |
| 45 | Средняя приемистость нагнетательных скважин, м3/сут | 114,4 | 113,1 | 111,3 | 134,0 | 133,6 | 135,7 | 142,8 | 144,3 | 142,6 | 147,4 | 156,4 | 154,7 | 149,6 | 153,5 |
| 46 | Добыча жидкости, всего, тыс.т | 267,3 | 259,8 | 253,2 | 241,5 | 238,2 | 240,3 | 252,1 | 252,9 | 248,7 | 254,8 | 268,1 | 263,5 | 253,7 | 258,7 |
| 47 | В т.ч. из переходящих скважин, тыс.т | 267,3 | 259,8 | 253,2 | 241,5 | 238,2 | 237,9 | 252,1 | 252,9 | 248,7 | 254,8 | 268,1 | 263,5 | 253,7 | 258,7 |
| 48 | из новых скважин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | механизированным способом | 267 | 260 | 253 | 242 | 238 | 240 | 252 | 253 | 249 | 255 | 268 | 263 | 254 | 259 |
| 50 | Добыча жидкости с начала разработки, тыс. т | 2380,0 | 2639,8 | 2893,0 | 3134,5 | 3372,8 | 3613,1 | 3865,2 | 4118,0 | 4366,7 | 4621,5 | 4889,6 | 5153,0 | 5406,7 | 5665,4 |
| 51 | Добыча нефти с начала разработки, тыс. т | 619,3 | 653,0 | 683,6 | 710,7 | 735,3 | 759,2 | 782,8 | 804,9 | 825,4 | 844,5 | 862,4 | 878,4 | 892,8 | 906,0 |
| 52 | Коэффициент нефтеизвлечения, доли ед. | 0,224 | 0,236 | 0,247 | 0,257 | 0,265 | 0,274 | 0,283 | 0,291 | 0,298 | 0,305 | 0,311 | 0,317 | 0,322 | 0,327 |
| 53 | Отбор от утвержденных извлекаемых запасов, % | 68,4 | 72,1 | 75,5 | 78,4 | 81,2 | 83,8 | 86,4 | 88,8 | 91,1 | 93,2 | 95,2 | 97,0 | 98,5 | 100,0 |
| 54 | Темп отбора от начальных утвержденных извлекаемых запасов, % | 4,2 | 3,7 | 3,4 | 3,0 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,5 |
| 55 | Темп отбора от текущих, % | 11,8 | 11,8 | 12,1 | 12,2 | 12,6 | 14,0 | 16,1 | 17,9 | 20,3 | 23,6 | 29,1 | 36,8 | 52,1 | 99,7 |
| 56 | Закачка рабочего агента, тыс. м3 (млн. м3)/год | 198,9 | 196,7 | 193,6 | 186,4 | 185,8 | 188,2 | 198,6 | 200,7 | 198,4 | 205,0 | 217,5 | 215,2 | 208,1 | 213,5 |
| 57 | Закачка рабочего агента с начала разработки, тыс.м3 (млн.м3) | 1209,4 | 1406,0 | 1599,6 | 1786,0 | 1971,8 | 2160,0 | 2358,6 | 2559,3 | 2757,7 | 2962,7 | 3180,3 | 3395,4 | 3603,5 | 3817,0 |
| 58 | Компенсация отбора: текущая, % | 81,6 | 83,3 | 84,4 | 85,5 | 86,6 | 87,1 | 87,8 | 88,6 | 89,2 | 90,2 | 91,2 | 92,0 | 92,5 | 93,3 |
| 59 | с начала разработки, % | 53,7 | 56,5 | 58,8 | 60,8 | 62,6 | 64,2 | 65,6 | 67,0 | 68,2 | 69,4 | 70,6 | 71,6 | 72,6 | 73,5 |

Таблица 8.3 - Обоснование проекта плана добычи нефти и объемов буровых работ. II объект. Вариант 2 (Рекомендуемый)

| №№ п/п | Показатели | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| 1 | Добыча нефти всего, тыс.т | 10,5 | 8,7 | 7,3 | 7,0 | 7,4 | 8,9 | 9,1 | 8,9 | 8,7 | 8,5 | 8,3 | 8,2 | 8,0 | 7,8 |
| 2 | В том числе из: переходящих скважин | 10,5 | 8,7 | 7,3 | 5,9 | 6,2 | 8,9 | 9,1 | 8,9 | 8,7 | 8,5 | 8,3 | 8,2 | 8,0 | 7,8 |
| 3 | новых скважин | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | механизированным способом | 10,5 | 8,7 | 7,3 | 7,0 | 7,4 | 8,9 | 9,1 | 8,9 | 8,7 | 8,5 | 8,3 | 8,2 | 8,0 | 7,8 |
| 5 | Ввод новых добывающих скважин, всего, шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | В т.ч.: из эксплуатационного бурения | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | из разведочного бурения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | переводом с других объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Среднесуточный дебит нефти новой скважины, т/сут | 0 | 0 | 0 | 5,7 | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Среднее число дней работы новой скважины, дни | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Средняя глубина новой скважины, м | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Эксплуатационное бурение, всего, тыс.м | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 11,1 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| 14 | В т.ч.- добывающие скважины | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 11,1 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| 15 | вспомогательные и специальные скважины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Расчетное время работы новых скважин предыдущего года в данном году, скв.дни | 347 | 0 | 0 | 0 | 347 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Расчетная добыча нефти из новых скважин предыдущего года в данном году, тыс.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Добыча нефти из переходящих скважин предыдущего года, тыс.т | 12,5 | 10,5 | 8,7 | 7,3 | 5,9 | 6,2 | 8,9 | 9,1 | 8,9 | 8,7 | 8,5 | 8,3 | 8,2 | 8,0 |
| 19 | Расчетная добыча нефти из переходящих скважин данного года, тыс.т | 12,5 | 10,5 | 8,7 | 7,3 | 7,9 | 8,2 | 8,9 | 9,1 | 8,9 | 8,7 | 8,5 | 8,3 | 8,2 | 8,0 |
| 20 | Коэффициент изменения доб. нефти перех. скв. данного года, доли ед. | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 21 | Ожидаемая добыча нефти из переходящих скважин данного года, тыс.т | 10,5 | 8,7 | 7,3 | 5,9 | 6,2 | 8,9 | 9,1 | 8,9 | 8,7 | 8,5 | 8,3 | 8,2 | 8,0 | 7,8 |
| 22 | Изменение добычи нефти из переходящих скважин, тыс.т | -2,0 | -1,8 | -1,4 | -1,4 | -1,7 | 0,7 | 0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| 23 | Процент изменения добычи нефти из переходящих скважин, % | -16,1 | -17,0 | -16,0 | -19,1 | -20,9 | 8,1 | 2,4 | -2,1 | -2,1 | -2,1 | -2,1 | -2,0 | -2,1 | -2,0 |
| 24 | Мощность новых скважин, тыс.т | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Выбытие добывающих скважин, шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | В т.ч. под закачку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Фонд добывающих скважин на конец года, шт. | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 28 | В том числе нагнет, в отработке | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Действующий фонд добывающих скважин на конец года, шт. | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 30 | Перевод скважин на механизированную добычу, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Фонд механизированных скважин, шт. | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 33 | Выбытие нагнетательных скважин, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Фонд нагнетательных скважин на конец года, шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 35 | Действ, фонд нагнетательных скважин на конец года, шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 36 | Фонд введенных резервных скважин на конец года, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Средний дебит действующих скважин по жидкости, т/сут | 23,3 | 22,3 | 21,4 | 20,4 | 19,5 | 21,2 | 23,5 | 25,7 | 28,1 | 30,8 | 33,8 | 37,0 | 40,5 | 44,4 |
| 38 | Средний дебит переходящих скважин по жидкости, т/сут | 23,3 | 22,3 | 21,4 | 21,3 | 20,5 | 21,2 | 23,5 | 25,7 | 28,1 | 30,8 | 33,8 | 37,0 | 40,5 | 44,4 |
| 39 | Средний дебит новых скважин по жидкости, т/сут | 0 | 0 | 0 | 8,9 | 8,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Средняя обводненность продукции действующего фонда скважин, % | 85,6 | 87,5 | 89,1 | 88,4 | 85,6 | 84,9 | 86,1 | 87,6 | 88,9 | 90,1 | 91,1 | 92,1 | 92,9 | 93,6 |
| 41 | переходящих | 85,6 | 87,5 | 89,1 | 90,0 | 87,4 | 84,9 | 86,1 | 87,6 | 88,9 | 90,1 | 91,1 | 92,1 | 92,9 | 93,6 |
| 42 | новых | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Средний дебит действующих скважин по нефти, т/сут | 3,3 | 2,8 | 2,3 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,8 |
| 44 | переходящих | 3,3 | 2,8 | 2,3 | 2,1 | 2,6 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,8 |
| 45 | Средняя приемистость нагнетательных скважин, м3/сут | 38,8 | 38,0 | 37,2 | 33,4 | 27,4 | 31,2 | 46,6 | 51,9 | 57,7 | 64,0 | 70,9 | 78,5 | 86,8 | 95,9 |
| 46 | Добыча жидкости, всего, тыс.т | 72,9 | 69,8 | 67,1 | 60,6 | 51,3 | 59,0 | 65,3 | 71,5 | 78,3 | 85,7 | 93,9 | 102,9 | 112,7 | 123,5 |
| 47 | В т.ч. из переходящих скважин, тыс.т | 72,9 | 69,8 | 67,1 | 59,0 | 49,7 | 59,0 | 65,3 | 71,5 | 78,3 | 85,7 | 93,9 | 102,9 | 112,7 | 123,5 |
| 48 | из новых скважин | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | механизированным способом | 72,9 | 69,8 | 67,1 | 60,6 | 51,3 | 59,0 | 65,3 | 71,5 | 78,3 | 85,7 | 93,9 | 102,9 | 112,7 | 123,5 |
| 50 | Добыча жидкости с начала разработки, тыс. т | 654,4 | 724,2 | 791,3 | 851,9 | 903,1 | 962,1 | 1027,4 | 1098,8 | 1177,1 | 1262,8 | 1356,7 | 1459,6 | 1572,3 | 1695,7 |
| 51 | Добыча нефти с начала разработки, тыс. т | 167,1 | 175,8 | 183,1 | 190,1 | 197,5 | 206,4 | 215,5 | 224,3 | 233,1 | 241,6 | 249,9 | 258,1 | 266,1 | 274,0 |
| 52 | Коэффициент нефтеизвлечения, доли ед. | 0,182 | 0,192 | 0,200 | 0,207 | 0,215 | 0,225 | 0,235 | 0,245 | 0,254 | 0,263 | 0,273 | 0,281 | 0,290 | 0,299 |
| 53 | Отбор от утвержденных извлекаемых запасов, % | 61,0 | 64,2 | 66,8 | 69,4 | 72,1 | 75,3 | 78,6 | 81,9 | 85,1 | 88,2 | 91,2 | 94,2 | 97,1 | 100,0 |
| 54 | Темп отбора от начальных утвержденных извлекаемых запасов, % | 3,8 | 3,2 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,9 |
| 55 | Темп отбора от текущих, % | 8,9 | 8,1 | 7,4 | 7,7 | 8,8 | 11,6 | 13,4 | 15,2 | 17,5 | 20,8 | 25,7 | 34,0 | 50,4 | 99,5 |
| 56 | Закачка рабочего агента, тыс. м3 (млн. м3)/год | 54,0 | 52,8 | 51,7 | 46,3 | 38,0 | 43,3 | 48,6 | 54,1 | 60,2 | 66,8 | 74,0 | 81,9 | 90,6 | 100,0 |
| 57 | Закачка рабочего агента с начала разработки, тыс.м3 (млн.м3) | 914,0 | 966,8 | 1018,5 | 1064,8 | 1102,8 | 1146,1 | 1194,7 | 1248,9 | 1309,0 | 1375,8 | 1449,8 | 1531,7 | 1622,3 | 1722,3 |
| 58 | Компенсация отбора: текущая, % | 81,7 | 84,0 | 86,0 | 85,1 | 81,7 | 80,9 | 82,3 | 84,1 | 85,7 | 87,2 | 88,5 | 89,7 | 90,7 | 91,7 |
| 59 | с начала разработки, % | 148,7 | 142,7 | 138,1 | 134,5 | 131,5 | 128,5 | 125,6 | 123,0 | 120,6 | 118,4 | 116,4 | 114,5 | 112,9 | 111,4 |

Таблица 8.4 - Обоснование проекта плана добычи нефти и объемов буровых работ. I Возвратный объект. Вариант 2 (Рекомендуемый)

| №№ п/п | Показатели | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| 1 | Добыча нефти всего, тыс.т | 0 | 2,5 | 3,1 | 6,0 | 7,4 | 7,3 | 6,2 | 5,3 | 4,5 | 3,8 | 3,0 | 2,4 | 2,0 | 1,7 |
| 2 | В том числе из: переходящих скважин | 0 | 2,5 | 3,1 | 6,0 | 7,4 | 7,3 | 6,2 | 5,3 | 4,5 | 3,8 | 3,0 | 2,4 | 2,0 | 1,7 |
| 3 | новых скважин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | механизированным способом | 0 | 2,5 | 3,1 | 6,0 | 7,4 | 7,3 | 6,2 | 5,3 | 4,5 | 3,8 | 3,0 | 2,4 | 2,0 | 1,7 |
| 5 | Ввод новых добывающих скважин, всего, шт. | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | В т.ч.: из эксплуатационного бурения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | из разведочного бурения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | переводом с других объектов | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Среднесуточный дебит нефти новой скважины, т/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Среднее число дней работы новой скважины, дни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Средняя глубина новой скважины, м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Эксплуатационное бурение, всего, тыс.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | В т.ч.- добывающие скважины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | вспомогательные и специальные скважины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Расчетное время работы новых скважин предыдущего года в данном году, скв.дни | 0 | 0,0 | 346,8 | 346,8 | 1040,3 | 693,5 | 346,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Расчетная добыча нефти из новых скважин предыдущего года в данном году, тыс.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Добыча нефти из переходящих скважин предыдущего года, тыс.т | 0 | 0 | 2,5 | 3,1 | 6,0 | 7,4 | 7,3 | 6,2 | 5,3 | 4,5 | 3,8 | 3,0 | 2,4 | 2,0 |
| 19 | Расчетная добыча нефти из переходящих скважин данного года, тыс.т | 0 | 0 | 2,5 | 3,1 | 6,0 | 7,4 | 7,3 | 6,2 | 5,3 | 4,5 | 3,8 | 3,0 | 2,4 | 2,0 |
| 20 | Коэффициент изменения доб. нефти перех. скв. данного года, доли ед. | 0 | 0 | 1,3 | 1,9 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
| 21 | Ожидаемая добыча нефти из переходящих скважин данного года, тыс.т | 0 | 0 | 3,1 | 6,0 | 7,4 | 7,3 | 6,2 | 5,3 | 4,5 | 3,8 | 3,0 | 2,4 | 2,0 | 1,7 |
| 22 | Изменение добычи нефти из переходящих скважин, тыс.т | 0 | 0 | 0,6 | 2,9 | 1,5 | -0,1 | -1,1 | -0,9 | -0,8 | -0,7 | -0,8 | -0,6 | -0,4 | 0 |
| 23 | Процент изменения добычи нефти из переходящих скважин, % | 0 | 0 | 25,2 | 94,5 | 24,2 | -1,7 | -15,3 | -15,2 | -15,0 | -15,2 | -22,0 | -20,0 | -14,8 | -15 |
| 24 | Мощность новых скважин, тыс.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Выбытие добывающих скважин, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | В т.ч. под закачку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Фонд добывающих скважин на конец года, шт. | 0 | 2 | 3 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 28 | В том числе нагнет, в отработке | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Действующий фонд добывающих скважин на конец года, шт. | 0 | 2 | 3 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 30 | Перевод скважин на механизированную добычу, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Фонд механизированных скважин, шт. | 0 | 2 | 3 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 32 | Ввод скважин под нагнетание. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Выбытие нагнетательных скважин, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Фонд нагнетательных скважин на конец года, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Действ, фонд нагнетательных скважин на конец года, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Фонд введенных резервных скважин на конец года, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Средний дебит действующих скважин по жидкости, т/сут | 0 | 4,4 | 4,4 | 3,9 | 4,5 | 4,8 | 5,3 | 5,9 | 6,5 | 7,1 | 9,0 | 10,8 | 12,0 | 13,3 |
| 38 | Средний дебит переходящих скважин по жидкости, т/сут | 0 | 4,4 | 4,4 | 3,9 | 4,5 | 4,8 | 5,3 | 5,9 | 6,5 | 7,1 | 9,0 | 10,8 | 12,0 | 13,3 |
| 39 | Средний дебит новых скважин по жидкости, т/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 40 | Средняя обводненность продукции действующего фонда скважин, % | 0 | 19,9 | 33,0 | 36,9 | 46,6 | 56,5 | 66,5 | 74,2 | 80,2 | 84,7 | 88,2 | 91,1 | 93,1 | 94,7 |
| 41 | переходящих | 0 | 19,9 | 33,0 | 36,9 | 46,6 | 56,5 | 66,5 | 74,2 | 80,2 | 84,7 | 88,2 | 91,1 | 93,1 | 94,7 |
| 42 | новых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Средний дебит действующих скважин по нефти, т/сут | 0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,7 |
| 44 | переходящих | 0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,7 |
| 45 | Средняя приемистость нагнетательных скважин, м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Добыча жидкости, всего, тыс.т | 0 | 3,1 | 4,6 | 9,5 | 13,9 | 16,8 | 18,5 | 20,4 | 22,5 | 24,8 | 24,9 | 26,4 | 29,2 | 32,4 |
| 47 | В т.ч. из переходящих скважин, тыс.т | 0 | 3,1 | 4,6 | 9,5 | 13,9 | 16,8 | 18,5 | 20,4 | 22,5 | 24,8 | 24,9 | 26,4 | 29,2 | 32,4 |
| 48 | из новых скважин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | механизированным способом | 0 | 3,1 | 4,6 | 9,5 | 13,9 | 16,8 | 18,5 | 20,4 | 22,5 | 24,8 | 24,9 | 26,4 | 29,2 | 32,4 |
| 50 | Добыча жидкости с начала разработки, тыс. т | 0 | 3,1 | 7,7 | 17,2 | 31,1 | 47,9 | 66,4 | 86,8 | 109,2 | 134,0 | 158,9 | 185,3 | 214,5 | 246,9 |
| 51 | Добыча нефти с начала разработки, тыс. т | 0 | 2,5 | 5,5 | 11,5 | 19,0 | 26,3 | 32,5 | 37,7 | 42,2 | 46,0 | 48,9 | 51,3 | 53,3 | 55,0 |
| 52 | Коэффициент нефтеизвлечения, доли ед. | 0 | 0,007 | 0,016 | 0,033 | 0,054 | 0,075 | 0,092 | 0,107 | 0,120 | 0,131 | 0,139 | 0,146 | 0,151 | 0,156 |
| 53 | Отбор от утвержденных извлекаемых запасов, % | 0 | 4,5 | 10,1 | 21,0 | 34,5 | 47,8 | 59,0 | 68,6 | 76,7 | 83,6 | 88,9 | 93,2 | 97 | 100 |
| 54 | Темп отбора от начальных утвержденных извлекаемых запасов, % | 0 | 4,5 | 5,6 | 10,9 | 13,5 | 13,3 | 11,3 | 9,5 | 8,1 | 6,9 | 5,4 | 4,3 | 3,7 | 3,1 |
| 55 | Темп отбора от текущих, % | 0 | 4,5 | 5,9 | 12,1 | 17,1 | 20,3 | 21,6 | 23,3 | 25,8 | 29,5 | 32,6 | 38,8 | 54 | 99 |
| 56 | Закачка рабочего агента, тыс. м3 (млн. м3)/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Закачка рабочего агента с начала разработки, тыс.м3 (млн.м3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Компенсация отбора: текущая, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 8.5 - Обоснование проекта плана добычи нефти и объемов буровых работ. II Возвратный объект. Вариант 2 (Рекомендуемый)

| №№ п/п | Показатели | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| 1 | Добыча нефти всего, тыс.т | 0 | 0 | 0,9 | 2,1 | 2,7 | 3,2 | 2,7 | 2,3 | 2,0 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,7 |
| 2 | В том числе из: переходящих скважин | 0 | 0 | 0,9 | 2,1 | 2,7 | 3,2 | 2,7 | 2,3 | 2,0 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,7 |
| 3 | новых скважин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | механизированным способом | 0 | 0 | 0,9 | 2,1 | 2,7 | 3,2 | 2,7 | 2,3 | 2,0 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,7 |
| 5 | Ввод новых добывающих скважин, всего, шт. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | В т.ч.: из эксплуатационного бурения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | из разведочного бурения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | переводом с других объектов | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Среднесуточный дебит нефти новой скважины, т/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Среднее число дней работы новой скважины, дни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Средняя глубина новой скважины, м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Эксплуатационное бурение, всего, тыс.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | В т.ч.- добывающие скважины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | вспомогательные и специальные скважины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Расчетное время работы новых скважин предыдущего года в данном году, скв.дни | 0 | 0 | 0 | 346,8 | 346,8 | 346,8 | 346,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Расчетная добыча нефти из новых скважин предыдущего года в данном году, тыс.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Добыча нефти из переходящих скважин предыдущего года, тыс.т | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 2,1 | 2,7 | 3,2 | 2,7 | 2,3 | 2,0 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1,0 |
| 19 | Расчетная добыча нефти из переходящих скважин данного года, тыс.т | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 2,1 | 2,7 | 3,2 | 2,7 | 2,3 | 2,0 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1,0 |
| 20 | Коэффициент изменения доб. нефти перех. скв. данного года, доли ед. | 0 | 0 | 0 | 2,3 | 1,3 | 1,2 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,7 |
| 21 | Ожидаемая добыча нефти из переходящих скважин данного года, тыс.т | 0 | 0 | 0 | 2,1 | 2,7 | 3,2 | 2,7 | 2,3 | 2,0 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,7 |
| 22 | Изменение добычи нефти из переходящих скважин, тыс.т | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | -0,5 | -0,4 | -0,4 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | -0,3 |
| 23 | Процент изменения добычи нефти из переходящих скважин, % | 0 | 0 | 0 | 132,6 | 26,6 | 17,7 | -15,0 | -14,8 | -15,2 | -14,8 | -15,0 | -14,8 | -14,9 | -29,1 |
| 24 | Мощность новых скважин, тыс.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Выбытие добывающих скважин, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | В т.ч. под закачку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Фонд добывающих скважин на конец года, шт. | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 28 | В том числе нагнет, в отработке | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Действующий фонд добывающих скважин на конец года, шт. | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 30 | Перевод скважин на механизированную добычу, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Фонд механизированных скважин, шт. | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 32 | Ввод скважин под нагнетание. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Выбытие нагнетательных скважин, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Фонд нагнетательных скважин на конец года, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Действ, фонд нагнетательных скважин на конец года, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Фонд введенных резервных скважин на конец года, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Средний дебит действующих скважин по жидкости, т/сут | 0 | 0 | 3,8 | 5,2 | 5,0 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 6,0 | 6,3 | 6,5 | 7,2 |
| 38 | Средний дебит переходящих скважин по жидкости, т/сут | 0 | 0 | 3,8 | 5,2 | 5,0 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 6,0 | 6,3 | 6,5 | 7,2 |
| 39 | Средний дебит новых скважин по жидкости, т/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Средняя обводненность продукции действующего фонда скважин, % | 0 | 0 | 29,8 | 41,0 | 48,4 | 53,9 | 62,3 | 69,1 | 74,7 | 79,3 | 83,1 | 86,1 | 88,6 | 90,2 |
| 41 | переходящих | 0 | 0 | 29,8 | 41,0 | 48,4 | 53,9 | 62,3 | 69,1 | 74,7 | 79,3 | 83,1 | 86,1 | 88,6 | 90,2 |
| 42 | новых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Средний дебит действующих скважин по нефти, т/сут | 0 | 0 | 2,6 | 3,1 | 2,6 | 2,3 | 1,9 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,7 |
| 44 | переходящих | 0 | 0 | 2,6 | 3,1 | 2,6 | 2,3 | 1,9 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,7 |
| 45 | Средняя приемистость нагнетательных скважин, м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Добыча жидкости, всего, тыс.т | 0 | 0 | 1,3 | 3,6 | 5,3 | 6,9 | 7,2 | 7,5 | 7,8 | 8,1 | 8,4 | 8,7 | 9,1 | 7,5 |
| 47 | В т.ч. из переходящих скважин, тыс.т | 0 | 0 | 1,3 | 3,6 | 5,3 | 6,9 | 7,2 | 7,5 | 7,8 | 8,1 | 8,4 | 8,7 | 9,1 | 7,5 |
| 48 | из новых скважин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | механизированным способом | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 3,6 | 5,3 | 6,9 | 7,2 | 7,5 | 7,8 | 8,1 | 8,4 | 8,7 | 9,1 | 7,5 |
| 50 | Добыча жидкости с начала разработки, тыс. т | 0 | 0 | 1,3 | 4,9 | 10,2 | 17,1 | 24,3 | 31,8 | 39,5 | 47,6 | 56,0 | 64,7 | 73,7 | 81,2 |
| 51 | Добыча нефти с начала разработки, тыс. т | 0 | 0 | 0,9 | 3,1 | 5,8 | 9,0 | 11,7 | 14,0 | 15,9 | 17,6 | 19,0 | 20,2 | 21,3 | 22,0 |
| 52 | Коэффициент нефтеизвлечения, доли ед. | 0 | 0 | 0,011 | 0,038 | 0,071 | 0,111 | 0,144 | 0,173 | 0,197 | 0,217 | 0,235 | 0,250 | 0,263 | 0,273 |
| 53 | Отбор от утвержденных извлекаемых запасов, % | 0 | 0 | 4,2 | 13,9 | 26,2 | 40,7 | 53,0 | 63,5 | 72,5 | 80,0 | 86,5 | 92,0 | 96,7 | 100 |
| 54 | Темп отбора от начальных утвержденных извлекаемых запасов, % | 0 | 0 | 4,2 | 9,7 | 12,3 | 14,5 | 12,3 | 10,5 | 8,9 | 7,6 | 6,5 | 5,5 | 4,7 | 3,3 |
| 55 | Темп отбора от текущих, % | 0 | 0 | 4,2 | 10,2 | 14,3 | 19,7 | 20,8 | 22,4 | 24,4 | 27,6 | 32,3 | 40,7 | 58,5 | 100 |
| 56 | Закачка рабочего агента, тыс. м3 (млн. м3)/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Закачка рабочего агента с начала разработки, тыс.м3 (млн.м3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Компенсация отбора: текущая, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 8.6 - Обоснование проекта плана добычи нефти и объемов буровых работ. III Возвратный объект. Вариант 2 (Рекомендуемый)

| №№ п/п | Показатели | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| 1 | Добыча нефти всего, тыс.т | 1,4 | 3,0 | 2,8 | 3,9 | 5,8 | 7,1 | 7,8 | 7,3 | 6,7 | 6,2 | 5,7 | 5,2 | 4,7 | 4,3 |
| 2 | В том числе из: переходящих скважин | 1,4 | 3,0 | 2,8 | 3,9 | 5,8 | 7,1 | 7,8 | 7,3 | 6,7 | 6,2 | 5,7 | 5,2 | 4,7 | 4,3 |
| 3 | новых скважин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | механизированным способом | 1,38 | 2,96 | 2,80 | 3,86 | 5,75 | 7,14 | 7,84 | 7,25 | 6,71 | 6,21 | 5,74 | 5,19 | 4,71 | 4,28 |
| 5 | Ввод новых добывающих скважин, всего, шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | В т.ч.: из эксплуатационного бурения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | из разведочного бурения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | переводом с других объектов | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Среднесуточный дебит нефти новой скважины, т/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Среднее число дней работы новой скважины, дни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Средняя глубина новой скважины, м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Эксплуатационное бурение, всего, тыс.м | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 14 | В т.ч.- добывающие скважины | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 15 | вспомогательные и специальные скважины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Расчетное время работы новых скважин предыдущего года в данном году, скв.дни | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 347 | 347 | 347 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Расчетная добыча нефти из новых скважин предыдущего года в данном году, тыс.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Добыча нефти из переходящих скважин предыдущего года, тыс.т | 1,5 | 1,4 | 3,0 | 2,8 | 3,9 | 5,8 | 7,1 | 7,8 | 7,3 | 6,7 | 6,2 | 5,7 | 5,2 | 4,7 |
| 19 | Расчетная добыча нефти из переходящих скважин данного года, тыс.т | 1,5 | 1,4 | 3,0 | 2,8 | 3,9 | 5,8 | 7,1 | 7,8 | 7,3 | 6,7 | 6,2 | 5,7 | 5,2 | 4,7 |
| 20 | Коэффициент изменения доб. нефти перех. скв. данного года, доли ед. | 0,9 | 2,1 | 0,9 | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 21 | Ожидаемая добыча нефти из переходящих скважин данного года, тыс.т | 1,4 | 3,0 | 2,8 | 3,9 | 5,8 | 7,1 | 7,8 | 7,3 | 6,7 | 6,2 | 5,7 | 5,2 | 4,7 | 4,3 |
| 22 | Изменение добычи нефти из переходящих скважин, тыс.т | -0,2 | 1,6 | -0,2 | 1,1 | 1,9 | 1,4 | 0,7 | -0,6 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,6 | -0,5 | -0,4 |
| 23 | Процент изменения добычи нефти из переходящих скважин, % | -10,4 | 114,5 | -5,4 | 37,9 | 49,0 | 24,2 | 9,8 | -7,5 | -7,4 | -7,5 | -7,6 | -9,6 | -9,2 | -9,1 |
| 24 | Мощность новых скважин, тыс.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Выбытие добывающих скважин, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | В т.ч. под закачку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Фонд добывающих скважин на конец года, шт. | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 28 | В том числе нагнет, в отработке | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Действующий фонд добывающих скважин на конец года, шт. | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 30 | Перевод скважин на механизированную добычу, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Фонд механизированных скважин, шт. | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 32 | Ввод скважин под нагнетание. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Выбытие нагнетательных скважин, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Фонд нагнетательных скважин на конец года, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Действ, фонд нагнетательных скважин на конец года, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Фонд введенных резервных скважин на конец года, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Средний дебит действующих скважин по жидкости, т/сут | 24,3 | 58,1 | 61,3 | 39,4 | 31,9 | 27,5 | 24,2 | 25,2 | 26,2 | 27,3 | 28,5 | 28,3 | 28,3 | 28,5 |
| 38 | Средний дебит переходящих скважин по жидкости, т/сут | 24,3 | 58,1 | 61,3 | 39,4 | 31,9 | 27,5 | 24,2 | 25,2 | 26,2 | 27,3 | 28,5 | 28,3 | 28,3 | 28,5 |
| 39 | Средний дебит новых скважин по жидкости, т/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Средняя обводненность продукции действующего фонда скважин, % | 83,6 | 85,3 | 86,9 | 85,9 | 82,7 | 81,4 | 81,4 | 83,4 | 85,3 | 86,9 | 88,4 | 89,4 | 90,4 | 91,4 |
| 41 | переходящих | 83,6 | 85,3 | 86,9 | 85,9 | 82,7 | 81,4 | 81,4 | 83,4 | 85,3 | 86,9 | 88,4 | 89,4 | 90,4 | 91,4 |
| 42 | новых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Средний дебит действующих скважин по нефти, т/сут | 4,0 | 8,5 | 8,1 | 5,6 | 5,5 | 5,1 | 4,5 | 4,2 | 3,9 | 3,6 | 3,3 | 3,0 | 2,7 | 2,5 |
| 44 | переходящих | 4,0 | 8,5 | 8,1 | 5,6 | 5,5 | 5,1 | 4,5 | 4,2 | 3,9 | 3,6 | 3,3 | 3,0 | 2,7 | 2,5 |
| 45 | Средняя приемистость нагнетательных скважин, м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Добыча жидкости, всего, тыс.т | 8,4 | 20,2 | 21,3 | 27,4 | 33,2 | 38,3 | 42,1 | 43,8 | 45,6 | 47,4 | 49,5 | 49,1 | 49,2 | 49,5 |
| 47 | В т.ч. из переходящих скважин, тыс.т | 8,4 | 20,2 | 21,3 | 27,4 | 33,2 | 38,3 | 42,1 | 43,8 | 45,6 | 47,4 | 49,5 | 49,1 | 49,2 | 49,5 |
| 48 | из новых скважин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | механизированным способом | 8,4 | 20,2 | 21,3 | 27,4 | 33,2 | 38,3 | 42,1 | 43,8 | 45,6 | 47,4 | 49,5 | 49,1 | 49,2 | 49,5 |
| 50 | Добыча жидкости с начала разработки, тыс. т | 30,1 | 50,2 | 71,6 | 99,0 | 132,2 | 170,5 | 212,6 | 256,4 | 301,9 | 349,3 | 398,8 | 447,9 | 497,1 | 546,6 |
| 51 | Добыча нефти с начала разработки, тыс. т | 8,8 | 11,7 | 14,5 | 18,4 | 24,1 | 31,3 | 39,1 | 46,4 | 53,1 | 59,3 | 65,0 | 70,2 | 74,9 | 79,2 |
| 52 | Коэффициент нефтеизвлечения, доли ед. | 0,035 | 0,047 | 0,058 | 0,074 | 0,097 | 0,126 | 0,157 | 0,186 | 0,213 | 0,238 | 0,261 | 0,282 | 0,301 | 0,318 |
| 53 | Отбор от утвержденных извлекаемых запасов, % | 11,0 | 14,8 | 18,3 | 23,2 | 30,5 | 39,5 | 49,4 | 58,5 | 67,0 | 74,8 | 82,1 | 88,6 | 94,6 | 100 |
| 54 | Темп отбора от начальных утвержденных извлекаемых запасов, % | 1,7 | 3,7 | 3,5 | 4,9 | 7,3 | 9,0 | 9,9 | 9,2 | 8,5 | 7,8 | 7,2 | 6,6 | 5,9 | 5,4 |
| 55 | Темп отбора от текущих, % | 1,9 | 4,2 | 4,1 | 6,0 | 9,5 | 13,0 | 16,4 | 18,1 | 20,4 | 23,8 | 28,8 | 36,6 | 52,3 | 100 |
| 56 | Закачка рабочего агента, тыс. м3 (млн. м3)/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Закачка рабочего агента с начала разработки, тыс.м3 (млн.м3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |