Таблица П.12.2 – Локальная смета демонтажа технологических оборудований и материалов месторождения

| Наименование стройки - |  | Демонтажные работы по ликвидации последствий недропользования месторождений Уаз |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Шифр стройки |  | # 495-113//150/2020АТ |  |  |  |  |
| Наименование объекта - |  | Демонтаж технологических оборудований и материалов.НГДУ "Кайнармунайгаз" |  |  |  |  |
| # Шифр объекта |  | # 02-01 |  |  |  |  |
|  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № | 02-01-1 |  |  |  |
|  | (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |
| на | Демонтаж технологических оборудований и материалов.м/р Уаз |  |  |  |  |  |
|  | (Наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |
| Основание: |  | Дефектная ведомость |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость |  |  | 176698,790 | тыс.тенге |
|  |  | Средства на оплату труда |  |  | 110365,728 | тыс.тенге |
|  |  | Нормативная трудоемкость |  |  | 25,51 | тыс.чел-ч |
| Составлен(а) в ценах 1-квартала 2024 года |  |  |  |  |  |  |
| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: |  |  |  | 176698790 |
|  |  | # из них: |  |  |  |  |
|  |  | # затраты на труд рабочих | # тенге |  |  | # 88118621 |
|  |  | # в том числе оплата труда рабочих | # тенге |  |  | # 43768864 |
|  |  | # машины и механизмы | # тенге |  |  | # 81277363 |
|  |  | # в том числе оплата труда машинистов | # тенге |  |  | # 22260062 |
|  |  | # материалы, изделия и конструкции | # тенге |  |  | # 1728701 |
|  |  | # перевозки | # тенге |  |  | # 5574248 |
|  |  | # нормативная трудоемкость | # чел.-ч | # 25 510 |  |  |
|  | Раздел 1. | Демонтаж промыслового оборудования |  |  |  | 19796496 |
|  |  | # из них: |  |  |  |  |
|  |  | # затраты на труд рабочих | # тенге |  |  | # 12187595 |
|  |  | # в том числе оплата труда рабочих | # тенге |  |  | # 6557812 |
|  |  | # машины и механизмы | # тенге |  |  | # 6381519 |
|  |  | # в том числе оплата труда машинистов | # тенге |  |  | # 1825957 |
|  |  | # материалы, изделия и конструкции | # тенге |  |  | # 62698 |
|  |  | # перевозки | # тенге |  |  | # 1164705 |
|  |  | # нормативная трудоемкость | # чел.-ч | # 5 156 |  |  |
| 1 | 1337-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 . Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Оборудование без механизмов массой 1,5 т (ЕП,ЕПП-12,5м3). Демонтаж оборудования. | шт. | 3 | 89 771 | 269313 |
| 2 | 1337-0101-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 . Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Оборудование без механизмов массой 2,5 т (Емкость 30 м3). Демонтаж оборудования. | шт. | 1 | 207 265 | 207265 |
| 3 | 1337-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 . Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Оборудование без механизмов массой 5 т (Емкость 50 м3). Демонтаж оборудования. | шт. | 3 | 271 578 | 814734 |
| 4 | 1337-0101-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 . Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Оборудование без механизмов массой 2,5 т (Емкость 25 м3). Демонтаж оборудования. | шт. | 1 | 207 265 | 207265 |
| 5 | 1337-0102-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 . Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Оборудование массой 9 т. (ГЗУ). Демонтаж оборудования. | шт. | 1 | 491 901 | 491901 |
| 6 | 1337-0102-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 . Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Оборудование массой 10 т. (ГЗУ). Демонтаж оборудования. | шт. | 3 | 491 901 | 1475703 |
| 7 | 1337-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 . Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Оборудование без механизмов массой 1,5 т (Билборд). Демонтаж оборудования. | шт. | 1 | 89 771 | 89771 |
| 8 | 1337-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 . Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Оборудование без механизмов массой 5 т (РГС 50 м3). Демонтаж оборудования. | шт. | 2 | 271 578 | 543156 |
| 9 | 1337-0101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 . Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Оборудование без механизмов массой 2 т (РГС 10 м3). Демонтаж оборудования. | шт. | 1 | 173 451 | 173451 |
| 10 | 1337-0102-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 . Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Оборудование массой 13 т (Станок-качалка). Демонтаж оборудования. | шт. | 13 | 601 585 | 7820605 |
| 11 | 1109-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32. ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5 | Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью 1000 м3, в количестве 11шт.Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 | т конструкций | 29 | 155 409 | 4506861 |
| 12 | 1337-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 . Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Оборудование без механизмов массой 8 т (Емкость 100м3). Демонтаж оборудования. | шт. | 1 | 355 440 | 355440 |
| 13 | 1337-0101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 . Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Оборудование без механизмов массой 2 т (Емкость дрен. для отлива воды (помещ. слес. Уаз). Демонтаж оборудования. | шт. | 1 | 173 451 | 173451 |
| 14 | 1337-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 . Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Оборудование без механизмов массой 1,2 т (Емкость септик 3м3 (сталь.) скв.№65 Уаз). Демонтаж оборудования. | шт. | 1 | 89 771 | 89771 |
| 15 | 1337-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 . Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Оборудование без механизмов массой 1,2 т (Емкость дренажная ЕП 3 м3 скв№71). Демонтаж оборудования. | шт. | 1 | 89 771 | 89771 |
| 16 | 1337-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 . Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Оборудование без механизмов массой 9,1 т (АГЗУ №2,№5,№3). Демонтаж оборудования. | шт. | 3 | 441 111 | 1323333 |
| 17 | 414-103-0501 РСНБ РК 2022 | Конструкции металлические. Погрузка | т | 314,7 | 1 310 | 412257 |
| 18 | 414-103-0502 РСНБ РК 2022 | Конструкции металлические. Разгрузка | т | 314,7 | 1 310 | 412257 |
| 19 | 411-103-0217 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 7 238,1 | 47 | 340191 |
|  | Раздел 2. | Демонтаж трубопроводов |  |  |  | 108923978 |
|  |  | # из них: |  |  |  |  |
|  |  | # затраты на труд рабочих | # тенге |  |  | # 41678529 |
|  |  | # в том числе оплата труда рабочих | # тенге |  |  | # 20357051 |
|  |  | # машины и механизмы | # тенге |  |  | # 64023361 |
|  |  | # в том числе оплата труда машинистов | # тенге |  |  | # 16837322 |
|  |  | # материалы, изделия и конструкции | # тенге |  |  | # 1665127 |
|  |  | # перевозки | # тенге |  |  | # 1556964 |
|  |  | # нормативная трудоемкость | # чел.-ч | # 11 693 |  |  |
|  |  | Линия водовода Ду89мм, 0,18км |  |  |  |  |
| 20 | 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 201,6 | 504 | 101606 |
| 21 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 201,6 | 84 | 16934 |
| 22 | 1122-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Демонтаж | км трубопровода | 0,18 | 1 410 453 | 253882 |
| 23 | 414-103-0101 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка | т | 2,16 | 1 478 | 3192 |
| 24 | 414-103-0102 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка | т | 2,16 | 1 478 | 3192 |
| 25 | 412-501-0301 РСНБ РК 2022 | Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) вне населенных пунктов (грунтовые дороги). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км | т·км | 2,16 | 841 | 1817 |
|  |  | Выкидные линии из ст.труб Ду89, 0,32+0,25+0,22+0,155+0,055+0,13+0,475+0,11+0,16+0,315+0,07+0,095+0,095=2,445км |  |  |  |  |
| 26 | 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 2 738,4 | 504 | 1380154 |
| 27 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 2 738,4 | 84 | 230026 |
| 28 | 1125-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Трубопроводы (Выкидные линии) диаметром 89 мм. Резка труб | км трубопровода | 2,445 | 1 598 230 | 3907672 |
| 29 | 1125-0209-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопровод диаметром 89 мм. Демонтаж труб с разборкой изоляции | км трубопровода | 2,445 | 661 936 | 1618434 |
| 30 | 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости (промывка и продувка) | км трубопровода | 2,445 | 1 211 927 | 2963162 |
| 31 | 414-103-0101 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка | т | 29,34 | 1 478 | 43365 |
| 32 | 414-103-0102 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка | т | 29,34 | 1 478 | 43365 |
| 33 | 412-501-0301 РСНБ РК 2022 | Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) вне населенных пунктов (грунтовые дороги). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км | т·км | 29,34 | 841 | 24675 |
|  |  | Выкидные линии из ст.труб 114мм, 0,32+0,4+0,71+0,3+0,08+0,315+0,27+0,63+0,35+0,06=3,435км |  |  |  |  |
| 34 | 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 3 847,2 | 504 | 1938989 |
| 35 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 3 847,2 | 84 | 323165 |
| 36 | 1125-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Трубопроводы (Выкидные линии) диаметром до 100 мм. Резка труб | км трубопровода | 3,435 | 1 736 899 | 5966248 |
| 37 | 1125-0209-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопровод диаметром 100 мм. Демонтаж труб с разборкой изоляции | км трубопровода | 3,435 | 697 389 | 2395531 |
| 38 | 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости (промывка и продувка) | км трубопровода | 3,435 | 1 211 927 | 4162969 |
| 39 | 414-103-0101 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка | т | 41,22 | 1 478 | 60923 |
| 40 | 414-103-0102 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка | т | 41,22 | 1 478 | 60923 |
| 41 | 412-501-0301 РСНБ РК 2022 | Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) вне населенных пунктов (грунтовые дороги). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км | т·км | 41,22 | 841 | 34666 |
|  |  | Нагнетательная линия из ст.труб 114мм, 0,44км |  |  |  |  |
| 42 | 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 492,8 | 504 | 248371 |
| 43 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 492,8 | 84 | 41395 |
| 44 | 1125-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Трубопроводы диаметром 114 мм. Резка труб | км трубопровода | 0,44 | 1 736 899 | 764236 |
| 45 | 1125-0209-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопровод диаметром 114 мм. Демонтаж труб с разборкой изоляции | км трубопровода | 0,44 | 697 389 | 306851 |
| 46 | 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости (промывка и продувка) | км трубопровода | 0,44 | 1 211 927 | 533248 |
| 47 | 414-103-0101 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка | т | 7,04 | 1 478 | 10405 |
| 48 | 414-103-0102 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка | т | 7,04 | 1 478 | 10405 |
| 49 | 412-501-0301 РСНБ РК 2022 | Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) вне населенных пунктов (грунтовые дороги). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км | т·км | 7,04 | 841 | 5921 |
|  |  | Выкидные линии из СВТ труб Ду100мм, 0,153+0,598+0,09+0,65+0,725+0,15+0,308+0,44+0,25+0,3+0,317+0,224+0,15+0,321+0,429+0,171+0,52+0,365+0,67+0,19+0,423+0,438+0,51+0,247=8,639км |  |  |  |  |
| 50 | 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 9 675,68 | 504 | 4876543 |
| 51 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 9 675,68 | 84 | 812757 |
| 52 | 1122-1601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 100 мм. Демонтаж | км трубопровода | 8,639 | 1 629 449 | 14076810 |
| 53 | 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости (промывка и продувка) | км трубопровода | 8,639 | 1 211 927 | 10469837 |
| 54 | 414-103-0101 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические, СВТ. Погрузка | т | 20,12887 | 1 478 | 29750 |
| 55 | 414-103-0102 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические СВТ. Разгрузка | т | 20,12887 | 1 478 | 29750 |
| 56 | 412-501-0301 РСНБ РК 2022 | Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) вне населенных пунктов (грунтовые дороги). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км | т·км | 20,12887 | 841 | 16928 |
|  |  | Сточная линия из СВТ труб Ду150мм, 0,635км |  |  |  |  |
| 57 | 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 711,2 | 504 | 358445 |
| 58 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 711,2 | 84 | 59741 |
| 59 | 1122-1601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 150 мм. Демонтаж | км трубопровода | 0,635 | 1 629 449 | 1034700 |
| 60 | 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы промысловые диаметром до 150 мм. Очистка полости (промывка и продувка) | км трубопровода | 0,635 | 1 211 927 | 769574 |
| 61 | 414-103-0101 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические, СВТ. Погрузка | т | 1,47955 | 1 478 | 2187 |
| 62 | 414-103-0102 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические СВТ. Разгрузка | т | 1,47955 | 1 478 | 2187 |
| 63 | 412-501-0301 РСНБ РК 2022 | Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) вне населенных пунктов (грунтовые дороги). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км | т·км | 1,47955 | 841 | 1244 |
|  |  | Сточная линия ст.труб 159x7мм, 4,120км |  |  |  |  |
| 64 | 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 4 614,4 | 504 | 2325658 |
| 65 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 4 614,4 | 84 | 387610 |
| 66 | 1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 159 мм. Демонтаж | км трубопровода | 4,12 | 2 264 712 | 9330613 |
| 67 | 414-103-0101 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка | т | 151,41 | 1 478 | 223784 |
| 68 | 414-103-0102 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка | т | 151,41 | 1 478 | 223784 |
| 69 | 412-501-0301 РСНБ РК 2022 | Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) вне населенных пунктов (грунтовые дороги). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км | т·км | 151,41 | 841 | 127336 |
|  |  | Нефтесборный коллектор из ст.труб 159х7, 0,52км |  |  |  |  |
| 70 | 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 582,4 | 504 | 293530 |
| 71 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 582,4 | 84 | 48922 |
| 72 | 1125-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Трубопроводы диаметром 159 мм. Резка труб | км трубопровода | 0,52 | 2 145 311 | 1115562 |
| 73 | 1125-0209-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопровод диаметром 159 мм. Демонтаж труб с разборкой изоляции | км трубопровода | 0,52 | 736 310 | 382881 |
| 74 | 1125-0210-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы промысловые диаметром 159 мм. Очистка полости (промывка и продувка) | км трубопровода | 0,52 | 1 650 373 | 858194 |
| 75 | 414-103-0101 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка | т | 19,11 | 1 478 | 28245 |
| 76 | 414-103-0102 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка | т | 19,11 | 1 478 | 28245 |
| 77 | 412-501-0301 РСНБ РК 2022 | Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) вне населенных пунктов (грунтовые дороги). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км | т·км | 19,11 | 841 | 16072 |
|  |  | Выкидные линии из ст.труб Ду73мм, 0,22+0,58+0,41+0,321+0,55+0,18=2,261км |  |  |  |  |
| 78 | 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 2 532,32 | 504 | 1276289 |
| 79 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 2 532,32 | 84 | 212715 |
| 80 | 1125-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Трубопроводы диаметром 75 мм. Резка труб | км трубопровода | 2,261 | 1 598 230 | 3613598 |
| 81 | 1125-0209-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопровод диаметром 75 мм. Демонтаж труб с разборкой изоляции | км трубопровода | 2,261 | 661 936 | 1496637 |
| 82 | 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости (промывка и продувка) | км трубопровода | 2,261 | 1 211 927 | 2740167 |
| 83 | 414-103-0101 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка | т | 36,176 | 1 478 | 53468 |
| 84 | 414-103-0102 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка | т | 36,176 | 1 478 | 53468 |
| 85 | 412-501-0301 РСНБ РК 2022 | Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) вне населенных пунктов (грунтовые дороги). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км | т·км | 36,176 | 841 | 30424 |
|  |  | Линия коллектора d 114х7 от ГЗУ №5, №1 до блока гребен, 0,52+0,008=0,528км |  |  |  |  |
| 86 | 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 591,36 | 504 | 298045 |
| 87 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 591,36 | 84 | 49674 |
| 88 | 1125-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Трубопроводы диаметром 114 мм. Резка труб | км трубопровода | 0,528 | 1 736 899 | 917083 |
| 89 | 1125-0209-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопровод диаметром 114 мм. Демонтаж труб с разборкой изоляции | км трубопровода | 0,528 | 697 389 | 368221 |
| 90 | 414-103-0101 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка | т | 8,448 | 1 478 | 12486 |
| 91 | 414-103-0102 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка | т | 8,448 | 1 478 | 12486 |
| 92 | 412-501-0301 РСНБ РК 2022 | Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) вне населенных пунктов (грунтовые дороги). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км | т·км | 8,448 | 841 | 7105 |
|  |  | Нагнетательная линия из ст.труб 73мм, 3,5км |  |  |  |  |
| 93 | 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 3 920 | 504 | 1975680 |
| 94 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 3 920 | 84 | 329280 |
| 95 | 1125-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Трубопроводы диаметром 75 мм. Резка труб | км трубопровода | 3,5 | 1 598 230 | 5593805 |
| 96 | 1125-0209-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопровод диаметром 75 мм. Демонтаж труб с разборкой изоляции | км трубопровода | 3,5 | 661 936 | 2316776 |
| 97 | 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости (промывка и продувка) | км трубопровода | 3,5 | 1 211 927 | 4241744 |
| 98 | 414-103-0101 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка | т | 56 | 1 478 | 82768 |
| 99 | 414-103-0102 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка | т | 56 | 1 478 | 82768 |
| 100 | 412-501-0301 РСНБ РК 2022 | Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) вне населенных пунктов (грунтовые дороги). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км | т·км | 56 | 841 | 47096 |
|  |  | Выкидная линия из СВТ труб Ду150мм, 0,155км |  |  |  |  |
| 101 | 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 173,6 | 504 | 87494 |
| 102 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 173,6 | 84 | 14582 |
| 103 | 1122-1601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 150 мм. Демонтаж | км трубопровода | 0,155 | 1 629 449 | 252565 |
| 104 | 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы промысловые диаметром до 150 мм. Очистка полости (промывка и продувка) | км трубопровода | 0,155 | 1 211 927 | 187849 |
| 105 | 414-103-0101 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические, СВТ. Погрузка | т | 0,36115 | 1 478 | 534 |
| 106 | 414-103-0102 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические СВТ. Разгрузка | т | 0,36115 | 1 478 | 534 |
| 107 | 412-501-0301 РСНБ РК 2022 | Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) вне населенных пунктов (грунтовые дороги). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км | т·км | 0,36115 | 841 | 304 |
|  |  |  |  | Линия водопровод от гребенки до ВРП-1 м/р Уаз Ду114, 0,7км |  |  |
| 108 | 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 784 | 504 | 395136 |
| 109 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 784 | 84 | 65856 |
| 110 | 1125-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Трубопроводы диаметром 114 мм. Резка труб | км трубопровода | 0,7 | 1 736 899 | 1215829 |
| 111 | 1125-0209-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопровод диаметром 114 мм. Демонтаж труб с разборкой изоляции | км трубопровода | 0,7 | 697 389 | 488172 |
| 112 | 414-103-0101 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка | т | 11,2 | 1 478 | 16554 |
| 113 | 414-103-0102 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка | т | 11,2 | 1 478 | 16554 |
| 114 | 412-501-0301 РСНБ РК 2022 | Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) вне населенных пунктов (грунтовые дороги). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км | т·км | 11,2 | 841 | 9419 |
|  |  | Нагнетательные линии от ВРП -2 до скв.№63 из ст.труб Ду114 Ду114мм, 0,59км |  |  |  |  |
| 115 | 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 660,8 | 504 | 333043 |
| 116 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 660,8 | 84 | 55507 |
| 117 | 1125-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Трубопроводы диаметром до 100 мм. Резка труб | км трубопровода | 0,59 | 1 736 899 | 1024770 |
| 118 | 1125-0209-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопровод диаметром 100 мм. Демонтаж труб с разборкой изоляции | км трубопровода | 0,59 | 697 389 | 411460 |
| 119 | 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости (промывка и продувка) | км трубопровода | 0,59 | 1 211 927 | 715037 |
| 120 | 414-103-0101 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка | т | 9,44 | 1 478 | 13952 |
| 121 | 414-103-0102 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка | т | 9,44 | 1 478 | 13952 |
| 122 | 412-501-0301 РСНБ РК 2022 | Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) вне населенных пунктов (грунтовые дороги). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км | т·км | 9,44 | 841 | 7939 |
|  |  | Линия напорный водовод от СП Уаз-ВРП-1 Ду159, 0,45км |  |  |  |  |
| 123 | 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 504 | 504 | 254016 |
| 124 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 504 | 84 | 42336 |
| 125 | 1125-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Трубопроводы диаметром 159 мм. Резка труб | км трубопровода | 0,45 | 2 145 311 | 965390 |
| 126 | 1125-0209-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопровод диаметром 159 мм. Демонтаж труб с разборкой изоляции | км трубопровода | 0,45 | 736 310 | 331340 |
| 127 | 1125-0210-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы промысловые диаметром 159 мм. Очистка полости (промывка и продувка) | км трубопровода | 0,45 | 1 650 373 | 742668 |
| 128 | 414-103-0101 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка | т | 16,5375 | 1 478 | 24442 |
| 129 | 414-103-0102 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка | т | 16,5375 | 1 478 | 24442 |
| 130 | 412-501-0301 РСНБ РК 2022 | Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) вне населенных пунктов (грунтовые дороги). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км | т·км | 16,5375 | 841 | 13908 |
|  | Раздел 3. | ЭЛЕКТРИКА |  |  |  | 24680281 |
|  |  | # из них: |  |  |  |  |
|  |  | # затраты на труд рабочих | # тенге |  |  | # 12134832 |
|  |  | # в том числе оплата труда рабочих | # тенге |  |  | # 5939438 |
|  |  | # машины и механизмы | # тенге |  |  | # 9819475 |
|  |  | # в том числе оплата труда машинистов | # тенге |  |  | # 3271130 |
|  |  | # перевозки | # тенге |  |  | # 2726005 |
|  |  | # нормативная трудоемкость | # чел.-ч | # 3 863 |  |  |
| 131 | 1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Кабельные линии КЛ. Демонтаж | м | 1 464 | 468 | 685152 |
| 132 | 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 1 171,2 | 504 | 590285 |
| 133 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 1 171,2 | 84 | 98381 |
| 134 | 1308-0103-3401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | ЯКНО 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Демонтаж оборудования | шт. | 2 | 174 240 | 348480 |
| 135 | 1308-0103-3401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | КРУН 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Демонтаж оборудования | шт. | 1 | 174 240 | 174240 |
| 136 | 1308-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 KBХA. Демонтаж оборудования | подстанция | 31 | 103 882 | 3220342 |
| 137 | 1133-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Провода ВЛ 0,4 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры | шт. | 173 | 11 850 | 2050050 |
| 138 | 1133-0210-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Провода ВЛ 6-10 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры | шт. | 442 | 17 293 | 7643506 |
| 139 | 1133-0210-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных | шт. | 615 | 11 616 | 7143840 |
| 140 | 414-103-0501 РСНБ РК 2022 | Конструкции металлические. Погрузка | т | 3 | 1 310 | 3930 |
| 141 | 414-103-0502 РСНБ РК 2022 | Конструкции металлические. Разгрузка | т | 3 | 1 310 | 3930 |
| 142 | 414-101-0701 РСНБ РК 2022 | Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка | т | 722,625 | 1 338 | 966872 |
| 143 | 414-101-0702 РСНБ РК 2022 | Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка | т | 722,625 | 1 338 | 966872 |
| 144 | 411-103-0217 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 16 689,375 | 47 | 784401 |
|  | Раздел 4. | Демонтаж зданий и сооружений |  |  |  | 23298035 |
|  |  | # из них: |  |  |  |  |
|  |  | # затраты на труд рабочих | # тенге |  |  | # 22117665 |
|  |  | # в том числе оплата труда рабочих | # тенге |  |  | # 10914563 |
|  |  | # машины и механизмы | # тенге |  |  | # 1053008 |
|  |  | # в том числе оплата труда машинистов | # тенге |  |  | # 325653 |
|  |  | # материалы, изделия и конструкции | # тенге |  |  | # 876 |
|  |  | # перевозки | # тенге |  |  | # 126574 |
|  |  | # нормативная трудоемкость | # чел.-ч | # 4 797 |  |  |
| 145 | 1107-0111-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м. Демонтаж | м оград | 87 | 10 590 | 921330 |
| 146 | 1218-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Ограждения металлические. Демонтаж | м2 сетки | 4 554,37 | 4 304 | 19602008 |
| 147 | 1109-0402-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32. ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5 | Навес стеллаж (склад) УДНГ Уаз. Демонтаж. | м2 | 42 | 5 300 | 222600 |
| 148 | 1109-0607-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32 | Флагшток. Демонтаж | т | 0,08 | 220 837 | 17667 |
| 149 | 1146-0601-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 34 | Беседка. Разборка с вывозкой | шт | 1 | 142 893 | 142893 |
| 150 | 1125-0130-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. /КПП/ Демонтаж | т | 5 | 66 227 | 331135 |
| 151 | 1125-0130-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Демонтаж /ДЭС/ | т блок-боксов | 4 | 66 227 | 264908 |
| 152 | 1125-0130-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Здание из спаренных и одиночных блок-боксов. Демонтаж /Помещение слесарное на базе культбутки (Уаз)/. Демонтаж | т | 3 | 66 227 | 198681 |
| 153 | 1125-0130-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. /Вагон мобильный (типа Кедр-4К на 2 чел. (СП УАЗ)/ Демонтаж | т | 7,2 | 66 227 | 476834 |
| 154 | 1125-0130-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Здание из спаренных и одиночных блок-боксов. Демонтаж /Вагон мобильный №2 УАЗ/. Демонтаж | т | 3 | 66 227 | 198681 |
| 155 | 1125-0130-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Демонтаж /Вагон мобильный №3/ | т блок-боксов | 3 | 66 227 | 198681 |
| 156 | 1125-0130-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Демонтаж /Вагон мобильный (админ.здание Уаз)/ | т блок-боксов | 3 | 66 227 | 198681 |
| 157 | 1125-0130-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Демонтаж /Вагон-будка/ | т блок-боксов | 3 | 66 227 | 198681 |
| 158 | 1125-0130-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Здание из спаренных и одиночных блок-боксов. Демонтаж /Вагон мобильный №1 УАЗ (стеллаж)/. Демонтаж | т | 3 | 66 227 | 198681 |
| 159 | 414-103-0501 РСНБ РК 2022 | Конструкции металлические. Погрузка | т | 34,2 | 1 310 | 44802 |
| 160 | 414-103-0502 РСНБ РК 2022 | Конструкции металлические. Разгрузка | т | 34,2 | 1 310 | 44802 |
| 161 | 411-103-0217 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 786,6 | 47 | 36970 |
|  | Составил |  | Кумарова |  |  |  |