Таблица П.4.2.1 - Капитальные вложения (Вариант 1)

| Наименование работ объектов и затрат | Ед.изм | Итого за рентабельный период | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| НАДЗЕМНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство промысла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство скважины | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПИР на бурение | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция системы сбора и транспорта жидкости | тыс.тг. | 346 363 | 29858 | 95549 | 95549 | 95549 | 29858 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производственные объекты | тыс.тг. | 340 582 | 582 | 220000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автодороги | тыс.тг. | 460 000 | 460000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Модернизация | тыс.тг. | 226 732 | 218144 | 2761 | 3154 | 1335 | 1337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объекты электроснабжения | тыс.тг. | 2 532 | 0 | 0 | 676 | 1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Замена РВС-2000м3 | тыс.тг. | 170 000 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие затраты не входящие в СМР | тыс.тг. | 2 326 | 45 | 591 | 578 | 555 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПИР по строительству | тыс.тг. | 69 042 | 17911 | 237 | 24582 | 79 | 26234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Закуп ОС | тыс.тг. | 1 419 398 | 280983 | 301679 | 290003 | 278725 | 268008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО надземное строительство: | тыс.тг. | 3 036 974 | 1007523 | 790817 | 534543 | 378100 | 325992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого с инфляцией | тыс.тг. | 3 165 919 | 1007523 | 814541 | 566615 | 412129 | 365111 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица П.4.2.2 - Бюджетная эффективность (Вариант 1)

|  | Ед.изм | Итого за рентабельный период | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| НДС (с выручки) | тыс.тг. | 3 644 943 | 442 081 | 415 012 | 386 976 | 373 614 | 363 370 | 365 852 | 349 715 | 331 957 | 315 507 | 300 857 |
| Налоговые платежи от ФОТ ОПП (соц.налог) | тыс.тг. | 2 616 885 | 229 026 | 251 523 | 259 562 | 266 178 | 264 973 | 271 598 | 271 914 | 272 075 | 272 075 | 257 962 |
| Налог на имущество | тыс.тг. | 260 290 | 18 608 | 27 448 | 32 166 | 33 617 | 33 568 | 30 899 | 26 300 | 22 389 | 19 062 | 16 232 |
| Прочие налоги | тыс.тг. | 79 156 | 8 942 | 8 494 | 8 203 | 8 082 | 7 958 | 8 036 | 7 772 | 7 479 | 7 212 | 6 978 |
| Рентный налог на экспорт нефти | тыс.тг. | 2 845 442 | 369 401 | 330 421 | 303 197 | 288 695 | 270 583 | 272 431 | 260 414 | 262 640 | 249 626 | 238 034 |
| Экспортная таможенная пошлина на нефть | тыс.тг. | 2 642 434 | 366 469 | 316 350 | 290 285 | 272 395 | 255 305 | 250 779 | 233 871 | 231 020 | 214 217 | 211 743 |
| НДПИ на добычу нефти | тыс.тг. | 1 763 110 | 216 773 | 197 556 | 186 822 | 179 144 | 171 268 | 173 361 | 168 483 | 162 534 | 157 487 | 149 683 |
| Корпоративный подоходный налог | тыс.тг. | 459 661 | 211 837 | 108 278 | 51 976 | 32 092 | 20 672 | 25 917 | 8 890 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на сверхприбыль | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие поступления Государству | тыс.тг. | 7 022 035 | 978 975 | 825 059 | 745 234 | 706 588 | 660 957 | 667 168 | 627 929 | 626 181 | 604 171 | 579 774 |
| Поступления Государству НДС от подрядчиков | тыс.тг. | 2 738 009 | 379 988 | 329 935 | 303 588 | 295 733 | 283 603 | 241 429 | 236 866 | 229 213 | 224 484 | 213 171 |
| Возврат НДС Государством | тыс.тг. | -906 933 | -62 094 | -85 078 | -83 388 | -77 881 | -79 767 | -124 423 | -112 848 | -102 745 | -91 024 | -87 686 |
| Недисконированные поступления Государству | тыс.тг. | 10 666 978 | 1 421 056 | 1 240 071 | 1 132 210 | 1 080 202 | 1 024 328 | 1 033 020 | 977 644 | 958 139 | 919 678 | 880 631 |

Таблица П.4.2.3 - Производственный доход (Вариант 1)

| Производственный доход | Ед.изм | Итого за рентабельный период | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Продажа продукции по направлениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на экспорт | тыс. тонн | 73,029 | 9,958 | 8,974 | 8,235 | 7,728 | 7,243 | 7,114 | 6,635 | 6,144 | 5,697 | 5,300 |
| на внутренний рынок | тыс. тонн | 292,115 | 39,834 | 35,898 | 32,940 | 30,910 | 28,971 | 28,457 | 26,539 | 24,577 | 22,789 | 21,201 |
| Цена реализации продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на экспорт | тг/тонн |  | 231840,00 | 230112,00 | 230112,00 | 233496,00 | 233496,00 | 239333,40 | 245316,74 | 251449,65 | 257735,89 | 264179,29 |
| на внутренний рынок | тг/тонн |  | 92485,00 | 96341,00 | 97899,00 | 100726,00 | 104522,00 | 107135,05 | 109813,43 | 112558,76 | 115372,73 | 118257,05 |
| Производственная прибыль от реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на экспорт | тыс.тг. | 17508164,6 | 2308756,07 | 2065132,82 | 1894978,44 | 1804344,57 | 1691142,16 | 1702690,74 | 1627587,48 | 1544944,11 | 1468385,52 | 1400202,68 |
| на внутренний рынок | тыс.тг. | 30374524,6 | 3684011,47 | 3458436,96 | 3224803,47 | 3113447,96 | 3028087,17 | 3048765,58 | 2914288,88 | 2766311,17 | 2629228,62 | 2507143,33 |
| Итоговый производственный доход | тыс.тг. | 47 882 689,19 | 5992767,53 | 5523569,78 | 5119781,91 | 4917792,52 | 4719229,33 | 4751456,32 | 4541876,36 | 4311255,28 | 4097614,14 | 3907346,01 |

Таблица П.4.2.4 - Расчет операционных затрат, чистой прибыли (Вариант 1)

| Составляющие | Ед.изм | Итого за рентабельный период | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ (Себестоимость продукции) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на химреагенты | тыс.тг. | 60 431,86 | 7 150,54 | 6 701,80 | 6 395,59 | 6 241,50 | 6 083,92 | 6 125,46 | 5 855,28 | 5 557,97 | 5 282,54 | 5 037,26 |
| Затраты на материалы | тыс.тг. | 1 268 090,13 | 150 045,53 | 140 629,18 | 134 203,88 | 130 970,48 | 127 663,69 | 128 535,49 | 122 865,97 | 116 627,26 | 110 847,88 | 105 700,78 |
| Ремонт прочего оборудования | тыс.тг. | 68 296,76 | 6 874,81 | 7 149,80 | 7 006,81 | 6 840,93 | 6 650,57 | 6 816,84 | 6 824,77 | 6 828,83 | 6 828,83 | 6 474,58 |
| Ремонт скважин | тыс.тг. | 667 231,03 | 86 024,55 | 89 465,53 | 61 713,78 | 33 006,00 | 29 417,24 | 40 219,29 | 83 414,06 | 83 211,89 | 82 947,49 | 77 811,21 |
| НИР | тыс.тг. | 1 261 759,62 | 127 009,78 | 132 090,18 | 129 448,37 | 126 383,88 | 122 867,11 | 125 938,79 | 126 085,23 | 126 160,28 | 126 160,28 | 119 615,72 |
| Геофизические работы | тыс.тг. | 64 286,67 | 6 471,15 | 6 730,00 | 6 595,40 | 6 439,26 | 6 260,08 | 6 416,58 | 6 424,04 | 6 427,87 | 6 427,87 | 6 094,42 |
| Маркшейдерские работы | тыс.тг. | 80 458,57 | 8 099,03 | 8 422,99 | 8 254,53 | 8 059,12 | 7 834,86 | 8 030,73 | 8 040,07 | 8 044,86 | 8 044,86 | 7 627,53 |
| Транспортные услуги | тыс.тг. | 2 395 639,54 | 241 147,09 | 250 792,97 | 245 777,12 | 239 958,72 | 233 281,61 | 239 113,65 | 239 391,69 | 239 534,18 | 239 534,18 | 227 108,34 |
| Техобслуживание и содержание ОС | тыс.тг. | 1 967 330,31 | 198 033,12 | 205 954,45 | 201 835,36 | 197 057,22 | 191 573,89 | 196 363,23 | 196 591,56 | 196 708,58 | 196 708,58 | 186 504,32 |
| Охрана труда | тыс.тг. | 537 183,37 | 54 073,33 | 56 236,26 | 55 111,54 | 53 806,86 | 52 309,62 | 53 617,36 | 53 679,71 | 53 711,66 | 53 711,66 | 50 925,37 |
| Охрана объектов | тыс.тг. | 996 186,19 | 92 471,35 | 96 170,21 | 100 017,02 | 104 017,70 | 108 178,40 | 110 882,86 | 113 654,94 | 91 852,86 | 91 852,86 | 87 087,99 |
| Аренда | тыс.тг. | 842 249,67 | 84 781,56 | 88 172,82 | 86 409,37 | 84 363,76 | 82 016,24 | 84 066,65 | 84 164,40 | 84 214,50 | 84 214,50 | 79 845,87 |
| Страхование | тыс.тг. | 283 749,84 | 28 562,50 | 29 705,00 | 29 110,90 | 28 421,74 | 27 630,88 | 28 321,65 | 28 354,58 | 28 371,46 | 28 371,46 | 26 899,69 |
| Расходы на экологию | тыс.тг. | 116 717,64 | 11 748,90 | 12 218,85 | 11 974,47 | 11 691,00 | 11 365,68 | 11 649,82 | 11 663,37 | 11 670,31 | 11 670,31 | 11 064,92 |
| Прочие услуги | тыс.тг. | 28 126,00 | 2 831,19 | 2 944,43 | 2 885,55 | 2 817,23 | 2 738,84 | 2 807,31 | 2 810,58 | 2 812,25 | 2 812,25 | 2 666,36 |
| Командировочные расходы | тыс.тг. | 15 676,98 | 1 578,06 | 1 641,18 | 1 608,36 | 1 570,28 | 1 526,59 | 1 564,75 | 1 566,57 | 1 567,50 | 1 567,50 | 1 486,19 |
| Почтовые услуги и связь | тыс.тг. | 56 699,74 | 5 707,44 | 5 935,74 | 5 817,03 | 5 679,32 | 5 521,28 | 5 659,32 | 5 665,90 | 5 669,27 | 5 669,27 | 5 375,18 |
| Затраты на оплату труда ОПП | тыс.тг. | 12 739 196,21 | 1 282 338,20 | 1 333 631,73 | 1 306 959,10 | 1 276 018,84 | 1 240 512,23 | 1 271 525,04 | 1 273 003,55 | 1 273 761,29 | 1 273 761,29 | 1 207 684,93 |
| Затраты на персонал | тыс.тг. | 1 305 343,74 | 131 397,00 | 136 652,88 | 133 919,82 | 130 749,47 | 127 111,23 | 130 289,01 | 130 440,51 | 130 518,15 | 130 518,15 | 123 747,52 |
| Услуги по хранению | тыс.тг. | 24 033,17 | 2 419,20 | 2 515,97 | 2 465,65 | 2 407,28 | 2 340,29 | 2 398,80 | 2 401,59 | 2 403,02 | 2 403,02 | 2 278,36 |
| Потери нефти | тыс.тг. | 324 065,35 | 32 447,17 | 33 542,76 | 33 058,23 | 32 667,32 | 32 097,18 | 32 853,21 | 32 756,43 | 32 300,14 | 32 065,55 | 30 277,36 |
| Услуги по информатизации | тыс.тг. | 79 745,39 | 8 027,24 | 8 348,33 | 8 181,36 | 7 987,68 | 7 765,41 | 7 959,55 | 7 968,80 | 7 973,55 | 7 973,55 | 7 559,92 |
| Услуги по комплексному обслуживанию АЗС | тыс.тг. | 157 475,36 | 15 851,60 | 16 485,67 | 16 155,95 | 15 773,49 | 15 334,57 | 15 717,94 | 15 736,21 | 15 745,58 | 15 745,58 | 14 928,78 |
| Перевод из ППД в добывающий фонд | тыс.тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Перевод на другой нефтяной горизонт | тыс.тг. | 111 946,74 | 0,00 | 0,00 | 15 005,30 | 31 211,02 | 32 459,46 | 33 270,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ликвидация | тыс.тг. | 156 059,74 | 8 395,11 | 8 730,91 | 18 160,30 | 28 330,07 | 29 463,27 | 20 133,24 | 10 318,28 | 10 576,24 | 10 840,65 | 11 111,66 |
| Вывод из консервации нагнетательных | тыс.тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОРЭ ТО | тыс.тг. | 2 760,40 | 0,00 | 0,00 | 1 353,14 | 1 407,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Перфорация | тыс.тг. | 5 554,08 | 3 654,00 | 1 900,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого прямые производственные затраты | тыс.тг. | 25 616 294,09 | 2 597 139,45 | 2 682 769,71 | 2 629 423,90 | 2 573 877,42 | 2 510 004,16 | 2 570 277,52 | 2 569 678,09 | 2 542 249,49 | 2 535 960,10 | 2 404 914,26 |
| Налоговые платежи от ФОТ ОПП (соц.налог) | тыс.тг. | 2 616 885,20 | 229 025,60 | 251 522,94 | 259 562,08 | 266 177,53 | 264 973,41 | 271 597,75 | 271 913,56 | 272 075,41 | 272 075,41 | 257 961,50 |
| Налог на имущество | тыс.тг. | 260 290,17 | 18 608,01 | 27 448,36 | 32 166,10 | 33 617,27 | 33 568,22 | 30 898,75 | 26 300,35 | 22 389,30 | 19 062,24 | 16 231,55 |
| Земельный налог | тыс.тг. | 5 538,16 | 472,57 | 491,47 | 511,13 | 531,58 | 552,84 | 566,66 | 580,83 | 595,35 | 610,23 | 625,49 |
| Плата в фонд охраны природы | тыс.тг. | 66 317,48 | 7 846,95 | 7 354,50 | 7 018,48 | 6 849,38 | 6 676,45 | 6 722,04 | 6 425,54 | 6 099,27 | 5 797,03 | 5 527,85 |
| Прочие налоги и фонды | тыс.тг. | 7 300,66 | 622,96 | 647,88 | 673,80 | 700,75 | 728,78 | 747,00 | 765,68 | 784,82 | 804,44 | 824,55 |
| НДПИ на добычу нефти | тыс.тг. | 1 763 109,68 | 216 772,52 | 197 556,28 | 186 822,02 | 179 143,62 | 171 267,74 | 173 360,83 | 168 483,23 | 162 534,04 | 157 486,85 | 149 682,56 |
| Итого производственных затрат | тыс.тг. | 30 335 735,45 | 3 070 488,07 | 3 167 791,16 | 3 116 177,50 | 3 060 897,56 | 2 987 771,60 | 3 054 170,54 | 3 044 147,27 | 3 006 727,68 | 2 991 796,31 | 2 835 767,75 |
| Расходы по реализации готовой продукции и оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы по погрузке, транспортировке и хранению | тыс.тг. | 5 619 717,75 | 673 598,80 | 624 159,07 | 589 700,62 | 583 196,03 | 564 445,18 | 568 299,70 | 543 232,81 | 515 649,29 | 490 096,67 | 467 339,57 |
| Итого расходы по реализации | тыс.тг. | 11 107 593,29 | 1 409 468,98 | 1 270 930,33 | 1 183 181,86 | 1 144 286,17 | 1 090 333,20 | 1 091 509,46 | 1 037 517,76 | 1 009 309,79 | 953 938,76 | 917 116,96 |
| Общехозяйственные расходы | тыс.тг. | 1 464 294,23 | 171 221,50 | 182 508,97 | 169 367,86 | 158 072,65 | 148 060,20 | 144 855,84 | 133 979,34 | 125 968,63 | 118 400,98 | 111 858,27 |
| Отчисления в фонд ликвидации (резервный) | тыс.тг. | 592 179,44 | 80 751,33 | 72 772,74 | 66 776,71 | 62 661,39 | 58 730,09 | 57 688,93 | 53 799,37 | 49 822,07 | 46 198,22 | 42 978,59 |
| Затраты на обучение персонала | тыс.тг. | 272 474,44 | 8 701,44 | 36 046,62 | 34 973,11 | 31 960,39 | 29 860,07 | 28 751,15 | 25 702,78 | 25 696,78 | 25 422,49 | 25 359,60 |
| Плата в фонд экологии | тыс.тг. | 260 008,03 | 35 455,46 | 31 952,30 | 29 319,63 | 27 512,72 | 25 786,60 | 25 329,46 | 23 621,67 | 21 875,36 | 20 284,24 | 18 870,59 |
| Выделение средств на социальные проекты | тыс.тг. | 339 632,32 | 46 313,26 | 41 737,31 | 38 298,41 | 35 938,15 | 33 683,44 | 33 086,30 | 30 855,52 | 28 574,42 | 26 496,04 | 24 649,48 |
| Итого не производственные затраты | тыс.тг. | 12 571 887,52 | 1 580 690,48 | 1 453 439,30 | 1 352 549,72 | 1 302 358,82 | 1 238 393,40 | 1 236 365,30 | 1 171 497,10 | 1 135 278,42 | 1 072 339,74 | 1 028 975,23 |
| Итого затраты | тыс.тг. | 42 907 622,96 | 4 651 178,55 | 4 621 230,47 | 4 468 727,22 | 4 363 256,38 | 4 226 165,00 | 4 290 535,84 | 4 215 644,37 | 4 142 006,10 | 4 064 136,05 | 3 864 742,98 |
| Доходы (убытки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственный доход | тыс.тг. | 47 882 689,19 | 5 992 767,53 | 5 523 569,78 | 5 119 781,91 | 4 917 792,52 | 4 719 229,33 | 4 751 456,32 | 4 541 876,36 | 4 311 255,28 | 4 097 614,14 | 3 907 346,01 |
| Расходы на реализованную продукцию | тыс.тг. | 42 907 622,96 | 4 651 178,55 | 4 621 230,47 | 4 468 727,22 | 4 363 256,38 | 4 226 165,00 | 4 290 535,84 | 4 215 644,37 | 4 142 006,10 | 4 064 136,05 | 3 864 742,98 |
| Операционный доход | тыс.тг. | 4 975 066,23 | 1 341 588,98 | 902 339,31 | 651 054,69 | 554 536,14 | 493 064,33 | 460 920,48 | 326 231,99 | 169 249,18 | 33 478,09 | 42 603,03 |
| Амортизационные отчисления, включаемые в с/c | тыс.тг. | 1 835 329,65 | 144 781,30 | 170 069,44 | 185 665,57 | 202 814,50 | 216 196,05 | 211 495,39 | 196 868,75 | 182 074,22 | 168 640,94 | 156 723,47 |
| Балансовая прибыль | тыс.тг. | 3 139 736,58 | 1 196 807,68 | 732 269,87 | 465 389,12 | 351 721,64 | 276 868,27 | 249 425,09 | 129 363,24 | -12 825,04 | -135 162,85 | -114 120,44 |
| Амортизационные отчисления, относимые на вычеты | тыс.тг. | 3 048 543,91 | 282 402,70 | 360 947,88 | 391 177,03 | 394 077,29 | 389 703,82 | 331 336,41 | 281 783,61 | 239 689,96 | 203 917,55 | 173 507,65 |
| Налогооблагаемая прибыль до переноса убытков | тыс.тг. | 1 926 522,31 | 1 059 186,28 | 541 391,44 | 259 877,66 | 160 458,86 | 103 360,50 | 129 584,06 | 44 448,38 | -70 440,77 | -170 439,46 | -130 904,62 |
| Налогооблагаемая прибыль после переноса убытков | тыс.тг. | 2 298 307,17 | 1 059 186,28 | 541 391,44 | 259 877,66 | 160 458,86 | 103 360,50 | 129 584,06 | 44 448,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Корпоративный подоходный налог | тыс.тг. | 459 661,43 | 211 837,26 | 108 278,29 | 51 975,53 | 32 091,77 | 20 672,10 | 25 916,81 | 8 889,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистая прибыль (дефицит) после уплаты налогов | тыс.тг. | 2 680 075,15 | 984 970,43 | 623 991,58 | 413 413,59 | 319 629,87 | 256 196,17 | 223 508,27 | 120 473,56 | -12 825,04 | -135 162,85 | -114 120,44 |
| Налог на сверхприбыль | тыс.тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ПОСЛЕ ВСЕХ ВЫПЛАТ | тыс.тг. | 2 680 075,15 | 984 970,43 | 623 991,58 | 413 413,59 | 319 629,87 | 256 196,17 | 223 508,27 | 120 473,56 | -12 825,04 | -135 162,85 | -114 120,44 |

Таблица П.4.2.5 - Анализ движения денежных средств предприятия после налогообложения» (Вариант 1)

| Составляющие | Ед.изм | Итого за рентабельный период | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Выручка от реализации (без НДС) | тыс.тг. | 47 882 689 | 5 992 768 | 5 523 570 | 5 119 782 | 4 917 793 | 4 719 229 | 4 751 456 | 4 541 876 | 4 311 255 | 4 097 614 | 3 907 346 | 3 772 941 |
| Итого приток средств | тыс.тг. | 47 882 689 | 5 992 768 | 5 523 570 | 5 119 782 | 4 917 793 | 4 719 229 | 4 751 456 | 4 541 876 | 4 311 255 | 4 097 614 | 3 907 346 | 3 772 941 |
| Эксплуатационные затраты (без амортизации) | тыс.тг. | 42 907 623 | 4 651 179 | 4 621 230 | 4 468 727 | 4 363 256 | 4 226 165 | 4 290 536 | 4 215 644 | 4 142 006 | 4 064 136 | 3 864 743 | 3 877 307 |
| прямые затраты | тыс.тг. | 25 616 294 | 2 597 139 | 2 682 770 | 2 629 424 | 2 573 877 | 2 510 004 | 2 570 278 | 2 569 678 | 2 542 249 | 2 535 960 | 2 404 914 | 2 458 139 |
| налоги и платежи, относимые на вычеты | тыс.тг. | 4 719 441 | 473 349 | 485 021 | 486 754 | 487 020 | 477 767 | 483 893 | 474 469 | 464 478 | 455 836 | 430 853 | 433 049 |
| расходы периода | тыс.тг. | 12 571 888 | 1 580 690 | 1 453 439 | 1 352 550 | 1 302 359 | 1 238 393 | 1 236 365 | 1 171 497 | 1 135 278 | 1 072 340 | 1 028 975 | 986 118 |
| Капитальные Вложения (без НДС) | тыс.тг. | 3 165 919 | 1 007 523 | 814 541 | 566 615 | 412 129 | 365 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бурение | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обустройство | тыс.тг. | 3 165 919 | 1 007 523 | 814 541 | 566 615 | 412 129 | 365 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Корпоративный подоходный налог | тыс.тг. | 459 661 | 211 837 | 108 278 | 51 976 | 32 092 | 20 672 | 25 917 | 8 890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на сверхприбыль | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс НДС | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого отток средств | тыс.тг. | 46 533 204 | 5 870 539 | 5 544 050 | 5 087 318 | 4 807 477 | 4 611 948 | 4 316 453 | 4 224 534 | 4 142 006 | 4 064 136 | 3 864 743 | 3 877 307 |
| Поток денежной наличности | тыс.тг. | 1 349 485 | 122 229 | -20 480 | 32 464 | 110 315 | 107 281 | 435 004 | 317 342 | 169 249 | 33 478 | 42 603 | -104 366 |
| Чистая приведенная стоимость: | тыс.тг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при ставке дисконта КМГ (WACC) в 10,85% | тыс.тг. | 827 006 | 122 229 | -18 476 | 26 420 | 80 989 | 71 053 | 259 905 | 171 046 | 82 296 | 14 685 | 16 859 | -37 256 |
| при ставке дисконта в 15% | тыс.тг. | 702 991 | 122 229 | -17 809 | 24 547 | 72 534 | 61 338 | 216 274 | 137 196 | 63 627 | 10 944 | 12 110 | -25 798 |
| при ставке дисконта в 20% | тыс.тг. | 587 656 | 122 229 | -17 067 | 22 544 | 63 840 | 51 737 | 174 818 | 106 277 | 47 234 | 7 786 | 8 257 | -16 856 |
| Накопленный поток денежной наличности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при ставке дисконта в 0% | тыс.тг. | 1 349 485 | 122 229 | 101 749 | 134 213 | 244 528 | 351 809 | 786 813 | 1 104 155 | 1 273 404 | 1 306 882 | 1 349 485 | 1 245 119 |
| при ставке дисконта КМГ (WACC) в 10,85% | тыс.тг. | 827 006 | 122 229 | 103 753 | 130 173 | 211 163 | 282 215 | 542 120 | 713 167 | 795 462 | 810 147 | 827 006 | 789 749 |
| при ставке дисконта в 15% | тыс.тг. | 702 991 | 122 229 | 104 420 | 128 968 | 201 502 | 262 840 | 479 114 | 616 309 | 679 936 | 690 881 | 702 991 | 677 193 |
| при ставке дисконта в 20% | тыс.тг. | 587 656 | 122 229 | 105 162 | 127 707 | 191 546 | 243 283 | 418 101 | 524 379 | 571 613 | 579 399 | 587 656 | 570 800 |

Таблица П.4.2.6 - Капитальные вложения (Вариант 3)

| Наименование работ объектов и затрат | Ед.изм | Итого за рентабельный период | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИН (подземное строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод из бурения добывающих вертикальных скв | тыс.тг. | 992 276 | 0 | 0 | 0 | 198455 | 595366 | 198455 | 0 | 0 | 0 |
| Итого строительство скважин (подземное строительство) | тыс.тг. | 992 276 | 0 | 0 | 0 | 198455 | 595366 | 198455 | 0 | 0 | 0 |
| Итого с инфляцией | тыс.тг. | 1 110 357 | 0 | 0 | 0 | 216316 | 666810 | 227231 | 0 | 0 | 0 |
| НАДЗЕМНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство промысла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство скважины | тыс.тг. | 375 000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 225000 | 75000 | 0 | 0 | 0 |
| ПИР на бурение | тыс.тг. | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция системы сбора и транспорта жидкости | тыс.тг. | 346 363 | 29858 | 95549 | 95549 | 95549 | 29858 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производственные объекты | тыс.тг. | 340 582 | 582 | 220000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автодороги | тыс.тг. | 460 000 | 460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Модернизация | тыс.тг. | 226 732 | 218144 | 2761 | 3154 | 1335 | 1337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объекты электроснабжения | тыс.тг. | 2 532 | 0 | 0 | 676 | 1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Замена РВС-2000м3 | тыс.тг. | 170 000 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие затраты не входящие в СМР | тыс.тг. | 2 326 | 45 | 591 | 578 | 555 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПИР по строительству | тыс.тг. | 69 042 | 17911 | 237 | 24582 | 79 | 26234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Закуп ОС | тыс.тг. | 1 419 398 | 280983 | 301679 | 290003 | 278725 | 268008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО надземное строительство: | тыс.тг. | 3 435 974 | 1007523 | 790817 | 534543 | 461100 | 558992 | 83000 | 0 | 0 | 0 |
| Итого с инфляцией | тыс.тг. | 3 612 384 | 1007523 | 814541 | 566615 | 502599 | 626071 | 95035 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | тыс.тг. | 4 428 251 | 1007523 | 790817 | 534543 | 659555 | 1154358 | 281455 | 0 | 0 | 0 |
| Всего с учетом инфляции | тыс.тг. | 4 722 742 | 1007523 | 814541 | 566615 | 718915 | 1292881 | 322266 | 0 | 0 | 0 |

Таблица П.4.2.7  - Бюджетная эффективность (Вариант 3)

|  | Ед.изм | Итого за рентабельный период | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| НДС (с выручки) | тыс.тг. | 6 352 577 | 442 081 | 437 521 | 415 614 | 441 784 | 506 386 | 545 449 | 544 355 | 512 936 | 484 805 | 457 974 | 433 753 | 401 664 | 375 279 | 352 974 |
| Налоговые платежи от ФОТ ОПП (соц.налог) | тыс.тг. | 4 604 187 | 229 026 | 251 523 | 275 454 | 306 683 | 345 082 | 366 341 | 369 026 | 371 615 | 374 104 | 376 484 | 371 604 | 344 270 | 322 844 | 300 133 |
| Налог на имущество | тыс.тг. | 408 239 | 18 608 | 27 448 | 32 166 | 35 573 | 43 101 | 46 971 | 42 016 | 35 747 | 30 417 | 25 883 | 22 026 | 18 746 | 15 955 | 13 581 |
| Прочие налоги | тыс.тг. | 135 053 | 8 942 | 8 893 | 8 723 | 9 331 | 10 586 | 11 336 | 11 348 | 10 805 | 10 322 | 9 865 | 9 456 | 8 903 | 8 457 | 8 086 |
| Рентный налог на экспорт нефти | тыс.тг. | 5 030 033 | 369 401 | 348 342 | 325 634 | 341 371 | 377 079 | 406 167 | 405 352 | 405 828 | 383 572 | 362 343 | 343 180 | 317 791 | 331 848 | 312 124 |
| Экспортная таможенная пошлина на нефть | тыс.тг. | 4 516 719 | 366 469 | 333 508 | 311 767 | 322 097 | 355 789 | 373 887 | 364 036 | 356 969 | 329 163 | 322 322 | 297 829 | 284 896 | 259 690 | 238 298 |
| НДПИ на добычу нефти | тыс.тг. | 3 026 782 | 215 994 | 203 609 | 198 407 | 208 331 | 232 156 | 249 119 | 249 135 | 240 329 | 232 263 | 224 597 | 216 040 | 199 926 | 186 918 | 169 957 |
| Корпоративный подоходный налог | тыс.тг. | 971 687 | 215 814 | 153 543 | 74 737 | 68 703 | 85 753 | 121 428 | 134 719 | 78 872 | 38 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на сверхприбыль | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие поступления Государству | тыс.тг. | 12 340 124 | 982 173 | 889 345 | 811 273 | 850 304 | 943 159 | 1 029 799 | 1 031 278 | 987 230 | 913 153 | 863 520 | 826 383 | 772 869 | 750 434 | 689 204 |
| Поступления Государству НДС от подрядчиков | тыс.тг. | 4 625 702 | 377 695 | 333 742 | 317 165 | 369 579 | 474 117 | 373 702 | 333 109 | 326 659 | 320 139 | 313 934 | 304 807 | 277 927 | 260 200 | 242 927 |
| Возврат НДС Государством | тыс.тг. | -1 726 875 | -64 386 | -103 780 | -98 449 | -72 205 | -32 270 | -171 746 | -211 246 | -186 276 | -164 666 | -144 040 | -128 946 | -123 737 | -115 080 | -110 048 |
| Недисконированные поступления Государству | тыс.тг. | 18 692 701 | 1 424 254 | 1 326 866 | 1 226 887 | 1 292 089 | 1 449 546 | 1 575 248 | 1 575 633 | 1 500 166 | 1 397 958 | 1 321 494 | 1 260 135 | 1 174 533 | 1 125 713 | 1 042 179 |

Таблица П.4.2.8 - Производственный доход (Вариант 3)

| Производственный доход | Ед.изм | Итого за рентабельный период | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Продажа продукции по направлениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на экспорт | тыс. тонн | 120,708 | 9,958 | 9,461 | 8,844 | 9,137 | 10,093 | 10,607 | 10,327 | 9,494 | 8,754 | 8,068 | 7,455 | 6,7 | 6,1 | 5,6 |
| на внутренний рынок | тыс. тонн | 482,832 | 39,834 | 37,845 | 35,378 | 36,550 | 40,373 | 42,427 | 41,309 | 37,975 | 35,017 | 32,273 | 29,820 | 26,9 | 24,6 | 22,5 |
| Цена реализации продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на экспорт | тг/тонн |  | 231840,00 | 230112,00 | 230112,00 | 233496,00 | 233496,00 | 239333,40 | 245316,74 | 251449,65 | 257735,89 | 264179,29 | 270783,77 | 277553,4 | 284492,2 | 291604,5 |
| на внутренний рынок | тг/тонн |  | 92485,00 | 96341,00 | 97899,00 | 100726,00 | 104522,00 | 107135,05 | 109813,43 | 112558,76 | 115372,73 | 118257,05 | 121213,48 | 124243,8 | 127349,9 | 130533,7 |
| Производственная прибыль от реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на экспорт | тыс.тг. | 30135770,7 | 2308756,07 | 2177138,79 | 2035213,55 | 2133568,99 | 2356744,68 | 2538542,15 | 2533453,11 | 2387225,76 | 2256304,24 | 2131431,79 | 2018705,41 | 1869360,5 | 1746567,3 | 1642758,3 |
| на внутренний рынок | тыс.тг. | 52938138,4 | 3684011,47 | 3646011,13 | 3463450,34 | 3681534,08 | 4219886,73 | 4545405,53 | 4536293,32 | 4274464,85 | 4040042,34 | 3816451,04 | 3614607,99 | 3347197,4 | 3127329,1 | 2941453,2 |
| Итоговый производственный доход | тыс.тг. | 83 073 909,13 | 5992767,53 | 5823149,92 | 5498663,89 | 5815103,07 | 6576631,41 | 7083947,67 | 7069746,43 | 6661690,61 | 6296346,59 | 5947882,83 | 5633313,40 | 5216557,9 | 4873896,4 | 4584211,5 |

Таблица П.4.2.9 - Расчет операционных затрат, чистой прибыли (Вариант 3)

| Составляющие | Ед.изм | Итого за рентабельный период | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ (Себестоимость продукции) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на химреагенты | тыс.тг. | 105 743,70 | 7 150,54 | 7 065,28 | 6 868,89 | 7 380,34 | 8 478,43 | 9 132,45 | 9 114,15 |
| Затраты на материалы | тыс.тг. | 2 218 904,76 | 150 045,53 | 148 256,44 | 144 135,44 | 154 867,62 | 177 909,78 | 191 633,60 | 191 249,43 |
| Ремонт прочего оборудования | тыс.тг. | 118 230,60 | 6 874,81 | 7 149,80 | 7 435,79 | 7 881,94 | 8 661,21 | 9 194,81 | 9 262,18 |
| Ремонт скважин | тыс.тг. | 1 239 914,74 | 86 024,55 | 68 236,77 | 61 680,42 | 24 483,92 | 36 342,18 | 54 743,02 | 115 352,25 |
| НИР | тыс.тг. | 2 184 270,40 | 127 009,78 | 132 090,18 | 137 373,78 | 145 616,21 | 160 012,98 | 169 870,93 | 171 115,67 |
| Геофизические работы | тыс.тг. | 111 288,60 | 6 471,15 | 6 730,00 | 6 999,20 | 7 419,15 | 8 152,66 | 8 654,93 | 8 718,35 |
| Маркшейдерские работы | тыс.тг. | 139 284,28 | 8 099,03 | 8 422,99 | 8 759,91 | 9 285,50 | 10 203,54 | 10 832,15 | 10 911,53 |
| Транспортные услуги | тыс.тг. | 4 147 164,35 | 241 147,09 | 250 792,97 | 260 824,69 | 276 474,18 | 303 808,60 | 322 525,38 | 324 888,72 |
| Техобслуживание и содержание ОС | тыс.тг. | 3 405 705,25 | 198 033,12 | 205 954,45 | 214 192,63 | 227 044,18 | 249 491,57 | 264 862,03 | 266 802,83 |
| Охрана труда | тыс.тг. | 929 934,45 | 54 073,33 | 56 236,26 | 58 485,71 | 61 994,86 | 68 124,16 | 72 321,09 | 72 851,03 |
| Охрана объектов | тыс.тг. | 1 556 246,09 | 92 471,35 | 96 170,21 | 100 017,02 | 104 017,70 | 108 178,40 | 110 882,86 | 113 654,94 |
| Аренда | тыс.тг. | 1 458 043,98 | 84 781,56 | 88 172,82 | 91 699,74 | 97 201,72 | 106 811,85 | 113 392,22 | 114 223,12 |
| Страхование | тыс.тг. | 491 207,97 | 28 562,50 | 29 705,00 | 30 893,20 | 32 746,79 | 35 984,40 | 38 201,29 | 38 481,22 |
| Расходы на экологию | тыс.тг. | 202 053,46 | 11 748,90 | 12 218,85 | 12 707,61 | 13 470,06 | 14 801,82 | 15 713,72 | 15 828,86 |
| Прочие услуги | тыс.тг. | 48 689,77 | 2 831,19 | 2 944,43 | 3 062,21 | 3 245,94 | 3 566,86 | 3 786,61 | 3 814,35 |
| Командировочные расходы | тыс.тг. | 27 138,89 | 1 578,06 | 1 641,18 | 1 706,83 | 1 809,24 | 1 988,11 | 2 110,59 | 2 126,06 |
| Почтовые услуги и связь | тыс.тг. | 98 154,65 | 5 707,44 | 5 935,74 | 6 173,17 | 6 543,56 | 7 190,51 | 7 633,50 | 7 689,43 |
| Затраты на оплату труда ОПП | тыс.тг. | 22 053 209,38 | 1 282 338,20 | 1 333 631,73 | 1 386 977,00 | 1 470 195,62 | 1 615 550,81 | 1 715 080,28 | 1 727 647,68 |
| Затраты на персонал | тыс.тг. | 2 259 720,19 | 131 397,00 | 136 652,88 | 142 118,99 | 150 646,13 | 165 540,20 | 175 738,66 | 177 026,40 |
| Услуги по хранению | тыс.тг. | 41 604,54 | 2 419,20 | 2 515,97 | 2 616,61 | 2 773,60 | 3 047,82 | 3 235,59 | 3 259,30 |
| Потери нефти | тыс.тг. | 549 376,64 | 32 447,17 | 33 632,36 | 34 885,00 | 37 139,50 | 40 864,43 | 43 316,55 | 43 516,82 |
| Услуги по информатизации | тыс.тг. | 138 049,66 | 8 027,24 | 8 348,33 | 8 682,26 | 9 203,20 | 10 113,10 | 10 736,14 | 10 814,81 |
| Услуги по комплексному обслуживанию АЗС | тыс.тг. | 272 610,38 | 15 851,60 | 16 485,67 | 17 145,09 | 18 173,80 | 19 970,60 | 21 200,94 | 21 356,29 |
| Перевод из ППД в добывающий фонд | тыс.тг. | 9 087,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 087,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Перевод на другой нефтяной горизонт | тыс.тг. | 237 915,90 | 0,00 | 14 428,17 | 30 010,60 | 62 422,05 | 81 148,66 | 49 906,43 | 0,00 |
| Ликвидация | тыс.тг. | 112 677,60 | 8 395,11 | 0,00 | 9 080,15 | 9 443,36 | 0,00 | 20 133,24 | 10 318,28 |
| Вывод из консервации нагнетательных | тыс.тг. | 15 531,50 | 0,00 | 15 531,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОРЭ ТО | тыс.тг. | 8 668,99 | 0,00 | 0,00 | 1 353,14 | 2 814,52 | 1 463,55 | 1 500,14 | 1 537,64 |
| Перфорация | тыс.тг. | 5 554,08 | 3 654,00 | 1 900,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого прямые производственные затраты | тыс.тг. | 44 185 982,70 | 2 597 139,45 | 2 690 850,06 | 2 785 885,06 | 2 953 382,61 | 3 247 406,26 | 3 446 339,15 | 3 471 561,33 |
| Налоговые платежи от ФОТ ОПП (соц.налог) | тыс.тг. | 4 604 187,26 | 229 025,60 | 251 522,94 | 275 453,63 | 306 682,81 | 345 081,65 | 366 341,15 | 369 025,54 |
| Налог на имущество | тыс.тг. | 408 239,07 | 18 608,01 | 27 448,36 | 32 166,10 | 35 573,04 | 43 100,91 | 46 970,52 | 42 015,80 |
| Земельный налог | тыс.тг. | 8 200,45 | 472,57 | 491,47 | 511,13 | 531,58 | 552,84 | 566,66 | 580,83 |
| Плата в фонд охраны природы | тыс.тг. | 116 042,36 | 7 846,95 | 7 753,39 | 7 537,87 | 8 099,13 | 9 304,17 | 10 021,89 | 10 001,80 |
| Прочие налоги и фонды | тыс.тг. | 10 810,20 | 622,96 | 647,88 | 673,80 | 700,75 | 728,78 | 747,00 | 765,68 |
| НДПИ на добычу нефти | тыс.тг. | 3 026 782,11 | 215 994,15 | 203 608,90 | 198 407,07 | 208 330,70 | 232 156,23 | 249 119,42 | 249 134,89 |
| Итого производственных затрат | тыс.тг. | 52 360 244,15 | 3 069 709,71 | 3 182 323,01 | 3 300 634,66 | 3 513 300,61 | 3 878 330,84 | 4 120 105,79 | 4 143 085,86 |
| Расходы по реализации готовой продукции и оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы по погрузке, транспортировке и хранению | тыс.тг. | 9 897 494,43 | 673 598,80 | 658 011,39 | 633 340,56 | 689 607,17 | 786 600,45 | 847 278,20 | 845 579,65 |
| Итого расходы по реализации | тыс.тг. | 19 444 246,68 | 1 409 468,98 | 1 339 861,38 | 1 270 741,51 | 1 353 074,98 | 1 519 468,35 | 1 627 331,79 | 1 614 968,56 |
| Общехозяйственные расходы | тыс.тг. | 2 038 446,90 | 152 117,38 | 172 302,29 | 162 427,22 | 165 118,66 | 182 081,61 | 198 155,53 | 186 414,29 |
| Отчисления в фонд ликвидации (резервный) | тыс.тг. | 632 667,45 | 61 647,21 | 58 569,37 | 54 751,30 | 56 565,42 | 62 482,27 | 65 660,59 | 63 930,70 |
| Затраты на обучение персонала | тыс.тг. | 469 807,20 | 8 701,44 | 36 046,62 | 35 053,91 | 33 525,00 | 36 722,98 | 45 402,87 | 37 686,05 |
| Плата в фонд экологии | тыс.тг. | 363 869,12 | 35 455,46 | 33 685,29 | 31 489,38 | 32 532,74 | 35 935,74 | 37 763,70 | 36 768,77 |
| Выделение средств на социальные проекты | тыс.тг. | 572 103,13 | 46 313,26 | 44 001,00 | 41 132,62 | 42 495,50 | 46 940,62 | 49 328,37 | 48 028,76 |
| Итого не производственные затраты | тыс.тг. | 21 482 693,58 | 1 561 586,36 | 1 512 163,67 | 1 433 168,73 | 1 518 193,64 | 1 701 549,96 | 1 825 487,32 | 1 801 382,84 |
| Итого затраты | тыс.тг. | 73 842 937,74 | 4 631 296,07 | 4 694 486,68 | 4 733 803,40 | 5 031 494,26 | 5 579 880,80 | 5 945 593,11 | 5 944 468,70 |
| Доходы (убытки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственный доход | тыс.тг. | 83 073 909,13 | 5 992 767,53 | 5 823 149,92 | 5 498 663,89 | 5 815 103,07 | 6 576 631,41 | 7 083 947,67 | 7 069 746,43 |
| Расходы на реализованную продукцию | тыс.тг. | 73 842 937,74 | 4 631 296,07 | 4 694 486,68 | 4 733 803,40 | 5 031 494,26 | 5 579 880,80 | 5 945 593,11 | 5 944 468,70 |
| Операционный доход | тыс.тг. | 9 230 971,40 | 1 361 471,47 | 1 128 663,24 | 764 860,49 | 783 608,82 | 996 750,61 | 1 138 354,56 | 1 125 277,73 |
| Амортизационные отчисления, включаемые в с/c | тыс.тг. | 3 277 042,08 | 111 999,37 | 135 555,29 | 148 956,76 | 195 014,48 | 305 567,99 | 345 783,78 | 336 050,75 |
| Балансовая прибыль | тыс.тг. | 5 953 929,32 | 1 249 472,09 | 993 107,95 | 615 903,73 | 588 594,34 | 691 182,63 | 792 570,78 | 789 226,97 |
| Амортизационные отчисления, относимые на вычеты | тыс.тг. | 4 768 041,64 | 282 402,70 | 360 947,88 | 391 177,03 | 440 095,22 | 567 984,52 | 531 214,94 | 451 680,36 |
| Налогооблагаемая прибыль до переноса убытков | тыс.тг. | 4 462 929,76 | 1 079 068,76 | 767 715,36 | 373 683,46 | 343 513,60 | 428 766,09 | 607 139,62 | 673 597,36 |
| Налогооблагаемая прибыль после переноса убытков | тыс.тг. | 4 858 436,57 | 1 079 068,76 | 767 715,36 | 373 683,46 | 343 513,60 | 428 766,09 | 607 139,62 | 673 597,36 |
| Корпоративный подоходный налог | тыс.тг. | 971 687,31 | 215 813,75 | 153 543,07 | 74 736,69 | 68 702,72 | 85 753,22 | 121 427,92 | 134 719,47 |
| Чистая прибыль (дефицит) после уплаты налогов | тыс.тг. | 4 982 242,00 | 1 033 658,34 | 839 564,87 | 541 167,04 | 519 891,62 | 605 429,41 | 671 142,86 | 654 507,50 |
| Налог на сверхприбыль | тыс.тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ПОСЛЕ ВСЕХ ВЫПЛАТ | тыс.тг. | 4 982 242,00 | 1 033 658,34 | 839 564,87 | 541 167,04 | 519 891,62 | 605 429,41 | 671 142,86 | 654 507,50 |

продолжение таблицы П.4.2.9

| Составляющие | Ед.изм | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ (Себестоимость продукции) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на химреагенты | тыс.тг. | 8 588,09 | 8 117,10 | 7 667,87 | 7 262,33 | 6 725,06 | 6 283,31 | 5 909,85 |
| Затраты на материалы | тыс.тг. | 180 210,78 | 170 327,57 | 160 900,99 | 152 391,32 | 141 117,33 | 131 847,72 | 124 011,22 |
| Ремонт прочего оборудования | тыс.тг. | 9 327,18 | 9 389,64 | 9 449,39 | 9 326,90 | 8 640,83 | 8 103,08 | 7 533,04 |
| Ремонт скважин | тыс.тг. | 117 524,62 | 118 118,03 | 118 667,66 | 105 318,09 | 118 674,48 | 111 288,89 | 103 459,85 |
| НИР | тыс.тг. | 172 316,48 | 173 470,39 | 174 574,29 | 172 311,29 | 159 636,47 | 149 701,65 | 139 170,31 |
| Геофизические работы | тыс.тг. | 8 779,53 | 8 838,32 | 8 894,56 | 8 779,26 | 8 133,48 | 7 627,30 | 7 090,73 |
| Маркшейдерские работы | тыс.тг. | 10 988,10 | 11 061,68 | 11 132,07 | 10 987,77 | 10 179,53 | 9 546,02 | 8 874,47 |
| Транспортные услуги | тыс.тг. | 327 168,64 | 329 359,50 | 331 455,42 | 327 158,78 | 303 093,73 | 284 230,98 | 264 235,67 |
| Техобслуживание и содержание ОС | тыс.тг. | 268 675,13 | 270 474,30 | 272 195,50 | 268 667,04 | 248 904,51 | 233 414,18 | 216 993,76 |
| Охрана труда | тыс.тг. | 73 362,27 | 73 853,53 | 74 323,51 | 73 360,06 | 67 963,86 | 63 734,20 | 59 250,57 |
| Охрана объектов | тыс.тг. | 125 457,56 | 126 297,68 | 127 101,39 | 125 453,78 | 116 225,69 | 108 992,50 | 101 325,00 |
| Аренда | тыс.тг. | 115 024,68 | 115 794,94 | 116 531,81 | 115 021,22 | 106 560,52 | 99 928,83 | 92 898,95 |
| Страхование | тыс.тг. | 38 751,26 | 39 010,75 | 39 259,00 | 38 750,09 | 35 899,72 | 33 665,54 | 31 297,21 |
| Расходы на экологию | тыс.тг. | 15 939,94 | 16 046,68 | 16 148,80 | 15 939,46 | 14 766,99 | 13 847,98 | 12 873,79 |
| Прочие услуги | тыс.тг. | 3 841,12 | 3 866,84 | 3 891,45 | 3 841,01 | 3 558,47 | 3 337,01 | 3 102,26 |
| Командировочные расходы | тыс.тг. | 2 140,98 | 2 155,32 | 2 169,03 | 2 140,91 | 1 983,43 | 1 860,00 | 1 729,15 |
| Почтовые услуги и связь | тыс.тг. | 7 743,39 | 7 795,25 | 7 844,85 | 7 743,16 | 7 173,59 | 6 727,15 | 6 253,90 |
| Затраты на оплату труда ОПП | тыс.тг. | 1 739 771,52 | 1 751 421,78 | 1 762 567,19 | 1 739 719,10 | 1 611 749,37 | 1 511 443,70 | 1 405 115,39 |
| Затраты на персонал | тыс.тг. | 178 268,69 | 179 462,46 | 180 604,49 | 178 263,32 | 165 150,68 | 154 872,69 | 143 977,58 |
| Услуги по хранению | тыс.тг. | 3 282,17 | 3 304,15 | 3 325,18 | 3 282,07 | 3 040,65 | 2 851,42 | 2 650,82 |
| Потери нефти | тыс.тг. | 43 582,59 | 43 538,21 | 43 403,73 | 42 585,02 | 39 366,74 | 36 868,14 | 34 230,38 |
| Услуги по информатизации | тыс.тг. | 10 890,70 | 10 963,63 | 11 033,40 | 10 890,37 | 10 089,30 | 9 461,40 | 8 795,80 |
| Услуги по комплексному обслуживанию АЗС | тыс.тг. | 21 506,16 | 21 650,17 | 21 787,94 | 21 505,51 | 19 923,61 | 18 683,69 | 17 369,31 |
| Перевод из ППД в добывающий фонд | тыс.тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Перевод на другой нефтяной горизонт | тыс.тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ликвидация | тыс.тг. | 10 576,24 | 10 840,65 | 11 111,66 | 22 778,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вывод из консервации нагнетательных | тыс.тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОРЭ ТО | тыс.тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Перфорация | тыс.тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого прямые производственные затраты | тыс.тг. | 3 493 717,83 | 3 505 158,56 | 3 516 041,21 | 3 463 476,76 | 3 208 558,07 | 3 008 317,36 | 2 798 149,00 |
| Налоговые платежи от ФОТ ОПП (соц.налог) | тыс.тг. | 371 615,20 | 374 103,69 | 376 484,35 | 371 604,00 | 344 269,67 | 322 844,37 | 300 132,65 |
| Налог на имущество | тыс.тг. | 35 747,43 | 30 416,66 | 25 882,80 | 22 026,43 | 18 746,07 | 15 955,50 | 13 581,43 |
| Земельный налог | тыс.тг. | 595,35 | 610,23 | 625,49 | 641,13 | 657,15 | 673,58 | 690,42 |
| Плата в фонд охраны природы | тыс.тг. | 9 424,51 | 8 907,64 | 8 414,66 | 7 969,63 | 7 380,03 | 6 895,26 | 6 485,43 |
| Прочие налоги и фонды | тыс.тг. | 784,82 | 804,44 | 824,55 | 845,16 | 866,29 | 887,95 | 910,15 |
| НДПИ на добычу нефти | тыс.тг. | 240 329,26 | 232 262,71 | 224 597,27 | 216 040,13 | 199 926,13 | 186 918,49 | 169 956,76 |
| Итого производственных затрат | тыс.тг. | 4 152 214,39 | 4 152 263,92 | 4 152 870,33 | 4 082 603,24 | 3 780 403,42 | 3 542 492,51 | 3 289 905,85 |
| Расходы по реализации готовой продукции и оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы по погрузке, транспортировке и хранению | тыс.тг. | 796 773,99 | 753 076,88 | 711 398,74 | 673 774,55 | 649 979,80 | 607 284,40 | 571 189,85 |
| Итого расходы по реализации | тыс.тг. | 1 559 571,20 | 1 465 811,28 | 1 396 063,77 | 1 314 783,54 | 1 252 667,47 | 1 198 822,26 | 1 121 611,61 |
| Общехозяйственные расходы | тыс.тг. | 171 441,32 | 161 012,61 | 151 244,70 | 142 524,25 | 69 269,54 | 64 171,16 | 60 166,35 |
| Отчисления в фонд ликвидации (резервный) | тыс.тг. | 58 771,42 | 54 193,41 | 49 945,50 | 46 150,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты на обучение персонала | тыс.тг. | 34 715,61 | 34 937,18 | 35 051,59 | 35 160,41 | 34 634,77 | 32 085,58 | 30 083,17 |
| Плата в фонд экологии | тыс.тг. | 33 801,49 | 31 168,52 | 28 725,40 | 26 542,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выделение средств на социальные проекты | тыс.тг. | 44 152,79 | 40 713,50 | 37 522,21 | 34 670,97 | 34 634,77 | 32 085,58 | 30 083,17 |
| Итого не производственные затраты | тыс.тг. | 1 731 012,52 | 1 626 823,90 | 1 547 308,47 | 1 457 307,79 | 1 321 937,00 | 1 262 993,42 | 1 181 777,96 |
| Итого затраты | тыс.тг. | 5 883 226,91 | 5 779 087,82 | 5 700 178,80 | 5 539 911,03 | 5 102 340,42 | 4 805 485,93 | 4 471 683,81 |
| Доходы (убытки) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственный доход | тыс.тг. | 6 661 690,61 | 6 296 346,59 | 5 947 882,83 | 5 633 313,40 | 5 216 557,86 | 4 873 896,42 | 4 584 211,49 |
| Расходы на реализованную продукцию | тыс.тг. | 5 883 226,91 | 5 779 087,82 | 5 700 178,80 | 5 539 911,03 | 5 102 340,42 | 4 805 485,93 | 4 471 683,81 |
| Операционный доход | тыс.тг. | 778 463,70 | 517 258,76 | 247 704,03 | 93 402,37 | 114 217,44 | 68 410,49 | 112 527,69 |
| Амортизационные отчисления, включаемые в с/c | тыс.тг. | 308 727,64 | 284 514,08 | 262 085,11 | 242 057,27 | 218 658,26 | 199 269,62 | 182 801,68 |
| Балансовая прибыль | тыс.тг. | 469 736,06 | 232 744,69 | -14 381,08 | -148 654,90 | -104 440,82 | -130 859,13 | -70 273,99 |
| Амортизационные отчисления, относимые на вычеты | тыс.тг. | 384 102,19 | 326 667,95 | 277 845,50 | 236 337,49 | 201 044,11 | 171 032,20 | 145 509,52 |
| Налогооблагаемая прибыль до переноса убытков | тыс.тг. | 394 361,51 | 190 590,81 | -30 141,47 | -142 935,12 | -86 826,67 | -102 621,71 | -32 981,84 |
| Налогооблагаемая прибыль после переноса убытков | тыс.тг. | 394 361,51 | 190 590,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Корпоративный подоходный налог | тыс.тг. | 78 872,30 | 38 118,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистая прибыль (дефицит) после уплаты налогов | тыс.тг. | 390 863,76 | 194 626,53 | -14 381,08 | -148 654,90 | -104 440,82 | -130 859,13 | -70 273,99 |
| Налог на сверхприбыль | тыс.тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ПОСЛЕ ВСЕХ ВЫПЛАТ | тыс.тг. | 390 863,76 | 194 626,53 | -14 381,08 | -148 654,90 | -104 440,82 | -130 859,13 | -70 273,99 |

Таблица П.4.2.10 - Анализ движения денежных средств предприятия после налогообложения» (Вариант 3)

| Составляющие | Ед.изм | Итого за рентабельный период | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Выручка от реализации (без НДС) | тыс.тг. | 83 073 909 | 5 992 768 | 5 823 150 | 5 498 664 | 5 815 103 | 6 576 631 | 7 083 948 | 7 069 746 |
| Итого приток средств | тыс.тг. | 83 073 909 | 5 992 768 | 5 823 150 | 5 498 664 | 5 815 103 | 6 576 631 | 7 083 948 | 7 069 746 |
| Эксплуатационные затраты (без амортизации) | тыс.тг. | 73 842 938 | 4 631 296 | 4 694 487 | 4 733 803 | 5 031 494 | 5 579 881 | 5 945 593 | 5 944 469 |
| прямые затраты | тыс.тг. | 44 185 983 | 2 597 139 | 2 690 850 | 2 785 885 | 2 953 383 | 3 247 406 | 3 446 339 | 3 471 561 |
| налоги и платежи, относимые на вычеты | тыс.тг. | 8 174 261 | 472 570 | 491 473 | 514 750 | 559 918 | 630 925 | 673 767 | 671 525 |
| расходы периода | тыс.тг. | 21 482 694 | 1 561 586 | 1 512 164 | 1 433 169 | 1 518 194 | 1 701 550 | 1 825 487 | 1 801 383 |
| Капитальные Вложения (без НДС) | тыс.тг. | 4 722 742 | 1 007 523 | 814 541 | 566 615 | 718 915 | 1 292 881 | 322 266 | 0 |
| Бурение | тыс.тг. | 1 110 357 | 0 | 0 | 0 | 216 316 | 666 810 | 227 231 | 0 |
| Обустройство | тыс.тг. | 3 612 384 | 1 007 523 | 814 541 | 566 615 | 502 599 | 626 071 | 95 035 | 0 |
| Корпоративный подоходный налог | тыс.тг. | 971 687 | 215 814 | 153 543 | 74 737 | 68 703 | 85 753 | 121 428 | 134 719 |
| Налог на сверхприбыль | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс НДС | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого отток средств | тыс.тг. | 79 537 367 | 5 854 633 | 5 662 571 | 5 375 155 | 5 819 112 | 6 958 515 | 6 389 287 | 6 079 188 |
| Поток денежной наличности | тыс.тг. | 3 536 542 | 138 135 | 160 579 | 123 509 | -4 009 | -381 883 | 694 660 | 990 558 |
| Чистая приведенная стоимость: | тыс.тг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при ставке дисконта КМГ (WACC) в 10,85% | тыс.тг. | 1 844 447 | 138 135 | 144 861 | 100 514 | -2 943 | -252 923 | 415 044 | 533 907 |
| при ставке дисконта в 15% | тыс.тг. | 1 492 555 | 138 135 | 139 634 | 93 390 | -2 636 | -218 343 | 345 369 | 428 246 |
| при ставке дисконта в 20% | тыс.тг. | 1 185 470 | 138 135 | 133 816 | 85 770 | -2 320 | -184 164 | 279 168 | 331 736 |
| Накопленный поток денежной наличности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при ставке дисконта в 0% | тыс.тг. | 3 536 542 | 138 135 | 298 714 | 422 223 | 418 213 | 36 330 | 730 990 | 1 721 548 |
| при ставке дисконта КМГ (WACC) в 10,85% | тыс.тг. | 1 844 447 | 138 135 | 282 996 | 383 510 | 380 567 | 127 644 | 542 688 | 1 076 595 |
| при ставке дисконта в 15% | тыс.тг. | 1 492 555 | 138 135 | 277 769 | 371 159 | 368 523 | 150 180 | 495 549 | 923 794 |
| при ставке дисконта в 20% | тыс.тг. | 1 185 470 | 138 135 | 271 951 | 357 721 | 355 400 | 171 236 | 450 404 | 782 140 |

продолжение таблицы П.4.2.10

| Составляющие | Ед.изм | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Выручка от реализации (без НДС) | тыс.тг. | 6 661 691 | 6 296 347 | 5 947 883 | 5 633 313 | 5 216 558 | 4 873 896 | 4 584 211 | 4 276 593 |
| Итого приток средств | тыс.тг. | 6 661 691 | 6 296 347 | 5 947 883 | 5 633 313 | 5 216 558 | 4 873 896 | 4 584 211 | 4 276 593 |
| Эксплуатационные затраты (без амортизации) | тыс.тг. | 5 883 227 | 5 779 088 | 5 700 179 | 5 539 911 | 5 102 340 | 4 805 486 | 4 471 684 | 4 450 205 |
| прямые затраты | тыс.тг. | 3 493 718 | 3 505 159 | 3 516 041 | 3 463 477 | 3 208 558 | 3 008 317 | 2 798 149 | 2 855 827 |
| налоги и платежи, относимые на вычеты | тыс.тг. | 658 497 | 647 105 | 636 829 | 619 126 | 571 845 | 534 175 | 491 757 | 485 440 |
| расходы периода | тыс.тг. | 1 731 013 | 1 626 824 | 1 547 308 | 1 457 308 | 1 321 937 | 1 262 993 | 1 181 778 | 1 108 937 |
| Капитальные Вложения (без НДС) | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бурение | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обустройство | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Корпоративный подоходный налог | тыс.тг. | 78 872 | 38 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на сверхприбыль | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс НДС | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого отток средств | тыс.тг. | 5 962 099 | 5 817 206 | 5 700 179 | 5 539 911 | 5 102 340 | 4 805 486 | 4 471 684 | 4 450 205 |
| Поток денежной наличности | тыс.тг. | 699 591 | 479 141 | 247 704 | 93 402 | 114 217 | 68 410,49 | 112 527,69 | -173 612,09 |
| Чистая приведенная стоимость: | тыс.тг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при ставке дисконта КМГ (WACC) в 10,85% | тыс.тг. | 340 169 | 210 173 | 98 019 | 33 343 | 36 782 | 19 874 | 29 491 | -41 047 |
| при ставке дисконта в 15% | тыс.тг. | 263 002 | 156 632 | 70 413 | 23 088 | 24 550 | 12 786 | 18 289 | -24 536 |
| при ставке дисконта в 20% | тыс.тг. | 195 243 | 111 433 | 48 007 | 15 085 | 15 372 | 7 673 | 10 517 | -13 522 |
| Накопленный поток денежной наличности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при ставке дисконта в 0% | тыс.тг. | 2 421 140 | 2 900 280 | 3 147 984 | 3 241 387 | 3 355 604 | 3 424 015 | 3 536 542 | 3 362 930 |
| при ставке дисконта КМГ (WACC) в 10,85% | тыс.тг. | 1 416 764 | 1 626 937 | 1 724 957 | 1 758 299 | 1 795 082 | 1 814 956 | 1 844 447 | 1 803 401 |
| при ставке дисконта в 15% | тыс.тг. | 1 186 797 | 1 343 429 | 1 413 842 | 1 436 929 | 1 461 480 | 1 474 266 | 1 492 555 | 1 468 018 |
| при ставке дисконта в 20% | тыс.тг. | 977 383 | 1 088 816 | 1 136 823 | 1 151 908 | 1 167 280 | 1 174 953 | 1 185 470 | 1 171 948 |