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[bookmark: _GoBack]План мероприятий по охране окружающей среды 
на 2025-2027гг.

Наименование предприятия: ТОО «NC Engineering»
Наименование объекта: разведки Лицензионной площади №1844-EL М-43-71-(10г-5а-23,24) М-43-71-(10г-5в-1,2,3,4,6)

Мероприятия, связанные с соблюдением нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объект /
источника загряз-нения
	Показатель (нормативы эмиссий, лимиты захоронения отходов, лимиты размещения серы в открытых картах)
	Обоснование
	Текущая величина
	Календарный план достижения установленных показателей
	Срок выполнения
	Объем финансирования, тыс. тенге в год
	Ожидаемый экологический эффект от мероприятия, тонн/год

	
	
	
	
	
	
	на конец 1 года
(2025 г.)
	на конец 2 года
(2026 г.)
	на конец 3 года
(2027 г.)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.	Охрана атмосферного воздуха

	1.1
	Гидрообеспыливание дорог, складов хранения
	Участок геологоразведки

	2025-2027гг – 11,058414408т/год
	Приложение 4
к ЭК РК от
02.01.2021 г 
	-
	Снижение загрязнения атмосферного воздуха на 85%
	Снижение загрязнения атмосферного воздуха на 85%
	Снижение загрязнения атмосферного воздуха на 85%
	2025-2027гг
	Ежегодно по 50,0
	Снижение пылевыделения в атмосферный воздух

	2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов

	В этом направлении мероприятия не предусматриваются

	3. Охрана от воздействия на прибрежные и водные экосистемы

	В этом направлении мероприятия не предусматриваются

	4. Охрана земельных ресурсов

	4.1
	Рекультивация 
нарушенных земель
	Участок геологоразведки

	-
	Приложение 4
к ЭК РК от
02.01.2021 г
	-
	-
	-
	-
	2025-2027гг
	Ежегодно по 20,0
	Благоустройство территории
предприятия

	5. Охрана и рациональное использование недр

	В этом направлении мероприятия не предусматриваются

	6. Охрана флоры и фауны

	Типовой перечень плана мероприятий по охране растительного и животного мира приведен в проекте ОВОС к Плану разведки

	7. Обращение с отходами производства и потребления

	7.1
	Регулярная уборка прилегающей территории, с исключением долговременного складирования отходов производства на территории предприятия
	Участок геологоразведки 

	Субботники – 8 дней в году
	Приложение 4
к ЭК РК от
02.01.2021 г
	0
	-
	-
	-
	2025-2027гг
	Ежегодно по 10,0
	Благоустройство территории
предприятия

	7.2
	Заключение договора со спец. предприятием по организации системы сбора, накопления и вывоз отходов на полигон – отходы производства и потребления
	Рабочий персонал предприятия 
	Смешанные коммунальные отходы - 0,525т/год, огарки сварочных электродов - 0,00225 т/год   
	Приложение 4
к ЭК РК от
02.01.2021 г
	0
	-
	-
	-
	2025-2027гг
	Ежегодно по 15,0
	Недопущение загрязнения
земель отходами
производства и потребления

	8. Радиационная, биологическая и химическая безопасность

	В этом направлении мероприятия не предусматриваются

	9. Внедрение систем управления и наилучших безопасных технологий

	В этом направлении мероприятия не предусматриваются

	10. Научно-исследовательские, изыскательские и другие разработки

	В этом направлении мероприятия не предусматриваются

	11. Экологическое просвещение и пропаганда

	11.1
	Изучение Экологических законодательств от источника ИПС НПА РК «Әділет»
	Ответственный исполнитель по охране окружающей среде
	Экологические законодательство РК
	Приложение 4
к ЭК РК от
02.01.2021 г
	0
	-
	-
	-
	2025-2027гг
	-
	Изучение Экологических законодательств

	Пояснения по подготовке проекта плана мероприятий по охране окружающей среды на период 2025-2027гг. представлены в Приложении к
Настоящему плану мероприятий




Приложение к плану
мероприятий по охране
окружающей среды 

Пояснение 
к Плану природоохранных мероприятий по охране окружающей среды

Пояснения по подготовке проекта плана мероприятий по охране окружающей среды на период 2025-2027гг.
Наименование предприятия: ТОО «NC Engineering».
Наименование объекта: разведка на Лицензионной площади №1844-EL М-43-71-(10г-5а-23,24) М-43-71-(10г-5в-1,2,3,4,6)
Объект представлен одной промышленной площадкой с 9 неорганизованными источниками выбросов загрязняющих веществ и 2 организованными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 
[bookmark: _Hlk190639492]В выбросах от источников загрязнения на период проведения работ:
1. Железо (II, III) оксиды;
2. Марганец и его соединения;
3. Азота (IV) диоксид (Азота диоксид);
4. Азот (II) оксид (Азота оксид);
5. Углерод (Сажа, Углерод черный);
6. Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид);
7. Сероводород
8. Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ); 
9. Фтористые газообразные соединения;
10. Проп-2-ен-1-аль;
11. Формальдегид
12. Углеводороды предельные С12-С19;
13. Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20;
14. Керосин.
Согласно пп.7.12. п.7 Раздела 2, Приложения 2 Экологического кодекса Республики Казахстан, разведка твердых полезных ископаемых с извлечением горной массы и перемещением почвы для целей оценки ресурсов твердых полезных ископаемых относится к объектам II категории.
Характеристики и параметры воздействия на окружающую среду определялись в соответствии с планом горных работ. 
Основанием для составления Плана природоохранных мероприятий является статья 125 Экологического кодекса РК:
1. План мероприятий по охране окружающей среды является приложением к экологическому разрешению на воздействие и должен содержать перечень мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду, необходимых для обеспечения соблюдения установленных нормативов эмиссий, лимитов накопления и захоронения отходов, лимитов размещения серы в открытом виде на серных картах (при проведении операций по разведке и (или) добыче углеводородов).
2. План мероприятий по охране окружающей среды разрабатывается в соответствии с правилами выдачи экологических разрешений. 
Источник финансирования – собственные средства.

Перечень мероприятий по охране окружающей среды:

Мероприятие №1.1: Гидроорошение дорог и складов.
Общая техническая характеристика с указанием основных технических параметров
При разработке карьера возможны незначительные изменения в окружающей среде. Основными источниками воздействия на окружающую среду в производстве проектных горных работ являются: пыление.
Соответствие источникам загрязнения, для которых необходимо обеспечить соблюдение нормативов эмиссий и других нормативов: обработка проб.
Загрязняющие вещества, которые затрагивают мероприятия: Пыль неорганическая двуокиси кремния 70-20%.
Показатели, на достижения которых направлены мероприятия: указано в таблице 1.1.
Побочное негативное воздействие на окружающую среду: не прогнозируется.
Необходимые предварительные условия, необходимые для реализации мероприятия: предотвращение выделения пыли при обработке проб осуществляется с помощью гидроциклонами. 

Охрана земельных ресурсов
Мероприятия №4.1: Рекультивация нарушенных земель. 
Общая техническая характеристика с указанием основных технических параметров: 
Рекультивация нарушенных земель, в т.ч. обратная засыпка канав. При рекультивации нарушенных земель будет соблюдено требование ст.238 Экологического кодекса РК. 
Соответствие источникам загрязнения, для которых необходимо обеспечить соблюдение нормативов эмиссий и других нормативов: участок геологоразведочных работ.
Загрязняющие вещества, которые затрагивают мероприятия: пыли неорганической двуокиси кремния 70-20%.
Показатели, на достижения которых направлены мероприятия: соблюдение нормативов. 
Побочное негативное воздействие на окружающую среду: не прогнозируется.
Необходимые предварительные условия, необходимые для реализации мероприятия: условия отсутствует.

Обращение с отходами производства и потребления

Мероприятия №7.1: Регулярная уборка прилегающей территории, с исключением долговременного складирования отходов производства на территории предприятия
Общая техническая характеристика с указанием основных технических параметров: Регулярная уборка прилегающей территории, с исключением долговременного складирования отходов производства на территории предприятия.
Соответствие источникам загрязнения, для которых необходимо обеспечить соблюдение нормативов эмиссий и других нормативов: участок геологоразведочных работ 
Загрязняющие вещества, которые затрагивают мероприятия: отсутствуют.
Показатели, на достижения которых направлены мероприятия: отсутствуют.
Побочное негативное воздействие на окружающую среду: не прогнозируется.
Необходимые предварительные условия, необходимые для реализации мероприятия: необходимые условия отсутствует.

[bookmark: _Hlk152748582]Мероприятия №7.2: Заключение договора со спец. предприятием по организации системы сбора, накопления и вывоз отходов на полигон – отходы производства и потребления
Общая техническая характеристика с указанием основных технических параметров: вести строгий контроль по передаче на утилизацию всех образуемых отходов специализированной организации.
Соответствие источникам загрязнения, для которых необходимо обеспечить соблюдение нормативов эмиссий и других нормативов: участок геологоразведочных работ, жизнедеятельность рабочего персонала.  
Загрязняющие вещества, которые затрагивают мероприятия: отсутствуют.
Показатели, на достижения которых направлены мероприятия: отсутствуют.
Побочное негативное воздействие на окружающую среду: не прогнозируется.
Необходимые предварительные условия, необходимые для реализации мероприятия: необходимые условия отсутствует.

Экологическое просвещение и пропаганда
Мероприятия №11.1: Изучение Экологических законодательств от источника ИПС НПА РК «Әділет».
Общая техническая характеристика с указанием основных технических параметров: Изучение Экологических законодательств и их изменений. 
Соответствие источникам загрязнения, для которых необходимо обеспечить соблюдение нормативов эмиссий и других нормативов: отсутствуют.
Загрязняющие вещества, которые затрагивают мероприятия: отсутствуют. 
Показатели, на достижения которых направлены мероприятия: повышение квалификации персонала в сфере экологического законодательства.
Побочное негативное воздействие на окружающую среду: не прогнозируется.
Необходимые предварительные условия, необходимые для реализации мероприятия: необходимые условия отсутствует.
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