Целью и назначением данного рабочего проекта является строительство объектов промышленной площадки «Южная» рудника «Южный Инкай». Проектируемый объект:

1.	Линейная часть – магистральные трубопроводы ПР и ВР, линия электропередач 10 кВ, волоконно-оптические линии связи и автомобильная дорога.

2.	Площадка «Южная» с технологическими узлами, сооружениями и инженерными сетями расположенная на участке № 4 месторождения «Инкай». Производство предназначено для добычи урана методом подземного скважинного выщелачивания сернокислотными растворами на месте залегания руд. Технология добычи урана методом подземного скважинного выщелачивания и переработки продуктивных растворов является замкнутой и безотходной. Настоящим проектом непосредственно добычные работы не рассматриваются.

Назначение объекта – отработка участков рудника «Южный Инкай» ТОО «СП «ЮГХК».

По территории Кызылординской области проектом предусмотрено строительство только линейной части:

- Трубопроводы ПР и ВР (ЛЧ) протяженностью 4,47 км.

- ВЛ-10кВ (ЭС1) протяженностью 4,5 км.

- Автомобильные дороги (АД) протяженностью 2,6 км.

Технико-экономические показатели всего проектируемого объекта:

- Площадь площадки - 21114 м2.

- Протяженность автодорог. – 12151,3 м.

- Протяженность магистральных трубопроводов (Ø 630мм) - 17503,27 м.  Протяженность магистральных трубопроводов (Ø 560) - 2751,43 м.

- Протяженность кислотопровода (Ø 108) - 3738,74 м.

- Эстакада для кислотовозов - 1 шт.

- Емкость для приема кислоты 25 м3- 1 шт.

- Емкость для хранения кислоты 320 м3- 2 шт.

- Операторная с пунктом самопомощи- 1 шт: строительный объем - 548,9 м3 ; площадь застройки - 139,6 м2.

Контрольно пропускной пункт - 1 шт.

Технологическая насосная станция ПР и ВР - 1 шт:

Объем пескоотстойника ПР - 3600 м3.

Объем пескоотстойника ВР - 3600 м3.

Длина двухцепной воздушной линии 10 кВ – 12,22 км.

Длина одноцепной воздушной линии 10 кВ – 4,37 км.

Начало строительства – с 01 августа 2025 года, завершение работ – 31 января 2026 года. Продолжительность строительства – 12 месяцев. Письмо о переносе сроках строительства ТОО «СП «ЮГХК» № 0944 от 16.06.2025 г.

Оператором намечаемой деятельности является ТОО «Совместное предприятие «Южная горно-химическая компания» (далее ТОО «СП «ЮГХК»). Адрес места нахождения – РК, 161006, Туркестанская область, Сузакский район, п.Кыземщек, микрорайон 1, д.23, кв.36.

Место расположения проектируемого объекта – строительство объектов промышленной площадки «Южная» рудника «Южный Инкай» ТОО «СП «ЮГХК» – Сузакский район Туркестанской области и Шиелийский район Кызылординской области.

Основным видом деятельности является добыча и переработка урансодержащих руд. Товарищество осуществляет свою производственную деятельность на месторождениях «Акдала» и «Южный Инкай».

Проектируемая промплощадка и инфраструктура располагается на территории двух областей: Шиелийский район Кызылординской области и Сузакский район Туркестанской области. Ближайший населенный пункт – село Тайконыр – расположен в 5 км от центральной промплощадки «Южный Инкай».

В настоящем Разделе рассматривается только работы, проводимые на территории Туркестанской области. Проектируемая промплощадка рудника расположена в 12 км от поселка Тайконыр. Основными транспортными магистралями района работ является асфальтированная автодорога Тайконыр-Шиели.

Проектируемый объект – площадка «Южная» с технологическими узлами, сооружениями и инженерными сетями расположенная на участке № 4 месторождения «Инкай», а также линейные объекты – магистральные трубопроводы ПР и ВР, кислотопровод, линия электропередач 10 кВ, волоконно-оптические линии связи и автомобильная дорога. Производство предназначено для добычи урана методом подземного скважинного выщелачивания сернокислотными растворами на месте залегания руд. Технология добычи урана методом подземного скважинного выщелачивания и переработки продуктивных растворов является замкнутой и безотходной.