Строительство объектов промышленной площадки «Южная» рудника «Южный Инкай» ТОО «СП «ЮГХК», расположенного в Сузакском районе Туркестанской области.

Целью и назначением данного рабочего проекта является строительство объектов промышленной площадки «Южная» рудника «Южный Инкай». Проектируемый объект:

1.	Линейная часть – магистральные трубопроводы ПР и ВР, линия электропередач 10 кВ, волоконно-оптические линии связи и автомобильная дорога.

2.	Площадка «Южная» с технологическими узлами, сооружениями и инженерными сетями расположенная на участке № 4 месторождения «Инкай». Производство предназначено для добычи урана методом подземного скважинного выщелачивания сернокислотными растворами на месте залегания руд. Технология добычи урана методом подземного скважинного выщелачивания и переработки продуктивных растворов является замкнутой и безотходной. Настоящим проектом непосредственно добычные работы не рассматриваются.

Назначение объекта – отработка участков рудника «Южный Инкай» ТОО «СП «ЮГХК».

Начало строительства – август 2025 года, завершение работ – август 2026 года. Продолжительность строительства – 12 месяцев. Письмо о переносе сроках строительства ТОО «СП «ЮГХК» № 0855 от 03.06.2025 г.

Оператором намечаемой деятельности является ТОО «Совместное предприятие «Южная горно-химическая компания» (далее ТОО «СП «ЮГХК»). Адрес места нахождения – РК, 161006, Туркестанская область, Сузакский район, п.Кыземщек, микрорайон 1, д.23, кв.36.

Место расположения проектируемого объекта – строительство объектов промышленной площадки «Южная» рудника «Южный Инкай» ТОО «СП «ЮГХК» – Сузакский район Туркестанской области и Шиелийский район Кызылординской области.

Основным видом деятельности является добыча и переработка урансодержащих руд. Товарищество осуществляет свою производственную деятельность на месторождениях «Акдала» и «Южный Инкай».

Проектируемая промплощадка и инфраструктура располагается на территории двух областей: Шиелийский район Кызылординской области и Сузакский район Туркестанской области. Ближайший населенный пункт – село Тайконыр – расположен в 5 км от центральной промплощадки «Южный Инкай».

В настоящем Разделе рассматривается только работы, проводимые на территории Туркестанской области. Проектируемая промплощадка рудника расположена в 12 км от поселка Тайконыр. Основными транспортными магистралями района работ является асфальтированная автодорога Тайконыр-Шиели.

Проектируемый объект – площадка «Южная» с технологическими узлами, сооружениями и инженерными сетями расположенная на участке № 4 месторождения «Инкай», а также линейные объекты – магистральные трубопроводы ПР и ВР, кислотопровод, линия электропередач 10 кВ, волоконно-оптические линии связи и автомобильная дорога. Производство предназначено для добычи урана методом подземного скважинного выщелачивания сернокислотными растворами на месте залегания руд. Технология добычи урана методом подземного скважинного выщелачивания и переработки продуктивных растворов является замкнутой и безотходной. Основные технико-экономические показатели приведены в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1 - Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Промышленная площадка |  |  |
| 1 | Номинальная мощность проектируемой промышленной площадки, продуктивный раствор | мЗ/час | 2000 |
| 2 | По пром. площадке в условных границах | га | 2,324 |
| 3 | Площадь в пределах ограды (102x207) | м2 | 21114,0 |
| 4 | Площадь занятая под сооружения | м2 | 6356,0 |
| 5 | Площадь покрытия внутриплощадочных автодорог. | м2 | 3871 |
| 6 | Склад серной кислоты | м3 | 2х320 |
| 7 | Технологическая насосная станция: производительность по продуктивным растворам производительность по выщелачивающим растворам | м³/час м³/час | 2000 2000 |
| 8 | Технологические карты ПР и ВР: Объем пескоотстойника ПР Объем пескоотстойника ВР | м3 м3 | 3000 3000 |
|  | Внеплощадочные объекты |  |  |
| 9 | Магистральные трубопроводы из полиэтилена ПР и ВР: Труба ПНД-630х37.4, РЕ100, SDR17, S8, PN10, в том числе: Туркестанская область; Кызылординская область. Труба ПНД-560х33.2, РЕ100, SDR17, S8, PN10 | п.м п.м п.м п.м | 17503.3 12806,3 4697 2751,43 |
| 10 | Кислотопровод из трубы Ø108х6 ст.20 по ГОСТ 8732-78: Ø108х6 – Ø89х5 – | м м | 3738,74 110 |
|  | Длина двухцепной ЛЭП-1 (провод АС-95/16) Кызылординской области Длина двухцепной ЛЭП-1 (провод АС-95/16) Туркестанской области Длина одноцепной ЛЭП-1 (провод АС-95/16) Туркестанской области Длина одноцепной ЛЭП, ответвления (провод АС-70/11) Туркестанской области | км | 4,429 |
|  |  | км | 5,755 |
| 11 |  | км | 0,819 |
|  |  | км | 4,340 |
| 12 | Трансформаторные подстанций технологических блоков №228, 229, 230, 231, 249, 250: - КТПН 400кВА – -КТПН 160 кВА – | шт шт | 1 4 |
|  | Автодорога IV-В категорий в том числе: | км | 12,151 |
| 13 | Туркестанская область; | км | 9,661 |
|  | Кызылординская область. | км | 2,5 |

Линейная часть

Магистральные трубопроводы ПР и ВР

Проектом предусмотрена прокладка трубопроводов ПР по два трубопровода на линию от пректируемой технологической насосной станции на промплощадке «Южная» до технологической карты ПР на существующей промплощадке «Центральная»:

Линия ПР - ПЭ100 SDR17 - 630х37,4 по ГОСТ 18599-2001; ПЭ100 SDR17 - 500х29,7 по ГОСТ 18599-2001.

Проектируемая линия ВР состоит их двух трубопроводов от технологической насосной станции на промплощадке «Центральная» до технологической карты ВР на проектируемой промплощадке «Южная»

Линия ВР - ПЭ100 SDR17 - 630х37,4 по ГОСТ 18599-2001; ПЭ100 SDR17 - 500х29,7 по ГОСТ 18599-2001.

Трубопроводы ПР и ВР прокладываются параллельно наземным способом в обваловке, на ответвлении к технологическим блокам №228, 229, 230, 231, 249, 250 предусмотрена прокладка трубопроводов ПР и ВР по одной нитке из трубы ПЭ100 SDR17 - 630х37,4 по ГОСТ 18599-2001.

Протяженность одной нитки трубопровода 8752м. Из них:

6403,5 п.м- Туркестанская область; 2348,5 п.м- Кызылординская область.

От проектируемой промплощадки «Южная» предусмотрена прокладка трубопроводов ПР и ВР по одной нитке из трубы ПЭ100 SDR17 – 560х33,2 по ГОСТ 18599-2001 до технологического блока 263ю. Протяженность одной нитки трубопровода 1376м.

Кислотопровод

Обоснования надземного способа прокладки КП

Для стальных трубопроводов группы А в соответствии с СН527-80, п. 3.6, следует предусматривать надземную прокладку.

В связи с этим кислотопровод строится надземным способом на металлических стойках с бетонированными опорами и выполнен из горячедеформированных стальных бесшовных труб из стали Ст20 Ø108х6 и 89х5,0мм по ГОСТ 8732-78.

Для транспортировки серной кислоты до технологических блоков №228, 229, 230, 231, 249, 250 (ТУЗы 76ю, 83, 82, 81ю) от проектируемого склада серной кислоты предусмотрена линия кислотопровода из трубы Ø108х6 ст.20 по ГОСТ 8732-78, от ответвления к ТУЗам прокладывается труба Ø89х5 ст.20 по ГОСТ 8732-78. На ответвлениях к технологическим узлам закисления (ТУЗ) предусмотрена отсекающая запорная арматура. Протяженность кислотопровода Ø108х6 - 3738,74 м, Ø89х5 – 110 м.

Параметры кислотопровода КП

В объем работ по кислотопроводу входит:

- подготовка труб кислотопровода и металлических опор для грунтовки и покраски (пескоструйная обработка, обеспыливание, обезжиривание);

- покраска изделий: опор – коричневая краска, и труб – оранжевая краска;

- подготовка выемок под заливку бетонных фундаментов для металлических

опор;

- доставка автомобильным транспортом комплектующих опор к месту их

установки;

- заливка на линии кислотопровода бетонных фундаментов, и установка металлических опор под кислотопровод;

- установка на опоры труб и компенсаторов кислотопровода;

- установка на линии кислотопровода узлов соединения, устройств слива и выпуска воздуха;

- проверка сварных швов 100% контролем визуальным методом и 20% от общего количества сварных стыковрадиографическим методом;

- проведение испытания линии кислотопровода;

- подключение линии и ввод в эксплуатацию.

Компенсация температурных удлинений трубопровода серной кислоты осуществляется за счет углов поворота (самокомпенсация) и П-образных компенсаторов (расположенных горизонтально). При пересечении прокладываемых труб с автомобильными дорогами, во избежание повреждений сети, предусматриваются защитные стальные футляры. Во избежание застойных зон, а также для обеспечения возможности опорожнения труб кислотопровода, выпуска воздуха (при проведении ремонтно-восстановительных работ и т.п.), проектом предусматриваются узлы слива кислоты и выпуска воздуха из трубопровода. Для фиксации и поддержания траектории трубопроводов устанавливаются опоры по всей трассе через 3м для трубопроводов Ø108мм.

Количество П-образных компенсаторов по трассе кислотопроводов составляет 16 шт. Количество опор 599 шт., в том числе неподвижных – 20 шт., опор ОП1-ОП2 – 579 шт. Шаг установки опор: – 3м.

В целях безопасной работы, шаровые клапана в местах дренажа и в узлах соединения установлены по две штуки последовательно.

Описание архитектурно-строительных решений

Опорные стойки под трубопровод КП разной длины состоят из самой стойки 1 (стальная труба прямоугольного сечения 100х100х4мм по ГОСТ 30245-2012) с приваренными к верхнему торцу заглушками деталь 3; и консоли, из стального, угольника 2 длиной 180мм и приваренных к его боку. Толщина листовых элементов 5- 4мм. Отдельные конструктивные элементы опорной стойки – стойка и консоль – изготавливаются в цеховых условиях.

Все конструктивные элементы выполнены из стали марки S235JR по EN 10025- 2:1990.

Перед бетонированием опор выполнить щебёночную подготовку толщиной 100 мм и с превышением габарита бетонной плиты в плане на 100 мм. Бетон класса С12/15, F100, W6.

Шаг установки опор – 3,0м, на. Неподвижные (фиксированные) опоры установлены в середине участков между компенсаторами.

Линия электропередач 10 кВ, волоконно-оптические линии связи и трансформаторные подстанции на проектных технологических блоках.

Проектом предусмотрена двухцепная линия электропередач 10 кВ для электроснабжения промплощадки «Южная» с подключением от существующей двухцепной линии 10 кВ промплощадки «Северо-Восточная», промежуточная опора

№13 фидер «Северо­Восточная». Согласно техническим условиям источники питания для первой цепи ЗРУ-10кВ, I-секция ячейка №108, для второй цепи ЗРУ-10кВ, II-секция ячейка №210.

Для двухцепной ЛЭП применены железобетонные опоры на стойках СВ164-12 по типовому проекту 3.407.1-143, Выпуск 6, провод типа АС-95. Протяженность двухцепной линии электропередач 10 кВ от точки подключения до проектируемой промплощадки:

Длина двухцепной ЛЭП-1 (провод АС-95/16) Кызылординской области-4,429км; Длина двухцепной ЛЭП-1 (провод АС-95/16) Туркестанской области-5,755км;

Длина одноцепной ЛЭП-1 (провод АС-95/16) Туркестанской области-0,819км.

До технологического блоков 249ю и 250ю прокладывается одноцепная линия электропередач (провод АС-70/11) Туркестанской области, протяженностью 4,34км.

Волоконно-оптические линии связи (далее ВОЛС) прокладываются от проектируемой промплощадки до щита связи ЩС-1 установленный в УППР методом навивки на фазный провод линии электропередач 10 кВ. По проектируемой промплощадке до опоры линии электропередач ВОЛС прокладывается в траншее. Длинна кабельной траншеи (Т.П. А5-92-13, Т-1) – 225,938м.

Для электроснабжения проектируемых технологических блоков №228, 229, 230, 231, 249, 250 предусмотрена установка 5 трансформаторных подстанций:

- КТПН 400кВА – 1 шт;

- КТПН 160 кВА – 4 шт.

Промышленная площадка «Южная»

На	территории	проектируемой	промышленной	площадки	«Южная» располагаются следующие объекты:

1.	Склад серной кислоты с насосной станцией и эстакадой для кислотовозов;

2.	Операторная с пунктом самопомощи;

3.	Трансформаторная подстанция склада серной кислоты;

4.	Дизель генератор;

5.	Контрольно-пропускной пункт;

6.	Технологическая насосная станция (ТНС) ПР и ВР;

7.	Технологические карты ПР и ВР;

8.	Трансформаторная подстанция ТНС;

9.	Контейнерная площадка для хранения ТБО (твердые бытовые отходы)

СКЛАД СЕРНОЙ КИСЛОТЫ

Технологические решения

Склад предназначен для приема, хранения и выдачи серной кислоты с концентрацией не менее 92,5% на геотехнологическое поле для ведения процесса ПСВ. В соответствии с техническим заданием заказчика для хранения кислоты установлено 2 резервуара объемом по 320м3 каждый. Предусмотрена возможность

перекачки кислоты из одного резервуара в другой.

Серная кислота на склад доставляется автокислотовозом, который устанавливается на эстакаду для слива кислоты в приемораздаточный бак насосной станции.

Из кислотовоза через приемную трубу кислота самотеком сливается в приемо-раздаточный бак. Одновременно с подачей кислоты включается один из центробежных насосов, перекачивающих кислоту в баки - резервуары для хранения объемом 320 м3 каждый.

Из резервуаров серная кислота по трубопроводу поступает в насосы, которые подают ее потребителям на ГТП.

Резервуары для хранения серной кислоты устанавливается на ленточных фундаментах в поддоне, свободный объём которого равен объему одного бака.

Высота ленточных фундаментов обеспечивает возможность осмотра всей поверхности днища резервуаров.

В поддоне имеется приямок для откачки жидкости где устанавливается переносной погружной насос.

Атмосферные осадки или смывы полов поддона полупогружным насосом выкачиваются из приямка поддона. Проливы кислоты в поддоне приемораздаточного бака перекачиваются обратно или в приямок дренажного насоса.

Все емкостное оборудование склада кислоты (баки объемом 320 м3 и приемный бак объемом 25 м3) оснащены датчиками уровня:

Приемораздаточный бак – датчиками верхнего и нижнего уровня, которые отключают один из насосов при достижении нижнего уровня в баке, и включают насос, если этот уровень превышен. При достижении верхнего уровня подается звуковой сигнал, оповещающий о необходимости закрыть задвижку слива кислоты из кислотовоза.

При достижении верхнего уровня в резервуарах включается звуковой сигнал, и отключаются подающие насосы.

Рядом со складом находится операторная с пунктом экстренной помощи, оборудованная устройствами для быстрого смыва кислоты с пораженных участков тела и одежды.

Все технологические коммуникации выполнены из нержавеющей стали и оснащены запорной арматурой.

Проектом применены следующие виды оборудования:

-	Для слива серной кислоты предусмотрена приемная емкость рабочим объемом 25 м3, с приемом кислоты из кислотовоза;

-	Для хранения серной кислоты предусмотрены две емкости по 320 м3;

-	Для перекачки серной кислоты предусмотрены полупогружные насосы «MUNSCH» и вертикальные насосы фирмы «Grundfos».

-	Для перекачки аварийных сливов предусмотрены полупогружные насосы фирмы «MUNSCH».

Также предусмотрены расходомер фирмы «Siemens», осушители воздуха для емкостей по 320 м3, ручная таль грузоподьемностью .1 тонна, необходимая для производства ремонтных работ по насосам, ручным шаровым кранам. См. раздел 22/08- AGP-1-ТХ.

Архитектурно-строительные решения

Резеруварный парк и насосная станция. Резервуарный парк располагается в монолитном железобетонном поддоне размерами в осях 22м х12м. Резервуары устанавливаются на ленточном фундаменте, который позволяет производить осмотр состояния резервуаров снизу.

Насосная станция склада серной кислоты размещается в отдельно стоящем монолитном приямке с размерами в плане 6,8х6,8 м. Глубина приямка – 2,5 м. Насосы подающие серную кислоты на геотехнологический полигон установлены в неглубоком поддоне возле приямка для приемо-раздаточного бака под единым металлическим навесом из легких металлических конструкций.

Для ведения технологического процесса обслуживания оборудования и резервуаров в резервуарном парке предусмотрены металлические лестницы и площадки, имеющие ограждение. Фундаменты стоек и косоуров лестниц и площадок монолитные из бетона на сульфатостойком цементе. Вертикальные и горизонтальные поверхности монолитных ленточных фундаментов и стенки и дно монолитного поддона склада серной кислоты, а также внутренние поверхности монолитного приямка насосной станции защищаются от агрессивного воздействия возможных аварийных проливов серной кислоты химически стойким покрытием из кислотостойкой плитки и кирпича.

В связи с расположением грунтовых вод на уровне 2,1-2,3 м предусмотрена оклеечная гидроизоляция и подпорные стенки из кирпича для вертикальных поверхностей стен приямков.

Все металлические конструкции окрашиваются атмосферостойкими красками в заводских условиях.

Все бетонные и железобетонные конструкции изготавливаются из бетонов на сульфатостойком цементе.

Разгрузочная эстакада для кислот возов

Эстакада представляет собой насыпь из уплотненного грунтас железобетонным покрытием, ограниченную с двух сторон и сверху монолитными подпорными стенками, с размерами в плане 4,3х32 м. Покрытие выполнено по уплотненному грунту с уклоном для заезда кислотовоза таким образом, чтобы сливной патрубок кислотовоза и приемная труба серной кислоты были в нижней точке.

ТРАНСФОРМАТОРНАЯ	ПОДСТАНЦИЯ	СКЛАДА	СЕРНОЙ КИСЛОТЫ

Для электроснабжения склада серной кислоты, контрольно-пропускного пункта, а также операторной с пунктом самопомощи проектом предусмотрена установка комплектной однотрансформаторной подстанции наружной установки типа КТПН. Ввод в КТПН осуществляется проводом через подземный кабельный ввод. КТП состоит из:

-	силового трансформатора ТМ мощностью 160кВА;

-	распределительного устройства 10кВ, состоящего из камер с выключателями нагрузки;

-	распределительного устройства 0.4кВ, состоящего из панелей типа ЩО70. В проекте также предусмотрено:

-	заземление КТП;

-	установка КТП на фундамент.

Заземление КТП выполняется общим для напряжения 10 и 0.4кВ. Его сопротивление не должно превышать 4 Ом в любое время года. Расчет заземляющих устройств выполнен для удельного сопротивления грунта 1500 Ом м с применением искусственной обработки грунта солью. Сопротивление при этом уменьшается в 6...8 раз.

ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОР

Дизельный генератор устанавливается для обеспечения электроэнергией электропотребителей при полном исчезновении основного питания.

Мощность дизель-генератора 1100 кВА на базе двигателя Mitsubishi. Дизельный генератор устанавливается на северо-восточной стороне, проектируемой промплощадки возле трансформаторной подстанции и склада серной кислоты.

Все металлические части установок, нормально не находящиеся под напряжением, подлежат защитному заземлению, путем присоединения к заземляющему устройству.

В качестве заземляющих проводников используются специальные жилы силовых кабелей, специально прокладываемые стальные полосы сечением 40х4мм и вертикальные заземлители из круглой стали диаметром 16мм.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПР И ВР

Технологическая насосная станция предназначена для перекачки невзрывоопасных слабоагрессивных растворов:

Продуктивные растворы подземного скважинного выщелачивания урана поднимаются погружными насосами из откачных скважин, расположенных на эксплутационных блоках геотехнологического поля, в пескоотстойник ПР.

В пескоотстойнике происходит отстой и осветление ПР от твердых механических примесей (песков, илов) за счет действия силы тяжести и усреднение концентрации урана в растворе.

Твердый осадок по мере накопления удаляется из пескоотстойников и вывозится на площадку временного хранения твердых низкорадиоактивных отходов (НРО), далее он транспортируется на захоронение.

Осветленные продуктивные растворы из пескоотстойника ПР через всасывающий коллектор насосами проектируемой технологической насосной станции подаются на существующую промплощадку для проведения процесса сорбцию урана.

После проведения сорбции отработанные растворы возвращаются в пескоотстойник ВР и через всасывающий коллектор насосами центральной технологической насосной станции подаются в технологическую карту ВР на проектируемой промплощадке «Южная» далее с помощью насосов в проектируемой технологической насосной станции ПР и ВР подаются на ГТП для выщелачивания.

Производительность технологической насосной станции составляет 2000 м³/час по продуктивным и 2000 м³/час по выщелачивающим растворам. Проектом предусмотрена установка:

-	ПР (продуктивный раствор) - 3 центробежных насоса марки Sulzer 53-250C (Q-

1000 м3/час, Н-65м, N-250 кВт) 2 рабочих, 1 резервный;

-	ВР (выщелачивающий раствор) - 3 центробежных насоса марки Sulzer 53-250C (Q-1200 м3/час, Н-85м, N-400 кВт) 2 рабочих, 1 резервный;

-	система вакуумирования (в комплекте с насосами Sulzer);

-	запорная арматура с ручным и автоматическим управлением;

-	2 полупогружных насоса ПНВ-2 (Q-30 м3/час, N-11 кВт) для откачки растворов с дренажного приямка, 1 рабочий, 1 резервный;

-	кран подвесной электрический однобалочный г/п 5 тонн;

-	комплект автономной системы охлаждения уплотнения вала насосов;

Технологические трубопроводы насосной станции относятся к группе А, категории II, выполнены из полиэтилена ПЭ100 и стали 10Х18Н10Т. Соединение труб осуществляется сваркой встык. На каждый насос предусмотрен свой всасывающий трубопровод. Напорные трубопроводы от насосов объединены в сборный коллектор за пределами стены насосной. Коллектор представляет собой гребенку Ø800 мм с патрубками Ø500 (3 шт. ПР, 3 шт. ВР) снабженную ручными затворами.

Пуск технологических насосов производится автоматически, после удаления вакуум-насосами воздуха из всасывающих трубопроводов.

Возможные аварийные проливы из насосов стекают в лоток, уложенный с уклоном к зумпфу. Из зумпфа дренажным насосом Grundfos AP.12.50.11.3 растворы откачиваются в технологическую карту. В приямке установлены уровнемеры дающими сигнал на включение насосов от разных уровней жидкости.

Для переноса и ремонта оборудования, в помещении насосной станции установлен электрический кран г/п 5,0 т. Для обслуживания арматуры и безопасной работы с краном, проектом предусмотрено устройство монтажных площадок.

Для закрепления труб ПНД против всплытия, на дне технологических карт предусмотрена установка листовой горячекатаной стали класса Б 8х8000х2000, ст. 10Х17Н13М2Т. У всех труб в картах предусмотрен оголовок из тройника с заглушками с отверстиями.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ ПР И ВР

Пескоотстойник ПР предназначен для приёма продуктивных растворов с геотехнологического поля, усреднения и осветления от твердых механических взвесей крупностью 0,1 – 0,2 мм (песков, илов). Пескоотстойник ВР предназначен для приема выщелачивающих растворов с промплощадки «Центральная» рудника «Южный Инкай». В отстойнике ПР происходит частичное осветление продуктивного раствора, поступающего с геополя, путем осадки твердых частиц при движении раствора от

стороны поступления в сторону забора раствора скважинными насосами.

Конструкция гидроизоляции отстойников следующая: уплотненный грунт основания – 300мм, глина уплотнённая, обработанная порошковыми гербицидами – 500мм, геотекстиль иглопробивной – 1 слой и геомембрана толщиной 1,5 мм – 2 слоя.

Размер технологических карт в плане 39,4х76,4м включая ограждение. Ограждение технологических карт состоит из профлистов, которые крепятся к металлическим стойками из квадратного (прямоугольного профиля) с железобетонными фундаментами с закладными деталями. Для мониторинга возможной утечки растворов

проектом предусмотрены наблюдательные скважины. В непосредственной близи от технологических карт предусмотрены площадки для уровнемеров, по одной площадке на каждую технологическую карту. Площадка имеет металлическую конструкцию на железобетонном фундаменте.

ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ТНС

К установке принята комплектная двухтрансформаторная подстанцияв блочно- модульном здании (далее КРУ-БМ), состоящая из камер КСО2-10 с вакуумными выключателями типа Siemens 3АН5 800А, панелей ЩО70 и силовых сухих трансформаторов с литой изоляцией ТСЛ-1600/10. На напряжении 10кВ принята одинарная схема, секционированная на две секции шин. Заземление каждой секции сборных шин предусматривается станционарными заземляющими ножами. В камерах установлены ограничители перенапряжений. На напряжении 0,4кв принята одинарная система сборных шин, секционированная на две секции с секционным выключателем.

Блочно-модульные здания служат защитной оболочкой для установленного внутри электрооборудования. В БМЗ поддерживаются условия, соответствующие условиям эксплуатации установленного в нем оборудования. В части требований безопасности КРУ-БМ соответствуют ГОСТ 12.2.007.4 (в части требований безопасности к шкафам КРУ, камер КСО и шкафам КТП). В комплект поставки входят:

-КРУ-БМ, разделенное на транспортные блоки, с установленным оборудованием, аппаратурой и приборами главных и вспомогательных цепей;

-демонтированные на период транспортировки элементы и аппараты;

-запасные части и принадлежности (ЗИП);

-комплект технической эксплуатационной документации.

Заземляющее устройство КРУ-БМ принято общим для напряжений 10 кВ и 0,4 кВ. Заземляющее устройство выполнено в виде наружного контура заземления и внутреннего заземляющего устройства (ЗУ). Наружное заземляющее устройство выполняется углубленными заземлителями из полосовой стали, укладываемых по периметру фундамента с вертикальными электродами. Внутреннее заземляющее устройство соединяется с наружным контуром заземления. ЗУ выполнить согласно требований Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Сопротивление заземляющего устройства должно соответствовать требованиям ПУЭ, не более 4 Ом.

КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ

Архитектурно-строительные решения

Здание контрольно-пропускного пункта – одноэтажное, однопролетное с размерами в плане 4,0х3,0 м. Высота до верха балок покрытия переменное – от 2,615 м до 3,03м.

Кровля односкатная с уклоном 10%.

Каркас здания металлический. Несущие элементы каркаса – из гнутых профилей квадратного сечения. Стеновое и кровельное ограждение из трехслойных панелей типа «сэндвич» с минераловатным утеплителем на основе базальтового волокна. Фундамент – монолитная железобетонная плита. Оконные и дверные блоки металлопластиковые.

Отопление

В здании предусмотрено электрическое отопление.	В качестве отопительных приборов приняты электрические обогреватели ЭВУБ.

Вентиляция помещений принята приточно-вытяжная с естественным побуждением. Приток и вытяжка осуществляются неорганизованным путем. Вытяжка из помещения электрощитовой осуществляется с естественным побуждением через решетку в стене.

Кондиционирование

Для создания комфортных условий в помещении персонала предусмотрена установка кондиционера.