	Приложение 14

	к Правилам выдачи экологических

	разрешений, представления декларации о

	воздействии на окружающую среду, а также

	формы бланков экологического разрешения

	на воздействие и порядка их заполнения

	

	Форма

	

	План мероприятий по охране окружающей среды на период 2026 - 2035 годы

	

	Наименование предприятия: АО «АК Алтыналмас»

	

	Наименование объекта: Плана горных работ участка Карьерный

	

	Мероприятия, связанные с соблюдением нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ, лимитов захоронения отходов и лимитов размещения серы в открытом виде на серных картах

	 

	№ п/п 
	Наименование мероприятия
	Объект / источника загрязнения
	Показатель (нормативы эмиссий, лимиты захоронения отходов, лимиты размещения серы в открытых картах)
	Обоснование
	Текущая величина
	Календарный план достижения установленных показателей
	Срок выполнения
	Объем финансирования, тыс. тенге
	Ожидаемый экологический эффект от мероприятия, тонн/год

	
	
	
	
	
	
	на конец 1 года (2026 год)
	на конец 2 года (2027 год)
	на конец 3 года (2028-2035 год)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Проведение работ по пылеподавлению на объектах недропользования и строительных площадках, отвалах вскрышных пород в том числе карьерах и внутрипромысловых дорогах;
	№6004 - 6013
	2908_Пыль неорг. с сод. SiO2 70-20%
	Сокращение эмиссий пыли
	
	
	
	
	сентябрь 2026 - октябрь 2035
	500
	Сокращение пыление при планировке и транспортировки пород и т.д. на 260,091 тонн

	2
	Повторное использование вскрышных видов отходов
	Вскрышная порола
	Отход вскрышных пород
	Рекультивация земель
	
	
	
	
	январь 2026 - декабрь 2035
	-
	Сокращение объема захоронения вскрышных пород на 6 197 500 тонн

	3
	Мониторинг уровня загрязнения земель на границе СЗЗ
	СЗЗ
	1 раз в год 4 пробы почв (-)
	Предотвращение негативного воздействия на подземные воды
	-
	 
	 
	 
	сентябрь 2026 - декабрь 2035
	100
	Предотвращение негативного воздействия на подземные воды

	4
	Озеленение территорий СЗЗ
	СЗЗ
	Саженцы 
	Улучшение санитарного состояния территории
	-
	 
	
	
	март 2026 - май 2035
	2 100
	Увеличение саженцев на 150 шт/год

	5
	Своевременный вывоз отходов производства и потребления
	Промышленные площадки
	Утилизация производственных и бытовых отходов:
	Соблюдение норм экологической безопасности
	-
	
	
	
	сентябрь 2026 - декабрь 2035
	10 000
	своевременный вывоз отходов 

	6
	Контроль за состоянием образуемых отходов
	Промышленные площадки
	Ведение учёта образования, движения отходов на всех этапах жизненного цикла 
	Соблюдение норм экологической безопасности
	-
	 
	 
	 
	сентябрь 2026 - декабрь 2035
	500
	Строгий контроль

	7
	Сортировка отходов по физико-химическим свойствам, не допускающая смешивание опасных отходов с неопасными
	Промышленные площадки
	Упрощение процессов хранения образуемых отходов
	Соблюдение норм экологической безопасности
	-
	 
	 
	 
	сентябрь 2026 - декабрь 2035
	500
	Снижение негативного воздействия на ОС

	8
	Оборудование мест временного хранения отходов с соблюдением требований законодательства
	Промышленные площадки
	Исключение несанкционированного загрязнения окружающей среды.
	Соблюдение норм экологической безопасности
	-
	 
	 
	 
	сентябрь 2026 - декабрь 2035
	1 000
	Исключение несанкционированного загрязнения окружающей среды.

	9
	Проведение производственного экологического контроля
	Промышленные площадки
	ежеквартально
	Контроль за состоянием окружающей среды
	-
	 
	 
	 
	сентябрь 2026 - декабрь 2035
	8000
	Контроль за состоянием окружающей среды

	10
	Проведение первичных инструктажей по экологической безопасности
	Промышленные площадки
	Первичные инструктажи - постоянно
	Экологическое просвещение
	-
	 
	 
	 
	сентябрь 2026 - декабрь 2035
	-
	Экологическое просвещение





