Приложение 14

к Правилам выдачи экологических

разрешений, представления декларации о

воздействии на окружающую среду, а также

формы бланков экологического разрешения

на воздействие и порядка их заполнения

Форма

План мероприятий по охране окружающей среды на период 2025- 2031 годы

Наименование предприятия: АО «АК Алтыналмас»

Наименование объекта: «План горных работ месторождения Долинное» (Корректировка ранее выполненного проекта) с учетом промышленных площадок (ПГР Долинное, Склад некондиционной руды, Блочно-контейнерная АЗС, Дробильно-сортировочный цех и ремонтно-механический цех, Склад балансной руды, Рудный склад на ДСК)

Мероприятия, связанные с соблюдением нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ, лимитов захоронения отходов

и лимитов размещения серы в открытом виде на серных картах

| № п/п | Наименование мероприятия | Объект / источника загрязнения | Показатель (нормативы эмиссий, лимиты захоронения отходов, лимиты размещения серы в открытых картах) | Обоснование | Текущая величина |  |  |  |  |  |  |  | Срок выполнения | Объем финансирования, тыс. тенге | Ожидаемый экологический эффект от мероприятия, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на конец1 года (2025 год) | на конец 2 года (2026 год) | на конец 3 года (2027 год) | на конец 4 года (2028 год) | на конец 5 года (2029 год) | на конец 6 года (2030 год) | на конец 7 года (2031 год) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | повышение эффективности работы существующих пылегазоулавливающих установок (включая их модернизацию, реконструкцию) и их оснащение контрольно-измерительными приборами с внедрением систем автоматического управления; | №301 | 0,1345 | Увеличение КПД пылеуловительных фильтров до 95% | 0,1345 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | январь 2025 - декабрь 2031 | 100 | Снижение объёма выбросов до 95% или до 0,06725 т/год |
| 2 | Мониторинг уровня загрязнения земель на границе СЗЗ | Граница СЗЗ |  | согласно ПЭК | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | август2025 - декабрь 2031 | 1000 | Предотвращение негативного воздействия на подземные воды |
| 3 | Озеленение территорий санитарно-защитной зоны | Граница СЗЗ |  | Улучшение санитарного состояния территории | - | саженцы - 300 шт/год; сеянцев - 100 шт/год; | саженцы - 300 шт/год; сеянцев - 100 шт/год; | саженцы - 300 шт/год; сеянцев - 100 шт/год; | саженцы - 300 шт/год; сеянцев - 100 шт/год; | саженцы - 300 шт/год; сеянцев - 100 шт/год; | саженцы - 300 шт/год; сеянцев - 100 шт/год; | саженцы - 300 шт/год; сеянцев - 100 шт/год; | октябрь 2025 - октябрь 2029 | 5 000 | Увеличение саженцев на 300 шт/год; сеянцев на 100 шт/год |
| 4 | Раздельный сбор и вывоз отходов производства и потребления спец, организации (не превышать временное хранение 6 месяцев) | Промышленные площадки | 502,123 тонн отходов производства | Предотвращение смешивания отходов. |  | 502,12 | 502,12 | 502,12 | 502,12 | 502,12 | 502,12 | 502,12 | июль 2025 - декабрь 2029 | 10 000 | Снижение объема на 502,123 т/год |
| 5 | Проведение производственного экологического контроля | Промышленные площадки |  | глава 9, ст. 159 Экологического кодекса РК | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Август 2025 - декабрь 2031 | 8000 | Контроль за состоянием окружающей среды |