	Приложение 14

	к Правилам выдачи экологических

	разрешений, представления декларации о

	воздействии на окружающую среду, а также

	формы бланков экологического разрешения

	на воздействие и порядка их заполнения

	

	Форма

	

	План мероприятий по охране окружающей среды на период 2025 - 2034 годы

	

	Наименование предприятия: АО «АК Алтыналмас»

	

	Наименование объекта: Горно-обогатительный комплекс (ГОК) «Пустынное» АО «АК Алтыналмас» (с учетом «Склад расходных материалов на месторождении «Долинное» и «Пустынное» АО «АК Алтыналмас» расположенный на территории месторождение «Долинное» и «Пустынное», «Реконструкция хвостохранилища №3 ЗИФ Пустынное АО «АК Алтыналмас»,  и «План горных работ разработки запасов месторождения «Пустынное» (корректировка ранее выполненного проекта), Строительство корпуса первичного измельчения и резервной линии питания мельницы №2 ЗИФ «Пустынное» АО «АК Алтыналмас») расположенного в Актогайском Карагандинской области». установки для сжигания отходов производства и потребления для ГОК Пустынное, РООС к Проекту рекультивации старого полигона ТБО и строительство нового полигона ГОК Пустынное) Карагандинской области»..

	

	Мероприятия, связанные с соблюдением нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ, лимитов захоронения отходов и лимитов размещения серы в открытом виде на серных картах

	 

	№ п/п 
	Наименование мероприятия
	Объект / источника загрязнения
	Показатель (нормативы эмиссий, лимиты захоронения отходов, лимиты размещения серы в открытых картах)
	Обоснование
	Текущая величина
	Календарный план достижения установленных показателей
	Срок выполнения
	Объем финансирования, тыс. тенге
	Ожидаемый экологический эффект от мероприятия, тонн/год

	
	
	
	
	
	
	на конец 1 года (2025 год)
	на конец 2 года (2026 год)
	на конец 3 года (2027 год)
	на конец 4 года (2028 год)
	на конец 5 года (2029 год)
	на конец 6 года (2030 год)
	на конец 7 года (2031 год)
	на конец 8 года (2032 год)
	на конец 9 года (2033 год)
	на конец 10 года (2034 год)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1
	Проведение работ по пылеподавлению на объектах недропользования и строительных площадках, отвалах вскрышных пород в том числе карьерах и внутрипромысловых дорогах;
	№ 6001, 6002, 6003, 6009, 6010, 6544, 6006, 6007, 6012, 6013, 6014, 6488, 6109, 6110, 6111, 6490, 6112, 6437, 6438, 6439, 6440, 6442, 6443, 6444, 6445, 6446, 6448
	1197,00643 т/год
	Предотвращение негативного воздействия на атмосферный воздух
	1197,00643 т/год
	574,7755 т/год
	571,3229 т/год
	538,0599 т/год
	494,9454 т/год
	494,9454 т/год
	494,9454 т/год
	494,9454 т/год
	494,9454 т/год
	494,9454 т/год
	494,9454 т/год
	2025-2034 годы
	2860,7
	Снижение пыли на 5148,7761 т/год

	2
	Мокрое пылеподавление на дробилках ДСК
	№ 215; 506
	58,336 т/год
	Предотвращение негативного воздействия на атмосферный воздух
	58,336 т/год
	9,1517 т/год
	9,1517 т/год
	9,1517 т/год
	9,1517 т/год
	9,1517 т/год
	9,1517 т/год
	9,1517 т/год
	9,1517 т/год
	9,1517 т/год
	9,1517 т/год
	2025-2034 годы
	81,9
	Снижение пыли на 91,517 т/год

	3
	Организация гидроорошения сухих пляжей хвостохранилища для пылеподавления пылящих площадей хранения хвостов флотации (ТМО)
	№ 215; 506
	175,0169 т/год
	Предотвращение негативного воздействия на атмосферный воздух
	175,0169 т/год
	64,074 т/год
	64,074 т/год
	64,074 т/год
	64,074 т/год
	64,074 т/год
	64,074 т/год
	64,074 т/год
	64,074 т/год
	64,074 т/год
	64,074 т/год
	2025-2034 годы
	182
	Снижение пыли на 640,74 т/год

	4
	Применены по обработки пляжей спец раствором для исключения пыления
	№ 6405, 
№ 6538
№ 7401
	50,011099 т/год
	Исключение сверхнормативных выбросов ЗВ в атмосферу
	50,011099 т/год
	0 т/год
	0 т/год
	0 т/год
	0 т/год
	0 т/год
	0 т/год
	0 т/год
	0 т/год
	0 т/год
	0 т/год
	2025 год
	2500
	Снижение пыли на 50,011099 т/год

	5
	Озеленение СЗЗ территории
	Санитарно-защитная зона 13 точек
	Ежегодная посадка: древесно-кустарниковых растений - 300 шт.саженцев.
	Улучшение санитарного состояния территории
	2770 шт.
	300 шт.
	300 шт.
	300 шт.
	300 шт.
	300 шт.
	300 шт.
	300 шт.
	300 шт.
	300 шт.
	300 шт.
	С апреля 2025- ноябрь 2034
	100
	Увеличение кустарников и саженцев на 3000 шт.

	6
	Своевременная передача специализрованным организациям отходов производства
	Карьер, РМЦ,АЗС,РСУ, УЭОП,участок измельчения,реагентный участок, механический участок,участок энергослужбы, лаборатория
	Вывоз отходов
на 2025 год - 1721,0115785 тонн
на 2026 год - 1666,3842285 тонн
на 2027 год - 1666,3842285 тонн
на 2028 год - 1666,3842285 тонн
	Ст. 323 ЭК РК
	0
	1721,012 т/год
	1666,384 т/год
	1666,384 т/год
	1666,384 т/год
	1666,384 т/год
	1666,384 т/год
	1666,384 т/год
	1666,384 т/год
	1666,384 т/год
	1666,384 т/год
	1 квартал 2025- 4 квартал 2034 г.г.
	16718,468
	Своевременный вывоз отходов на 16718,468 тонн

	7
	Использование вскрышной породы для отсыпки карьерных дорог, сооружений строительства защитной дамбы хвостохранилища строительства объектов
	Участок карьер
	51499684 т/год
	Ст. 323 ЭК РК
	51499684 т/год
	7870677,04 тонн
	1480793,64 тонн
	694860,6 тонн
	106004,28 тонн
	20680,08 тонн
	9091,8 тонн
	8540,04 тонн
	9674,4 тонн
	10970,76 тонн
	3578,52 тонн
	1 квартал 2025- 4 квартал 2034 г.г.
	10214871,16
	Сокращение объема захоронения вскрышных пород на 10214871,16 тонн

	8
	Раздельный сбор и вывоз отходов производства и потребления спец, организации (не превышать временное хранение 6 месяцев)
	Карьер, РМЦ,АЗС,РСУ, УЭОП,участок измельчения,реагентный участок, механический участок,участок энергослужбы, лаборатория
	Уменьшение объемов эмиссий отходов на 512,67 т/год
	Соблюдение норм экологической безопасности
	0
	512,67 тонн
	512,67 тонн
	512,67 тонн
	512,67 тонн
	512,67 тонн
	512,67 тонн
	512,67 тонн
	512,67 тонн
	512,67 тонн
	512,67 тонн
	2025-2034 годы
	5126,7
	Снижение объема на 5126,7 тонн


