| Согласован: Руководитель Департамента экологии по Атырауской области» _____________________Жусупов А. «____» ______________ 2025 г. М.П. | «Утверждаю» Директор ТОО «Green Production» _______________ Н.С Курманова «____»________________2025г. |
| --- | --- |

План мероприятий по охране окружающей среды для месторождения Кожа Южный ТОО «Green Production» на 2026-2028гг.

Наименование предприятия: План мероприятий по охране окружающей среды для месторождения Кожа Южный ТОО «Green Production»

на 2026-2028гг.

Наименование объекта: месторождение Кожа Южный

Мероприятия, связанные с соблюдением нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ

| № п/п | Мероприятия по соблюдению нормативов | Объект/ источник эмиссии | Показатель (нормативы эмиссии) | Обоснование | Текущая величина | Календарный план достижения установленных показателей |  |  | Срок выполнения | Объем финансирования, тыс.тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | На конец 1 года (2026 г.) | На конец 2 года (2027 г.) | На конец 3 года (2028 г.) |  |  |
| - Охрана атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Производственный мониторинг атмосферного воздуха и мониторинг эмиссий | м/р Кожа Южный | Ежеквартальный отчет | Оценка состояние и исследование качественных характеристик компонентов ОС | - | I-IV кв | I-IV кв | I-IV кв | 2026-2028гг. | 450,0 |
| 1.2. | Регулярное техническое обслуживание эксплуатируемого оборудования | м/р Кожа Южный | 2026 год – 72,7169114 т/г. 2027 год – 72,6294734 т/г 2028 год – 72,58443762 т/г | Соблюдение нормативов НДВ | 2026 год – 72,7169114 т/г. 2027 год – 72,6294734 т/г 2028 год – 72,58443762 т/г | 72,7169114 т/г. | 72,6294734 т/г | 72,58443762 т/г | 2026-2028гг. | Без затрат |
| - Охрана водных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Заключение договора на водопотребление и водоотведение (вывоз и утилизация сточных вод) | м/р Кожа Южный | Постоянно в период проведения работ | Пп.14, п.2, Приложения 4, ЭК РК. | - | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Январь-декабрь | 2026-2028гг. | 150,0 |
| 2.2. | Проведение производственного экологического мониторинга подземных вод | Территория месторождения и границы СЗЗ | Ежеквартальный отчет | Охрана подземных вод от загрязнений | - | I-IV кв | I-IV кв | I-IV кв | 2026-2028гг. | 150,0 |
| - Охрана от воздействия и прибрежные и водные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не предусмотрен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Охрана земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение производственного экологического мониторинга почвенного покрова | Территория месторождения и границы СЗЗ | Ежеквартальный отчет | Оценка состояния и исследование качественных характеристик компонентов ОС | - | I-IV кв | I-IV кв | I-IV кв | 2026-2028гг. | 150,0 |
| - Охрана недр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не предусмотрен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Охрана растительного и животного мира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Озеленение территории (посадка саженцев, полив зеленых насаждений | м/я Кожа Южный | 20-30 саженцев в год | Пп.6, п.6, Приложения 4, ЭК РК от 02.01.21г. №400-VI ЗРК. | - | Апрель-октябрь | Апрель-октябрь | Апрель-октябрь | 2026-2028гг. | 300,0 |
| - Обращение с отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Утилизация отходов производства путем передачи специализированным предприятиям | м/я Кожа Южный | Утилизация отходов | Снижение образования отходов производства | - | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Январь-декабрь | 2026-2028гг. | 150,0 |
| 7.2. | Передача отходов сторонней организации на утилизацию | Специализированная организация | 2026г – 24,9991 2027г – 24,9991 2028г – 25,0171 т. | Снижение накопления отходов (ПУО) | 2026г – 24,9991 2027г – 24,9991 2028г – 25,0171 т. | 24,9991т | 24,9991т | 25,0171 т. | 2026-2028гг. | 75,0 |
| - Радиационная, биологическая и химическая безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Проведение радиационного мониторинга на контрактной территории | м/я Кожа Южный | Ежеквартальный отчет | Оценка состояние и исследование качественных характеристик радиационного фона | - | I-IV кв | I-IV кв | I-IV кв | 2026-2028гг. | 150,0 |
| - Внедрение систем управления и наилучших безопасных технологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не предусмотрен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Научно-исследовательские, изыскательские и другие разработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не предусмотрен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Экологическое просвещение и пропаганда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Постоянный инструктаж по вопросам ООС и охраны труда | м/я Кожа Южный | постоянно | Повышения уровня квалификации сотрудников предприятия | - | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Январь-декабрь | 2026-2028гг. | - |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |