План мероприятий по охране окружающей среды по городу Алматы 2026-2028 годы

| № п/ п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответственны еисполнители | Срок испол- нения | Предполагаемые расходы (тыс.тенге)/дополнительные источники (тыс.тенге) |  |  | Источник ифинансиро вания |  | Ожидаемый экологический эффект от мероприятия |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |  |  |  |
| 1.Охрана атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация Алматинской ТЭЦ-2 с переводом на газ | Акт выполненных работ | АО «Самрук- энерго» | 2026 | - | - | - | МБ | Уменьшение объёма с 36 тыс. тонн до 2,7 тыс. тонн выбросов загрязняющих веществ в атмосферу |  | Общая стоимость проекта составляет 435,8 млрд тенге, из них собственные средства заемщика – АО «АлЭС» – 87,16 млрд тенге, заем БРК – до 117 млрд тенге. Остальные средства предоставляют кредиторы - АБР и ЕБРР |  |
| 2 | Модернизация Алматинской ТЭЦ-3 с переводом на газ | Акт выполненных работ | АО «Самрук- энерго» | 2027 | - | - | - | МБ | Уменьшение объёма с 13,9 тыс. тонн до 1,6 тыс. тонн выбросов загрязняющих веществ в атмосферу |  | Перевод на природный газ. Сроки реализации: 2022-2026 годы. Стоимость проекта согласно ЕРС-контракту: 272,9 млрд. тенге (с НДС). |  |
| 3 | Газификация частного жилого сектора г.Алматы | Акт выполненных работ | УЭиВ | 2026-2028 | - | - | - | МБ | Снижение выбросов в атмосферу от 907 домов с отоплением на твёрдом топливе |  |  |  |
| 4 | Газификация прилегающих к городу районов Алматинской области | Акт выполненных работ | АО «НК «QazaqGaz» | 2026-2028 | - | - | - | МБ | Снижение выбросов от частного жилого сектора прилегающей территории Алматинской области с отоплением на твёрдом топливе, строительство газораспределительных сетей для 14,3 тыс.частных домов 12 населенных пунктов |  | По инвестиционной программе АО «НК «QazaqGaz» на 2022-2026 годы. |  |
| 5 | Установка автоматизированной системы мониторинга (АСМ) на источнике 0003 районной котельной «Орбита» | Акт выполненных работ | ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» Коммунальное предприятиеУЭиВ | 2026-2028 | По смете | По смете | По смете | МБ | Предотвращение,выявление и сокращение количества выбросов в атмосферу на 1 стационарном источнике |  | В соответствии со ст. 186 Виды и организация проведения производственного мониторинга Экологического кодекса РК |  |
| 6 | Мониторинг перевода коммунальных котельных города объектов Министерства обороны РК с твердого и жидкого топлива на газ | Отчетная информация | МО РК | 2026-2028 | По смете | По смете | По смете | МБ | Уменьшение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от объектов, сжигающих твёрдое и жидкое топливо на 40 % |  |  |  |
| 7 | Мониторинг выполнение санитарно- эпидемиологических требований к объектам общественного питания (в части установки фильтров на вытяжные трубы шашлычных и подобных объектов) | Отчетная информация | ДСЭК | 2026-2028 | - | - | - | МБ | Уменьшение выбросов в атмосферный воздух за счет фильтров, очищающих выбросы в атмосферный воздух от сажи и ароматических углеводородов (около 60% вредных примесей) |  | Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания", п.37; Приказ Министра здравоохранения РК от 17 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-16. |  |
| 8 | Реализация Правил охраны атмосферного воздуха г. Алматы | Решение маслихата | УЭиОС ТОО «EcoAlmaty» | 2026-2028 | - | - | - | МБ | Поэтапное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха за счет утвержденных ограничений на 20 % к 2027 году |  | Принятие Правил охраны атмосферного воздуха г.Алматы позволит привлекать к административной ответственности нарушителей установленных ограничений |  |
| 9 | Мониторинг выполнения запрета на эксплуатацию бань со сжиганием твердого топлива | Отчетная информация | УЭиОС ДСЭК ДП | 2026-2028 | - | - | - | МБ | Уменьшение выбросов в атмосферный воздух на 2639 тонн/год |  | Принятие Правил охраны атмосферного воздуха г.Алматы позволит привлекать к административной ответственности нарушителей установленных ограничений |  |
| 10 | Мониторинг качества атмосферного воздуха в селитебной зоне г.Алматы | Акт выполненных работ | УЭиОС ДСЭК | 2026-2028 | По смете | По смете | По смете | МБ | Поэтапное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха на 20 % за счет утвержденных ограничений на общее природопользование жилых секторов |  | Регулярные выездные замеры экологической лаборатории и мониторинг с применением БПЛА |  |
| 11 | Проведение мониторинга соблюдения установленных норм токсичности и дымности выхлопных газов автотранспортных средств города Алматы | Акт выполненных работ | УЭиОС | 2026-2028 | 601400 | По смете | По смете | МБ | Уменьшение доли автомобилей с нарушениями установленных норм токисичности и дымности выхлопных газов автомобилей более 800 АТС на каждом посту |  | В соответствии с Правилами проведения мониторинга выбросов от автомобильных транспортных средств, утвержденных Постановлением акимата города Алматы от 21 февраля 2025 года № 1/191. Согласно договору не менее 550 замеров автотранспорта в день |  |
| 12 | Организация зон с низким уровнем выбросов с целью снижения загрязнения от автранспорта | Акт выполненных работ | УЭиОС | 2027 | По смете | По смете | По смете | МБ | В рамках Правил охраны атмосферного воздуха г.Алматы сокращение количества автомобилей в центре города на 20 тыс. ед. |  |  |  |
| 13 | Установка 3-х комплектов автоматических станций наблюдения за состоянием атмосферного воздуха | Акт выполненных работ | УЭиОС | 2026-2027 | - | - | - | МБ | Оперативное выявление загрязнения воздуха, повышение точности мониторинга на 3-х станциях |  | Размещение в Наурызбайском, Жетысуском и Турскибском районах |  |
| 14 | Внедрение транспортной интеллектуальной системы в городе Алматы | Акт выполненнных работ | УГМ,УЭиОС | 2027 | 6 500 000 | 10 500 000 | - | МБ | Выработка рекомендаций по оптимизации дорожного движения для снижения уровня загрязнения воздуха. Ожидаемое сокращение выбросов от автотранспорта на 8 % |  |  |  |
| 15 | Разработка и реализация программы выкупа автотранспортных средств низких экологических классов | Отчёт об исполнении программы, перечень выкупленных автомобилей, акт передачи на утилизацию | УЭиОС, ТОО «EcoAlmaty» | 2026-2028 | 50 000 000 | 50 000 000 | - | МБ | Сокращение выбросов загрязняющих веществ (PM2.5, PM10, NO₂) до 5–7 % от текущего городского уровня, улучшение качества атмосферного воздуха в городе, стимулирование обновления автопарка. |  | Включает, оформления компенсации, снятия с учета и передачи на утилизацию. Возможна частичная компенсация за счёт дополнительных источников и сертификатов на покупку экологически чистых автомобилей |  |
| 16 | Проведение внешних экологических рейдов по коммунальным и частным автопаркам города Алматы | Акты рейдовых мероприятий, фото- и видеоматериалы, аналитическая справка | УЭиОС, ТОО «EcoAlmaty» | 2026-2028 | По смете | По смете | По смете | МБ | Снижение уровня загрязнения воздуха за счет контроля автопарков; повышение дисциплины и стимулирование перехода на экологичный транспорт, охват 100% коммунальных автопарков |  | Мероприятие будет реализоваться в соответствии с проектом Правил охраны атмосферного воздуха на территории города Алматы |  |
| 17 | Инспектирование отдельных автотранспортных средств по обращениям граждан, включая случаи длительного прогрева ДВС | Протоколы проверок, акты реагирования на обращения граждан | УЭиОС, ТОО «EcoAlmaty» | 2026-2028 | По смете | По смете | По смете | МБ | Снижение выбросов вредных веществ за счет оперативного реагирования на нарушения; повышение доверия граждан к экологическому контролю. Рассмотрение 100% поступающих обращений граждан; |  | Мероприятие будет реализоваться в соответствии с проектом Правил охраны атмосферного воздуха на территории города Алматы |  |
| 18 | Сбор и анализ отчетов по внутреннему экологическому контролю автотранспортных средств коммунальных и частных автопарков города Алматы | Ежеквартальные и годовые аналитические отчеты | УЭиОС, ТОО «EcoAlmaty» | 2026-2028 | По смете | По смете | По смете | МБ | Формирование полной картины по экологическому состоянию автопарков; выявление несоответствий и принятие корректирующих мер. Анализ отчетов от 100% коммунальных автопарков |  | Мероприятие будет реализоваться в соответствии с проектом Правил охраны атмосферного воздуха на территории города Алматы |  |
| 19 | Оценка фактических объёмов выбросов загрязняющих веществ с выездом на источник загрязнения и их верификация с задекларированными данными | Акты выездной проверки, сравнительные отчеты о верификации | УЭиОС, ТОО «EcoAlmaty» | 2026-2028 | По смете | По смете | По смете | МБ | Выявление случаев занижения/искажения данных о выбросах; повышение достоверности экологической отчетности. Проведение не менее 20 выездных проверок в год; верификация данных по 100% проверенных объектов |  | Мероприятие будет реализоваться в соответствии с проектом Правил охраны атмосферного воздуха на территории города Алматы |  |
| Дата:16.04.202509:24.Копияэлектронногодокумента.ВерсияСЭД:Documentolog7.22.2.ПоложительныйрезультатпроверкиЭЦ Итого |  |  |  |  | 57 101 400 | 60 500 000 |  | МБ |  |  |  |  |
| 2. Охрана водных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка механизмов сбора талых и ливневых вод с целью последующего использования для технических нужд города и промышленных предприятий | Акт выполненных работ | УЭиОС | 2027 | - | По смете | По смете | МБ | Снижение нагрузки на централизованные системы водоснабжения и водоотведения на до 7 % |  |  |  |
| 2 | Внедрение автоматизированной системы мониторинга за качеством воды в реках Б.Алматы, М.Алматы и Есентай (гидропосты) | Акт выполненных работ | УЭиОС БАБИ РГП «Казгидромет» ДЭ | 2026-2027 | По смете | По смете | По смете | МБ | Сокращение времени реагирования на случаи загрязнения с 2–3 суток до 1–2 часов за счёт круглосуточного автоматического мониторинга |  |  |  |
| 3 | Внедрение наилучших доступных техник на канализационных очистных сооружениях (КОС) (реконструкция и модернизация очистных установок) | Акт выполненных работ | УЭиВ ГКП «Алматы Су» | 2026-2028 | По смете | По смете | По смете | МБ | Снижение объёма загрязняющих веществ в сточных водах минимум на 10 % |  | Месторасположение: в 12 км от границы города Алматы, в Илийском районе Алматинской области, юго-западнее поселка Жапек батыра (12 Декабря) |  |
| 4 | Инветаризация предприятий, сбрасывающих сточные воды в городскую канализацию имеющие очистные сооружения, системы оборотного использования воды и предприятия сбрасывающие сточные воды без очистки. | Отчетная информация | УЭиВ ГКП «Алматы Су» | ежемесячно | Тарифная смета | Тарифная смета | Тарифная смета | Тарифная смета ГКП Алматы Су | Снижение объёма загрязняющих веществ, поступающих в городские КОС, минимум на 5 % за счёт устранения грубых нарушений |  | Мониторинг соблюдения Правил приема сточных вод в системы водоотведения населенных пунктов, утвержденных приказом министра национальной экономики РК от 20 июля 2015 года № 546 |  |
| 5 | Контроль по исполнению требований норм законодательства малого, среднего и крупного бизнеса по использованию систем оборотного водоснабжения | Отчетная информация | УЭиВ ГКП «Алматы Су» | ежемесячно | Тарифная смета | Тарифная смета | Тарифная смета | Тарифная смета ГКП Алматы Су | Переход к более устойчивым и экологичным схемам водопользования на базе оборотного водоснабжения. Снижение потребления свежей воды на 5 % |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Охрана от воздействия на прибрежные и водные экосистемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт отдельных участков русла реки Есентай от пр. Аль- Фараби до пр. Рыскулова, с благоустройством водоохранной полосы (ПСД и реализация) | Акт выполненных работ | УРОП | 2026 | 3 000 000 | - | - | МБ | Капитальный ремонт отдельных участков русла реки Есентай с благоустройство м прилегающей территории -7,5 км |  |  |  |
| 2 | Реализация ПСД на капитальный ремонт БАКа им. Кунаева с гидротехническими сооружениями на территории города | Акт выполненных работ | УЭиОС | 2026 | 8 800 000 | - | - | МБ | Капитальный ремонт БАКа им. Кунаева (21,1 км) |  |  |  |
| 3 | Реализация ПСД по проекту «Берегоукрепление (новое строительство) русла реки Сапожникова в г. Алматы» | Акт выполненных работ | УЭиОС | 2026 | 454 000 | - | - | МБ | Берегоукрепление (новое строительство) русла реки Сапожникова -1,8км |  |  |  |
| 4 | Реализация ПСД по проекту «Реконструкция канала М-1 от ППП РК до р. Каргалы в г. Алматы» | Акт выполненных работ | УЭиОС | 2026 | 145 000 | - | - | МБ | Реконструкция канала М-1 от ППП РК до р. Каргалы протяженностью 3,8 км |  |  |  |
| 5 | Реализация ПСД на «Реконструкцию отдельных участков русла реки Каргалы от ул. Жандосова до пр.Рыскулова» | Акт выполненных работ | УЭиОС | 2026 | 2 957 000 | - | - | МБ | Реконструкция участков реки Каргалы общей протяженностью 6,7 км |  |  |  |
| 6 | Разработка ПСД на «Реконструкцию отдельных участков русла реки Малая Алматинка в городе Алматы, от пр. Рыскулова до оз. Аэропортовское,с благоустройством водоохранной полосы»; реализация ПСД | Заключение госэкспертизы | УЭиОС | 2026-2027 | 3 500 000 | 5 500 000 | - | МБ | Реконструкция участков реки Кіші (Малая) Алматинка общей протяженностью 10 км, механическая очистка оз. Аэропортовского от иловых осадков, благоустройство прилегающей территории |  |  |  |
| 7 | Строительство и реконструкция арычных сетей по западной части города Алматы | Акт выполненных работ | УЭиОС | 2026-2027 | 3 500 000 | 1 500 000 | - | МБ | Строительство и реконструкция арычных сетей по Алатаускому району, Ауезовскому району и Наурызбайскому району общей протяженностью 119 км |  |  |  |
| 8 | Реконструкция русла р.Улкен Алматы от отстойника №1 до пр. Абая, с благоустройством прилегающей территории | Акт выполненных работ | УЭиОС | 2026 | 2 963 090 | - | - | МБ | Реконструкция участков р. Улкен Б. Алматинка общей протяженностью5,7 км |  |  |  |
| 9 | Реализация ПСД на «Механизированная очистка прудов №18 и №19 (оз. Алтынколь) вдоль ул. Хмельницкого восточнее ул. Майлина в Турксибском районе г. Алматы» | Акт выполненных работ | УЭиОС | 2026 | 277 000 | - | - | МБ | Улучшение экологического состояния водоемов площадью 4,6 га |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 25 596 690 | 7 000 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Охрана недр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мониторинг соблюдения ЗРК «О недропользовании» на территории г.Алматы | Отчетная информация | УПиИ УЗО УЭиОС БАБИ «Южказнедра» | 2026-2028 | - | - | - | МБ | Охрана недр |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 5. Охрана животного и растительного мира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение инвентаризации и лесопатологического обследования зеленых насаждений на территории города Алматы с разработкой дендрологического плана | Акт выполненных работ | УЭиОС | 2026 | 330 000 | - | - | МБ | Обновление и уточнение информации не менее чем по 90 % существующих зелёных насаждений |  |  |  |
| 2 | Создание питомников (для выращивания растений) (разработка ПСД, реализация) | Акт выполненных работ | УЭиОС | 2026 | 2 900 000 | - | - | МБ | Выращивание качественного посадочного материала 23 913 ед. кустарников, 11 614 ед. лиственных, 9 623 ед. хвойных растений |  | Получено положительное заключение ГЭ на организацию 2 питомников в Бостандыкском районе (14 и 15 га) |  |
| 3 | Озеленение территории города, увеличение площадей зеленых насаждений на территориях вокруг больниц, школ, детских учреждений и освобождаемых территориях,землях, подверженных эрозии и другим неблагоприятным экологическим факторам | Акт выполненных работ | УЭиОС | 2026-2028 | 8 963 876 | - | - | МБ | Увеличение площадей зеленых насаждений, снятие диспропорции по озеленению и достижение нормативных показателей 320 000 ед. деревьев каждый год, посадка на 198 тыс кв м цветников |  |  |  |
| 4 | Проведение мероприятий по защите растений | Акт выполненных работ | УЭиОС | 2026-2028 | 770 540 | По смете | По смете | МБ | Обработка от вредителей не менее 2,3 млн деревьев. Улучшение состояния зеленого фонда |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 12 964 416 |  |  | МБ |  |  |  |  |
| 6. Обращение с отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и утверждение Правил управления отходами г.Алматы | Решение маслихата | УЭиОС ДЭ | 2026 | - | - | - | МБ | Правовое регулирование сферы обращения с отходами. Сокращение объёма захоронения отходов — на 2–3 % за счёт внедрения правил по утилизации и переработке |  |  |  |
| 2 | Установка комплексных пунктов приема вторсырья (экостанции) | Отчетная информация | УЭиОС Акиматы районов инвестор | 2026 | 50 000 | - | - | ЧИ | Внедрение раздельного сбора отходов. Повышение экологической осведомлённости и вовлечённости граждан — участие не менее 3–5 % жителей обслуживаемых районов на начальном этапе |  |  |  |
| 3 | Создание диспетчерского пункта для оперативного контроля за вывозом и утилизацией ТБО. | Отчетная информация | УЭиОС ТОО EcoAlmaty | 2026-2028 | По смете | По смете | По смете | МБ | Сокращение случаев несвоевременного вывоза отходов минимум на 10 % в зонах охвата |  | Улучшение санитарного состояния городских территорий, недопущение несанкционированных свалок ТБО |  |
| Итого |  |  |  |  | 140 000 | 20 000 |  |  |  |  |  |  |
| 7. Радиационная, биологическая и химическая безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мониторинг состояния экосистемы города | Акт выполненных работ | УСБиМП ТОО EcoAlmaty | 2026-2028 | 41 477 | 41 477 | По смете | МБ | Мониторинг состояния физических факторов (радиация) |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 41 477 | 41 477 |  | МБ |  |  |  |  |
| 8. Внедрение систем управления и наилучших безопасных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и внедрение системы управления комплексной схемой орошения | Акт выполненных работ | УЭиОС | 2026-2028 | 450 000 | - | - | МБ | Организация гидроучастка для рационального управления ресурсами поверхностных водных объектов |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 450 00 |  | - | МБ |  |  |  |  |
| 9. Научно-исследовательские, изыскательские и другие разработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение исследований и разработка целевых показателей качества окружающей среды для г. Алматы | Решение маслихата | УЭиОС | 2025 | - | - | - | МБ | Разработка целевых показателей качества окружающей среды г. Алматы, установление целевых показателей на период 2026- 2030гг. и Плана мероприятий по их достижению |  |  |  |
| 2 | Проведение мониторинга достижения целевых показателей качества окружающей среды | Акт выполненных работ | УЭиОС | 2026-2028 | 80 022 | 80 022 | - | МБ | Проведение мониторинга для анализа экологической эффективности реализуемых мероприятий |  | Приобретение датчиков контроля воздуха по загрязнению атмосферного воздуха (включенных в Реестр РК) |  |
| 3 | Утверждение программы управления отходами города Алматы | Решение маслихата | УЭиОС | 2026 | 30 000 | - | - | МБ | Увеличение доли сбора и переработки утильных фракций отходов |  |  |  |
| 4 | Мониторинг экологического состояния природной среды города Алматы | Акт выполненных работ | УЭиОС ТОО EcoAlmaty | 2026-2028 | 534 834 | По смете | По смете | МБ | Предотвращение загрязнения, контроль и мониторинг за экологическим состоянием природных сред |  | Атмосферный воздух, поверхностные водные объекты, зеленые насаждения, управление отходами с актуализацией ГИС-карт и ИС |  |
| 5 | Прохождение комплексного технологического аудита для секторов экономики I и II категории, за исключением ТОП 50 предприятий I категории | Сводный аналитический отчёт о результатах аудита | ДЭ по г. Алматы; Бюро по наилучшим доступным техникам, Сектора экономики I и II категории | 2026-2028 | - | - | - | МБ | Выявление и устранение экологически неэффективных технологий; подготовка базы для получения КЭР; повышение экологической эффективности |  |  |  |
| 6 | Разработка Справочников по НДТ для секторов экономики I и II категории, за исключением ТОП 50 предприятий I категории | Справочник по НДТ по соответствующему сектору экономики | ДЭ по г. Алматы; Бюро по наилучшим доступным техникам, Сектора экономики I и II категории | 2026-2028 | - | - | - | МБ | Обеспечение методической и нормативной базы для перехода на КЭР и внедрения НДТ; снижение техногенной нагрузки |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 644 856 | 80 022 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 96 848 839 | 67 621 499 |  |  |  |  |  |  |

УЭиОС–Управление Экологии и окружающей среды города Алматы ДЭ – Департамент экологии по г. Алматы

ДП–Департамент полиции г. Алматы Райакиматы–районные акиматы города

УОЗ-Управление общественного здравоохранения

НМУ-неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном возд