План мероприятий по охране окружающей среды на 2026- 2035 годы

Оператор объекта: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Шуского района»

Объект: Полигон ТБО села Мойынкум

Мероприятия, связанные с соблюдением нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ

| № п/п | Мероприятие по соблюдению нормативов | Объект / источник эмиссии | Показатель (нормативы эмиссий) | Обоснование | Текущая величина | Календарный план достижения установленных показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок выполнения | Объем финансирования, тыс. тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на конец 1 года (2026 г.) | на конец 2 года (2027 г.) | на конец 3 года (2028 г.) | на конец 4 года (2029 г.) | на конец 5 года (2030 г.) | на конец 6 года (2031 г.) | на конец 7 года (2032 г.) | на конец 8 года (2033 г.) | на конец 9 года (2034 г.) | на конец 10 года (2035 г.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Введение производственного мониторинга | Разгрузка твердо-бытовых отходов из автотранспорта | 0,00329 | Необходимость соблюдение нормативов эмиссий | 0,00329 | 0,00329 | 0,00329 | 0,00329 | 0,00329 | 0,00329 | 0,00329 | 0,00329 | 0,00329 | 0,00329 | 0,00329 | ежеквартально | 2000.0 |
|  |  | Планирование и уплотнение твердо-бытовых отходов бульдозером | 0,00329 |  | 0,00329 | 0,00329 | 0,00329 | 0,00329 | 0,00329 | 0,00329 | 0,00329 | 0,00329 | 0,00329 | 0,00329 | 0,00329 | ежеквартально |  |
|  |  | Пересыпка изолирующего слоя погрузчиком | 0,225074 |  | 0,225074 | 0,225074 | 0,225074 | 0,225074 | 0,225074 | 0,225074 | 0,225074 | 0,225074 | 0,225074 | 0,225074 | 0,225074 | ежеквартально |  |
|  |  | Планирование и уплотнение изолирующего слоя бульдозером | 0,180059 |  | 0,180059 | 0,180059 | 0,180059 | 0,180059 | 0,180059 | 0,180059 | 0,180059 | 0,180059 | 0,180059 | 0,180059 | 0,180059 | ежеквартально |  |
|  |  | Планирование противопожарной полосы бульдозером | 1,766195 |  | 1,766195 | 1,766195 | 1,766195 | 1,766195 | 1,766195 | 1,766195 | 1,766195 | 1,766195 | 1,766195 | 1,766195 | 1,766195 | ежеквартально |  |
|  |  | Организованная свалка твердо-бытовых отходов | 0,020122 |  | 0,020122 | 0,020122 | 0,020725 | 0,021347 | 0,021987 | 0,022647 | 0,023326 | 0,024026 | 0,024747 | 0,025489 | 0,026254 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,09662 |  | 0,09662 | 0,09662 | 0,099519 | 0,102504 | 0,105579 | 0,108747 | 0,112009 | 0,115369 | 0,11883 | 0,122395 | 0,126067 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,0126893 |  | 0,0126893 | 0,0126893 | 0,01307 | 0,013462 | 0,013866 | 0,014282 | 0,01471 | 0,015152 | 0,015606 | 0,016074 | 0,016557 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,0047132 |  | 0,0047132 | 0,0047132 | 0,004855 | 0,005 | 0,00515 | 0,005305 | 0,005464 | 0,005628 | 0,005797 | 0,005971 | 0,00615 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,0456815 |  | 0,0456815 | 0,0456815 | 0,047052 | 0,048464 | 0,049917 | 0,051415 | 0,052957 | 0,054546 | 0,056182 | 0,057868 | 0,059604 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 9,5922095 |  | 9,5922095 | 9,5922095 | 9,879976 | 10,17638 | 10,48167 | 10,79612 | 11,12 | 11,4536 | 11,79721 | 12,15112 | 12,51566 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,0803052 |  | 0,0803052 | 0,0803052 | 0,082714 | 0,085196 | 0,087752 | 0,090384 | 0,093096 | 0,095889 | 0,098765 | 0,101728 | 0,10478 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,1310624 |  | 0,1310624 | 0,1310624 | 0,134994 | 0,139044 | 0,143215 | 0,147512 | 0,151937 | 0,156495 | 0,16119 | 0,166026 | 0,171007 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,0172212 |  | 0,0172212 | 0,0172212 | 0,017738 | 0,01827 | 0,018818 | 0,019383 | 0,019964 | 0,020563 | 0,02118 | 0,021815 | 0,02247 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,0174025 |  | 0,0174025 | 0,0174025 | 0,017925 | 0,018462 | 0,019016 | 0,019587 | 0,020174 | 0,020779 | 0,021403 | 0,022045 | 0,022706 | ежеквартально |  |
|  |  | Печь бытовая | 0,006985 |  | 0,006985 | 0,006985 | 0,006985 | 0,006985 | 0,006985 | 0,006985 | 0,006985 | 0,006985 | 0,006985 | 0,006985 | 0,006985 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,001135 |  | 0,001135 | 0,001135 | 0,001135 | 0,001135 | 0,001135 | 0,001135 | 0,001135 | 0,001135 | 0,001135 | 0,001135 | 0,001135 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,095530 |  | 0,095530 | 0,095530 | 0,095530 | 0,095530 | 0,095530 | 0,095530 | 0,095530 | 0,095530 | 0,095530 | 0,095530 | 0,095530 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,044280 |  | 0,044280 | 0,044280 | 0,044280 | 0,044280 | 0,044280 | 0,044280 | 0,044280 | 0,044280 | 0,044280 | 0,044280 | 0,044280 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,1238 |  | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | ежеквартально |  |
|  |  | Склад угля | 0,0169382 |  | 0,0169382 | 0,0169382 | 0,0169382 | 0,0169382 | 0,0169382 | 0,0169382 | 0,0169382 | 0,0169382 | 0,0169382 | 0,0169382 | 0,0169382 | ежеквартально |  |
|  |  | Склад золы | 0,0141144 |  | 0,0141144 | 0,0141144 | 0,0141144 | 0,0141144 | 0,0141144 | 0,0141144 | 0,0141144 | 0,0141144 | 0,0141144 | 0,0141144 | 0,0141144 | ежеквартально |  |