План мероприятий по охране окружающей среды на 2026- 2035 годы

Оператор объекта: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Шуского района»

Объект: Полигон ТБО села Толе би

Мероприятия, связанные с соблюдением нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ

| № п/п | Мероприятие по соблюдению нормативов | Объект / источник эмиссии | Показатель (нормативы эмиссий) | Обоснование | Текущая величина | Календарный план достижения установленных показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок выполнения | Объем финансирования, тыс. тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на конец 1 года (2026 г.) | на конец 2 года (2027 г.) | на конец 3 года (2028 г.) | на конец 4 года (2029 г.) | на конец 5 года (2030 г.) | на конец 6 года (2031 г.) | на конец 7 года (2032 г.) | на конец 8 года (2033 г.) | на конец 9 года (2034 г.) | на конец 10 года (2035 г.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Введение производственного мониторинга | Разгрузка твердо-бытовых отходов из автотранспорта | 0,02218 | Необходимость соблюдение нормативов эмиссий | 0,02218 | 0,02218 | 0,02218 | 0,02218 | 0,02218 | 0,02218 | 0,02218 | 0,02218 | 0,02218 | 0,02218 | 0,02218 | ежеквартально | 2000.0 |
|  |  | Планирование и уплотнение твердо-бытовых отходов бульдозером | 0,02218 |  | 0,02218 | 0,02218 | 0,02218 | 0,02218 | 0,02218 | 0,02218 | 0,02218 | 0,02218 | 0,02218 | 0,02218 | 0,02218 | ежеквартально |  |
|  |  | Пересыпка изолирующего слоя погрузчиком | 0,225074 |  | 0,225074 | 0,225074 | 0,225074 | 0,225074 | 0,225074 | 0,225074 | 0,225074 | 0,225074 | 0,225074 | 0,225074 | 0,225074 | ежеквартально |  |
|  |  | Планирование и уплотнение изолирующего слоя бульдозером | 0,180059 |  | 0,180059 | 0,180059 | 0,180059 | 0,180059 | 0,180059 | 0,180059 | 0,180059 | 0,180059 | 0,180059 | 0,180059 | 0,180059 | ежеквартально |  |
|  |  | Планирование противопожарной полосы бульдозером | 1,766195 |  | 1,766195 | 1,766195 | 1,766195 | 1,766195 | 1,766195 | 1,766195 | 1,766195 | 1,766195 | 1,766195 | 1,766195 | 1,766195 | ежеквартально |  |
|  |  | Организованная свалка твердо-бытовых отходов | 0,135828 |  | 0,135828 | 0,135828 | 0,139903 | 0,1441 | 0,148423 | 0,152876 | 0,157462 | 0,162186 | 0,167052 | 0,172063 | 0,177225 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,652220 |  | 0,652220 | 0,652220 | 0,671787 | 0,69194 | 0,712698 | 0,734079 | 0,756102 | 0,778785 | 0,802148 | 0,826213 | 0,850999 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,085657 |  | 0,085657 | 0,085657 | 0,088227 | 0,090874 | 0,0936 | 0,096408 | 0,0993 | 0,102279 | 0,105348 | 0,108508 | 0,111763 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,031816 |  | 0,031816 | 0,031816 | 0,03277 | 0,033753 | 0,034766 | 0,035809 | 0,036883 | 0,037989 | 0,039129 | 0,040303 | 0,041512 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,308367 |  | 0,308367 | 0,308367 | 0,317618 | 0,327146 | 0,336961 | 0,347069 | 0,357481 | 0,368206 | 0,379252 | 0,39063 | 0,402349 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 64,750875 |  | 64,750875 | 64,750875 | 66,6934 | 68,6942 | 70,75503 | 72,87768 | 75,06401 | 77,31593 | 79,63541 | 82,02447 | 84,48521 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,542089 |  | 0,542089 | 0,542089 | 0,558352 | 0,575102 | 0,592355 | 0,610126 | 0,62843 | 0,647283 | 0,666701 | 0,686702 | 0,707303 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,884719 |  | 0,884719 | 0,884719 | 0,91126 | 0,938598 | 0,966756 | 0,995759 | 1,025631 | 1,0564 | 1,088092 | 1,120735 | 1,154357 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,116249 |  | 0,116249 | 0,116249 | 0,119737 | 0,123329 | 0,127029 | 0,13084 | 0,134765 | 0,138808 | 0,142972 | 0,147261 | 0,151679 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,117473 |  | 0,117473 | 0,117473 | 0,120997 | 0,124627 | 0,128366 | 0,132217 | 0,136183 | 0,140269 | 0,144477 | 0,148811 | 0,153276 | ежеквартально |  |
|  |  | Печь бытовая | 0,006985 |  | 0,006985 | 0,006985 | 0,006985 | 0,006985 | 0,006985 | 0,006985 | 0,006985 | 0,006985 | 0,006985 | 0,006985 | 0,006985 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,001135 |  | 0,001135 | 0,001135 | 0,001135 | 0,001135 | 0,001135 | 0,001135 | 0,001135 | 0,001135 | 0,001135 | 0,001135 | 0,001135 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,095530 |  | 0,095530 | 0,095530 | 0,095530 | 0,095530 | 0,095530 | 0,095530 | 0,095530 | 0,095530 | 0,095530 | 0,095530 | 0,095530 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,044280 |  | 0,044280 | 0,044280 | 0,044280 | 0,044280 | 0,044280 | 0,044280 | 0,044280 | 0,044280 | 0,044280 | 0,044280 | 0,044280 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,1238 |  | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | ежеквартально |  |
|  |  | Склад угля | 0,0169382 |  | 0,0169382 | 0,0169382 | 0,0169382 | 0,0169382 | 0,0169382 | 0,0169382 | 0,0169382 | 0,0169382 | 0,0169382 | 0,0169382 | 0,0169382 | ежеквартально |  |
|  |  | Склад золы | 0,0141144 |  | 0,0141144 | 0,0141144 | 0,0141144 | 0,0141144 | 0,0141144 | 0,0141144 | 0,0141144 | 0,0141144 | 0,0141144 | 0,0141144 | 0,0141144 | ежеквартально |  |