План мероприятий по охране окружающей среды на 2026–2035 годы

Оператор объекта: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Шуского района»

Объект: Полигон ТБО села Конаев

Мероприятия, связанные с соблюдением нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ

| № п/п | Мероприятие по соблюдению нормативов | Объект / источник эмиссии | Показатель (нормативы эмиссий) | Обоснование | Текущая величина | Календарный план достижения установленных показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок выполнения | Объем финансирования, тыс. тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на конец 1 года (2026 г.) | на конец 2 года (2027 г.) | на конец 3 года (2028 г.) | на конец 4 года (2029 г.) | на конец 5 года (2030 г.) | на конец 6 года (2031 г.) | на конец 7 года (2032 г.) | на конец 8 года (2033 г.) | на конец 9 года (2034 г.) | на конец 10 года (2035 г.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Введение производственного мониторинга | Разгрузка твердо-бытовых отходов из автотранспорта | 0,006008 | Необходимость соблюдение нормативов эмиссий | 0,006008 | 0,006008 | 0,006008 | 0,006008 | 0,006008 | 0,006008 | 0,006008 | 0,006008 | 0,006008 | 0,006008 | 0,006008 | ежеквартально | 2000.0 |
|  |  | Планирование и уплотнение твердо-бытовых отходов бульдозером | 0,006008 |  | 0,006008 | 0,006008 | 0,006008 | 0,006008 | 0,006008 | 0,006008 | 0,006008 | 0,006008 | 0,006008 | 0,006008 | 0,006008 | ежеквартально |  |
|  |  | Пересыпка изолирующего слоя погрузчиком | 0,225074 |  | 0,225074 | 0,225074 | 0,225074 | 0,225074 | 0,225074 | 0,225074 | 0,225074 | 0,225074 | 0,225074 | 0,225074 | 0,225074 | ежеквартально |  |
|  |  | Планирование и уплотнение изолирующего слоя бульдозером | 0,180059 |  | 0,180059 | 0,180059 | 0,180059 | 0,180059 | 0,180059 | 0,180059 | 0,180059 | 0,180059 | 0,180059 | 0,180059 | 0,180059 | ежеквартально |  |
|  |  | Планирование противопожарной полосы бульдозером | 1,766195 |  | 1,766195 | 1,766195 | 1,766195 | 1,766195 | 1,766195 | 1,766195 | 1,766195 | 1,766195 | 1,766195 | 1,766195 | 1,766195 | ежеквартально |  |
|  |  | Организованная свалка твердо-бытовых отходов | 0,036795 |  | 0,036795 | 0,036795 | 0,037899 | 0,039036 | 0,040207 | 0,041413 | 0,042656 | 0,043935 | 0,045254 | 0,046611 | 0,048009 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,176684 |  | 0,176684 | 0,176684 | 0,181984 | 0,187444 | 0,193067 | 0,198859 | 0,204825 | 0,210969 | 0,217298 | 0,223817 | 0,230532 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,023204 |  | 0,023204 | 0,023204 | 0,0239 | 0,024617 | 0,025356 | 0,026117 | 0,0269 | 0,027707 | 0,028538 | 0,029394 | 0,030276 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,008619 |  | 0,008619 | 0,008619 | 0,008877 | 0,009144 | 0,009418 | 0,0097 | 0,009991 | 0,010291 | 0,0106 | 0,010918 | 0,011245 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,083535 |  | 0,083535 | 0,083535 | 0,086041 | 0,088622 | 0,091281 | 0,09402 | 0,09684 | 0,099745 | 0,102738 | 0,10582 | 0,108994 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 17,54073 |  | 17,54073 | 17,54073 | 18,06695 | 18,60896 | 19,16723 | 19,74225 | 20,33452 | 20,94455 | 21,57289 | 22,22007 | 22,88668 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,146850 |  | 0,146850 | 0,146850 | 0,151255 | 0,155793 | 0,160466 | 0,16528 | 0,170239 | 0,175346 | 0,180606 | 0,186025 | 0,191605 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,239666 |  | 0,239666 | 0,239666 | 0,246856 | 0,254262 | 0,26189 | 0,269747 | 0,277839 | 0,286174 | 0,294759 | 0,303602 | 0,31271 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,031491 |  | 0,031491 | 0,031491 | 0,032436 | 0,033409 | 0,034412 | 0,035444 | 0,036507 | 0,037602 | 0,03873 | 0,039892 | 0,041089 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,031823 |  | 0,031823 | 0,031823 | 0,032778 | 0,033761 | 0,034774 | 0,035817 | 0,036891 | 0,037998 | 0,039138 | 0,040312 | 0,041522 | ежеквартально |  |
|  |  | Печь бытовая | 0,006985 |  | 0,006985 | 0,006985 | 0,006985 | 0,006985 | 0,006985 | 0,006985 | 0,006985 | 0,006985 | 0,006985 | 0,006985 | 0,006985 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,001135 |  | 0,001135 | 0,001135 | 0,001135 | 0,001135 | 0,001135 | 0,001135 | 0,001135 | 0,001135 | 0,001135 | 0,001135 | 0,001135 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,095530 |  | 0,095530 | 0,095530 | 0,095530 | 0,095530 | 0,095530 | 0,095530 | 0,095530 | 0,095530 | 0,095530 | 0,095530 | 0,095530 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,044280 |  | 0,044280 | 0,044280 | 0,044280 | 0,044280 | 0,044280 | 0,044280 | 0,044280 | 0,044280 | 0,044280 | 0,044280 | 0,044280 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,1238 |  | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | ежеквартально |  |
|  |  | Склад угля | 0,0169382 |  | 0,0169382 | 0,0169382 | 0,0169382 | 0,0169382 | 0,0169382 | 0,0169382 | 0,0169382 | 0,0169382 | 0,0169382 | 0,0169382 | 0,0169382 | ежеквартально |  |
|  |  | Склад золы | 0,0141144 |  | 0,0141144 | 0,0141144 | 0,0141144 | 0,0141144 | 0,0141144 | 0,0141144 | 0,0141144 | 0,0141144 | 0,0141144 | 0,0141144 | 0,0141144 | ежеквартально |  |