План мероприятий по охране окружающей среды на 2026- 2035 годы

Оператор объекта: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Шуского района»

Объект: Полигон ТБО села Далакайнар

Мероприятия, связанные с соблюдением нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ

| № п/п | Мероприятие по соблюдению нормативов | Объект / источник эмиссии | Показатель (нормативы эмиссий) | Обоснование | Текущая величина | Календарный план достижения установленных показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок выполнения | Объем финансирования, тыс. тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на конец 1 года (2026 г.) | на конец 2 года (2027 г.) | на конец 3 года (2028 г.) | на конец 4 года (2029 г.) | на конец 5 года (2030 г.) | на конец 6 года (2031 г.) | на конец 7 года (2032 г.) | на конец 8 года (2033 г.) | на конец 9 года (2034 г.) | на конец 10 года (2035 г.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Введение производственного мониторинга | Разгрузка твердо-бытовых отходов из автотранспорта | 0,001488 | Необходимость соблюдение нормативов эмиссий | 0,001488 | 0,001488 | 0,001488 | 0,001488 | 0,001488 | 0,001488 | 0,001488 | 0,001488 | 0,001488 | 0,001488 | 0,001488 | ежеквартально | 2000.0 |
|  |  | Планирование и уплотнение твердо-бытовых отходов бульдозером | 0,001488 |  | 0,001488 | 0,001488 | 0,001488 | 0,001488 | 0,001488 | 0,001488 | 0,001488 | 0,001488 | 0,001488 | 0,001488 | 0,001488 | ежеквартально |  |
|  |  | Пересыпка изолирующего слоя погрузчиком | 0,225074 |  | 0,225074 | 0,225074 | 0,225074 | 0,225074 | 0,225074 | 0,225074 | 0,225074 | 0,225074 | 0,225074 | 0,225074 | 0,225074 | ежеквартально |  |
|  |  | Планирование и уплотнение изолирующего слоя бульдозером | 0,180059 |  | 0,180059 | 0,180059 | 0,180059 | 0,180059 | 0,180059 | 0,180059 | 0,180059 | 0,180059 | 0,180059 | 0,180059 | 0,180059 | ежеквартально |  |
|  |  | Планирование противопожарной полосы бульдозером | 1,766195 |  | 1,766195 | 1,766195 | 1,766195 | 1,766195 | 1,766195 | 1,766195 | 1,766195 | 1,766195 | 1,766195 | 1,766195 | 1,766195 | ежеквартально |  |
|  |  | Организованная свалка твердо-бытовых отходов | 0,009110 |  | 0,009110 | 0,009110 | 0,009383 | 0,009665 | 0,009955 | 0,010253 | 0,010561 | 0,010878 | 0,011204 | 0,01154 | 0,011886 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,043744 |  | 0,043744 | 0,043744 | 0,045056 | 0,046408 | 0,0478 | 0,049234 | 0,050711 | 0,052233 | 0,053799 | 0,055413 | 0,057076 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,005745 |  | 0,005745 | 0,005745 | 0,005917 | 0,006095 | 0,006278 | 0,006466 | 0,00666 | 0,00686 | 0,007066 | 0,007278 | 0,007496 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,002134 |  | 0,002134 | 0,002134 | 0,002198 | 0,002264 | 0,002332 | 0,002402 | 0,002474 | 0,002548 | 0,002624 | 0,002703 | 0,002784 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,020682 |  | 0,020682 | 0,020682 | 0,021302 | 0,021941 | 0,0226 | 0,023278 | 0,023976 | 0,024695 | 0,025436 | 0,026199 | 0,026985 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 4,34279 |  | 4,34279 | 4,34279 | 4,473077 | 4,607269 | 4,745487 | 4,887852 | 5,034488 | 5,185522 | 5,341088 | 5,501321 | 5,66636 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,036358 |  | 0,036358 | 0,036358 | 0,037448 | 0,038572 | 0,039729 | 0,040921 | 0,042148 | 0,043413 | 0,044715 | 0,046057 | 0,047438 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,059337 |  | 0,059337 | 0,059337 | 0,061118 | 0,062951 | 0,06484 | 0,066785 | 0,068788 | 0,070852 | 0,072978 | 0,075167 | 0,077422 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,007797 |  | 0,007797 | 0,007797 | 0,008031 | 0,008272 | 0,00852 | 0,008775 | 0,009039 | 0,00931 | 0,009589 | 0,009877 | 0,010173 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,007879 |  | 0,007879 | 0,007879 | 0,008115 | 0,008359 | 0,008609 | 0,008868 | 0,009134 | 0,009408 | 0,00969 | 0,009981 | 0,01028 | ежеквартально |  |
|  |  | Печь бытовая | 0,006985 |  | 0,006985 | 0,006985 | 0,006985 | 0,006985 | 0,006985 | 0,006985 | 0,006985 | 0,006985 | 0,006985 | 0,006985 | 0,006985 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,001135 |  | 0,001135 | 0,001135 | 0,001135 | 0,001135 | 0,001135 | 0,001135 | 0,001135 | 0,001135 | 0,001135 | 0,001135 | 0,001135 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,095530 |  | 0,095530 | 0,095530 | 0,095530 | 0,095530 | 0,095530 | 0,095530 | 0,095530 | 0,095530 | 0,095530 | 0,095530 | 0,095530 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,044280 |  | 0,044280 | 0,044280 | 0,044280 | 0,044280 | 0,044280 | 0,044280 | 0,044280 | 0,044280 | 0,044280 | 0,044280 | 0,044280 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,1238 |  | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | ежеквартально |  |
|  |  | Склад угля | 0,0169382 |  | 0,0169382 | 0,0169382 | 0,0169382 | 0,0169382 | 0,0169382 | 0,0169382 | 0,0169382 | 0,0169382 | 0,0169382 | 0,0169382 | 0,0169382 | ежеквартально |  |
|  |  | Склад золы | 0,0141144 |  | 0,0141144 | 0,0141144 | 0,0141144 | 0,0141144 | 0,0141144 | 0,0141144 | 0,0141144 | 0,0141144 | 0,0141144 | 0,0141144 | 0,0141144 | ежеквартально |  |