План мероприятий по охране окружающей среды на 2026–2035 годы

Оператор объекта: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Шуского района»

Объект: Полигон ТБО села Жайсан

Мероприятия, связанные с соблюдением нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ

| № п/п | Мероприятие по соблюдению нормативов | Объект / источник эмиссии | Показатель (нормативы эмиссий) | Обоснование | Текущая величина | Календарный план достижения установленных показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок выполнения | Объем финансирования, тыс. тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на конец 1 года (2026 г.) | на конец 2 года (2027 г.) | на конец 3 года (2028 г.) | на конец 4 года (2029 г.) | на конец 5 года (2030 г.) | на конец 6 года (2031 г.) | на конец 7 года (2032 г.) | на конец 8 года (2033 г.) | на конец 9 года (2034 г.) | на конец 10 года (2035 г.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Введение производственного мониторинга | Разгрузка твердо-бытовых отходов из автотранспорта | 0,00062 | Необходимость соблюдение нормативов эмиссий | 0,00062 | 0,00062 | 0,00062 | 0,00062 | 0,00062 | 0,00062 | 0,00062 | 0,00062 | 0,00062 | 0,00062 | 0,00062 | ежеквартально | 2000.0 |
|  |  | Планирование и уплотнение твердо-бытовых отходов бульдозером | 0,00062 |  | 0,00062 | 0,00062 | 0,00062 | 0,00062 | 0,00062 | 0,00062 | 0,00062 | 0,00062 | 0,00062 | 0,00062 | 0,00062 | ежеквартально |  |
|  |  | Пересыпка изолирующего слоя погрузчиком | 0,225074 |  | 0,225074 | 0,225074 | 0,225074 | 0,225074 | 0,225074 | 0,225074 | 0,225074 | 0,225074 | 0,225074 | 0,225074 | 0,225074 | ежеквартально |  |
|  |  | Планирование и уплотнение изолирующего слоя бульдозером | 0,180059 |  | 0,180059 | 0,180059 | 0,180059 | 0,180059 | 0,180059 | 0,180059 | 0,180059 | 0,180059 | 0,180059 | 0,180059 | 0,180059 | ежеквартально |  |
|  |  | Планирование противопожарной полосы бульдозером | 1,766195 |  | 1,766195 | 1,766195 | 1,766195 | 1,766195 | 1,766195 | 1,766195 | 1,766195 | 1,766195 | 1,766195 | 1,766195 | 1,766195 | ежеквартально |  |
|  |  | Организованная свалка твердо-бытовых отходов | 0,003796 |  | 0,003796 | 0,003796 | 0,00391 | 0,004028 | 0,004148 | 0,004273 | 0,004401 | 0,004533 | 0,004669 | 0,004809 | 0,004953 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,018230 |  | 0,018230 | 0,018230 | 0,018776 | 0,01934 | 0,01992 | 0,020517 | 0,021133 | 0,021767 | 0,02242 | 0,023093 | 0,023785 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,002394 |  | 0,002394 | 0,002394 | 0,002466 | 0,00254 | 0,002616 | 0,002695 | 0,002775 | 0,002859 | 0,002944 | 0,003033 | 0,003124 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,000889 |  | 0,000889 | 0,000889 | 0,000916 | 0,000943 | 0,000972 | 0,001001 | 0,001031 | 0,001062 | 0,001094 | 0,001126 | 0,00116 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,008619 |  | 0,008619 | 0,008619 | 0,008877 | 0,009144 | 0,009418 | 0,009701 | 0,009992 | 0,010291 | 0,0106 | 0,010918 | 0,011246 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 1,809786 |  | 1,809786 | 1,809786 | 1,864079 | 1,920002 | 1,977602 | 2,03693 | 2,098037 | 2,160979 | 2,225808 | 2,292582 | 2,36136 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,015151 |  | 0,015151 | 0,015151 | 0,015606 | 0,016074 | 0,016556 | 0,017053 | 0,017565 | 0,018092 | 0,018634 | 0,019193 | 0,019769 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,024728 |  | 0,024728 | 0,024728 | 0,02547 | 0,026234 | 0,027021 | 0,027831 | 0,028666 | 0,029526 | 0,030412 | 0,031325 | 0,032264 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,003249 |  | 0,003249 | 0,003249 | 0,003347 | 0,003447 | 0,00355 | 0,003657 | 0,003767 | 0,00388 | 0,003996 | 0,004116 | 0,004239 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,003283 |  | 0,003283 | 0,003283 | 0,003382 | 0,003483 | 0,003588 | 0,003695 | 0,003806 | 0,003921 | 0,004038 | 0,004159 | 0,004284 | ежеквартально |  |
|  |  | Печь бытовая | 0,006985 |  | 0,006985 | 0,006985 | 0,006985 | 0,006985 | 0,006985 | 0,006985 | 0,006985 | 0,006985 | 0,006985 | 0,006985 | 0,006985 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,001135 |  | 0,001135 | 0,001135 | 0,001135 | 0,001135 | 0,001135 | 0,001135 | 0,001135 | 0,001135 | 0,001135 | 0,001135 | 0,001135 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,095530 |  | 0,095530 | 0,095530 | 0,095530 | 0,095530 | 0,095530 | 0,095530 | 0,095530 | 0,095530 | 0,095530 | 0,095530 | 0,095530 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,044280 |  | 0,044280 | 0,044280 | 0,044280 | 0,044280 | 0,044280 | 0,044280 | 0,044280 | 0,044280 | 0,044280 | 0,044280 | 0,044280 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,1238 |  | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | ежеквартально |  |
|  |  | Склад угля | 0,0169382 |  | 0,0169382 | 0,0169382 | 0,0169382 | 0,0169382 | 0,0169382 | 0,0169382 | 0,0169382 | 0,0169382 | 0,0169382 | 0,0169382 | 0,0169382 | ежеквартально |  |
|  |  | Склад золы | 0,0141144 |  | 0,0141144 | 0,0141144 | 0,0141144 | 0,0141144 | 0,0141144 | 0,0141144 | 0,0141144 | 0,0141144 | 0,0141144 | 0,0141144 | 0,0141144 | ежеквартально |  |