План мероприятий по охране окружающей среды на 2026–2035 годы

Оператор объекта: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Шуского района»

Объект: Полигон ТБО села Енбекши

Мероприятия, связанные с соблюдением нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ

| № п/п | Мероприятие по соблюдению нормативов | Объект / источник эмиссии | Показатель (нормативы эмиссий) | Обоснование | Текущая величина | Календарный план достижения установленных показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок выполнения | Объем финансирования, тыс. тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на конец 1 года (2026 г.) | на конец 2 года (2027 г.) | на конец 3 года (2028 г.) | на конец 4 года (2029 г.) | на конец 5 года (2030 г.) | на конец 6 года (2031 г.) | на конец 7 года (2032 г.) | на конец 8 года (2033 г.) | на конец 9 года (2034 г.) | на конец 10 года (2035 г.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Введение производственного мониторинга | Разгрузка твердо-бытовых отходов из автотранспорта | 0,001017 | Необходимость соблюдение нормативов эмиссий | 0,001017 | 0,001017 | 0,001017 | 0,001017 | 0,001017 | 0,001017 | 0,001017 | 0,001017 | 0,001017 | 0,001017 | 0,001017 | ежеквартально | 2000.0 |
|  |  | Планирование и уплотнение твердо-бытовых отходов бульдозером | 0,001017 |  | 0,001017 | 0,001017 | 0,001017 | 0,001017 | 0,001017 | 0,001017 | 0,001017 | 0,001017 | 0,001017 | 0,001017 | 0,001017 | ежеквартально |  |
|  |  | Пересыпка изолирующего слоя погрузчиком | 0,225074 |  | 0,225074 | 0,225074 | 0,225074 | 0,225074 | 0,225074 | 0,225074 | 0,225074 | 0,225074 | 0,225074 | 0,225074 | 0,225074 | ежеквартально |  |
|  |  | Планирование и уплотнение изолирующего слоя бульдозером | 0,180059 |  | 0,180059 | 0,180059 | 0,180059 | 0,180059 | 0,180059 | 0,180059 | 0,180059 | 0,180059 | 0,180059 | 0,180059 | 0,180059 | ежеквартально |  |
|  |  | Планирование противопожарной полосы бульдозером | 1,766195 |  | 1,766195 | 1,766195 | 1,766195 | 1,766195 | 1,766195 | 1,766195 | 1,766195 | 1,766195 | 1,766195 | 1,766195 | 1,766195 | ежеквартально |  |
|  |  | Организованная свалка твердо-бытовых отходов | 0,006228 |  | 0,006228 | 0,006228 | 0,006415 | 0,006607 | 0,006806 | 0,00701 | 0,00722 | 0,007437 | 0,00766 | 0,00789 | 0,008126 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,029906 |  | 0,029906 | 0,029906 | 0,030803 | 0,031727 | 0,032679 | 0,03366 | 0,034669 | 0,03571 | 0,036781 | 0,037884 | 0,039021 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,003928 |  | 0,003928 | 0,003928 | 0,004045 | 0,004167 | 0,004292 | 0,004421 | 0,004553 | 0,00469 | 0,004831 | 0,004975 | 0,005125 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,001459 |  | 0,001459 | 0,001459 | 0,001503 | 0,001548 | 0,001594 | 0,001642 | 0,001691 | 0,001742 | 0,001794 | 0,001848 | 0,001903 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,014140 |  | 0,014140 | 0,014140 | 0,014564 | 0,015001 | 0,015451 | 0,015914 | 0,016392 | 0,016883 | 0,01739 | 0,017912 | 0,018449 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 2,969017 |  | 2,969017 | 2,969017 | 3,058088 | 3,14983 | 3,244325 | 3,341655 | 3,441905 | 3,545162 | 3,651517 | 3,761062 | 3,873894 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,024856 |  | 0,024856 | 0,024856 | 0,025602 | 0,02637 | 0,027161 | 0,027976 | 0,028815 | 0,02968 | 0,03057 | 0,031487 | 0,032432 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,040567 |  | 0,040567 | 0,040567 | 0,041784 | 0,043037 | 0,044329 | 0,045658 | 0,047028 | 0,048439 | 0,049892 | 0,051389 | 0,052931 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,005330 |  | 0,005330 | 0,005330 | 0,00549 | 0,005655 | 0,005825 | 0,005999 | 0,006179 | 0,006365 | 0,006556 | 0,006752 | 0,006955 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,005386 |  | 0,005386 | 0,005386 | 0,005548 | 0,005715 | 0,005886 | 0,006063 | 0,006244 | 0,006432 | 0,006625 | 0,006823 | 0,007028 | ежеквартально |  |
|  |  | Печь бытовая | 0,006985 |  | 0,006985 | 0,006985 | 0,006985 | 0,006985 | 0,006985 | 0,006985 | 0,006985 | 0,006985 | 0,006985 | 0,006985 | 0,006985 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,001135 |  | 0,001135 | 0,001135 | 0,001135 | 0,001135 | 0,001135 | 0,001135 | 0,001135 | 0,001135 | 0,001135 | 0,001135 | 0,001135 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,095530 |  | 0,095530 | 0,095530 | 0,095530 | 0,095530 | 0,095530 | 0,095530 | 0,095530 | 0,095530 | 0,095530 | 0,095530 | 0,095530 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,044280 |  | 0,044280 | 0,044280 | 0,044280 | 0,044280 | 0,044280 | 0,044280 | 0,044280 | 0,044280 | 0,044280 | 0,044280 | 0,044280 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,1238 |  | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | ежеквартально |  |
|  |  | Склад угля | 0,0169382 |  | 0,0169382 | 0,0169382 | 0,0169382 | 0,0169382 | 0,0169382 | 0,0169382 | 0,0169382 | 0,0169382 | 0,0169382 | 0,0169382 | 0,0169382 | ежеквартально |  |
|  |  | Склад золы | 0,0141144 |  | 0,0141144 | 0,0141144 | 0,0141144 | 0,0141144 | 0,0141144 | 0,0141144 | 0,0141144 | 0,0141144 | 0,0141144 | 0,0141144 | 0,0141144 | ежеквартально |  |