План мероприятий по охране окружающей среды на 2026–2035 годы

Оператор объекта: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Шуского района»

Объект: Полигон ТБО села Тасоткель

Мероприятия, связанные с соблюдением нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ

| № п/п | Мероприятие по соблюдению нормативов | Объект / источник эмиссии | Показатель (нормативы эмиссий) | Обоснование | Текущая величина | Календарный план достижения установленных показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок выполнения | Объем финансирования, тыс. тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на конец 1 года (2026 г.) | на конец 2 года (2027 г.) | на конец 3 года (2028 г.) | на конец 4 года (2029 г.) | на конец 5 года (2030 г.) | на конец 6 года (2031 г.) | на конец 7 года (2032 г.) | на конец 8 года (2033 г.) | на конец 9 года (2034 г.) | на конец 10 года (2035 г.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Введение производственного мониторинга | Разгрузка твердо-бытовых отходов из автотранспорта | 0,00128 | Необходимость соблюдение нормативов эмиссий | 0,00128 | 0,00128 | 0,00128 | 0,00128 | 0,00128 | 0,00128 | 0,00128 | 0,00128 | 0,00128 | 0,00128 | 0,00128 | ежеквартально | 2000.0 |
|  |  | Планирование и уплотнение твердо-бытовых отходов бульдозером | 0,00128 |  | 0,00128 | 0,00128 | 0,00128 | 0,00128 | 0,00128 | 0,00128 | 0,00128 | 0,00128 | 0,00128 | 0,00128 | 0,00128 | ежеквартально |  |
|  |  | Пересыпка изолирующего слоя погрузчиком | 0,225074 |  | 0,225074 | 0,225074 | 0,225074 | 0,225074 | 0,225074 | 0,225074 | 0,225074 | 0,225074 | 0,225074 | 0,225074 | 0,225074 | ежеквартально |  |
|  |  | Планирование и уплотнение изолирующего слоя бульдозером | 0,180059 |  | 0,180059 | 0,180059 | 0,180059 | 0,180059 | 0,180059 | 0,180059 | 0,180059 | 0,180059 | 0,180059 | 0,180059 | 0,180059 | ежеквартально |  |
|  |  | Планирование противопожарной полосы бульдозером | 1,766195 |  | 1,766195 | 1,766195 | 1,766195 | 1,766195 | 1,766195 | 1,766195 | 1,766195 | 1,766195 | 1,766195 | 1,766195 | 1,766195 | ежеквартально |  |
|  |  | Организованная свалка твердо-бытовых отходов | 0,00785 |  | 0,00785 | 0,00785 | 0,008082 | 0,008325 | 0,008574 | 0,008832 | 0,009097 | 0,00937 | 0,009651 | 0,00994 | 0,010238 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,03767901 |  | 0,03767901 | 0,03767901 | 0,038809 | 0,039974 | 0,041173 | 0,042408 | 0,04368 | 0,044991 | 0,04634 | 0,047731 | 0,049163 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,00494846 |  | 0,00494846 | 0,00494846 | 0,005097 | 0,00525 | 0,005407 | 0,00557 | 0,005737 | 0,005909 | 0,006086 | 0,006269 | 0,006457 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,001838 |  | 0,001838 | 0,001838 | 0,001893 | 0,00195 | 0,002008 | 0,002069 | 0,002131 | 0,002195 | 0,002261 | 0,002328 | 0,002398 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,01781447 |  | 0,01781447 | 0,01781447 | 0,018349 | 0,018899 | 0,019466 | 0,02005 | 0,020652 | 0,021271 | 0,02191 | 0,022567 | 0,023244 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 3,74068489 |  | 3,74068489 | 3,74068489 | 3,852905 | 3,968493 | 4,087547 | 4,210174 | 4,336479 | 4,466573 | 4,600571 | 4,738588 | 4,880745 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,0313167 |  | 0,0313167 | 0,0313167 | 0,032256 | 0,033224 | 0,034221 | 0,035247 | 0,036305 | 0,037394 | 0,038516 | 0,039671 | 0,040861 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,05111056 |  | 0,05111056 | 0,05111056 | 0,052644 | 0,054223 | 0,05585 | 0,057525 | 0,059251 | 0,061029 | 0,06286 | 0,064745 | 0,066688 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,00671577 |  | 0,00671577 | 0,00671577 | 0,006917 | 0,007125 | 0,007339 | 0,007559 | 0,007785 | 0,008019 | 0,00826 | 0,008507 | 0,008763 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,00678646 |  | 0,00678646 | 0,00678646 | 0,00699 | 0,0072 | 0,007416 | 0,007638 | 0,007867 | 0,008103 | 0,008346 | 0,008597 | 0,008855 | ежеквартально |  |
|  |  | Печь бытовая | 0,006985 |  | 0,006985 | 0,006985 | 0,006985 | 0,006985 | 0,006985 | 0,006985 | 0,006985 | 0,006985 | 0,006985 | 0,006985 | 0,006985 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,001135 |  | 0,001135 | 0,001135 | 0,001135 | 0,001135 | 0,001135 | 0,001135 | 0,001135 | 0,001135 | 0,001135 | 0,001135 | 0,001135 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,095530 |  | 0,095530 | 0,095530 | 0,095530 | 0,095530 | 0,095530 | 0,095530 | 0,095530 | 0,095530 | 0,095530 | 0,095530 | 0,095530 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,044280 |  | 0,044280 | 0,044280 | 0,044280 | 0,044280 | 0,044280 | 0,044280 | 0,044280 | 0,044280 | 0,044280 | 0,044280 | 0,044280 | ежеквартально |  |
|  |  |  | 0,1238 |  | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | 0,1238 | ежеквартально |  |
|  |  | Склад угля | 0,0169382 |  | 0,0169382 | 0,0169382 | 0,0169382 | 0,0169382 | 0,0169382 | 0,0169382 | 0,0169382 | 0,0169382 | 0,0169382 | 0,0169382 | 0,0169382 | ежеквартально |  |
|  |  | Склад золы | 0,0141144 |  | 0,0141144 | 0,0141144 | 0,0141144 | 0,0141144 | 0,0141144 | 0,0141144 | 0,0141144 | 0,0141144 | 0,0141144 | 0,0141144 | 0,0141144 | ежеквартально |  |