| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
| Руководитель РГУ «Департамент экологии | Генеральный директор |
| по Актюбинской области | ТОО "Astana Expo Trade ltd" |
| КЭРК Министерства экологии и природных ресурсов РК» |  |
| _________________Куанов Е.Б. | _________________Ибраев А.Б. |
| "______"________________2025 г. | "______"________________2025 г. |

План мероприятий по охране окружающей среды ТОО «Astana Expo Trade ltd» на 2026 год

| № п/п | Мероприятие по соблюдению нормативов | Объект / источник эмиссии | Показатель (нормативы эмиссий) | Обоснование | Текущая величина | Календарный план достижения установленных показателей |  | Срок выполнения | Объем финансирования, тыс. тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | начало | конец |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Охрана атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение производственного экологического мониторинга атмосферного воздуха | м/р Мортук Восточный пробы и замеры атмосферного воздуха | Соблюдение нормативов | ПЭК, Ст.182-189 ЭК РК | 4 раза/год | 1кв. 2026г. | 4кв. 2026г. | 2026 г. | 300 |
| 1.2 | Проведение работ по содержанию и пылеподавлению на рабочих площадках и внутрипромысловых дорогах | м/р Мортук Восточный | Соблюдение нормативов | пп. 9 п. 1 Приложения 4 ЭК РК | 25 м3 воды | Апрель-сентябрь | Апрель-сентябрь | 2026 | 200 |
| 1.3 | Контроль и соблюдение работы ДЭС | № 0004 ВП № 0005 УПН, № 0006 УПН, № 0007 УПН | Соблюдение технической исправности | ПЭК | 0,1394; 0,1394; 0,1394; 0,0029; | 1кв. 2026г. | 4кв. 2026г. | 2026 г. | Без затрат |
| 1.4 | Использование этилированного бензина в качестве топлива для автотранспортных средств в целях снижения токсичности и дымности отработанных газов. | м/р Мортук Восточный | - | пп. 3 п. 1 Приложения 4 ЭК РК |  | 1кв. 2026г. | 4кв. 2026г. | 2026 г. | 200 |
| 1.5 | Проведение технического обслуживания транспортных средств | 1 ед. | - | пп. 3 п. 1 Приложения 4 ЭК РК |  | 1кв. 2026г. | 4кв. 2026г. | 2026 г. | 86 |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  | 786 |
| 2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Осуществление вывоза хозбытовых сточных вод | м/р Мортук Восточный Вахтовый поселок | Заключение договоров | Вывоз по договору | По факту | 1кв. 2026г. | 4кв. 2026г. | 2026 г. | 960 |
| 2.2 | Организация и проведение производственного экологического мониторинга за водными ресурсами | м/р Мортук Восточный Пробы воды | Выявление и недопущение загрязнения водных ресурсов | ПЭК, Ст.182-189 ЭК РК | 4 раза/год | 1кв. 2026г. | 4кв. 2026г. | 2026 г. | 300 |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  | 1260 |
| 3. Охрана от воздействия на прибрежные и водные экосистемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Охрана земельных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Недопущение проливов ГСМ и нефтепродуктов при операциях налива - слива на объектах месторождения | м/р Мортук Восточный | - | - | 2 ед. объекта | 1кв. 2026г. | 4кв. 2026г. | 2026 г. | Без затрат |
| 4.2 | Проведение уборки и субботников на территории производственных объектов месторождения | м/р Мортук Восточный | - | - | 1 объект | 1кв. 2026г. | 4кв. 2026г. | 2026 г. | Без затрат |
| 4.3 | Проведение производственного экологического мониторинга земельных ресурсов | м/р Мортук Восточный | - | ПЭК, Ст.182-189 ЭК РК | 4 раза/год | 1кв. 2026г. | 4кв. 2026г. | 2026 г. | 400 |
| 4.4 | Контроль герметичности ЗРА и ФС | м/р Мортук Восточный | Соблюдение технической исправности | Графики обхода | - | 1кв. 2026г. | 4кв. 2026г. | 2026 г. | Без затрат |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  | 400 |
| 5. Охрана и рациональное использование недр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 6. Охрана животного и растительного мира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Озеленение объектов месторождения | м/р Мортук Восточный | - | п.п.8, п.4 ст.238 ЭК РК (пп. 6 п. 6 Приложения 4 ЭК РК) | Деревья – 30 шт. | Март-апрель 2026г. | Октябрь 2026г. | 2026г. | 100 |
| 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 7. Обращение с отходами производства и потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Раздельный сбор и своевременный вывоз отходов производства и потребления на переработку и вторичное использование на основании заключенных договоров | м/р Мортук Восточный Вывоз отходов по договорам |  | ПУО, Ст.345 ЭК РК | По факту | 1кв. 2026г. | 4кв. 2026г. | 2026 г. | 900 |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  | 900 |
| 8. Радиационная, биологическая и химическая безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Проведение радиологического обследования в рамках производственного экологического контроля/мониторинга | м/р Мортук Восточный | - | ПЭК, Ст.182-189 ЭК РК |  | 3кв. 2026г. | 3кв. 2026г. | 2026 г. | 250 |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  | 250 |
| 9. Внедрение систем управления и наилучших безопасных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 10. Научно-исследовательские и проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Работы не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Экологическое просвещение и пропаганда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Подписка на экологические издательства | 1 печ.изд. | - | экологическое просвещение | - | 1кв. 2026г. | 4кв. 2026г. | 2026 г. | 25 |
| 11.2 | Повышение квалификации работников | 1 инженер по ООС | - | улучшение технологии в производстве | - | 3кв. 2026г. | 3кв. 2026г. | 2026 г. | 150 |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  | 175 |
|  | Всего по предприятию: |  |  |  |  |  |  |  | 3871 |

Главный эколог  								       Марденова А.К.