План мероприятий по охране окружающей среды на период 2026–2035 г.г.

Наименование предприятия: АО «Транснефть-Урал»

Наименование объекта: ЛПДС «Петропавловск» филиал АО «Транснефть-Урал»

### Мероприятия, связанные с соблюдением нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ, лимитов захоронения отходов и лимитов размещения серы в открытом виде на серных картах

| № п.п. | Наименование мероприятия | Объект/ источника загрязнения |  | Показатель (нормативы эмиссий, лимиты захоронения отходов, лимиты размещения серы в открытых картах) | Обоснование | Текущая величина | Календарный план достижения установленных показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок выполнения | Объем финансирования, тыс. тенге | Ожидаемый экологический эффект от мероприятия, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | на конец 2 года (2026 г) | на конец 3 года (2027 г) | на конец 4 года (2028 г) | на конец 5 года (2029 г) | на конец 6 года (2030 г) | на конец 7 года (2031 г) | на конец 8 года (2032 г) | на конец 9 года (2033 г) | на конец 10 года (2034 г) | на конец 10 года (2035 г) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. Охрана атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Выполнение мероприятий по предотвращению и снижению выбросов загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников (отбор проб) | 19 точек отбора проб (11 точек на стационарных источниках, 8 – на границе СЗЗ) |  | Сероводород - 0,001978 г/с, 0,011282 т/г; Углеводороды предельные С12-19 – 0,7047 г/с, 4,018 т/г; Масло минеральное нефтяное - 0,00833 г/с, 0,263 т/г | Приложение 4 к ЭК РК п. 1 п/п 3 | 0,715008 г/с, 4,292282 т/г | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Ежегодно | Всего – 5000 (по 500 ежегодно) | - |
|  | Итого | 19 точек |  |  |  | 0,715008 г/с, 4,292282 т/г | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - | 5000 | - |
| 2. Охрана водных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Осуществление комплекса технологических, гидротехнических, санитарных и иных мероприятий, направленных на предотвращение засорения, загрязнения и истощения водных ресурсов (отбор проб) | 3 точки отбора проб |  | Содержание нефтепродуктов в подземных водах | Приложение 4 к ЭК РК п. 2 п/п 5 | - (не установлена) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежегодно | Всего – 1000 (по 100 ежегодно) | - |
|  | Итого | 3 точки |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 1000 | - |
| 3. Охрана от воздействия на прибрежные и водные экосистемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Охрана земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Мероприятия по рациональному использованию земельных ресурсов, зонированию земель, а также проведение работ по оценке их состояния (отбор проб) | 2 точки отбора |  | Содержание нефтепродуктов в почвах | Приложение 4 к ЭК РК п. 4 п/п 2 | - (не установлена) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежегодно | Всего – 1000 (по 100 ежегодно) | - |
|  | Итого | 2 точки |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 1000 | - |
| 5. Охрана недр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Охрана животного и растительного мира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Озеленение территорий административно-территори альных единиц, увеличение площадей зелёных насаждений, посадок на территории предприятий, вокруг больниц, школ, детских учреждений и освобождаемых территориях, землях, подверженных опустыниванию и другим неблагоприятным экологическим факторам (озеленение территории СЗЗ) |  | 3 га (1000 саженцев) | - | Приложение 4 к ЭК РК п. 6 п/п 6 | 33 га | - | - | - | - | - | 10000 | - | - | - | - | 2030 г. | в 2030 г – 10000 | - |
|  | Итого | 3 га (1000 саж) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 10000 | - | - | - | - |  | 64999 | - |
| 7. Обращение с отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Внедрение технологий по сбору, транспортировке, обезвреживанию, использованию и переработке любых видов отходов, в том числе бесхозяйных (Сбор и транспортировка отходов) | Территория предприятия (производственная и непроизводственная деятельность) |  | 7609,373992 тн | Приложение 4 к ЭК РК п. 7 п/п 2 | 5323,7819 тн | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Ежегодно | Всего – 1000 (по 100 ежегодно) | - |
|  | Итого |  |  | 7609,373992 тн |  | 5323,7819 тн | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  | 10000 | - |
| 8. Радиационная, биологическая и химическая безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Внедрение систем управления и наилучших безопасных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Научно-исследовательские, изыскательские и другие разработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 42660 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |  | 57960 | - |