План мероприятий по охране окружающей среды на период 2025-2034 годы.

# Наименование предприятия: ТОО «Сузак Фосфат»

# Наименование объекта: План горных работ разработки месторождения фосфорита «Ушбас-1» открытым способом в Сузакском районе Туркестанской области.

# Мероприятия, связанные с соблюдением нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ

| № п/п | Мероприятие по соблюдению нормативов | Объект / источник эмиссии | Показатель (нормативы эмиссий) | Обоснование | Текущая величина | Календарный план достижения установленных показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок выполнения | Объем финансирования, тыс. тенге | Ожидаемый экологический эффект от мероприятия, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на конец 1 года (2025 г.) |  | на конец 2 года (2026 г.) | на конец 3 года (2027 г.) |  | на конец 4 года (2028 г.) | на конец 5 года (2029 г.) | на конец 6 года (2030 г.) | на конец 7 года (2031 г.) |  | на конец8 года (2032 г.) | на конец 9 года (2033 г.) |  | на конец 10 года (2034 г.) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Внедрение мероприятий мониторинга за выбросами вредных веществ на границе СЗЗ | Территория карьера | 1 раз в кварт. | Сокращение объема выбросов | 200000 | 200 |  | 200 | 200 |  | 200 | 200 | 200 | 200 |  | 200 | 200 |  | 200 |  | 2025-2034 гг. | 2000,0 | 0,3 |
| 2 | Озеленение территории предприятия, а также предоставление в акимат саженцев деревьев- карагача в количестве 100 шт. с целью создания комфортной и экологически чистой среды Согласно п.58 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» утвержденных приказом МНЭ РК от 20.03.2015 г. №237, СЗЗ для предприятий имеющих СЗЗ 1000 м и более - не менее 40 % ее территории с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки. | Деревья | 100 шт. | Снижение загрязненности воздуха | 100 шт. | 100 шт. |  | 100 шт. | 100 шт. |  | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 100 шт. |  | 100 шт. | 100 шт. |  | 100 шт. |  | 2025-2034 гг. | 1000,0 | 0,3 |
| 3 | Мокрое пылеподавление. Увлажнение пересыпаемого грунта путем орошения из шланга перед выполнением земляных работ. Сокращение выбросов в атмосферу неорганической пыли. | Площадка | 0.00605 | Приложение 4 к Экологическому кодексу РК. п. 1, пп. 9). | 0.00605 | 0.000605 | 0.000605 |  | 0.000605 | 0.000605 |  | 0.000605 | 0.000605 | 0.000605 |  | 0.000605 | 0.000605 |  |  | 0.000605 | 2025-2034 гг. | Не требуется | 0,3 |
| 4 | Мокрое пылеподавление. Увлажнение пересыпаемого грунта путем орошения из шланга перед выполнением земляных работ. Сокращение выбросов в атмосферу неорганической пыли. | Площадка карьера | 0.108 | Приложение 4 к Экологическому кодексу РК. п. 1, пп. 9). | 0.108 | 0.0108 | 0.0108 |  | 0.0108 | 0.0108 |  | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 |  | 0.0108 | 0.0108 |  |  | 0.0108 | 2025-2034 гг. | Не требуется | 0,3 |
| 5 | Мокрое пылеподавление. Увлажнение пересыпаемого грунта путем орошения из шланга перед выполнением земляных работ. Сокращение выбросов в атмосферу неорганической пыли. | Площадка карьера | 0.000928 | Приложение 4 к Экологическому кодексу РК. п. 1, пп. 9). | 0.000928 | 0.0000928 |  | 0.0000928 | 0.0000928 |  | 0.0000928 | 0.0000928 | 0.0000928 |  | 0.0000928 | 0.0000928 | 0.0000928 | 0.0000928 |  |  | 2025-2034 гг. | Не требуется |  |