| Согласован: Руководитель Департамента экологии по Атырауской области» _____________________Жусупов А. «____» ______________ 2025 г. М.П. |  |
| --- | --- |

План мероприятий по охране окружающей среды для месторождения Даулеталы ТОО «Каскад-строй-сервис» на 2026-2027гг.

Наименование предприятия: ТОО «Каскад-строй-сервис»

Наименование объекта: месторождение Даулеталы

Мероприятия, связанные с соблюдением нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ

| № п/п | Мероприятия по соблюдению нормативов | Объект/ источник эмиссии | Показатель (нормативы эмиссий, лимиты захоронения отходов, лимиты размещения серы в открытых картах) | Обоснование | Текущая величина | Календарный план достижения установленных показателей |  | Срок выполнения | Объем финансирования, тыс. тенге | Ожидаемый экологический эффект от мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | На конец 1 года (2026 г) | На конец 2 года (2027 г) |  |  |  |
| 1 | Проведение мониторинга атмосферного воздуха на источниках выбросов вредных веществ | м/р Даулеталы | Ежеквартальный отчет | Оценка состояние и исследование качественных характеристик компонентов ОС | - | I-IV кв | I-IV кв | 2026-2027гг. | - | Оценка состояния и исследование качественных характеристик компонентов ОС |
| 2 | Регулярное техническое обслуживание эксплуатируемого оборудования | м/р Даулеталы | 2026 год - 68,459852 т/г. 2027 год – 81,755636 т/г | Контроль за нормативом НДВ | 2026 год - 68,459852 т/г. 2027 год – 81,755636 т/г | 68,459852 т/г. | 81,755636 т/г | 2026-2027гг. | Без затрат | Соблюдение нормативов допустимых выбросов |
| 3 | Заключение договора на водопотребление и водоотведение (вывоз и утилизация сточных вод) | м/р Даулеталы | Постоянно в период проведения работ | Пп.14, п.2, Приложения 4, ЭК РК. | - | Январь- декабрь | Январь-декабрь | 2026-2027гг. | - | Снижение негативного воздействие на окружающую среду. |
| 4 | Проведение производственного экологического мониторинга подземных вод | Территория месторождения и границы СЗЗ | Ежеквартальный отчет | Охрана подземных вод от загрязнений | - | Январь-декабрь | Январь-декабрь | 2026-2027гг. | - | Снижение негативного воздействие на окружающую среду. |
| 5 | Производственный мониторинг компонентов окружающей среды (почва) | Ежеквартально 4 точки отбора на СЗЗ | Ежеквартальный отчет | Оценка состояния и исследование качественных характеристик компонентов ОС | - | Январь-декабрь | Январь-декабрь | 2026-2027гг. | - | Своевременное обнаружение загрязнения почв |
| 6 | Озеленение территории (посадка саженцев, полив зеленых насаждений | Озеленение территории месторождений, а также на границе СЗЗ предприятия | Не менее 40% площади | Увеличение площади зеленых насаждений | - | Апрель-октябрь 10-20 ед | Апрель-октябрь 10-20 ед | 2026-2027гг. | - | Благоустройство и озеленение территории |
| 7 | Вывоз и утилизация промышленных, твердо-бытовых отходов | Специализированная организация, имеющая лицензию согласно ст.336 ЭК РК. | 2026г – 29,1897 т 2027г – 29,1897т | Снижение образования отходов производства и потребления | 2026г –29,1897 т 2027г – 29,1897т | 29,1897 | 29,1897 | 2026-2027гг. | - | Ожидаемый экологический эффект от мероприятия составляет 58,3794 т |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |