ПРОЕКТ

План мероприятий по охране окружающей среды по городу Шымкент 2026-2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответственные исполнители | Срок испол-нения | Предполагаемые расходы (тыс.тенге)/дополнительные источники (тыс.тенге) |  |  | Источники финансирования | Ожидаемый экологический эффект от мероприятия | Примечание (причины неисполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |  |
| 1. Охрана атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мониторинг качества атмосферного воздуха в селитебной зоне г.Шымкент (10 автоматизированных станций) | Акт выполненных работ, отчет и его публикация | УРКГС ДЭ | 2027 |  | 35 000 |  | МБ | Оценка и прогноз основных тенденций изменения качества атмосферного воздуха в целях своевременного выявления негативных воздействий природных и антропогенных факторов |  |
| 2 | Создание передвижных (1) и стационарных (5) экопостов | Акт выполненных работ | УРКГС ДП ДЭ | 2027 |  | 300 000 |  | МБ, ЧИ | Осуществление контроля норм токсичности и дымности автотранспорта, снижение выбросов от автотранспорта |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 335 000 |  |  |  |  |
| 2. Охрана водных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проекта по утверждению водоохранных зон и полос реки Сайрам-су | Акт выполненных работ | УРКГС | 2027 |  | 40 000 |  | МБ | Предотвращение загрязнения реки Сайрам су |  |
| 2 | Внесение установленных границ водоохранных зон и полос рек Бадам, Кошкарата, Карасу и Сайрам су в электронную карту земельного кадастра | Акт выполненных работ | УРКГС | 2026-2028 |  |  |  | МБ | Предотвращение загрязнения водных объектов |  |
| 3 | Реконструкция каналов Кызылсенгир и Янгибай | Акт выполненных работ | УРКГС | 2027 |  | 1 470 000 |  | МБ | Устранение потерь воды и ее рациональное использование |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 1 510 000 |  |  |  |  |
| 3. Охрана от воздействия на прибрежные и водные экосистемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Очищение русел рек и каналов от мусора | Акт выполненных работ | УРКГС | 2026-2028 | 483 113 | 500 000 | 500 000 | МБ | Предотвращение загрязнения водных объектов |  |
| Итого |  |  |  |  | 483 113 | 500 000 | 500 000 |  |  |  |
| 4. Охрана земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установление территорий земель загрязненых тяжелыми металлами (проведение исследований и разработка рекомендаций по ликвидации загрязнения) | Акт выполненных работ | УРКГС | 2027 |  | 50 000 |  | МБ | Определение загрязненных территорий |  |
| 2 | Разработка ПСД для очистки территорий загрязненым свинцом | Акт выполненных работ | УРКГС | 2027 |  | 70 000 |  | МБ | Определение стоимости очистки территорий |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 120 000 |  |  |  |  |
| 5. Охрана недр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекультивация отработанных карьеров общераспространенных полезных ископаемых | Акт выполненных работ | УРКГС | 2026-2028 |  |  |  | ЧИ | Восстановление и улучшение окружающей среды, возвращение земельным участкам хозяйственной ценности |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Охрана животного и растительного мира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Посадка зеленых насаждений в районе ТОО ПКОП на 250 га | Акт выполненных работ | УРКГС | 2026-2027 | 20 000 | 20 000 |  | ЧИ | Улучшение качества окружающей среды |  |
| 2 | Создание питомников для выращивания посадочного материала (лиственных деревьев) | Акт выполненных работ | УРКГС | 2027 |  | 70 000 |  | МБ, ЧИ | Выращивание качественного посадочного материала для обеспечения посадки лесных культур |  |
| 3 | Озеленение территорий административно-территориальных единиц, увеличение площадей зеленых насаждений, посадок на территориях вокруг больниц, школ, детских учреждений и освобождаемых территориях, землях, подверженных опустыниванию и другим неблагоприятным экологическим факторам | Акт выполненных работ | УРКГС | 2026-2028 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | ЧИ | Озеленение территории, улучшение экологической обстановки, создание и улучшение оздоровительно-рекреационных зон |  |
| 4 | Озеленение магистральных улиц | Акт выполненных работ | УРКГС | 2026-2028 | 3 958 124 | 3 958 124 | 3 958 124 | МБ | Улучшение качества окружающей среды |  |
| 5 | Озеленение улиц города | Акт выполненных работ | УРКГС | 2026-2028 | 2 684 219 | 2 684 219 | 2 684 219 | МБ | Улучшение качества окружающей среды |  |
| 6 | Озеленение парков и скверов | Акт выполненных работ | УРКГС | 2026-2028 | 594 530 | 594 530 | 594 530 | МБ | Улучшение качества окружающей среды |  |
| 7 | Посадка зеленых насаждений на землях «Жасыл белдеу» | Акт выполненных работ | УРКГС | 2026-2028 | 3 619 | 3 619 | 3 619 | МБ | Улучшение качества окружающей среды |  |
| Итого |  |  |  |  | 8 006 514 | 7 280 492 | 7 360 492 |  |  |  |
| 7. Обращение с отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оформление участов и установка контейнеров для крупногабаритных и строительных отходов | Акт выполненных работ | УРКГС, инвестор | 2026-2027 | 20 000 | 30 000 |  | ЧИ | Предотвращение загрязнения земельных ресурсов |  |
| 2 | Приобретение контейнеров для раздельного сбора мусора | Акт выполненных работ | УРКГС, инвестор | 2026-2027 | 100 000 | 100 000 |  | ЧИ | Внедрение раздельного сбора отходов |  |
| 3 | Приобретение контейнеров для опасных отходов (ртутьсодержащих отходов, батареек) | Акт выполненных работ | УРКГС | 2027 |  | 45 000 |  | ЧИ | Внедрение раздельного сбора опасных отходов |  |
| 4 | Разработка ПСД на строительство полигона ТБО | Акт выполненных работ | УРКГС | 2027 |  | 90 000 |  | МБ | Строительство объекта для изоляции и обезвреживания |  |
| 5 | Разработка ТЭО и ПСД на рекультивацию полигона ТБО | Акт выполненных работ | УРКГС | 2027 |  | 30 000 |  | ЧИ | Восстановление нарушенных земель |  |
| 6 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории города | Акт выполненных работ | УРКГС райакиматы | 2026-2028 |  |  |  | ЧИ | Восстановление нарушенных земель |  |
| 7 | Строительство мусоросортировочного завода | Акт выполненных работ | УРКГС, инвестор | 2026-2027 | 4 775 000 | 186 000 |  | ЧИ | Разделение отходов на отдельные фракции для дальнейшей переработки |  |
| 8 | Строительство площадки для приема и переработки строительных отходов | Акт выполненных работ | УРКГС, инвестор | 2026-2027 | 185 000 | 205 000 |  | ЧИ | Предотвращение загрязнения земельных ресурсов |  |
| 9 | Строительство полигона промышленных отходов | Акт выполненных работ | УРКГС, инвестор | 2027 |  | 200 000 |  | ЧИ | Строительство объекта для изоляции и обезвреживания промышленных отходов |  |
| Итого |  |  |  |  | 5 080 000 | 886 000 |  |  |  |  |
| 8. Радиационная, биологическая и химическая безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мониторинг состояния физических факторов (шум, ЭМИ, радиация) | Акт выполненных работ, отчет и его публикация | УРКГС | 2027 |  | 10 000 |  | МБ | Мониторинг состояния физических факторов |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 10 000 |  |  |  |  |
| 9. Внедрение систем управления и наилучших безопасных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Научно-исследовательские, изыскательские и другие разработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение мониторинга целевых показателей качества окружающей среды | Акт выполненных работ, отчет и его публикация | УРКГС | 2028 |  |  | 50 000 | МБ | Поведение мониторинга для анализа проводимых мероприятий |  |
| 2 | Развитие программы управления отходами города Шымкент (обновление данных) | Акт выполненных работ | УРКГС, инвестор | 2027-2028 |  | 10 000 | 10 000 | ЧИ | Мониторинг программы для принятия дальнейших решений |  |
| 3 | Мониторинг экологического состояния природных сред города Шымкент | Акт выполненных работ, отчет и его публикация | УРКГС | 2028 |  |  | 30 000 | МБ | Предотвращение загрязнения, контроль и мониторинг за экологическим состоянием природных сред |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 10 000 | 90 000 |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 9 833 806 | 12 853 605 | 10 814 492 |  |  |  |

УРКГС – Управление Развития комфортной городской среды г.Шымкент

ДЭ – Департамент экологии по г.Шымкент

ДП – Департамент полиции г.Шымкент

Райакиматы – районные акиматы города (Абайский, Аль-Фарабийский, Енбекшинский, Каратауский, Туран)

МБ – местный бюджет

ЧИ – частные инвестиции

ПСД – проектно-сметная документация

ТЭО - технико-экономическое обоснование

ТОО ПКОП - ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс»