ЖОБА

Шымкент қаласы бойынша 2026-2028 жылдарға арналған қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары

| № п/п | Іс-шараның атауы | Аяқтау нысаны | Жауапты орындаушылар | Орындау мерзімі | Болжамды шығыстар (мың теңге)/ қосымша көздер (мың теңге) |  |  | Қаржылан дыру көздері | Іс-шарадан күтілетін экологиялық әсер | Ескерту (орындалмау себептері) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 жыл | 2027 жыл | 2028 жыл |  |  |  |
| 1. Атмосфералық ауаны қорғау |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шымкент қаласының тұрғын аймағындағы атмосфералық ауа сапасының мониторингі (10 автоматтандырылған станция) | Орындалған жұмыстар актісі, есеп және оның жариялануы | ҚЖОДБ ЭД | 2027 |  | 35 000 |  | ЖБ | Табиғи және антропогендік факторлардың теріс әсерлерін уақтылы анықтау мақсатында атмосфералық ауа сапасының өзгеруінің негізгі тенденцияларын бағалау және болжау |  |
| 2 | Жылжымалы (1) және стационарлық (6) экопосттарды құру | Орындалған жұмыстар актісі | ҚЖОДБ ПД ЭД | 2027 |  | 300 000 |  | ЖБ | Автокөліктің уыттылығы мен түтінінің нормаларын бақылауды жүзеге асыру, автокөліктен шығарындыларды азайту |  |
|  | Барлығы |  |  |  |  | 335 200 |  |  |  |  |
| 2. Су объектілерін қорғау |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сайрам-су өзенінің су қорғау аймақтары мен белдеулерін бекіту жөніндегі жобаны әзірлеу | Орындалған жұмыстар актісі | ҚЖОДБ | 2027 |  | 40 000 |  | ЖБ | Сайрам Су өзенінің ластануын болдырмау |  |
| 2 | Бадам, Қошқарата, Қарасу және Сайрам су өзендерінің су қорғау аймақтары мен белдеулерінің белгіленген шекараларын жер кадастрының электрондық картасына енгізу | Орындалған жұмыстар актісі | ҚЖОДБ | 2026-2028 |  |  |  | ЖБ | Су объектілерінің ластануын болдырмау |  |
| 3 | Қызылсеңгір және Янгибай каналдарын қайта құру | Орындалған жұмыстар актісі | ҚЖОДБ | 2027 |  |  | 1 470 000 | ЖБ | Су ысыраптарын жою және оны ұтымды пайдалану |  |
| Барлығы |  |  |  |  |  |  | 1 510 000 |  |  |  |
| 3. Жағалау маңы және су экожүйелеріне әсер етуден қорғау |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Өзендердің жағалаулары мен түбін қоқыс үйінділерінен тазарту | Орындалған жұмыстар актісі | ҚЖОДБ | 2026-2028 | 483 113 | 500 000 | 500 000 | ЖБ | Су объектілерінің ластануын болдырмау |  |
| Барлығы |  |  |  |  | 483 113 | 500 000 | 500 000 |  |  |  |
| 4. Жерлерді қорғау |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ауыр металдармен ластанған аумақтарды анықтау (зерттеулер жүргізу және ластануды жою бойынша ұсыныстар әзірлеу) | Орындалған жұмыстар актісі | ҚЖОДБ | 2027 |  | 50 000 |  | ЖБ | Ластанған аумақтарды (жерлерді) анықтау |  |
| 2 | Қорғасынмен ластанған аумақтарды тазарту үшін ЖСҚ әзірлеу | Орындалған жұмыстар актісі | ҚЖОДБ | 2027 |  | 70 000 |  | ЖБ | Аумақтарды тазарту құнын анықтау |  |
| Барлығы |  |  |  |  |  | 120 000 |  |  |  |  |
| 5. Жер қойнауын қорғау |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кең таралған пайдалы қазбалардың пайдаланылған карьерлерін рекультивациялау | Орындалған жұмыстар актісі | ҚЖОДБ | 2026-2028 |  |  |  | ЖИ | Қоршаған ортаны қалпына келтіру және жақсарту, жер учаскелерін шаруашылық құнына қайтару |  |
| Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Жануарлар мен өсімдіктер әлемін қорғау |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПКОП ЖШС ауданында жасыл желектерді 250 га отырғызу | Орындалған жұмыстар актісі | ҚЖОДБ | 2026-2027 | 20 000 | 20 000 |  | ЖИ | Қоршаған ортаның сапасын жақсарту |  |
| 2 | Көшет материалын өсіру үшін тұқымбақтар (питомниктер) құру | Орындалған жұмыстар актісі | ҚЖОДБ | 2027 |  | 70 000 |  | ЖБ, ЖИ | Орман екпелерін отырғызуды қамтамасыз ету үшін сапалы көшеттер материалдарын өсіру |  |
| 3 | Әкімшілік-аумақтық бірліктердің аумақтарын көгалдандыру, ауруханалардың, мектептердің, балалар мекемелерінің және босатылатын аумақтардың, шөлейттенуге және басқа да қолайсыз экологиялық факторларға бейім жерлердің айналасындағы аумақтарда жасыл желектер, екпелер алаңдарын ұлғайту | Орындалған жұмыстар актісі | ҚЖОДБ | 2026-2028 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | ЖИ | Аумақты көгалдандыру, экологиялық жағдайды жақсарту, сауықтыру-рекреациялық аймақтарды құру және жақсарту |  |
| 4 | Магистралды көшелерді көгалдандыру | Орындалған жұмыстар актісі | ҚЖОДБ | 2026-2028 | 3 958 124 | 3 958 124 | 3 958 124 | ЖБ | Қоршаған ортаның сапасын жақсарту |  |
| 5 | Қала көшелерін көгалдандыру | Орындалған жұмыстар актісі | ҚЖОДБ | 2026-2028 | 2 684 219 | 2 684 219 | 2 684 219 | ЖБ | Қоршаған ортаның сапасын жақсарту |  |
| 6 | Саябақтар мен скверлдерді көгалдандыру | Орындалған жұмыстар актісі | ҚЖОДБ | 2026-2028 | 594 530 | 594 530 | 594 530 | ЖБ | Қоршаған ортаның сапасын жақсарту |  |
| 7 | «Жасыл белдеу» жерлерінде жасыл екпелерді отырғызу | Орындалған жұмыстар актісі | ҚЖОДБ | 2026-2028 | 3 619 | 3 619 | 3 619 | ЖБ | Қоршаған ортаның сапасын жақсарту |  |
| Барлығы |  |  |  |  | 8 006 514 | 7 280 492 | 7 360 492 |  |  |  |
| 7. Қалдықтарды өңдеу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Учаскелерді рәсімдеу және ірі габаритті және құрылыс қалдықтарына арналған қоқыс контейнерлерді орнату | Орындалған жұмыстар актісі | ҚЖОДБ, инвестор | 2026-2027 | 20 000 | 30 000 |  | ЖИ | Жер ресурстарының ластануын болдырмау |  |
| 2 | Қоқысты бөлек жинауға арналған контейнерлерді сатып алу | Орындалған жұмыстар актісі | ҚЖОДБ, инвестор | 2026-2027 | 100 000 | 100 000 |  | ЖИ | Қалдықтарды бөлек жинауды енгізу |  |
| 3 | Құрамында сынап бар қалдықтарға арналған контейнерлерді сатып алу | Орындалған жұмыстар актісі | ҚЖОДБ | 2027 |  | 45 000 |  | ЖИ | Қауіпті қалдықтарды бөлек жинауды енгізу |  |
| 4 | ҚТҚ полигонын салуға ЖСҚ әзірлеу | Орындалған жұмыстар актісі | ҚЖОДБ | 2027 |  | 90 000 |  | ЖБ | ҚТҚ оқшаулау және залалсыздандыру үшін объект салу |  |
| 5 | ҚТҚ полигонын рекультивациялауға ТЭН және ЖСҚ әзірлеу | Орындалған жұмыстар актісі | ҚЖОДБ | 2027 |  | 30 000 |  | ЖИ | Бұзылған жерлерді қалпына келтіру |  |
| 6 | Қала аумағында кездейсоқ қоқыс орындарын жою | Орындалған жұмыстар актісі | ҚЖОДБ Аудан әкімдіктері | 2025-2027 |  |  |  | ЖИ | Бұзылған жерлерді қалпына келтіру |  |
| 7 | Қалдықтарды сұрыптау зауытын салу | Орындалған жұмыстар актісі | ҚЖОДБ, инвестор | 2026-2027 | 4 775 000 | 186 000 |  | ЖИ | Қалдықтарды қайта өңдеу үшін жеке фракцияларға бөлу |  |
| 8 | Құрылыс қалдықтарды қабылдау және қайта өңдеу алаңшасын салу | Орындалған жұмыстар актісі | ҚЖОДБ, инвестор | 2026-2027 | 185 000 | 205 000 |  | ЖИ | Жер ресурстарының ластануын болдырмау |  |
| 9 | Өндірістік қалдықтардың полигонын салу | Орындалған жұмыстар актісі | ҚЖОДБ, инвестор | 2027 |  | 200 000 |  | ЖИ | Өндірістік қалдықтарды оқшаулау және залалсыздандыру үшін объект салу |  |
| Барлығы |  |  |  |  | 5 080 000 | 886 000 |  |  |  |  |
| 8. Радиациялық, биологиялық және химиялық қауіпсіздік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Физикалық факторлардың жай-күйін бақылау (Шу, ЭМС, радиация) | Орындалған жұмыстар актісі, есеп және оның жариялануы | ҚЖОДБ | 2027 |  | 10 000 |  | ЖБ | Физикалық факторлардың жай-күйін бақылау |  |
| Барлығы |  |  |  |  |  | 10 000 |  |  |  |  |
| 9. Басқару жүйелерін және ең жақсы қауіпсіз технологияларды енгізу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Ғылыми-зерттеу, іздестіру және басқа да әзірлемелер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштеріне мониторинг жүргізу | Орындалған жұмыстар актісі | ҚЖОДБ | 2028 |  |  | 50 000 | ЖБ | Жүргізілетін іс-шараларды талдау үшін мониторинг жүргізу |  |
| 2 | Шымкент қаласының қалдықтарын басқару бағдарламасын дамыту (деректерді жаңарту) | Орындалған жұмыстар актісі | ҚЖОДБ, инвестор | 2027-2028 |  | 10 000 | 10 000 | ЖИ | Қосымша шешімдер қабылдау үшін бағдарламаның мониторингі |  |
| 3 | Шымкент қаласының табиғи ортасының экологиялық жай-күйіне мониторинг жүргізу | Орындалған жұмыстар актісі, есеп және оның жариялануы | ҚЖОДБ | 2028 |  |  | 30 000 | ЖБ | Ластанудың алдын алу, табиғи ортаның экологиялық жағдайын бақылау және қадағалау |  |
| Барлығы |  |  |  |  |  | 10 000 | 90 000 |  |  |  |
| БАРЛЫҒЫ |  |  |  |  | 9 833 806 | 12 853 605 | 10 814 492 |  |  |  |

ҚЖОДБ – Шымкент қаласының қалалық жайлы ортаны дамыту басқармасы

ЭД – Шымкент қаласы бойынша экология департаменті

ПД – Шымкент қаласының Полиция департаменті

Аудан әкімдіктері – қаланың аудандық әкімдіктері (Абай, Әл-Фараби, Еңбекші, Қаратау, Тұран аудандары)

ЖБ – жергілікті бюджет

ЖИ – жеке инвестициялар көзі

ЖСҚ – жобалау-сметалық құжаттама

ТЭН – техникалық-экономикалық негіздеме

ПКОП ЖШС – «ПетроКазахстан Ойл Продактс» ЖШС