ЖОБА

Ұлытау облысының 2026-2028 жылдарға арналған қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары

| № р/с | Іс-шараның атауы | Аяқталу нысаны | Орындауға жауапты | Орындау мерзімі | Болжамды шығындар (мың теңге)/қосымша көздер (мың теңге) |  |  |  | Қаржыландыру көздері |  | Іс-шарадан күтілетін экологиялық әсер* |  |  | Ескерту (орындалмау себептері) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 жыл | 2027 жыл | 2028 жыл |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Атмосфералық ауаны қорғау |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AMS-09 монинторингілеу станцияларына сервистік қызмет көрсету | Орындалған жұмыстар актісі | Ұлытау облысының ТРжТПРБ | 2026-2027 жж | 54450,0 | 58216,5 | 62294,8 | ЖБ |  | Халықты хабардар ету денсаулық тәуекелдерін азайтуға және қоршаған ортаға деген көзқарасты өзгертуге, сондай-ақ ауаның ластануын азайтуға мүмкіндік береді. |  |  | Қазақстан Республикасының Экология кодексінің 4-қосымшасы 1-тармағы 17 тармақшасына сәйкес" қазіргі заманғы жабдықтарды сатып алу және қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органға және оның аумақтық бөлімшелеріне ақпарат берудің жергілікті желісін енгізу есебінен бақыланатын ластағыш заттардың тізбесін кеңейте отырып, атмосфералық ауаның жай-күйін бақылау бекеттерін салу, жаңғырту" |  |  |
| Итого: |  |  |  |  | 54450,0 | 58216,5 | 62294,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Су объектілерін қорғау |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | "Жезқазған қаласының шаруашылық -ауыз су тазарту құрылыстарын қайта құру, (2 кезек)». Түзету 2» | Орындалған жұмыстар актісі | Ұлытау облысының ЭжТҮКШБ, Жезқазған қаласының әкімдігі | 2026 ж | 4453817,0 | - | - | РБ, ҰҚ, ЖБ |  | Суды тазарту сапасын арттыру, қоршаған ортаның ластану деңгейін төмендету, санитарлық нормаларға сәйкестікті қамтамасыз ету, су объектілеріне зиянды заттардың төгілуін азайту, халық үшін ауыз судың сапасын жақсарту, сондай-ақ сумен жабдықтау жүйесінің сенімділігі мен тиімділігін арттыру. |  |  | Қазақстан Республикасының Экология кодексінің 4-қосымшасы 2-тармағы 6 тармақшасына сәйкес " тазартудың механикалық, биологиялық және физикалық-химиялық әдістерін, сарқынды суды толық тазарту құрылысжайларын, сарқынды суды қабылдағыштар мен шығарғыштарды пайдалануға негізделген тазарту құрылысжайлары" |  |  |
| 2 | «Жезқазған қаласының шаруашылық-ауыз су тазарту құрылыстарын қайта жаңарту», 3, кезек | Орындалған жұмыстар актісі | Ұлытау облысының ЭжТҮКШБ, Жезқазған қаласының әкімдігі | 2026 | 250000,0 | - | - | РБ, ҰҚ, ЖБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Жезқазған қаласының су бұру жүйелерін қайта құру (91-94 орам, КСС №2,9) | Орындалған жұмыстар актісі | Жезқазған қаласының әкімдігі | 2026-2028 | 350000,0 | 2500000,0 | 2500000,0 | ҰҚ, ЖБ |  |  |  |  | Қазақстан Республикасының Экология кодексінің 4-қосымшасы 2-тармағы 6 тармақшасына сәйкес "жұмыс істеп тұрған кәсіпорындар үшін жол берілетін төгіндінің белгіленген нормативтеріне дейін тасымалдау және тазарту жүйесі бар шаруашылық-тұрмыстық және өнеркәсіптік сарқынды суды тазарту жөніндегі қондырғылар" |  |  |
| 4 | Жезқазған қаласы Комбинатский кентіндегі су бұру желілерін қайта құрылымдау | Орындалған жұмыстар актісі | Жезқазған қаласының әкімдігі | 2026-2028 | 67933,0 | 300000,0 | 370000,0 | ҰҚ, ЖБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Жезқазған қаласы Рыбачий кентіндегі су бұру желілерін қайта құрылымдау | Орындалған жұмыстар актісі | Жезқазған қаласының әкімдігі | 2026-2028 | 67270,0 | 300000,0 | 370000,0 | ҰҚ, ЖБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Жезқазған қаласы Геология кентіндегі су бұру желілерін қайта құрылымдау | Орындалған жұмыстар актісі | Жезқазған қаласының әкімдігі | 2026-2028 | 53942,0 | 250000,0 | 150000,0 | ҰҚ, ЖБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Жезқазған қаласы Пристанционный кентіндегі су бұру желілерін қайта құрылымдау | Орындалған жұмыстар актісі | Жезқазған қаласының әкімдігі | 2026-2028 | 65628,0 | 300000,0 | 250000,0 | ҰҚ, ЖБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Жезқазған қаласы 79 орамдағы су бұру желілерін қайта құрылымдау | Орындалған жұмыстар актісі | Жезқазған қаласының әкімдігі | 2026-2028 | 30337,0 | 180000,0 | 200000,0 | ҰҚ, ЖБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Жезқазған қаласының су бұру жүйелерін қайта құру КСС №5,6 | Орындалған жұмыстар актісі | Жезқазған қаласының әкімдігі | 2026-2028 | 32828,0 | 200000,0 | 400000,0 | ҰҚ, ЖБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | «Қаражал қаласының кәріз желілерін реконструкциялау, 2 кезек» | Орындалған жұмыстар актісі | Қаражал қаласының әкімдігі | 2026 | 650000,0 | - | - | ЖБ |  | Қоршаған ортаның ластану деңгейін төмендету, ағынды сулардың ағып кетуін болдырмау, санитарлық-эпидемиологиялық жағдайды жақсарту, су бұру жүйесінің сенімділігі мен тиімділігін арттыру, сондай-ақ жер асты және жер үсті су ресурстарына теріс әсерді азайту |  |  | Қазақстан Республикасының Экология кодексінің 4-қосымшасы 2-тармағы 4- тармақшасына сәйкес "ластанудың алдын алуға және жағымсыз әсер етуді азайтуға бағытталған табиғи су объектілеріне сарқынды суды ағызу көлемін азайту мақсатында өндірістік процестерді жаңғырту" |  |  |
| 11 | «Жәйрем кентінің кәріз желілерін реконструкциялау, 2 кезек» | Орындалған жұмыстар актісі | Қаражал қаласының әкімдігі | 2026 | 447302,0 | - | - | ЖБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Жезқазған қаласының кәріз тазарту құрылыстарын қайта жаңарту | Орындалған жұмыстар актісі | Жезқазған қаласының әкімдігі | 2026-2028 | 0* | 0* | 0* | басқа көздер |  | Аталған жобалар Қазақстан Республикасы Үкіметінің халықаралық қаржы ұйымдарымен ынтымақтастық жөніндегі үйлестіру кеңесі отырысының 2025 жылғы 20 ақпандағы хаттамасына сәйкес жоғарыда аталған жобаларды іске асыруға Азия Даму Банкінің мемлекеттік кепілдікпен қарыз қаражатын тарту мақұлданған. |  |  | Қазақстан Республикасының Экология кодексінің 4-қосымшасы 2-тармағы 6 тармақшасына сәйкес "жұмыс істеп тұрған кәсіпорындар үшін жол берілетін төгіндінің белгіленген нормативтеріне дейін тасымалдау және тазарту жүйесі бар шаруашылық-тұрмыстық және өнеркәсіптік сарқынды суды тазарту жөніндегі қондырғылар" |  |  |
| 13 | Сәтбаев қаласының кәріз тазарту құрылыстарын қайта жаңарту | Орындалған жұмыстар актісі | Сәтбаев қаласының әкімдігі | 2026-2028 | 0* | 0* | 0* | басқа көздер |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Жаңаарқа кентіндегі кәріздік тазарту жүйелерін реконструкциялау бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу | Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы | Жаңаарқа ауданы әкімдігі | 2026 ж | 88,0 | - | - | ЖБ |  | Экологиялық жағдайды жақсарту, қоршаған ортаның ластануына жол бермеу, өмір сүруге қолайлы жағдай жасау |  |  |  |  |  |
| 15 | «Ұлытау ауданы, Ұлытау плотинасын тазалау» ЖСҚ әзірлеу | Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы | Ұлытау облысының ТРжТПРБ | 2027 ж | - | 20000,0 | - | ЖБ |  | Гидрологиялық режимді жақсарту, су тасқынының қауіпсіз өтуі, су айдынын санитарлық-эпидемиологиялық талаптарға сәйкес ұстау |  |  | Қазақстан Республикасының Экология кодексінің 4-қосымшасы 2-тармағы 8 тармақшасына сәйкес "авариялық су шаруашылығы құрылысжайлары мен гидромелиорациялық жүйелерді қалпына келтіру және реконструкциялау, нормативтік сапаға дейін тазарту және сумен жабдықтаудың айналым жүйелерін және жергілікті тазарту құрылысжайларын салу жолымен дренаждық және нөсер суын, шаруашылық-тұрмыстық және өндірістік сарқынды суды технологиялық мақсаттар үшін қайта пайдалану, техникалық мұқтаждыққа ауызсу мақсатындағы суды пайдалануды қысқарту жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру". |  |  |
| 16 | Ұлытау ауданы, Ұлытау плотинасын тазалау | Пайдалануға беру актісі | Ұлытау облысының ТРжТПРБ | 2028 ж | - | - | 600000,0 | ЖБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Жаңаарқа ауданы, Бидайық ауылы, Бидайық су қоймасының бөгетін күрделі жөндеу | Пайдалануға беру актісі | Ұлытау облысының ТРжТПРБ | 2026-2027жж | 917500,0 | 533500,0 | - | ЖБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Жаңаарқа ауданы Ақтайлақ су қоймасының бөгетін және гидротехникалық құрылысын қайта құрудың жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу | Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы | Ұлытау облысының ТРжТПРБ | 2027 ж | - | 20000,0 | - | ЖБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Жаңаарқа ауданы, Ақтайлақ су қоймасының бөгетін және гидротехникалық құрылысын қайта құру | Пайдалануға беру актісі | Ұлытау облысының ТРжТПРБ | 2028 ж | - | - | 600000,0 | ЖБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Гидротехникалық құрылымдарға көпфакторлы зерттеу жүргізу | Техникалық есеп | Ұлытау облысының ТРжТПРБ | 2027-2028жж | - | 84000,0 | 84000,0 | ЖБ |  | ГТҚ қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған орта тұрақтылығын сақтау |  |  | Қазақстан Республикасының Экология кодексінің 4-қосымшасы 2-тармағы 5- тармақшасына сәйкес "су ресурстарының қоқыстануын, ластануын және сарқылуын болғызбауға бағытталған технологиялық, гидротехникалық, санитариялық және өзге де іс-шаралар кешенін жүзеге асыру" |  |  |
| Жиыны: |  |  |  |  | 7386645,0 | 4687500,0 | 5524000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Жағалау және су экожүйелеріне әсер етуден қорғау |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жаңаарқа ауданы, Қараағаш орман шаруашылығы Тереңбұтақ өзенінің арнасын тазалау | Пайдалануға беру актісі | Ұлытау облысының ТРжТПРБ | 2027-2028 жж | - | 400 000 | 100 000 | ЖБ |  | Өзендердің санитарлық-экологиялық жағдайын жақсарту |  |  | Қазақстан Республикасының Экология кодексінің 4-қосымшасы 3-тармағы 1- тармақшасына сәйкес "теңіз деңгейінің ауытқуына байланысты табиғи сипаттағы салдардан немесе антропогендік қызмет нәтижесінде туындайтын авариялардан су ортасын қорғау жөніндегі іс-шараларды енгізу, Каспий теңізінің жағалау аймағындағы су басқан ұңғымаларды консервациялау жөніндегі күзету іс-шараларын орындау" |  |  |
| 2 | Ұлытау ауданы, Сарысу ауылы, Сарысу өзенін 4 шақырым ұзындықта санациялау | Пайдалануға беру актісі | Ұлытау облысының ТРжТПРБ | 2027-2028 жж | - | 500 001 | 100 001 | ЖБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ұлытау облысының өзендерінде (тізбе бойынша) көлдер мен су қоймаларында су қорғау белгілерін орнату | Орындалған жұмыстар актісі | Ұлытау облысының ТРжТПРБ | 2027-2028 жж | - | 130000,0 | 130000,0 | ЖБ |  | Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригации министрінің 2025 жылғы 9 маусымдағы № 120-НҚ бұйрығы. 2-тарау, 11-тармақ |  |  | Қазақстан Республикасының Экология кодексінің 4-қосымшасы 3-тармағы 4- тармақшасына сәйкес өзендер мен су қоймаларының жағалауын бекіту жұмыстарын жүргізу жөніндегі іс-шараларды орындау" |  |  |
| 4 | Су нысандарының су қорғау аймақтары мен белдеулерін белгілеу үшін ЖСҚ дайындау | Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы | Ұлытау облысының ТРжТПРБ | 2026-2028 жж | 92367,0 | 98832,7 | 105750,9 | ЖБ |  | Су объектілерін санитарлық-гигиеналық және экологиялық талаптарға сәйкес күйде ұстау, жер үсті суларының ластануын, қоқыстануы мен сарқылуын болғызбау, сондай-ақ өсімдіктер мен жануарлар дүниесiн сақтау |  |  |  |  |  |
| Жиыны: |  |  |  |  | 92367,0 | 228832,7 | 235750,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Жерді қорғау |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Боргез-Сай» қалдық қоймасының бүлінген жер учаскесін рекультивациялау. | Орындалған жұмыстар актісі | Жезқазған қаласының әкімдігі, Ұлытау облысының ТРжТПРБ | 2027-2028 жж | - | 1887350,0* | 146151,0* | басқа көздер |  | Экологиялық жағдайды жақсарту, қоршаған ортаның ластануына жол бермеу, өмір сүруге қолайлы жағдай жасау |  |  | Қазақстан Республикасының Экология кодексінің 4-қосымшасы 4-тармағы 6- тармақшасына сәйкес "тарихи ластануды жою, жер ресурстарын ластау көздерін оқшаулау және демеркуризациялау"; |  |  |
| Жиыны: |  |  |  |  | 0 | 1887350,0* | 146151,0* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Жер қойнауын қорғау |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жиыны: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Жануарлар мен өсімдіктер дүниесін қорғау |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ауданы 70 га тұрақты орман тұқымбақ құрылысы | Пайдалануға беру актісі | Ұлытау облысының ТРжТПРБ | 2026-2027жж | 424295,0 | 899 900,0 | - | РБ, ЖБ |  | Облыстың орманды өңірін ұлғайту |  |  | Қазақстан Республикасының Экология кодексінің 4-қосымшасы 6-тармағы 4- тармақшасына сәйкес "өсімдіктер мен жануарлардың генетикалық ресурстарының ұлттық қоймасын салу, биоәртүрлілікті, микроорганизмдердің, өсімдіктер әлемі мен жануарлар дүниесінің, сондай-ақ табиғи экожүйелердің барлық алуан түрлілігін сақтау, антропогендік қызметтің олардың тіршілік ету жағдайларына зиянды ықпалын болғызбау және жол бермеу"; |  |  |
| 2 | Ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман өсiру | Орындалған жұмыстар актісі | Ұлытау облысының ТРжТПРБ, "ОжЖӘҚ Жаңаарқа шаруашылығы"КММ | 2026-2028жж | 399819,0 | 427806,3 | 457752,7 | ЖБ |  |  |  |  | Қазақстан Республикасының Экология кодексінің 4-қосымшасы 6-тармағы 1- тармақшасына сәйкес "орман экожүйелерін қорғау, ормандылықты ұлғайту жөнінде іс-шаралар жүргізу, орман-аңшылық орналастыру, орман және жануарлар дүниесі өнімділігін есепке алу және биологиялық негіздеу, орман экожүйелерінің оңтайлы биоәртүрлілігін қолдау" |  |  |
| 3 | Орман қорын күзету,молықтыру, орман өрттерінен, биологиялық ресурстарды қорғау, сақтау және қалпына келтіру жұмыстарын жүргізуге көлік құралдарын, машиналарды, құрал саймандарын сатып алу | Орындалған жұмыстар актісі | Ұлытау облысының ТРжТПРБ, "ОжЖӘҚ Жаңаарқа шаруашылығы"КММ | 2026-2028жж | 99325,0 | 105 372,8 | 250000,0 | ЖБ |  |  |  |  | Қазақстан Республикасының Экология кодексінің 4-қосымшасы 6-тармағы 8- тармақшасына сәйкес "орман қорын күзету және молықтыру жөніндегі жұмыстарды жүргізу, орман өрттерінен кейін аумақтарды оңалту және орманды қалпына келтіру" |  |  |
| 4 | Акваөсіру өнімдерінің (балық шаруашылығы) өнімділігі мен сапасын арттыруды, сондай-ақ асыл тұқымды балық шаруашылығын дамытуды субсидиялау | Өтінім бойынша субсидиялар төлеу | Ұлытау облысының ТРжТПРБ | 2026-2028 жж | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | ЖБ |  | «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы» Заңының 10-бабы 2-тармағының 5-14) тармақшаларына сәйкес акваөсіруді субсидиялау облыста балық шаруашылығын қалпына келтіруге және дамытуға, жаңа өнеркәсіптік балық өндірісін енгізуге, балық өсіру мен тауарлық өнімдерді өндіру жағдайларын жақсартуға ықпал ететін болады. Бұл облыс тұрғындарын балық өнімдерін өндіру мен жеткізуді арттыруға мүмкіндік береді. Бұл ретте табиғи балық қорларына қысым төмендейді. |  |  | Қазақстан Республикасының Экология кодексінің 4-қосымшасы 6-тармағы 9- тармақшасына сәйкес "биологиялық ресурстарды қорғау, сақтау және қалпына келтіру". |  |  |
| 5 | Ұлытау облысы балық шаруашылығы су айдындарының және (немесе) учаскелерiнiң резервтiк қорын қорғауды ұйымдастыру және қамтамасыз ету | Орындалған жұмыстар актісі | Ұлытау облысының ТРжТПРБ | 2026-2028жж | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | ЖБ |  | Қоршаған орта сапасын жақсарту, балық ресурстарын заңсыз аулаудың алдын алуы, балықтың жаппай қырылуына қарсы iс-шаралар жүргізу (қыс кезеңінде ойықтар бұрғылау, кескіндеме ою) |  |  |  |  |  |
| Жиыны: |  |  |  |  | 943439,0 | 1453079,1 | 727752,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Қалдықтармен жұмыс істеу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жезқазған және Сәтбаев қалалары ортасында қатты тұрмыстық қалдықтар полигонының құрылысы | Пайдалануға беру актісі | Ұлытау облысының ТРжТПРБ, Жезқазған қаласының әкімдігі, "DD-Jol" ЖШС | 2027 ж | - | - | - | басқа көздер |  | Бұл жобада көзделген іс-шаралар Жезқазған және Сәтбаев қалаларының экологиялық жағдайын жақсартуға оң әсерін тигізеді |  |  | Қазақстан Республикасының Экология кодексінің 4-қосымшасы 7-тармағы 3- тармақшасына сәйкес " зауыттарды, цехтар мен өндірістерді салу, реконструкциялау, мыналар бойынша қондырғыларды сатып алу және пайдалану: қалдықтардың кез келген түрлерін жинап қоюға арналған полигондар; қалдықтарды жинау, тасымалдау, қайта өңдеу, сұрыптау, кәдеге жарату және көму"; |  |  |
| 2 | Жәйрем кентінде қатты тұрмыстық қалдықтар полигонын салуға ЖСҚ әзірлеу | Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы | Қаражал қаласының әкімдігі | 2027 ж | - | 50000,0 | - | басқа көздер |  | Экологиялық жағдайды жақсарту, қоршаған ортаның ластануына жол бермеу, өмір сүруге қолайлы жағдай жасау |  |  |  |  |  |
| 3 | Қаражал қ.ә, Жәйрем кентінде қатты тұрмыстық қалдықтар полигонының құрылысы | Пайдалануға беру актісі | Қаражал қаласының әкімдігі | 2028 ж | - | - | 800961,0 | басқа көздер |  | Бұл жобада көзделген іс-шаралар Жәйрем кентінің экологиялық жағдайын жақсартуға оң әсерін тигізеді |  |  |  |  |  |
| 4 | Ұлытау селосында қатты тұрмыстық қалдықтар полигонын салуға ЖСҚ әзірлеу | Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы | Ұлытау ауданының әкімдігі | 2027ж | - | 40000,0 | - | ЖБ |  | Экологиялық жағдайды жақсарту, қоршаған ортаның ластануына жол бермеу, өмір сүруге қолайлы жағдай жасау |  |  |  |  |  |
| 5 | Ұлытау селосында қатты тұрмыстық қалдықтар полигонының құрылысы | Пайдалануға беру актісі | Ұлытау ауданының әкімдігі | 2028ж | - | - | 800961,0 | ЖБ |  | Бұл жобада көзделген іс-шаралар Ұлытау ауданы Ұлытау селосының экологиялық жағдайын жақсартуға оң әсерін тигізеді |  |  |  |  |  |
| 6 | «Жезқазған қаласындағы қолданыстағы қатты тұрмыстық қалдықтар полигонын рекультивациялау» жұмыс жобасын әзірлеу | Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы | Жезқазған қаласының әкімдігі | 2028ж | 0,0 | 0,0 | 30000,0 | ЖБ |  | Экологиялық жағдайды жақсарту, қоршаған ортаның ластануына жол бермеу, өмір сүруге қолайлы жағдай жасау |  |  | Қазақстан Республикасының Экология кодексінің 4-қосымшасы 7-тармағы 1- тармақшасына сәйкес "байыту қалдықтарын, аршылған және жанасқан жыныстарды қайта өңдеу, оларды пайдаланылған, бүлінген және ластанған жерлерді рекультивациялаудың техникалық кезеңін жүргізу, карьерлердің ішкі үйінділеріне және шахталардың пайдаланылған қуыстарына салу мақсатында, карьер жолдарына, қорғаныс бөгеттері мен құрылысжайларға себу үшін пайдалану" |  |  |
| 7 | «Қаражал қаласындағы қатты тұрмыстық қалдықтар полигонын рекультивациялау» жұмыс жобасын әзірлеу | Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы | Қаражал қаласының әкімдігі | 2026 ж | 30000* | - | - | басқа көздер |  | Экологиялық жағдайды жақсарту, қоршаған ортаның ластануына жол бермеу, өмір сүруге қолайлы жағдай жасау |  |  |  |  |  |
| 8 | Жезқазған қаласында заңсыз төгілген қоқыс үйінділерін жою | Орындалған жұмыстар актісі | Жезқазған қаласының әкімдігі | 2026-2028 жж | 45000,0 | 40000,0 | 40000,0 | ЖБ |  | Экологиялық жағдайды жақсарту, қоршаған ортаның ластануына жол бермеу, өмір сүруге қолайлы жағдай жасау |  |  | Қазақстан Республикасының Экология кодексінің 4-қосымшасы 7-тармағы 6- тармақшасына сәйкес "иесіз қалдықтарды және тарихи ластануларды жою, олардың одан әрі пайда болуына жол бермеу, өндірістік, тұрмыстық қатты және басқа да қалдықтармен ластану нәтижесінде бүлінген жерлерге рекультивациялауды уақтылы жүргізу жөніндегі іс-шараларды жүргізу"; |  |  |
| 9 | Сәтбаев қаласында (ішкі және сыртқы аймақтарда) заңсыз төгілген қоқыс үйінділерін жою | Орындалған жұмыстар актісі | Сәтбаев қаласының әкімдігі | 2026-2028 жж | 39428,0 | 52000,0 | 55640,0 | ЖБ |  | Экологиялық жағдайды жақсарту, қоршаған ортаның ластануына жол бермеу, өмір сүруге қолайлы жағдай жасау |  |  |  |  |  |
| 10 | Жаңаарқа ауданының коммуналдық қалдықтарды басқару бағдарламасын әзірлеу | Орындалған жұмыстар актісі | Жаңаарқа ауданының әкімдігі | 2026 ж | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | ЖБ |  | Қазақстан Республикасының Экология кодексінің 365 бабы, 4 тармағы, 1 тармақшасы |  |  | Қазақстан Республикасының Экология кодексінің 4-қосымшасы 7-тармағы 2- тармақшасына сәйкес " қалдықтардың, оның ішінде иесіз қалдықтардың кез келген түрлерін жинау, тасымалдау, залалсыздандыру, пайдалану және қайта өңдеу жөніндегі технологияларды енгізу |  |  |
| 11 | Контейнерлік алаңдарды жөндеу және жаңғырту, терең эко-кабиналарды орнату | Орындалған жұмыстар актісі | Сәтбаев қаласының әкімдігі | 2026 ж | 148796,0 | - | - | ЖБ |  | Аудандардың санитарлық жағдайын жақсарту, қалдықтарды жинау ыңғайлылығын арттыру және қалдықтардың шашырауын азайту |  |  | Қазақстан Республикасының Экология кодексінің 4-қосымшасы 7-тармағы 5- тармақшасына сәйкес " қалдықтардың түзілу және орналастыру көлемдерін азайтуға бағытталған жабдықтар мен технологиялық процестерді реконструкциялау, жаңғырту; |  |  |
| 12 | Жаңаарқа ауданындағы 14 қатты тұрмыстық қалдықтар полигонының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу | Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы | Жаңаарқа ауданының әкімдігі | 2026-2027жж | 168000,0 | 392000,0 | - | ЖБ |  | Экологиялық жағдайды жақсарту, қоршаған ортаның ластануына жол бермеу, өмір сүруге қолайлы жағдай жасау |  |  | Қазақстан Республикасының Экология кодексінің 4-қосымшасы 7-тармағы 2- тармақшасына сәйкес "қалдықтардың, оның ішінде иесіз қалдықтардың кез келген түрлерін жинау, тасымалдау, залалсыздандыру, пайдалану және қайта өңдеу жөніндегі технологияларды енгізу" |  |  |
| 13 | Ұлытау ауданындағы 14 қатты тұрмыстық қалдықтар полигонының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу | Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы | Жаңаарқа ауданының әкімдігі | 2026-2027жж | 168000,0 | 392000,0 | - | ЖБ |  |  |  |  |  |  |  |
| Жиыны: |  |  |  |  | 574224,0 | 916000,0 | 926601,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Радиациялық, биологиялық және химиялық қауіпсіздік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жиыны: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Басқару жүйелерін және ең озық қауіпсіз технологияларды ендіру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жиыны: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Ғылыми-зерттеу, іздестіру және басқа да әзірлемелер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жезқазған қаласының шекті жол берілетін шығарындыларының жиынтық томын әзірлеу. | Орындалған жұмыстар актісі | Жезқазған қаласының әкімдігі | 2026 ж. | 55000,0 | - | - | ЖБ |  | Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің 205-бабының 1 және 7-тармақтарына сәйкес "халық саны он мың адамнан асатын аумақтарда жоба әзірленуде және атмосфералық ауаның ластануының жиынтық есептерінің тапсырыс берушілері және елді мекендердің жол берілетін шекті шығарындыларының жиынтық көлемін әзірлеу жергілікті атқарушы органдар тиісті елді мекендер болып табылады". |  |  | Қазақстан Республикасының Экология кодексінің 4-қосымшасы 7-тармағы 2- тармақшасына сәйкес "қалдықтардың, оның ішінде иесіз қалдықтардың кез келген түрлерін жинау, тасымалдау, залалсыздандыру, пайдалану және қайта өңдеу жөніндегі технологияларды енгізу" |  |  |
| Жиыны: |  |  |  |  | 55000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БАРЛЫҒЫ: |  |  |  |  | 9106125,0 | 7343628,3 | 7476399,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қысқартулардың толық жазылуы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ұлытау облысының ТРжТПРБ - Ұлытау облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ұлытау облысының ЭжТҮКШБ - Ұлытау облысының энергетика және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық басқармасы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "ОжЖӘҚ Жаңаарқа шаруашылығы"КММ - "Орман және жануарлар әлемін қорғау жөніндегі Жаңаарқа шаруашылығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ- республикалық бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ҰҚ- ұлттық қор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖБ-жергілікті бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |