### План мероприятий по охране окружающей среды на период 2026 – 2028 гг.

Наименование предприятия: ТОО «Актас Энерджи»

Наименование объекта: «Строительство ПС 500 кВ «Северная Мирный», ВЛ 500 кВ ПС " Северная Мирный" - ПС "Улкен", ВЛ 500 кВ ПС "Северная Мирный" - ПС "Южная мирный" предназначенных для выдачи мощности проектируемой по отдельному проекту ВЭС 1 ГВт «Мирный», на существующую ПС 500кВ «Улкен».

| № п/п | Наименование мероприятия | Объект / источник эмиссии | Показатель (нормативы эмиссий, лимиты захоронения отходов, лимиты размещения серы в открытых картах) | Обоснование | Текущая величина | Календарный план достижения установленных показателей |  |  | Срок выполнения | Объем финансиро-вания, тыс. тенге | Ожидаемый экологич еский эффект о т мероприя тия, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на конец 1 года (2026 г.) | на конец 2 года (2027 г.) | на конец 3 года (31.07.28 г.) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 1. Охрана атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение работ по пылеподавлению строительных площадок и дорог | Строительная площадка Ист№6018 | Пыль неорганическая | Приложение 4 к ЭК РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК | 3,02303 т/пер | 0,483685т/пер | 2,357963т/год | 0,181382 т/год | В теплый период года (2026-2028 гг) | За сечт собственных средств | 3,02303 т/год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Проведение своевременных профилактических осмотров техники | Техника и автотранспорт Ист№6019 | Выбросов газов от ДВС | Приложение 4 к ЭК РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК | 0,8 г/сек | 0,8 г/сек | 0,8 г/сек | 0,8 г/сек | 2026-2026гг | 100 | 0,8 г/сек |
|  | 2. Охрана водных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обслуживание и очистка ОС на мойки колес | Строительная площадка | - | Приложение 4 к ЭК РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК | - | - | - | - | В теплый период года (2026-2028 гг) | За счет собственных средств | Сохранение водных объектов от загрязнений |
|  | 4. Охрана земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Снятие и сохранение ПСП при проведении работ, связанных с нарушением земель | Ист.№6001 | Растительный слой (суглинок) | Приложение 4 к ЭК РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК | 21778 м3/пер | - | - | 21778 м3/пер | После завершения строительных работ | За счет собственных средств | Восстановление ППС |
|  | 7. Обращение с отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Организация своевременного вывоза отходов на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению | Площадка для образования производственных отходов | Производственные отходы | Глава 23 Экологического Кодекса РК | 0,7024 т/пер | - | - | - | 2026-2028 годы (по мере образования отходов) | 300 | - |