### План мероприятий по охране окружающей среды на период 2026 – 2027 гг.

Наименование предприятия: ТОО «Актас Энерджи»

Наименование объекта: «Строительство ВЭС «Мирный» 1 ГВт в Жамбылской области. Реконструкция ПС 500 кВ «Улкен» Перезаводка существующих ВЛ 500 кВ.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объект / источник эмиссии | Показатель (нормативы эмиссий, лимиты захоронения отходов, лимиты размещения серы в открытых картах) | Обоснование | Текущая величина | Календарный план достижения установленных показателей |  |  | Срок выполнения |  | Объем финансиро-вания, тыс. тенге |  | Ожидаемый экологич еский эффект о т мероприя тия, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на конец 1 года (2026 г.) | на конец 2 года (28.04. 2027 г.) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
|  | 1. Охрана атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение работ по пылеподавлению строительных площадок и дорог | Строительная площадка Ист№6017 | Пыль неорганическая | Приложение 4 к ЭК РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК | 0,67437 т/год | 0,33718 т/пер | 0,33718 т/пер | В теплый период года (2026-2027 гг) |  | За счет собственных средств |  | 0,67437 т/год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Проведение своевременных профилактических осмотров техники | Техника и автотранспорт Ист№6019 | Выбросов газов от ДВС | Приложение 4 к ЭК РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК | 0,8 г/сек | 0,8 г/сек | 0,8 г/сек | - | 50 | 0,8 г/сек |
|  | 2. Охрана водных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обслуживание и очистка ОС на мойки колес | Строительная площадка | - | Приложение 4 к ЭК РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК | - | - | - | - | За счет собственных средств | Сохранение водных объектов от загрязнений |
|  | 4. Охрана земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Снятие и сохранение ПСП при проведении работ, связанных с нарушением земель | Ист.№6001 | Растительный слой (суглинок) | Приложение 4 к ЭК РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК | 90 м3/пер | - | 90 м3/пер | После завершения строительных работ | За счет собственных средств | Восстановление ППС |
|  | 7. Обращение с отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Организация своевременного вывоза отходов на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению | Площадка для образования производственных отходов | Производственные отходы | Глава 23 Экологического Кодекса РК | 0,4645 т/пер | - | - | 2026-2027 годы (по мере образования отходов) | 100 | - |