План мероприятий по охране окружающей среды на период 2026 – 2028 гг.

Наименование предприятия: ТОО «Актас Энерджи»

Наименование объекта: «Строительство ВЭС «Мирный» 1 ГВт в Жамбылской области. 1-я очередь. ВЭС 250 МВт и подъездная дорога».

| № п/п | Наименование мероприятия | Объект / источник эмиссии | Показатель (нормативы эмиссий, лимиты захоронения отходов, лимиты размещения серы в открытых картах) | Обоснование | Текущая величина | Календарный план достижения установленных показателей |  |  |  | Срок выполнения |  | Объем финансиро-вания, тыс. тенге |  | Ожидаемый экологич еский эффект о т мероприя тия, тонн/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на конец 1 года (2026 г.) | на конец 2 года (2027 г.) | на конец 3 года (31.07.28 г.) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
|  | 1. Охрана атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение работ по пылеподавлению и увлажнению грунтов | Строительная площадка Ист.№6101-6105, 6108, 6110-6113, 6119, 6120 | Пыль неорганическая | Приложение 4 к ЭК РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК | 218,2834 т/пер | 21,06 т/год | 41,56 т/год | 1,67456 т/год | При необходимости и в теплый перриод года (2026-2028 гг) |  | За счет собственных средств |  | 70% 64,3 т/период |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Проведение своевременных профилактических осмотров техники | Техника и автотранспорт Ист.№6122, 6123 | Выбросов газов от ДВС | Приложение 4 к ЭК РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК | 6,57 г/сек | 6,57 г/сек | 6,57 г/сек | 6,57 г/сек | 2026-2028гг | 200 | 6,57 г/сек |
|  | 2. Охрана водных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Сбор и вывоз хозбытовых сточных вод с промплощадки | Строительная площадка | - | Приложение 4 к ЭК РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК | 11343, 01 куб.м/пер | 4552,13 | 5432,70 | 1358,18 | 2026-2028 | За счет собственных средств | Сохранение водных объектов от загрязнений |
|  | 4. Охрана земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Снятие и сохранение ПСП при проведении работ, связанных с нарушением земель | По всей рабочей площадке | Растительный слой (суглинок) | Приложение 4 к ЭК РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК | 32966 м3/пер |  |  |  | После завершения строительных работ | За счет собственных средств | Восстановление ППС |
|  | 7. Обращение с отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Организация своевременного вывоза отходов с промплощадки | Площадки для сбора и временного хранения отходов | Производственные отходы | Глава 23 Экологического Кодекса РК | 229,01 т/пер | 90,122 | 108,994 | 22,862 | 2026-2028 годы (по мере образования отходов) | 200 | 100% Сохранение водных объектов от загрязнений |