План мероприятий по охране окружающей среды 

на 2026-2035 гг.

Наименование предприятия: АО «Айдабульский спиртзавод»
Наименование объекта: АО «Айдабульский спиртзавод»
Мероприятия, связанные с соблюдением нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объект / источника загрязнения
	Показатель (нормативы эмиссий, лимиты захоронения отходов, лимиты размещения серы в открытых картах)
	Обоснование
	Текущая величина
	Календарный план достижения установленных показателей
	Срок выполнения
	Объем финансирования, тыс. тенге
	Ожидаемый экологический эффект от мероприятия, тонн/год

	
	
	
	
	
	
	на конец 1 года

(2026 г.)
	на конец 2 года

(2027 г.)
	на конец 3 года

(2028 г.)
	на конец 4 года

(209 г.)
	на конец 5 года

(2030г.)
	на конец 6 года

(2031г.)
	на конец 7 года

(2032г.)
	на конец 8 года

(2033г.)
	на конец 9 года

(2034г.)
	на конец 10 года

(2035г.)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1.Охрана атмосферного воздуха

	1
	Проведение производственного экологического контроля путём мониторинга исследования 

на границе СЗЗ

отбор и анализ проб воздуха
	Граница СЗЗ


	Отбор проб воздуха с 3-х сторон

2  раза в год

	Согласно программы ПЭК
	-
	-
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	2027-2035 гг
	300,0
	Соблюдение ПДК на границе СЗЗ

	2
	Выполнение мероприятий по предотвращению и снижению выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников – отбор и анализ проб воздуха
	№№0001, 0010,0011,0012
	Отбор проб 1 раз в год

(Азот диоксид, Азот оксид, Сера диоксид, Углерод оксид, Мазутная зола)
	Согласно программы ПЭК
	-
	-
	100% 
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	2027-2035 гг
	300,0
	Соблюдение ПДК на источниках выброса загрязняющих веществ

	2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов

	1
	Проведение производственного экологического контроля путем мониторинга исследования ПДК
	Пруд-накопитель
	1 раз в квартал
(ХПК, БПК5, Взвешенные вещества, Хлориды, Сульфаты, Сухой остаток, Нитриты, Нитраты, Фосфаты, Нефтепродукты, СПАВ, Азот аммонийный)
	Согласно программы ПЭК
	-
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	2026-2035 гг
	1000,0
	Соблюдение норм ПДК

	3. Охрана от воздействия на прибрежные и водные экосистемы

	В этом направлении мероприятия не предусматриваются

	4. Охрана земельных ресурсов

	В этом направлении мероприятия не предусматриваются

	5. Охрана и рациональное использование недр

	В этом направлении мероприятия не предусматриваются

	6. Охрана флоры и фауны

	1
	Уход за существующими зелеными
насаждений 
	Граница санитарно-защитная зона и территория предприятия 
	-
	Приложение 4

 к ЭК РК
от 2 января 2021 года №400 -VI
	-
	-.
	100%
	100%
	100% 
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	2027-2035 гг
	50,0
	Улучшение каче-

ства воздуха,

соблюдение норм

САНПИН

	7. Обращение с отходами производства и потребления

	1
	Регулярная уборка прилегающей территории, с исключением долговременного складирования отходов производства на территории предприятия
	Территория предприятия

	Субботники 
	Приложение 4

 к ЭК РК
от 2 января 2021 года №400 -VI г
	-
	-


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2026-2035 гг
	10,0
	Снижение загрязнения почв

	2
	Заключение договора со спец. предприятием по организации системы сбора, накопления и вывоз отходов производства и потребления
	- 
	-
	Приложение 4

 к ЭК РК
от 2 января 2021 года №400 -VI г
	-
	754,4825 тонн

	754,4825 тонн
	754,4825 тонн
	754,4825 тонн
	754,4825 тонн
	754,4825 тонн
	754,4825 тонн
	754,4825 тонн
	754,4825 тонн
	754,4825 тонн
	2026-2035 гг
	200,0
	Снижение загрязнения почвы

	8. Радиационная, биологическая и химическая безопасность

	В этом направлении мероприятия не предусматриваются

	9. Внедрение систем управления и наилучших безопасных технологий

	В этом направлении мероприятия не предусматриваются

	10. Научно-исследовательские, изыскательские и другие разработки

	В этом направлении мероприятия не предусматриваются

	11. Экологическое просвещение и пропаганда

	В этом направлении мероприятия не предусматриваются
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                       Президент                                                                                                                                Уполномоченное контактное лицо

        АО «Айдабульский спиртзавод»                                                                                                         АО «Айдабульский спиртзавод»

                                                                                                                                                                  Акмолинская область, Зерендинский район,

          ________________ Ташенов К.Г.                                                                                                              с. Айдабул, ул. Ленина,12

          «___» ___________ 2026 год                                                                                                                       тел.8(71632)29-1-42,29-2-61

Пояснения по подготовке проекта плана мероприятий по охране окружающей среды

1. Проект плана мероприятий по охране окружающей среды разработан согласно требованиям статьи 125 Кодекса как приложение к заявлению на получение экологического разрешения на воздействие для объекта I категории.

2. Оператор предлагает мероприятия по достижению нормативов эмиссий при невозможности соблюдения данных нормативов на этапе подачи заявления на получение экологического разрешения на воздействие для объектов I категории или заявления на внесение изменений в такое разрешение.

3. Перечень мероприятий по охране окружающей среды:

На период действия плана мероприятий предприятием будут проведены мероприятия, направленные для снижения вредных веществ, выделяющихся в атмосферу.

Мониторинг за выбросами вредных веществ и качество атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны и на источниках выбросах.

Проведение мониторинга исследования сточных вод для соблюдения нормативов предельно-допустимых концентраций (ПДК) ежеквартально.
Уход за существующими зеленными насаждениями. Улучшение качества атмосферного воздуха.
Заключение договора со специализированной организацией, имеющей аккредитованную лицензию на сбор и вывоз отходов.

Регулярная уборка прилегающей территории, с исключением долговременного складирования отходов производства на территории предприятия.
Экологические условия:

1. Соблюдать нормативы эмиссий, установленные настоящим разрешением.

2. Природоохранные мероприятия, предусмотренные Планом мероприятий по охране окружающей реализовать в полном объеме в установленные сроки и ежегодно представлять отчет о его выполнении в течение тридцати рабочих дней после окончания отчетного года согласно ст. 125 Экологического кодекса РК, приложения 17 приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 9 августа 2021 года № 319;

3.Отчет о выполнении Производственного экологического контроля предоставлять в РГУ «Департамент экологии по Акмолинской области» согласно приказу МЭГПР РК от 14.07. 2021 года №250.

4. Представление отчета по инвентаризации отходов ежегодно по состоянию на 1 января до 1 марта года, следующего за отчетным, на электронном и бумажном носителях по форме, утвержденной уполномоченным органом в области охраны окружающей среды в соответствии со ст. 347 Экологического кодекса РК.
