Приложение 14

к Правилам выдачи

экологических разрешений,

представления декларации

о воздействии на окружающую

среду, а также форм

бланков экологического

разрешения на воздействие

и порядка их заполнения

Форма

План мероприятий по охране окружающей среды на период 2026-2027 гг.

Наименование предприятия: ТОО «Eastern Hemiesphere

Resourse Recycling»

Наименование объекта: Строительство цеха по переработке 50 000 тонн шихты в год (в том числе: свинцовая пыль 15 000 т, прочие медные рудные материалы 20 000 т, кокс 10 000 т, оксид железа 5 000 т) по адресу г. Балхаш, станция Балхаш-4, зем. участок 4

Мероприятия, связанные с соблюдением нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ, лимитов захоронения отходов и лимитов размещения серы в открытом виде на серных картах

| № п/п | Наименование мероприятия | Объект / источника загрязнения | Показатель (нормативы эмиссий, лимиты захоронения отходов, лимиты размещения серы в открытых картах) | Обоснование | Текущая величина | Календарный план достижения установленных показателей |  | Срок выполнения | Объем финансирования, тыс. тенге | Ожидаемый экологический эффект от мероприятия, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на конец 1 года (2026 г.) | на конец 2 года (2027 г.) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Проведение работ по пылеподавлению | 6001-6004 | 1.144 | Полив водой из расчета 0,3 л/м2 | 0 | 1.144 | 1.144 | 2 года | Ежегодно по 100,0 | - |
| 4 | Заключение договора со спец.предприятием по организации системы сбора, накопления и вывоз отходов на полигон | 1. ТБО - 4,35 т/год; 2.Черные металлы - 20 т/год; 3. Ветошь промасленная - 0,064 т/год; 4. Строительные отходы - 50 т/год; 5. Огарки электродов - 0,042 т/год; | 1,5 т | Сбор и передача отходов ТБО | 0 | 74,456 тонн | 74,456 тонн | 2 года | Ежегодно по 10,0 | 1,5 т |
| 13 | Заключение договора со спец. предприятием на вывоз отхода, имеющие лицензию | Участок строительства | 1 договор | Исключение накопления отходов свыше 6 мес. | 0 | 1 договор | 1 договор | 2 года | Ежегодно по 100,0 | - |