РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

# 1.Сведения о водоснабжении

Таблица 2.1.1.  Водоснабжение

| Расчетная потребность в тех. воде, м3/cут | объем запасных емкостей для воды, м3 | Необходимо ли (да, нет) |  |  |  | Характеристика источника водоснабжения |  |  |  | Характерис-тика водопровода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бурить скважину для водо-снабжения | строить водопровод | Подключить водопровод к источнику | Подвозить воду цистернами | Наименование (магис. в-д. водовод., водозабор арт. скважина и т.д.) | Месторасположение | Рабочий расход | Расстояние до буровой, км | Диаметр, мм | Длина ,м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Для питьевых-0,161 | 7,6 | Нет | Нет | Нет | Да | (бутилирован-ная) | пос. Жаркамыс | - | 10 | - | - |
| Для хозбытовых нужд - 10,339 | 20 | Нет | Нет | Нет | Да | Автотранспорт |  |  |  |  |  |
| Для технических нужд при бурении и креплении – 15,83 при испытании –8,67 | 40 | Нет | Нет | Нет | Да | Водозаборная скважина |  | - | 3-5 | - | - |

Примечание: *Для питьевых нужд, а также для приготовления пищи, обязательна к употреблению, только бутилированная вода (в пластиковых бутылях объемом 18,9 литров). В ином случае на привозимую воду в цистернах необходимо ежедневно проводить лабораторный анализ, на пригодность к употреблению, с составлением акта, согласованного с Начальником буровых работ.

## Расчет расхода воды

## Таблица 2.2 Водопотребление и водоотведение

| Продолжительность работы | Количество, чел | Водопотребление |  | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/сут. | м3/скв/цикл | м3/сут. | м3/скв/цикл |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Строительно-монтажные работы | 49 | 7,35 | 110,25 | 7,35 | 110,25 |
| Подготовительные работы | 56 | 8,40 | 33,60 | 8,40 | 33,60 |
| Бурение и крепление | 70 | 10,50 | 714,00 | 10,50 | 714,00 |
| Освоение | 35 | 5,25 | 78,75 | 5,25 | 78,75 |
| Непредвиденные расходы, 5% |  |  | 46,83 |  | 46,83 |
| Итого: |  |  | 983,43 |  | 983,43 |

## 2. Сведения об энергоснабжении

Таблица 2.2.1. Электроснабжение

| Количество потребляемой электроэнергии, кВт/ час | Заявляемая мощность, кВт |  |  | Источник электроснабжения |  |  |  | Характеристика линий передачи электроэнергии, кВт |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Системы электроснабжения буровой | Трансфор-маторов |  | Наименование (энергосистема, электростанция и т.д.) | расстояние до буровой, км |  |  | ЛЭП, кВт |  |  | Подземный (подводный) кабель, кВт |  |  |  | длина, км |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |
| При бурении буровая установка ZJ-40 с ВСП или аналог с грузоподъемностью не менее 225 тн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 | CAT 3508 CAT 3512 - 2 шт | Тип Allision | Тип Caterpillar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расход топлива – 100% - 216,3 л/час 75% - 162,3 л/час 50% - 108,3 л/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При испытании УПА 60/80 или с грузоподъемности не менее 80тн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 | CAT-3406C/C15 – 2 шт | Тип Allision | Тип Caterpillar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расход топлива – 100% - 78,4 л/час 75% - 59,0 л/час 50% - 41,1 л/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.2.2 Потребность в ГСМ

| Потребность в ГСМ для двигателей буровой установки, т |  |  | Потребность в ГСМ для котельной теплофикационной установки, кг |  | База снабжения ГСМ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжительность работы | в том числе |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 305-82 Дизельное топливо | ГОСТ 305-82 Моторное масло |  |  | Наименование | Расстояние до буровой, км |
|  |  |  | Дизельное топливо | Моторное масло |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| С БУ грузоподъемностью не менее 225т |  |  | 123,54 | 1,12 | База бурового подрядчика г.Актобе | 350 |
| При строительно-монтажных работах | 15,48 | 0,11 |  |  |  |  |
| При подготовительных работах | 5,63 | 0,02 |  |  |  |  |
| При бурении и креплении | 332,63 | 1,60 |  |  |  |  |
| С БУ грузоподъемностью не менее 80т |  |  |  |  |  |  |
| При испытании | 10,30 | 0,009 |  |  |  |  |

# 3.  схема транспортировки грузов и вахт

Таблица 2.3.1 Маршруты транспортировки грузов и вахт

| Пункты размещения пром/баз предприятий и организации-исполнителей, карьеров по добыче местных материалов и местожительство персонала (в том числе на территории заказчика, подрядчика, |  | Номер маршрута | Характеристика маршрута |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общая протяженность, км | пункты следования по маршруту | расстояние между пунктами, км | вид транспорта (наземный, речной, морской, железнодорожный, авиа: вертолет, самолет) | Наземные пути подвоза |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | тип дороги (асфальтированная, грунтовая и т.д.) | вид транспортного средства (автомобиль, вездеход, трактор и т.д.) | требуется ли сопровождение автотранспорта тракторами или вездеходами (да, нет) |
| Наименование организации, пром/баз, карьера и т.д. | Пункт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| База УБР центральный тех. склад | База | 1 | - | г.Актобе – ZJ-40 с ВСП или аналог (ZJ-50, VR-500) | 350 | Авто | - | - | - |
| Каротажная партия, вахта | База | 2 | - | г.Актобе – ZJ-40 с ВСП или аналог (ZJ-50, VR-500) | 350 | Авто | - | - | - |
| Вывоз отходов бурения | Буровая-полигон | 3 | - | ZJ-40 с ВСП или аналог (ZJ-50, VR-500) грузоподъемностью не менее 225 тн –полигон (согласно договора) |  | Авто | - | - | - |

Таблица 2.3.2 Расстояние перевозок грузов, пробега специальных машин, агрегатов и вахт

| Наименование грузов и материалов | Период завоза | Вид транспорта | Пункты отправки и назначения, названия промбаз, карьеров |  | Расстояние, км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от | до | всего | в т.ч. бездорожье, грунтовая дорога, морской путь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Стационарный, ZJ-40 с ВСП или аналог с грузоподъемностью не менее 225 т |  |  |  |  |  |  |
| Трубы бурильные, обсадные, насосно-компрессорные |  | Авто | Актобе-База бурового подрядчика ст. Байганин | буровая | 350 | - |
| Долота, ФА, зап.части к буровому оборудованию |  |  |  |  |  |  |
| Бентонитовый порошок, хим/реагенты, утяжелитель, цемент |  |  |  |  |  |  |
| ГСМ (нефтебаза) |  |  |  |  |  |  |
| Вода питьевая |  | Авто | Привозная | буровая | 10 | - |
| Буровой шлам, отработанный буровой раствор, сточные воды |  | Авто | Полигон (согласно договору) | буровая |  | - |
| Обслуживающий персонал |  | Авто | Актобе-База бурового подрядчика ст. Байганин | буровая | 350 | - |
| Каротажная партия (оборудование) |  |  |  |  |  |  |
| Буровая бригада и обслуживающий персонал (через 15дней) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.3.3 Перевозка вахт

| № | Бригада | Продолжитель-ность работ, сут. | Продолжительность вахты, сут. | Количество смен | Численность вахты, чел. | Количество рейсов |  | Время в пути |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на одну смену | Общее | на 1 рейс туда-обратно | общее |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доставку вахт осуществляет буровой подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |