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План мероприятий по охране окружающей среды к проекту нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для объектов 
ТОО «Казахтуркмунай» по Актюбинской области на 2027г.

	№ п/п
	Мероприятие по соблюдению 
нормативов
	Объект / источник эмиссии
	Показатель (нормативы эмиссий)
	Обоснование
	Текущая величина
	Календарный план достижения установленных показателей
	Срок выполнения
	Объем финансирования, тыс. тенге без учета НДС
	Ожидаемый экологический эффект от мероприятия, тонн/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Расширение системы утилизации газа (Утилизация сырого газа)
	м/р Лактыбай, 
Каратобе Южное
	36,308 г/с
746,244 т/год
	Утилизация газа для выработки электроэнергии на собственные нужды
	36,308 г/с
746,244 т/год
	Январь-Декабрь
	2027г.
	
	Снижение выбросов ЗВ в атмосферу

	2
	Пылеподавление на промысловых дорогах
	Промысловые дороги м/р Лактыбай, 
Каратобе Южное
	0,0252
	Предотвращение загрязнения атмосферного воздуха сверхнормативными выбросами
	0,0252
	3 квартал
	2027г.
	1 500
	Предотвращение загрязнения атмосферного воздуха сверхнормативными выбросами

	3
	Обслуживание станции экологического мониторинга атмосферного воздуха
	м/р 
Каратобе Южное
	-
	Контроль ЗВ атмосферного воздуха на границе СЗЗ
	-
	Январь-Декабрь
	2027г.
	3 000
	-

	4
	Техническое обслуживание и ремонт систем водоподготовки (опреснительной установки) и водопотребления, а также станции биологической очистки сточных вод на объектах Актюбинской области
	м/р Лактыбай, 
Каратобе Южное
	0,42 тонн/год
	Увеличение эффективности
очистных сооружений,
улучшение качественного состава отводимых вод.
	-
	Январь-Декабрь
	2027г.
	17 860
	-

	5
	Использование хозяйственно-бытовых сточных вод после очистки на полив зеленных насаждений
	м/р Лактыбай, 
Каратобе Южное
	-
	Повторное использование воды
	-
	Январь-Декабрь
	2027г.
	с/с
	Предотвращение загрязнения подземных вод

	6
	Транспортировка и утилизация нефтесодержащих отходов
	м/р Лактыбай, 
Каратобе Южное
	20 тонн
	Ликвидация загрязнений
	-
	Май-Декабрь
	2027г.
	700
	Ликвидация загрязнений

	7
	Содержание и обслуживание внутри промысловых дорог, предотвращение образования стихийных дорог
	м/р Лактыбай, 
Каратобе Южное
	90 км
	Сохранение естественных ландшафтов. Защита и сохранение биологических и земельных ресурсов, а также пылеподавление на промысловых дорогах
	-
	Январь-Декабрь
	2027г.
	38 975
	Предотвращение загрязнения атмосферного воздуха сверхнормативными выбросами

	8
	Озеленение территории месторождений, а также на границе СЗЗ предприятия
	м/р Лактыбай, 
Каратобе Южное
	-
	Увеличение площади зеленых насаждений
	1750 шт.
	Апрель-Май
Сентябрь-Октябрь
	2027г.
	17 500
	-

	9
	Заключение договоров по вывозу отходов производства и потребления со специализированными предприятиями
	м/р Лактыбай, 
Каратобе Южное
	-
	Не допущение несанкционированного размещения отходов производства и потребления    
	124
тонн/год
	Май-Декабрь
	2027г.
	7 500
	Ликвидация загрязнений

	10
	Проведение радиоэкологических обследований
	м/р Лактыбай, 
Каратобе Южное
	-
	Своевременный контроль за радиационной безопасностью производственных
объектов
	4 отчета
	Ежеквартально
	2027г.
	300,0
	Оценка состояния радиационной безопасности производственных объектов

	11
	Производственный экологический контроль включая: -Исследования
состояния
атмосферного
воздуха,
водных ресурсов, почвы;
-Контроль за соблюдением нормативов ПДВ на предприятии;
- Контроль на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов, на контрольных постах, на границе СЗЗ согласно план-графика на 2027 год.
	м/р Лактыбай, 
Каратобе Южное
	-
	Контроль за состоянием окружающей среды.
Своевременное выявление
Возможного негативного воздействия промышленной деятельности на экосистемы
	4 отчета
	Ежеквартально 
	2027г.
	3 700,0
	Оценка состояния и исследование качественных характеристик компонентов ООС

	12
	Экологическое обучение специалистов по охране окружающей среды
	1 инженер по ООС
	-
	Повышение уровня квалификации работников
	-
	Январь-Декабрь
	2027г.
	200,0
	_

	
	
	
	
	
	
	
	Итого
	91 235
	





Начальник отдела ПБ, ОТ и ОС                                                                                         Ерболеков Ж.А.
