| Согласовано: Руководитель РГУ «Департамент экологии по Актюбинской области» Куанов Е.Б. _________________ «____» ______________ 2026г. М.П. | Утверждаю: Генеральный директор ТОО «Казахтуркмунай» Арымбек К.Б. _____________ «____» ___________ 2026г. М.П |
| --- | --- |

План мероприятий по охране окружающей среды на 2026-2027 гг. к проекту «Групповой технический проект на бурение эксплуатационной скважин №115, 118, 119, 120 на месторождении Каратобе Южное».

ТОО «Казахтуркмунай»

Наименование предприятия

Месторождение Каратобе Южное

Наименование объекта

| № п/п | Мероприятие по соблюдению нормативов | Объект / источник эмиссии | Показатель (нормативы эмиссий) | Обоснование | Текущая величина | Календарный план достижения установленных показателей | Срок выполнения | Объем финансированя, тыс.тенге | Ожидаемый экологический эффект от мероприятия, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Соблюдение нормативов эмиссии и условии экологического разрешения на воздействие при бурении скважины ЮК-115 | м/р Каратобе Южное скважина 115 | 49,8 тонн | Экологический кодекс РК | - | 2026-2027гг. | 4 кв 2026г. 1 кв 2027г. | - | Предотвращение загрязнения атмосферного воздуха сверхнормативными выбросами |
| 2 | Своевременный вывоз отходов бурения | м/р Каратобе Южное скважина 115 | 829 тонн | Экологический кодекс РК | - | 2026-2027гг. | 4 кв 2026г. 1 кв 2027г. | 16 600,0 | Утилизация отходов бурения |
| 3 | Рекультивационные работы по завршению строительства скважны | м/р Каратобе Южное скважина 115 | 3,5 га | Земельный кодекс РК | - | 2026-2027гг. | 4 кв 2026г. 1 кв 2027г. | 3 500 | Техническая рекультивация после завершения буровых работ |