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План мероприятий по охране окружающей среды к проекту нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
для объектов ТОО «Казахтуркмунай» по Мангистауской области на 2027 г. 

	№ п/п
	Мероприятие по соблюдению
нормативов
	Объект / источник эмиссии
	Показатель (нормативы эмиссий)
	Обоснование
	Текущая величина
	Календарный план достижения установленных показателей
	Срок выполнения
	Объем финансирования, тыс. тенге
без учета НДС
	Ожидаемый экологический эффект 
от мероприятия, тонн/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Техническое обслуживание и ремонт объектов по утилизации газа и сопутствующего оборудования. Эксплуатационное - технические работы по обслуживанию компрессорного оборудования «AJAX» DPC- 2802LE, и компрессоров МКС

	м/р Елемес Западный
м/р Сазтобе
	0,3167 г/с
29,97 т/год
	Утилизация газа для выработки электроэнергии на собственные нужды
	0,2111 г/с
19,9709 т/год
	Январь-Декабрь
	2027г.
	195 831
	Мероприятия по предотвращению утечек газа

	2
	Техническое обслуживание и ремонт систем водоподготовки и водопотребления, а также станции биологической очистки сточных вод 
	м/р Елемес Западный
м/р Сазтобе
	0,2359 г/с
7,4948 т/год
	Увеличение эффективности
очистных сооружений,
улучшение качественного состава отводимых вод
	0,052 г/с
1,6675 т/год
	Январь-Декабрь
	2027г.
	15 340
	Контроль сбросов ЗВ на поля фильтрации

	3
	Транспортировка и утилизация загрязненного грунта
	м/р Елемес Западный
м/р Сазтобе
	20 тонн
	Ликвидация загрязнений
	0
	Октябрь
	2027г.
	700
	Ликвидация загрязнений

	4
	
Озеленение территории месторождений, а также на границе СЗЗ предприятия

	м/р Елемес Западный
м/р Сазтобе
	-
	Увеличение площади зеленых насаждений
	30 шт
	3 квартал
	2027г.
	100
	Увеличение площади зеленых насаждений

	5
	Заключение договоров по вывозу отходов производства и потребления со специализированными предприятиями
	м/р Елемес Западный
м/р Сазтобе
	100 тонн
	Упорядочение
системы сбора и
временного хранения отходов производства
	0
	Май-Декабрь
	2027г.
	2000
	Утилизация отходов

	6
	Повторное использование тары из под химических реагентов 
	м/р Елемес Западный
м/р Сазтобе
	1,05
	Повторное использование отходов 15% 
	0,1
	Январь-Декабрь
	2027г.
	-
	Для производственных нужд

	7
	Повторное использование металлолома  
	м/р Елемес Западный
м/р Сазтобе
	0,826
	Повторное использование отходов 30%
	0,25
	Январь-Декабрь
	2027г.
	-
	Для производственных нужд

	8
	Повторное использование отработанного масла
	м/р Елемес Западный
м/р Сазтобе
	1,8 тонн
	Использование для гидравлических систем и смазки механизмов на производстве
	0
	Январь-Декабрь
	2027г.
	-
	Повторное использование отработанного масла

	9
	Проведение радиоэкологических обследований
	м/р Елемес Западный
м/р Сазтобе
	-
	Своевременный контроль за радиационной безопасностью производственных
объектов
	4 отчета
	Ежеквартально
	2027г.
	400
	Контроль за радиационной безопасностью

	10
	Исследования
Состояния атмосферного воздуха, водных ресурсов, почвы
призводственный мониторинг
	м/р Елемес Западный
м/р Сазтобе
	-
	Своевременное
выявление
возможного
негативного
воздействия
промышленной
деятельности на
экосистемы
	4 отчета
	Ежеквартально
	2027г.
	3000
	Контроль за 
эмиссиями в ОС

	11
	Размещение информационного материала о природоохранной деятельности в журнале «Бюллетень эколога»
	1 статья
	-
	Экологическое просвещение и пропаганда
	-
	Январь-Декабрь
	2027г.
	300
	Экологическое 
просвещение и 
пропаганда

	12
	Экологическое обучение специалистов по охране окружающей среды
	1 инженер по ООС
	-
	Повышение уровня квалификации работников
	-
	Январь-Декабрь
	2027г.
	300
	Повышение уровня квалификации работников

	13
	Повторное использование отходв обратной промывки скважин при КРС
	м/р Елемес Западный
м/р Сазтобе
	80,57
	Повторное использование отходв обратной промывки скважин при КРС
	10-15 м3
	Январь-Декабрь
	2027г.
	-
	Сокращение обоазования отходов обратной промывки

	
	
	
	
	
	
	
	Итого
	217 971
	


 

Начальник отдела ПБ, ОТ и ОС						Ерболеков Ж.А.


Ведущий инженер по ООС							Достанов С.А.

