Программа повышения экологической эффективности на период 2026– 2035 годы

| Наименование предприятия: АО «АК Алтыналмас» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта: Плана горных работ участка Карьерный в Карагандинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, связанные с применением наилучших доступных техник соблюдением технологических нормативов, нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ, лимитов захоронения отходов и лимитов размещения серы в открытом виде на серных картах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие по применению НДТ, соблюдению нормативов | Объект / источника загрязнения | Показатель (нормативы эмиссий, лимиты захоронения отходов, лимиты размещения серы в открытых картах) | Обоснование | Текущая величина | Календарный план достижения установленных показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок выполнения | Объем финансирования, тыс. тенге | Ожидаемый экологический эффект от мероприятия, тонн/год |
|  |  |  |  |  |  | на конец 1 года (2026 год) | на конец 2 года (2027 год) | на конец 3 года (2028 год) | на конец 4 года (2029 год) | на конец 5 года (2030 год) | на конец 6 года (2031 год) | на конец 7 года (2032 год) | на конец 8 года (2033 год) | на конец 9 года (2034 год) | на конец 10 года (2035 год) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Мониторинг уровня загрязнения земель на границе СЗЗ | Граница СЗЗ | 1 раз в год 4 пробы почв | согласно ПЭК | — | 4 пробы | 4 пробы | 4 пробы | 4 пробы | 4 пробы | 4 пробы | 4 пробы | 4 пробы | 4 пробы | 4 пробы | 2026–2035 гг. | 1000 | Предотвращение негативного воздействия на подземные воды |
| 2 | Озеленение территорий санитарно-защитной зоны | Граница СЗЗ | саженцы - 400 шт/год; | Улучшение санитарного состояния территории | — | саженцы - 400 шт/год; | саженцы - 400 шт/год; | саженцы - 400 шт/год; | саженцы - 400 шт/год; | саженцы - 400 шт/год; | саженцы - 400 шт/год; | саженцы - 400 шт/год; | саженцы - 400 шт/год; | саженцы - 400 шт/год; | саженцы - 400 шт/год; | 2026–2035 гг. | 5 000 | 400 шт/год; |
| 3 | Раздельный сбор и вывоз отходов производства и потребления спец, организации (не превышать временное хранение 6 месяцев) | Промышленные площадки | 2614,38 тонн отходов производства | Предотвращение смешивания отходов. | — | 2614,38 | 2614,38 | 2614,38 | 2614,38 | 2614,38 | 2614,38 | 2614,38 | 2614,38 | 2614,38 | 2614,38 | 2026–2035 гг. | 10 000 | 502,123 т/год |
| 4 | Проведение производственного экологического контроля | Промышленные площадки | 1 раз в квартал | глава 9, ст. 159 Экологического кодекса РК | — | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 2026–2035 гг. | 8000 | Контроль за состоянием окружающей среды |
| 5 | Организация системы пылеподавления на внутрикарьерных дорогах и рабочих площадках | Источники №6001-6043 | 71,2464 тонн | Выполнение требований НДТ | 127,2464 тонн | 71,2464 тонн | 71,2464 тонн | 71,2464 тонн | 71,2464 тонн | 71,2464 тонн | 71,2464 тонн | 71,2464 тонн | 71,2464 тонн | 71,2464 тонн | 71,2464 тонн | 2026–2035 гг. | 35 000 | 71,2464 тонн |
| 6 | Пылеподавление при буровых и взрывных работах | Буровые площадки и карьер | 2 тонн | Требования экологического законодательства | 20 тонн | 2 тонн | 2 тонн | 2 тонн | 2 тонн | 2 тонн | 2 тонн | 2 тонн | 2 тонн | 2 тонн | 2 тонн | 2026–2035 гг. | 10 000 | 2 тонн |
| 7 | Техническое обслуживание автотранспорта и применение систем нейтрализации выхлопных газов | Передвижные источники | 1,5 тонн | Снижение токсичности выхлопных газов | 15 тонн | 1,5 тонн | 1,5 тонн | 1,5 тонн | 1,5 тонн | 1,5 тонн | 1,5 тонн | 1,5 тонн | 1,5 тонн | 1,5 тонн | 1,5 тонн | 2026–2035 гг. | 15 000 | 1,5 тонн |
| 8 | Повторное использование вскрышной породы | В соответствии с НДТ 23 для внутрикарьерных дорог и строительных нужд; | 5 069,61 тонн | пп.1 п.7 Приложение 4 к ЭК РК | — | 7 200 тонн | 7 600 тонн | 12 300 тонн | 9 500 тонн | 658 600 тонн | 605 000 тонн | 605 000 тонн | 605 000 тонн | 679 100 тонн | 613 900 тонн | 2026–2035 гг. | 10 000 | 8561800 тонн |