План мероприятий по охране окружающей среды на период 2027-2031 гг.

Наименование предприятия: ТОО «NSM.Corp»

Наименование объекта: Месторождение ПГС Ахмет, расположенного в Нуринском районе Карагандинской области

Мероприятия, связанные с соблюдением нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ, лимитов захоронения отходов и лимитов размещения серы в открытом виде на серных картах

| № п/п | Мероприятие по соблюдению нормативов | Объект / источник эмиссии | Показатель (нормативы эмиссий) | Обоснование | Текущая величина | Календарный план достижения установленных показателей |  |  |  |  | Срок выполнения | Объем финансирования, тыс. тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на конец 1 года (2027 г.) | на конец 2 года (2028 г.) | на конец 3 года (2029 г.) | на конец 4 года (2030 г.) | на конец 5 года (2031 г.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Проведение работ по пылеподавлению на карьере и внутри площадных дорогах | Карьер | - на 2027-2030 год - 177.83323 тонн; - на 2031 год - 178.1694 тонн; | Снижение количества выделяющихся в атмосферу ЗВ | 0% | 177.83323 | 177.83323 | 177.83323 | 177.83323 | 177.83323 | 5 лет | Ежегодно по 100,0 |
| 2 | Инструментальные замеры на границе СЗЗ | Карьер. | пыль неорганическую SiO2 70-20% - 0,3 мг/м3 | Контроль за влиянием производственной деятельности на окружающую среду, предотвращение сверхнормативных выбросов | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5 лет | Ежегодно по 100,0 |
| 3 | Регулярная уборка прилегающей территории, с исключением долговременного складирования отходов производства на территории предприятия | Карьер | Субботники – 12 дней в году | Уборка прилегающей территории | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5 лет | Ежегодно по 50,0 |
| 4 | Озеленение, благоустройство территорий | Территория для озеленения по согласованию с МИО. | Посадка 30 ед. кустарников и лиственных деревьев | Защита окружающей среды от неблагоприятных экологических факторов | 0 | 30 ед. | 30 ед. | 30 ед. | 30 ед. | 30 ед. | 5 лет | Ежегодно по 200,0 |
| 5 | Заключение договора со специализированной организацией по сбору и вывозу отходов | Промплощадка | Договор на сбор и вывоз отходов | Своевременный вывоз отходов | 0 | 1 договор | 1 договор | 1 договор | 1 договор | 1 договор | 5 лет | Ежегодно по 10,0 |

* Объемы и стоимости пунктов плана мероприятий по годам в зависимости от фактического времени работы производства, оборудования, фактического состояния экономической и экологической составляющих выполняемых задач могут изменяться в сторону увеличения или уменьшения.