План мероприятий по охране окружающей среды на период 2027-2031 гг.

Наименование предприятия: ТОО «NSM.Corp»

Наименование объекта: Месторождение ПГС Ахмет, расположенного в Нуринском районе Карагандинской области

Мероприятия, связанные с соблюдением нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ, лимитов захоронения отходов и лимитов размещения серы в открытом виде на серных картах

	№ п/п
	Мероприятие по соблюдению нормативов
	Объект / источник эмиссии
	Показатель (нормативы эмиссий)
	Обоснование
	Текущая величина
	Календарный план достижения установленных показателей
	Срок выполнения
	Объем финансирования, тыс. тенге

	
	
	
	
	
	
	на конец 1 года (2027 г.)
	на конец 2 года (2028 г.)
	на конец 3 года (2029 г.)
	на конец 4 года (2030 г.)
	на конец 5 года (2031 г.)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Проведение работ по пылеподавлению на карьере и внутри площадных дорогах
	Карьер
	- на 2027-2030 год - 177.83323 тонн;
- на 2031 год - 178.1694 тонн;
	Снижение количества выделяющихся в атмосферу ЗВ
	0%
	177.83323
	177.83323
	177.83323
	177.83323
	177.83323
	5 лет
	Ежегодно по 100,0

	2
	Инструментальные замеры на границе СЗЗ
	Карьер.
	пыль неорганическую SiO2 70-20% - 0,3 мг/м3
	Контроль за влиянием производственной деятельности на окружающую среду, предотвращение сверхнормативных выбросов
	0
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	5 лет
	Ежегодно по 100,0

	3
	Регулярная уборка прилегающей территории, с исключением долговременного складирования отходов производства на территории предприятия
	Карьер
	Субботники – 12 дней в году
	Уборка прилегающей территории
	0
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	5 лет
	Ежегодно по 50,0

	4
	Озеленение, благоустройство территорий
	Территория для озеленения по согласованию с МИО.
	Посадка 30 ед. кустарников и лиственных деревьев
	Защита окружающей среды от неблагоприятных экологических факторов
	0
	30 ед.
	30 ед.
	30 ед.
	30 ед.
	30 ед.
	5 лет
	Ежегодно по 200,0

	5
	Заключение договора со специализированной организацией по сбору и вывозу отходов 
	Промплощадка
	Договор на сбор и вывоз отходов
	Своевременный вывоз отходов
	0
	1 договор
	1 договор
	1 договор
	1 договор
	1 договор
	5 лет
	Ежегодно по 10,0


* Объемы и стоимости пунктов плана мероприятий по годам в зависимости от фактического времени работы производства, оборудования, фактического состояния экономической и экологической составляющих выполняемых задач могут изменяться в сторону увеличения или уменьшения.
