Приложение 14
к Правилам выдачи
экологических разрешений,
представления декларации
о воздействии на окружающую
среду, а также форм
бланков экологического
разрешения на воздействие
и порядка их заполнения
План мероприятий по охране окружающей среды на период 2035 год

Наименование предприятия: ИП «Кусаинов»
Наименование объекта: рекультивация земель, нарушенных горными работами при разработке осадочных пород (щебенистых грунтов) на месторождении, Горняк, расположенном в Аккольском районе Акмолинской области

Мероприятия, связанные с соблюдением нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ, лимитов захоронения отходов и лимитов размещения серы в открытом виде на серных картах

	№ п/п
	Мероприятие по соблюдению нормативов
	Объект / источник эмиссии
	Показатель (нормативы эмиссий)
	Обоснование
	Текущая величина
	Календарный план достижения установленных показателей
	Срок выполнения
	Объем финансирования, тыс. тенге
	Ожидаемый экологический эффект от мероприятия, тонн/год

	
	
	
	
	
	
	на конец 1 года (2035 г.)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Проведение работ по пылеподавлению 
	Карьер
	0.4567 т/год
	В качестве средства пылеподавления применяется гидроорошение перерабатываемой породы, эффективность пылеподавления составит – 85%. Процент пылеподавления (гидрообеспыливание) принят согласно приложению №11 к Приказу Министра ООС РК № 100-п от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов». 
	0
	0.4567 т/год
	1 год
	30,0
	3,0446 тонн

	2
	Посев многолетних трав
	Граница СЗЗ – 100 м
	22358 м2
	Соглас проекту рекультивации
	0
	22358 м2
	1 год
	100,0
	-

	3
	Заключение договора со специализированной организацией на сбор, сортировку и транспортировку отходов
	Карьер
	ТБО - 0,525т/год
	Передача отходов специализированным организациям.
	0
	100%
	1 год
	30,0
	-





