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[bookmark: _GoBack]ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ТОО «Oil Preparation Terminal»  (Ойл препорейшн терминал) на 2027-2030 года

Наименование предприятия: ТОО «Oil Preparation Terminal»  (Ойл препорейшн терминал)
Наименование объекта: месторождения Северо-Западный Жетыбай

	№ п/п
	Мероприятие по соблюдению нормативов
	Объект / источник эмиссии
	Показатель (нормативы эмиссий)
	Обоснование
	Текущая величина
	Календарный план достижения установленных показателей
	Срок выполнения
	Объем финансирования, тыс. тенге
	Ожидаемый экологический эффект от мероприятия, тонн/год

	
	
	
	
	
	
	на конец 2027 года
	на конец 2028 года
	конец 2029 года
	конец 2030 года
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Охрана атмосферного воздуха:

	1.1.
	Проведение мероприятий по пылеподавлению на объектах  недропользования, в том числе на внутри промысловых дорогах и площадках
	Территория движения транспорта - 140,0 га
	Снижение выделения пыли неорганической 
	ПЭК
	-
	II-III кв.
	II-III кв.
	II-III кв.
	II-III кв.
	2027-2030 гг
	50
	Снижение воздействия на атмосферный воздух    0,336

	1.2.
	Инструментальный контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферу непосредственно на источниках и на границе СЗЗ
	ежеквартально, 4 точки отбора проб
	Соблюдение нормативов
	ПЭК
	 
	I-II-III-IV кв.
	I-II-III-IV кв.
	I-II-III-IV кв.
	I-II-III-IV кв.
	2027-2030 гг
	500
	Снижение воздействия на атмосферный воздух   0,225

	2. 
	Охрана водных объектов

	2.1.
	не предусмотрено
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	3. 
	Охрана от воздействия на прибрежные и водные экосистемы

	 
	Отсутствует 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	4. 
	Охрана земельных ресурсов 

	4.1.
	Озеленение территорий и уход за уже существующими насаждениями
	ежеквартально, по мере необходимости
	Снижение СО2
	 
	 
	 
	 
	
	
	2027-2030 гг.
	собственные средства
	улучшение качества атмосферного воздуха за счет увеличения зеленых насаждений 0,05

	5. 
	Охрана и рациональное использование недр 

	5.1.
	Проведение экологического мониторинга почв
	1 раз
	Соблюдение
нормативов,
законодательства
РК
	ПЭК
	-
	IV кв.
	IV кв.
	IV кв.
	IV кв.
	2027-2030 гг
	250
	Снижение воздействия на почвенный покров 0,25

	6. 
	Охрана флоры и фауны

	 
	Отсутствует
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	7. 
	Обращение с отходами производства и потребления 

	7.1.
	Своевременный вывоз отходов производства и потребления на переработку и удаление на основании заключенных договоров
	224,9098
	Соблюдение
нормативов,
законодательства
РК
	ПУО
	-
	-
	-
	
	
	2027-2030 гг
	200
	Контроль уровня загрязнения земель 0,005

	7.2.
	Раздельный сбор и сортировка твердо-бытовых отходов по морфологическому составу
	по мере накопления передается на переработку или утилизацию в специализированную копанию
	Соблюдение
нормативов,
законодательства
РК
	ПУО
	-
	-
	-
	
	
	2027-2030 гг
	собственные средства предприятия
	 

	8. 
	Радиационная, биологическая и химическая безопасность 

	8.1.
	Радиационный мониторинг
	1 раз
	Соблюдение
нормативов,
законодательства
РК
	ПЭК
	-
	IV кв.
	IV кв.
	IV кв.
	IV кв.
	2027-2030 гг
	250
	Контроль уровня загрязнения земель  0,008

	9. 
	Внедрение систем управления и наилучших безопасных технологий 

	 
	не предусмотрено
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	10. 
	Научно-исследовательские, изыскательские и другие разработки 

	10.1.
	Разработка проектно-нормативных документаций
	1 ед
	Соблюдение
нормативов,
законодательства
РК
	Нормативная
документация
	-
	-
	-
	-
	-
	2027-2030 гг.
	500
	Контроль и мониторинг производственной деятельности.
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