ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ТОО «Oil Preparation Terminal»  (Ойл препорейшн терминал) на 2027-2030 года

Наименование предприятия: ТОО «Oil Preparation Terminal»  (Ойл препорейшн терминал)

Наименование объекта: месторождения Северо-Западный Жетыбай

| № п/п | Мероприятие по соблюдению нормативов | Объект / источник эмиссии | Показатель (нормативы эмиссий) | Обоснование | Текущая величина | Календарный план достижения установленных показателей |  |  |  | Срок выполнения | Объем финансирования, тыс. тенге | Ожидаемый экологический эффект от мероприятия, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на конец 2027 года | на конец 2028 года | конец 2029 года | конец 2030 года |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Охрана атмосферного воздуха: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение мероприятий по пылеподавлению на объектах недропользования, в том числе на внутри промысловых дорогах и площадках | Территория движения транспорта - 140,0 га | Снижение выделения пыли неорганической | ПЭК | - | II-III кв. | II-III кв. | II-III кв. | II-III кв. | 2027-2030 гг | 50 | Снижение воздействия на атмосферный воздух 0,336 |
| 1.2. | Инструментальный контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферу непосредственно на источниках и на границе СЗЗ | ежеквартально, 4 точки отбора проб | Соблюдение нормативов | ПЭК |  | I-II-III-IV кв. | I-II-III-IV кв. | I-II-III-IV кв. | I-II-III-IV кв. | 2027-2030 гг | 500 | Снижение воздействия на атмосферный воздух 0,225 |
| 2. | Охрана водных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Охрана от воздействия на прибрежные и водные экосистемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Охрана земельных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Озеленение территорий и уход за уже существующими насаждениями | ежеквартально, по мере необходимости | Снижение СО2 |  |  |  |  |  |  | 2027-2030 гг. | собственные средства | улучшение качества атмосферного воздуха за счет увеличения зеленых насаждений 0,05 |
| 5. | Охрана и рациональное использование недр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение экологического мониторинга почв | 1 раз | Соблюдение нормативов, законодательства РК | ПЭК | - | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | 2027-2030 гг | 250 | Снижение воздействия на почвенный покров 0,25 |
| 6. | Охрана флоры и фауны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Обращение с отходами производства и потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Своевременный вывоз отходов производства и потребления на переработку и удаление на основании заключенных договоров | 224,9098 | Соблюдение нормативов, законодательства РК | ПУО | - | - | - |  |  | 2027-2030 гг | 200 | Контроль уровня загрязнения земель 0,005 |
| 7.2. | Раздельный сбор и сортировка твердо-бытовых отходов по морфологическому составу | по мере накопления передается на переработку или утилизацию в специализированную копанию | Соблюдение нормативов, законодательства РК | ПУО | - | - | - |  |  | 2027-2030 гг | собственные средства предприятия |  |
| 8. | Радиационная, биологическая и химическая безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Радиационный мониторинг | 1 раз | Соблюдение нормативов, законодательства РК | ПЭК | - | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | 2027-2030 гг | 250 | Контроль уровня загрязнения земель 0,008 |
| 9. | Внедрение систем управления и наилучших безопасных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Научно-исследовательские, изыскательские и другие разработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Разработка проектно-нормативных документаций | 1 ед | Соблюдение нормативов, законодательства РК | Нормативная документация | - | - | - | - | - | 2027-2030 гг. | 500 | Контроль и мониторинг производственной деятельности. |